ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

от 27 марта 2024 г. № 126

г. Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**дорожно-транспортного комплекса**

**Республики Тыва за 2023 год и о приоритетных**

**направлениях деятельности на 2024 год**

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва Чыргал-оола Ш.А. об итогах деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва за 2023 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2024 год:

1) приобретение в лизинг 20 автобусов среднего класса для пригородных маршрутов Кызылской агломерации;

2) выполнение международного авиарейса по маршруту Кызыл – Улан-Батор – Кызыл;

3) реализация мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»;

4) приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Абакан – Ак-Довурак, Чадан – Ак-Довурак и Кызыл – Эрзин путем включения в состав опорной сети или передачи автомобильных дорог в федеральную собственность;

5) обновление меморандума, заключенного между ФДА Росавтодор и Правительством Республики Тыва на пятилетний период с прогнозом до 2035 года;

6) выполнение целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги».

3. Утвердить прилагаемый [план](#P34) мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2024 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 12 мая 2023 г. № 301 «Об итогах деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва за 2022 год и приоритетных направлениях деятельности на 2023 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 27 марта 2024 г. № 126

**П Л А Н**

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности

Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2024 год

| Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Приобретение в лизинг 20 автобусов среднего класса для пригородных маршрутов Кызылской агломерации; |
| 1.1. Объявление закупок на приобретение в лизинг 20 ед. автобусов среднего класса для пригородных маршрутов Кызылской агломерации | март 2024 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | определение исполнителя контракта на приобретение в лизинг автобусов среднего класса |
| 1.2. Поставка автобусов и проведение регистрационных мероприятий транспортных средств  | апрель 2024 г. | подписание акта приема и передачи транспортных средств и получение регистрационных документов транспортных средств для дальнейшей эксплуатации |
| 1.3. Запуск приобретённых автобусов на пригородные маршруты Кызылской агломерации | май 2024 г. | обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения Кызылской агломерации |
| 2. Выполнение международного авиарейса Кызыл – Улан-Батор – Кызыл  |
| 2.1. Опубликование приказа Министерства транспорта Российской Федерации об открытии воздушного пункта пропуска в аэропорту г. Кызыла | март 2024 г. | Федеральное казенное предприятие «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | получение ФКП «Аэропорт Кызыл» статуса международного и признания воздушного пункта пропуска Кызыл действующим |
| 2.2. Привлечение авиакомпаний на выполнение международного авиарейса Кызыл – Улан-Батор – Кызыл | апрель 2024 г. | получение разрешения на выполнение международного авиарейса и включение в перечень международных авиарейсов  |
| 2.3. Начало осуществления авиарейса Кызыл – Улан-Батор – Кызыл  | сентябрь 2024 г. | повышение транспортной доступности населения и открытие международного транспортного воздушного коридора через аэропорт Кызыл  |
| 3. Реализация мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Текущий ремонт автомобильной дороги подъезд к с. Нарын Текущий ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Усть-Бурен» | ноябрь 2024 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор» | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения |
| 4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Абакан – Ак-Довурак, Чадан – Ак-Довурак и Кызыл – Эрзин через инструменты проекта «Опорная сеть» или передачу в федеральную собственность |
| 4.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл – Эрзин – Госграница с Монголией, участок км 144+000 – км 149+000 | июнь-ноябрь 2024 г | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор» | приведение в нормативное состояние автомобильной дороги регионального значения |
| 4.2. Текущий ремонт автомобильной дороги Чадан – Ак-Довурак, участок км 1+421 – км 3+010, км 4+910 – км 6+953, км, км 7+950 – км 10+568 (переходящий) | июнь-ноябрь 2024 г | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор» | приведение в нормативное состояние автомобильной дороги регионального значения |
| 5. Обновление меморандума, заключенного между ФДА Росавтодор и Правительством Республики Тыва на пятилетний период с прогнозом до 2035 года |
| Обновление меморандума, заключенного между ФДА Росавтодор и Правительством Республики Тыва | май 2024 г | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор», департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла (по согласованию) | подписание обновленного меморандума |

| Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Выполнение целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» |
| 6.1. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, план – 51,76 процента (6,06 км) | ноябрь 2024 г | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор» | приведение в нормативное состояние автомобильной дороги регионального значения и достижение целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» |
| 6.2. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, план – 85,05 процента (15,51 км) | ноябрь 2024 г | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор» | приведение в нормативное состояние автомобильной дороги регионального значения и достижение целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» |