ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 6 апреля 2020 г. № 134

г. Кызыл

О принятии решения о реализации бюджетных

инвестиций в объект капитального строительства

государственной собственности Республики Тыва

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Тыва от 2 декабря 2019 г. № 555-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение Министерства труда и социальной политики Республики Тыва о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства на 2021-2022 годы.

1.1. Наименование объекта капитального строительства – «Строительство двух жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания в ГБУ Республики Тыва «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с психоневрологическим отделением».

1.2. Планируемое место нахождения объекта капитального строительства – земельные участки с кадастровыми номерами 17:13:0201011:76 и 17:13:0000000:485, адрес (местонахождение) объекта: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с. Хайыракан, ул. Дыртык-оола д. 21 и д. 21/1.

1.3. Направление инвестирования – строительство.

1.4. Наименование государственного заказчика – Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

1.5. Наименование застройщика – Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

1.6. Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу, – общая площадь здания не менее 1851,54 кв. м; вместимость – 40 койко-мест корпуса № 1 и 40 койко-мест корпуса № 2.

1.7. Год начала реализации инвестиций в объект капитального строительства – 2021 год.

1.8. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 2022 год.

1.9. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства – 154 771,45 тыс. руб., в том числе затраты на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий – 390,54 тыс. рублей.

1.10. Распределение предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства по годам:

2021 год – 106 304,85 тыс. рублей;

2022 год – 48 076,06 тыс. рублей.

1.11. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, – 154 771,45 тыс. рублей:

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 1934,35 тыс. рублей, в том числе подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий, – 390,54 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 152 837,10 тыс. рублей.

1.12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта:

2021 год – 106 304,85 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 105 241,80 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 1 063,05 тыс. рублей;

2022 год – 48 076,06 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 47 595,30 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 480,76 тыс. рублей.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

Первый заместитель Председателя

 Правительства Республики Тыва А. Брокерт