ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27 марта 2019 г. № 139

г. Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**строительства и жилищно-коммунального**

**хозяйства Республики Тыва за 2018 год и**

**о приоритетном направлении**

**деятельности на 2019 год**

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Овсянникова Е.Ю. об итогах деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва за 2018 год.
2. Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» определить приоритетным направлением деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2019 год реализацию национального проекта «Жильё и городская среда», проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».
3. Утвердить прилагаемый [план](consultantplus://offline/ref=B1298DE75B549ED927702F4ADA77B941C1EED8BE1069E323A6E147D39A993145FD7FAA19F9D3704832B240OEoBD) мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2019 год.
4. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=AE63A28A18F80A41486BD4BAFD249DC68BB91987B34EF498F07DE918A9C56303o0p2D) Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2018 г. № 183 «Об итогах деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва за 2017 и о приоритетных направлениях деятельности на 2018 год».
5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 27 марта 2019 г. № 139

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по реализации приоритетного направления

деятельности Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204**   **«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской**  **Федерации на период до 2024 года»** | | | |
| **Региональный проект «Жилье и городская среда»** | | | |
| 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Республики Тыва | в течение года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | улучшение жилищных условий 500 семей на территории Республики Тыва за 2019 год |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | |
| 2. Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | в течение года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | благоустройство не менее 12 дворовых территорий и 15 общественных территорий в 10 муниципальных образованиях республики |
| **Региональный проект «Обеспечение устойчивого**  **сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | |
| 3. Проведение комплекса мероприятий для приобретения (строительства) жилых помещений для переселенцев | в течение года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | выполнение строительно-монтажных работ |
| **Национальный проект «Экология»** | | | |
| 4. Реконструкция водозабора с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района | в течение года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | возведение зданий водозаборных сооружений – насосной станции 1 подъема, резервуара чистой воды |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. **Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва, до 2030 года**   **утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва**  **от 24 декабря 2018 г. № 638** | | | |
| 5. Обеспечение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-комму-нального хозяйства республики к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. | в течение года | Отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйства | модернизация и реконструкция малых котельных в 7 населенных пунктах (замена котла на теплотрон в котельной МУП «Тепловик», установка резервного независимого источника электроэнергии в котельной МУП «Тепловик») |
| 6. Приобретение специализированной коммунальной техники | август | управление жилищно-коммунального хозяйства | приобретение специализированной коммунальной техникой предприятий жилищно-коммунального хозяйства г. Кызыла, Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Овюрского, Тес-Хемского, Дзун-Хемчикского, Сут-Хольского кожуунов |
| 7. Строительство водоколонок на территории Республики Тыва | август | управление жилищно-коммунального хозяйства | строительство 6 водоколонок в с. Ээр-Хавак Бай-Тайгиского кожууна, с. Чаа-Суур Овюрского кожууна, с. Терлиг-Хая Кызылского кожууна, с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна, с. Тарлаг Пий-Хемского кожууна, с. Суг-Бажы Каа-Хемского кожууна |
| 1. **Послание Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту)**   **Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике**  **«2019 год – старт на пути к достижению национальных целей»** | | | |
| 8. Формирование и ведение реестров многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г. на портале «Реформа ЖКХ» государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | ежеквартально | управление жилищно-коммунального хозяйства | формирование реестров в гг. Кызыл и Ак-Довурак, а также в 6 районах республики: г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна, с. Бай-Хаак Тандинского кожууна, пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, г. Туран Пий-Хемского кожууна, с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 9. Достижение планового показателя по вводу жилья | в течение года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | ввод не менее 112,0 тыс. кВ. м жилья на территории Республики Тыва |