ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 19 января 2023 г. № 16-р

г.Кызыл

**Об утверждении пятилетнего плана**

**мероприятий по строительству, реконструкции,**

**капитальному ремонту объектов капитального**

 **строительства на 2023-2027 годы в рамках**

**государственных программ и региональных**

**проектов Республики Тыва**

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 21 июня 2022 г. № Пр-1483ГС утвержденный Президентом Российской Федерации от 24 августа 2022 г.

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства Республики Тыва на 2023-2027 годы в рамках региональных проектов и программ.

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва со дня официального опубликования настоящего распоряжения ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносить в Правительство Республики Тыва предложения по изменению перечня мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в целях их синхронизации.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 19 января 2023 г. № 16-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

 объектов капитального строительства на 2023-2027 годы в рамках

 государственных программ и региональных проектов Республики Тыва

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования | Всего |
| 2023 | 2024\* | 2025\* | 2026\* | 2027\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» | 1 062 432,44 | 1 134 797,30 | 297 934,05 | 655 484,64 | 0,00 | 3 150 648,43 |
| 1.1. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | 584 478,50 | 841 531,70 | 4 668,45 | 655 484,64 | 0,00 | 2 086 163,29 |
| Строительство объекта «Дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная, д. 44» | 584 478,50 | 736 070,79 | 3 724,18 | 542 572,84 | 0,00 | 1 866 846,31 |
| Федеральный бюджет | 578 633,70 | 728 710,10 | 0,00 | 537 147,10 | 0,00 | 1 844 490,90 |
| Республиканский бюджет | 5 844,80 | 7 360,69 | 3 724,18 | 5 425,74 | 0,00 | 22 355,41 |
| Строительство объекта «Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для филиала ГБУ Республики Тыва «Сукпакский специальный дом-интернат» филиал «Хадын» | 0,00 | 105 460,91 | 944,27 | 112 911,80 | 0,00 | 219 316,98 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 104 406,30 | 0,00 | 111 782,70 |  | 216 189,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 1 054,61 | 944,27 | 1 129,10 |  | 3 127,98 |
| 1.2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 461 614,98 | 293 265,60 | 293 265,60 | 0,00 | 0,00 | 1 048 146,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переходящие с прошлых лет | 22 349,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 349,38 |
| Завершение строительства 2 жилых помещений в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна | 125,35 |  |  |  |  | 125,35 |
| Республиканский бюджет | 125,35 |  |  |  |  | 125,35 |
| Завершение строительства 8 жилых помещений в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна | 16 927,99 |  |  |  |  | 16 927,99 |
| Республиканский бюджет | 16 927,99 |  |  |  |  | 16 927,99 |
| Завершение строительства 81 жилого помещения по ул. Полигонная г. Кызыл  | 5 296,04 |  |  |  |  | 5 296,04 |
| Республиканский бюджет | 5 296,04 |  |  |  |  | 5 296,04 |
| По программе 2023 г. | 439 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 265,60 |
| Строительство 155 жилых помещений в муниципальных образованиях Республики Тыва | 439 265,60 |  |  |  |  | 439 265,60 |
| Федеральный бюджет | 290 332,60 |  |  |  |  | 290 332,60 |
| Республиканский бюджет | 148 933,00 |  |  |  |  | 148 933,00 |
| По программе 2024 г. | 0,00 | 293 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 265,60 |
| Строительство жилых помещений в 2024 г. |  | 293 265,60 |  |  |  | 293 265,60 |
| Федеральный бюджет |  | 290 332,60 |  |  |  | 290 332,60 |
| Республиканский бюджет |  | 2 933,00 |  |  |  | 2 933,00 |
| По программе 2025 г. | 0,00 | 0,00 | 293 265,60 | 0,00 | 0,00 | 293 265,60 |
| Строительство жилых помещений в 2025 г. |  |  | 293 265,60 |  |  | 293 265,60 |
| Федеральный бюджет |  |  | 290 332,60 |  |  | 290 332,60 |
| Республиканский бюджет |  |  | 2 933,00 |  |  | 2 933,00 |
| 1.3. Капитальный ремонт учреждений социальной сферы республиканской и муниципальной собственности | 16 338,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 338,96 |
| Капитальный ремонт здания ГБУ Республики Тыва «ЦСПСиД Овюрского района» | 3 373,06 |  |  |  |  | 3 373,06 |
| Республиканский бюджет | 3 373,06 |  |  |  |  | 3 373,06 |
| Капитальный ремонт здания ГБУ Республики Тыва «ЦСПСиД Улуг-Хемского района»  | 2 965,90 |  |  |  |  | 2 965,90 |
| Республиканский бюджет | 2 965,90 |  |  |  |  | 2 965,90 |
| Капитальный ремонт здания ГБУ Республики Тыва «ЦСПСиД Барун-Хемчикского района»  | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |
| Республиканский бюджет | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 2. Государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года» | 370 603,60 | 161 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 763,80 |
| 2.1. Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | 103 985,80 | 78 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 773,80 |
| Строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Кызыле» | 103 985,80 | 0,00 |  |  |  | 103 985,80 |
| Федеральный бюджет | 102 945,80 | 0,00 |  |  |  | 102 945,80 |
| Республиканский бюджет | 1 040,00 | 0,00 |  |  |  | 1 040,00 |
| Строительство модульного спортивного зала  | 0,00 | 78 788,00 |  |  |  | 78 788,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 78 000,00 |  |  |  | 78 000,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 788,00 |  |  |  | 788,00 |
| 2.2. Региональный проект «Спорт – норма жизни» | 231 617,80 | 82 372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 990,00 |
| Cтроительство «Спортивно-культурный центр в пгт. Каа-Хем» | 231 617,80 | 82 372,20 |  |  |  | 313 990,00 |
| Федеральный бюджет | 229 300,80 | 81 548,20 |  |  |  | 310 849,00 |
| Республиканский бюджет | 2 317,00 | 824,00 |  |  |  | 3 141,00 |
| 2.3. «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Строительство спортивного комплекса в г. Шагонаре | 20 000,00 |  |  |  |  | 20 000,00 |
| Республиканский бюджет | 20 000,00 |  |  |  |  | 20 000,00 |
| 2.4. Капитальный ремонт объектов спорта республиканской и муниципальной собственности | 15 000,00 |  |  |  |  | 15 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа Каа-Хемского кожууна» | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа «Авырга» | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа Пий-Хемского кожууна»  | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа Тоджинского кожууна» | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа Эрзинского кожууна» | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа Бай-Тайгинского кожууна» | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа Монгун-Тайгинского кожууна» | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа Овюрского кожууна» | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа Тандинского кожууна» | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа Тес-Хемского кожууна» | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа Эрзинского кожууна» | 1 500,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |
| Республиканский бюджет | 1 500,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа «Тыва» | 2 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 |
| Республиканский бюджет | 2 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 |
| Капитальный ремонт РГБУ Республики Тыва «Спортивная школа г. Ак-Довурак» | 1 500,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |
| Республиканский бюджет | 1 500,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |
| 2.5. Губернаторский проект «Эзирлернин уязы»-«Гнездо орлят» | 49 845,00 | 42 051,00 | 38 246,00 | 0,00 | 0,00 | 130 142,00 |
| Строительство спортивного зала ангарного типа | 18 595,00 | 15 434,00 | 13 891,00 |  |  | 34 029,00 |
| Республиканский бюджет | 18 595,00 | 15 434,00 | 13 891,00 |  |  | 34 029,00 |
| Строительство 10 малых спортивных залов | 31 250,00 | 26 617,00 | 24 355,00 |  |  | 57 867,00 |
| Республиканский бюджет | 27 250,00 | 22 617,00 | 20 355,00 |  |  | 49 867,00 |
| Муниципальный бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  | 8 000,00 |
| 3. Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 6 069 414,35 | 2 004 487,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 073 901,62 |
| 3.1. Региональный проект «Современная школа» | 5 465 744,25 | 2 004 487,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470 231,52 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 237 069,50 | 370 922,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 991,52 |
| Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыл на территории 8-го микрорайона по ул. Бай-Хаакской» (1 этап) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 616 мест в г. Чадан» (1 этап) | 237 069,50 | 370 922,02 |  |  |  | 607 991,52 |
| Федеральный бюджет | 234 698,80 | 367 212,80 |  |  |  | 601 911,60 |
| Республиканский бюджет | 2 370,70 | 3 709,22 |  |  |  | 6 079,92 |
| Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 1 249 476,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 476,36 |
| Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле по ул. Кечил-оола, д. 73» | 624 738,18 |  |  |  |  | 624 738,18 |
| Федеральный бюджет | 618 490,80 |  |  |  |  | 618 490,80 |
| Республиканский бюджет | 6 247,38 |  |  |  |  | 6 247,38 |
| Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле мкрн. «Спутник» (3-4 квартал)» | 624 738,18 |  |  |  |  | 624 738,18 |
| Федеральный бюджет | 618 490,80 |  |  |  |  | 618 490,80 |
| Республиканский бюджет | 6 247,38 |  |  |  |  | 6 247,38 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 228 673,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 673,13 |
| Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Кызыл-Хая» (1 этап) | 228 673,13 |  |  |  |  | 228 673,13 |
| Федеральный бюджет | 226 386,40 |  |  |  |  | 226 386,40 |
| Республиканский бюджет | 2 286,73 |  |  |  |  | 2 286,73 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года | 3 750 525,25 | 1 633 565,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 384 090,51 |
| Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Сукпак» | 579 103,13 | 0,00 |  |  |  | 579 103,13 |
| Федеральный бюджет | 573 312,10 | 0,00 |  |  |  | 573 312,10 |
| Республиканский бюджет | 5 791,03 | 0,00 |  |  |  | 5 791,03 |
| Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак» (1 этап) | 799 021,82 | 294 710,71 |  |  |  | 1 093 732,53 |
| Федеральный бюджет | 791 031,60 | 291 763,60 |  |  |  | 1 082 795,20 |
| Республиканский бюджет | 7 990,22 | 2 947,11 |  |  |  | 10 937,33 |
| Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 616 мест в с. Балгазын» | 734 387,27 | 508 736,67 |  |  |  | 1 243 123,94 |
| Федеральный бюджет | 727 043,40 | 503 649,30 |  |  |  | 1 230 692,70 |
| Республиканский бюджет | 7 343,87 | 5 087,37 |  |  |  | 12 431,24 |
| Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле, мкрн. Вавилинский затон» (1 этап) | 847 173,64 | 396 911,31 |  |  |  | 1 244 084,95 |
| Федеральный бюджет | 838 701,90 | 392 942,20 |  |  |  | 1 231 644,10 |
| Республиканский бюджет | 8 471,74 | 3 969,11 |  |  |  | 12 440,85 |
| Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в пгт. Каа-Хем» (1 этап) | 790 839,40 | 433 206,57 |  |  |  | 1 224 045,96 |
| Федеральный бюджет | 782 931,00 | 428 874,50 |  |  |  | 1 211 805,50 |
| Республиканский бюджет | 7 908,40 | 4 332,07 |  |  |  | 12 240,46 |
| 3.2. Модернизация школьных систем образования  | 573 670,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 670,10 |
| Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия г. Шагонара» | 38 262,22 |  |  |  |  | 38 262,22 |
| Федеральный бюджет | 37 879,60 |  |  |  |  | 37 879,60 |
| Республиканский бюджет | 382,62 |  |  |  |  | 382,62 |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг | 21 634,04 |  |  |  |  | 21 634,04 |
| Федеральный бюджет | 21 417,70 |  |  |  |  | 21 417,70 |
| Республиканский бюджет | 216,34 |  |  |  |  | 216,34 |
| Капитальный ремонт МБОУ «О-Шынаанская СОШ Тес-Хемского кожууна» | 38 763,84 |  |  |  |  | 38 763,84 |
| Федеральный бюджет | 38 376,20 |  |  |  |  | 38 376,20 |
| Республиканский бюджет | 387,64 |  |  |  |  | 387,64 |
| Капитальный ремонт МБОУ «Сесерлигская СОШ» | 66 991,21 |  |  |  |  | 66 991,21 |
| Федеральный бюджет | 66 321,30 |  |  |  |  | 66 321,30 |
| Республиканский бюджет | 669,91 |  |  |  |  | 669,91 |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна | 28 097,07 |  |  |  |  | 28 097,07 |
| Федеральный бюджет | 27 816,10 |  |  |  |  | 27 816,10 |
| Республиканский бюджет | 280,97 |  |  |  |  | 280,97 |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Тоора-Хем | 78 281,92 |  |  |  |  | 78 281,92 |
| Федеральный бюджет | 77 499,10 |  |  |  |  | 77 499,10 |
| Республиканский бюджет | 782,82 |  |  |  |  | 782,82 |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 им. С. Тока с. Сарыг-Сеп | 35 371,92 |  |  |  |  | 35 371,92 |
| Федеральный бюджет | 35 018,20 |  |  |  |  | 35 018,20 |
| Республиканский бюджет | 353,72 |  |  |  |  | 353,72 |
| Капитальный ремонт МБОУ «Ак-Чыраанская СОШ Овюрского кожууна» | 31 082,22 |  |  |  |  | 31 082,22 |
| Федеральный бюджет | 30 771,40 |  |  |  |  | 30 771,40 |
| Республиканский бюджет | 310,82 |  |  |  |  | 310,82 |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского района | 22 327,17 |  |  |  |  | 22 327,17 |
| Федеральный бюджет | 22 103,90 |  |  |  |  | 22 103,90 |
| Республиканский бюджет | 223,27 |  |  |  |  | 223,27 |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Булун-Терек | 37 752,63 |  |  |  |  | 37 752,63 |
| Федеральный бюджет | 37 375,10 |  |  |  |  | 37 375,10 |
| Республиканский бюджет | 377,53 |  |  |  |  | 377,53 |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Сосновка | 40 422,83 |  |  |  |  | 40 422,83 |
| Федеральный бюджет | 40 018,60 |  |  |  |  | 40 018,60 |
| Республиканский бюджет | 404,23 |  |  |  |  | 404,23 |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4 г. Ак-Довурак | 97 483,23 |  |  |  |  | 97 483,23 |
| Федеральный бюджет | 96 508,40 |  |  |  |  | 96 508,40 |
| Республиканский бюджет | 974,83 |  |  |  |  | 974,83 |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 г. Турана | 37 199,80 |  |  |  |  | 37 199,80 |
| Федеральный бюджет | 36 827,80 |  |  |  |  | 36 827,80 |
| Республиканский бюджет | 372,00 |  |  |  |  | 372,00 |
| 3.3. Капитальный ремонт объектов образования республиканской и муниципальной собственности | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 г. Ак-Довурака  | 4 000,00 |  |  |  |  | 4 000,00 |
| Республиканский бюджет | 4 000,00 |  |  |  |  | 4 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБОУ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» | 3 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |
| Республиканский бюджет | 3 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» | 13 000,00 |  |  |  |  | 13 000,00 |
| Республиканский бюджет | 13 000,00 |  |  |  |  | 13 000,00 |
| Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Юность» | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |
| Республиканский бюджет | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБОУ «Хондергейская школа-интернат для детей с ОВЗ» | 3 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |
| Республиканский бюджет | 3 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техникум» | 2 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 |
| Республиканский бюджет | 2 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 |
| 4. Государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 1 187 163,66 | 526 286,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 450,60 |
| Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями | 364 952,88 | 163 759,57 |  |  |  | 528 712,45 |
| Федеральный бюджет | 361 303,30 | 162 121,90 |  |  |  | 523 425,20 |
| Республиканский бюджет | 3 649,58 | 1 637,67 |  |  |  | 5 287,25 |
| Строительство объекта «Повысительная насосная станция в мкрн. «Иркутский», г. Кызыл» | 76 021,35 |  |  |  |  | 76 021,35 |
| Федеральный бюджет | 75 261,10 |  |  |  |  | 75 261,10 |
| Республиканский бюджет | 760,25 |  |  |  |  | 760,25 |
| Строительство подводящих сетей водопровода для объекта «Повысительная насосная станция «Иркутская» | 253 111,11 |  |  |  |  | 253 111,11 |
| Федеральный бюджет | 252 855,70 |  |  |  |  | 252 855,70 |
| Республиканский бюджет | 255,41 |  |  |  |  | 255,41 |
| Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довураке | 28 981,06 | 362 527,37 |  |  |  | 391 508,43 |
| Федеральный бюджет | 28 692,80 | 358 902,10 |  |  |  | 387 594,90 |
| Республиканский бюджет | 288,26 | 3 625,27 |  |  |  | 3 913,53 |
| Реконструкция водозабора и магистрального водовода с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района | 107 431,26 |  |  |  |  | 107 431,26 |
| Федеральный бюджет | 106 356,90 |  |  |  |  | 106 356,90 |
| Республиканский бюджет | 1 074,36 |  |  |  |  | 1 074,36 |
| Строительство инженерных сетей в микрорайоне Монгун г. Кызыла (инфраструктурный бюджетный кредит)  | 105 000,00 |  |  |  |  | 105 000,00 |
| Республиканский бюджет | 105 000,00 |  |  |  |  | 105 000,00 |
| Строительство инженерных сетей в микрорайоне западнее ул. Полигонная, д. 2 г. Кызыл (инфраструктурный бюджетный кредит)  | 117 110,60 |  |  |  |  | 117 110,60 |
| Республиканский бюджет | 117 110,60 |  |  |  |  | 117 110,60 |
| Строительство инженерных сетей в мкрн. Спутник, 3-4 кварталы, г. Кызыл (инфраструктурный бюджетный кредит)  | 134 555,40 |  |  |  |  | 134 555,40 |
| Республиканский бюджет | 134 555,40 |  |  |  |  | 134 555,40 |
| 5. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 117 658,89 | 60 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 108,89 |
| 5.1. Этап 2022-2023 гг. | 86 258,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 258,89 |
| Строительство объекта «12-квартирный 3 этажный, 2 подъездный жилой дом по ул. Юбилейная, д. 15 в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна» | 31 225,15 |  |  |  |  | 31 225,15 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 30 596,27 |  |  |  |  | 30 596,27 |
| Республиканский бюджет | 628,89 |  |  |  |  | 628,89 |
| Строительство объекта «18-квартирный 3 этажный, 2 подъездный жилой дом по ул. Первомайская, д. 11 в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна» | 35 347,07 |  |  |  |  | 35 347,07 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 34 635,16 |  |  |  |  | 34 635,16 |
| Республиканский бюджет | 711,90 |  |  |  |  | 711,90 |
| Строительство объекта «18-квартирный 3 этажный, 2 подъездный жилой дом по ул. Первомайская, д. 6 в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна» (10 помещений) | 19 686,67 |  |  |  |  | 19 686,67 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 19 290,17 |  |  |  |  | 19 290,17 |
| Республиканский бюджет | 396,50 |  |  |  |  | 396,50 |
| 5.2. Этап 2023-2024 гг. | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 400,00 |
| Строительство объекта «18-квартирный 3 этажный, 2 подъездный жилой дом по ул. Первомайская, д. 6 в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна» (8 помещений) | 31 400,00 |  |  |  |  | 31 400,00 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 31 090,00 |  |  |  |  | 31 090,00 |
| Республиканский бюджет | 310,00 |  |  |  |  | 310,00 |
| 5.3. Этап 2024-2025 гг. | 0,00 | 60 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 450,00 |
| Строительство жилых помещений |  | 60 450,00 |  |  |  | 60 450,00 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 59 850,00 |  |  |  | 59 850,00 |
| Республиканский бюджет |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |
| 6. Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2021-2025 годы». | 451 310,30 | 519 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 210,30 |
| Строительство (реконструкция) канализационных очистных сооружений (КОС) в г. Кызыле, 1 и 2 этапы реконструкции | 451 310,30 | 519 900,00 |  |  |  | 971 210,30 |
| Федеральный бюджет | 446 797,20 | 514 701,00 |  |  |  | 961 498,20 |
| Республиканский бюджет | 4 513,10 | 5 199,00 |  |  |  | 9 712,10 |
| 7. Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» | 783 522,62 | 1 563 474,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 996,89 |
| 7.1. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» | 145 462,02 | 250 342,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 804,97 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Чаа-Суур» | 8 646,00 |  |  |  |  | 8 646,00 |
| Федеральный бюджет | 8 451,47 |  |  |  |  | 8 451,47 |
| Республиканский бюджет | 194,54 |  |  |  |  | 194,54 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Шивилиг» | 8 646,00 |  |  |  |  | 8 646,00 |
| Федеральный бюджет | 8 451,47 |  |  |  |  | 8 451,47 |
| Республиканский бюджет | 194,54 |  |  |  |  | 194,54 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Белдир-Арыг» | 12 331,00 |  |  |  |  | 12 331,00 |
| Федеральный бюджет | 12 053,55 |  |  |  |  | 12 053,55 |
| Республиканский бюджет | 277,45 |  |  |  |  | 277,45 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Сыстыг-Хем» | 8 646,02 |  |  |  |  | 8 646,02 |
| Федеральный бюджет | 8 451,47 |  |  |  |  | 8 451,47 |
| Республиканский бюджет | 194,55 |  |  |  |  | 194,55 |
| Строительство объекта «Врачебная амбулатория с. Морен» | 12 331,00 |  |  |  |  | 12 331,00 |
| Федеральный бюджет | 12 053,55 |  |  |  |  | 12 053,55 |
| Республиканский бюджет | 277,45 |  |  |  |  | 277,45 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт Успенка» | 12 331,00 |  |  |  |  | 12 331,00 |
| Федеральный бюджет | 12 053,55 |  |  |  |  | 12 053,55 |
| Республиканский бюджет | 277,45 |  |  |  |  | 277,45 |
| Капитальный ремонт объекта «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр» (Детская поликлиника) | 82 531,00 |  |  |  |  | 82 531,00 |
| Федеральный бюджет | 80 674,05 |  |  |  |  | 80 674,05 |
| Республиканский бюджет | 1 856,95 |  |  |  |  | 1 856,95 |
| Строительство объекта «Врачебная амбулатория с. Шуй» |  | 12 331,00 |  |  |  | 12 331,00 |
| Федеральный бюджет |  | 12 053,55 |  |  |  | 12 053,55 |
| Республиканский бюджет |  | 277,45 |  |  |  | 277,45 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Баян-Тала» |  | 12 331,00 |  |  |  | 12 331,00 |
| Федеральный бюджет |  | 12 053,55 |  |  |  | 12 053,55 |
| Республиканский бюджет |  | 277,45 |  |  |  | 277,45 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Бояровка» |  | 8 646,00 |  |  |  | 8 646,00 |
| Федеральный бюджет |  | 8 451,47 |  |  |  | 8 451,47 |
| Республиканский бюджет |  | 194,54 |  |  |  | 194,54 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Кок-Хаак» |  | 8 646,00 |  |  |  | 8 646,00 |
| Федеральный бюджет |  | 8 451,47 |  |  |  | 8 451,47 |
| Республиканский бюджет |  | 194,54 |  |  |  | 194,54 |
| Строительство объекта «Врачебная амбулатория с. Саглы» |  | 13 347,10 |  |  |  | 13 347,10 |
| Федеральный бюджет |  | 13 046,79 |  |  |  | 13 046,79 |
| Республиканский бюджет |  | 300,31 |  |  |  | 300,31 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Хут» |  | 8 646,00 |  |  |  | 8 646,00 |
| Федеральный бюджет |  | 8 451,47 |  |  |  | 8 451,47 |
| Республиканский бюджет |  | 194,54 |  |  |  | 194,54 |
| Реконструкция объекта «Республиканская больница № 2» Поликлиника г. Кызыл |  | 10 170,00 |  |  |  | 10 170,00 |
| Федеральный бюджет |  | 9 941,18 |  |  |  | 9 941,18 |
| Республиканский бюджет |  | 228,83 |  |  |  | 228,83 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Чазылары» |  | 8 646,00 |  |  |  | 8 646,00 |
| Федеральный бюджет |  | 8 451,47 |  |  |  | 8 451,47 |
| Республиканский бюджет |  | 194,54 |  |  |  | 194,54 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Ырбан» |  | 8 646,00 |  |  |  | 8 646,00 |
| Федеральный бюджет |  | 8 451,47 |  |  |  | 8 451,47 |
| Республиканский бюджет |  | 194,54 |  |  |  | 194,54 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Ийи-Тал» |  | 8 646,00 |  |  |  | 8 646,00 |
| Федеральный бюджет |  | 8 451,47 |  |  |  | 8 451,47 |
| Республиканский бюджет |  | 194,54 |  |  |  | 194,54 |
| Строительство объекта «Врачебная амбулатория с. Элегест» |  | 12 331,00 |  |  |  | 12 331,00 |
| Федеральный бюджет |  | 12 053,55 |  |  |  | 12 053,55 |
| Республиканский бюджет |  | 277,45 |  |  |  | 277,45 |
| Строительство объекта «Офис врача общей практики с. Ишкин» |  | 12 331,00 |  |  |  | 12 331,00 |
| Федеральный бюджет |  | 12 053,55 |  |  |  | 12 053,55 |
| Республиканский бюджет |  | 277,45 |  |  |  | 277,45 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Авыйган» |  | 8 646,00 |  |  |  | 8 646,00 |
| Федеральный бюджет |  | 8 451,47 |  |  |  | 8 451,47 |
| Республиканский бюджет |  | 194,54 |  |  |  | 194,54 |
| Капитальный ремонт объекта «Бай-Тайгинская центральная кожуунная больница» Инфекционное отделение |  | 7 000,00 |  |  |  | 7 000,00 |
| Федеральный бюджет |  | 6 842,50 |  |  |  | 6 842,50 |
| Республиканский бюджет |  | 157,50 |  |  |  | 157,50 |
| Капитальный ремонт объекта «Бай-Тайгинская центральная кожуунная больница» (Поликлиника) |  | 7 000,00 |  |  |  | 7 000,00 |
| Федеральный бюджет |  | 6 842,50 |  |  |  | 6 842,50 |
| Республиканский бюджет |  | 157,50 |  |  |  | 157,50 |
| Капитальный ремонт объекта «Кызылская центральная кожуунная больница» |  | 63 441,04 |  |  |  | 63 441,04 |
| Федеральный бюджет |  | 62 012,64 |  |  |  | 62 012,64 |
| Республиканский бюджет |  | 1 428,40 |  |  |  | 1 428,40 |
| Капитальный ремонт объекта «Каа-Хемская центральная кожуунная больница» |  | 15 319,03 |  |  |  | 15 319,03 |
| Федеральный бюджет |  | 14 974,35 |  |  |  | 14 974,35 |
| Республиканский бюджет |  | 344,68 |  |  |  | 344,68 |
| Капитальный ремонт объекта «Монгун-Тайгинская центральная кожуунная больница» |  | 17 277,68 |  |  |  | 17 277,68 |
| Федеральный бюджет |  | 16 888,93 |  |  |  | 16 888,93 |
| Республиканский бюджет |  | 388,75 |  |  |  | 388,75 |
| Капитальный ремонт объекта «Тес-Хемская центральная кожуунная больница»  |  | 6 942,10 |  |  |  | 6 942,10 |
| Федеральный бюджет |  | 6 785,91 |  |  |  | 6 785,91 |
| Республиканский бюджет |  | 156,20 |  |  |  | 156,20 |
| 7.2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 606 060,61 | 1 313 131,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 191,92 |
| Проектирование и строительство объекта «Республиканская детская больница в г. Кызыле» на 150 коек | 606 060,61 | 1 313 131,31 |  |  |  | 1 919 191,92 |
| Федеральный бюджет | 600 000,00 | 1 300 000,00 |  |  |  | 1 900 000,00 |
| Республиканский бюджет | 6 060,61 | 13 131,31 |  |  |  | 19 191,92 |
| 7.3. Капитальный ремонт объектов здравоохранения республиканской и муниципальной собственности | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| Капитальный ремонт объекта «Стражное отделение ГБУЗ Республики Тыва «Респсихбольница» по ул. Островная, д. 6 в г. Кызыле | 16 000,00 |  |  |  |  | 16 000,00 |
| Республиканский бюджет | 16 000,00 |  |  |  |  | 16 000,00 |
| Фельдшерско-акушерский пункт в с. Кочетово | 4 000,00 |  |  |  |  | 4 000,00 |
| Республиканский бюджет | 4 000,00 |  |  |  |  | 4 000,00 |
| Централизация малых котельных объектов ГБУЗ Республики Тыва «Сут-Хольская ЦКБ»  | 6 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 |
| Республиканский бюджет | 6 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 |
| Централизация малых котельных объектов ГБУЗ Республики Тыва «Овюрская ЦКБ» | 6 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 |
| Республиканский бюджет | 6 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 |
| 8. Государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» | 117 630,19 | 404 642,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 272,22 |
| 8.1. Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа | 78 779,75 | 57 677,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 457,32 |
| Капитальный ремонт объекта «СДК с. Алдан-Маадыр» | 16 601,70 |  |  |  |  | 16 601,70 |
| Федеральный бюджет | 16 435,70 |  |  |  |  | 16 435,70 |
| Республиканский бюджет | 166,00 |  |  |  |  | 166,00 |
| Капитальный ремонт объекта «Дом культуры с. Эрги-Барлык» | 16 723,50 |  |  |  |  | 16 723,50 |
| Федеральный бюджет | 16 556,20 |  |  |  |  | 16 556,20 |
| Республиканский бюджет | 167,30 |  |  |  |  | 167,30 |
| Строительство объекта «Центр культурного развития в г. Кызыл» | 45 454,55 |  |  |  |  | 45 454,55 |
| Федеральный бюджет | 45 000,00 |  |  |  |  | 45 000,00 |
| Республиканский бюджет | 454,55 |  |  |  |  | 454,55 |
| 8.2. Модернизация театров юного зрителя и театров кукол |  | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Тувинский государственный театр кукол» |  | 270 000,00 |  |  |  | 270 000,00 |
| Федеральный бюджет |  | 189 000,00 |  |  |  | 189 000,00 |
| Республиканский бюджет |  | 81 000,00 |  |  |  | 81 000,00 |
| 8.3. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев |  | 23 162,42 |  |  |  | 23 162,42 |
| Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев |  | 23 162,42 |  |  |  | 23 162,42 |
| Федеральный бюджет |  | 22 930,80 |  |  |  | 22 930,80 |
| Республиканский бюджет |  | 231,62 |  |  |  | 231,62 |
| 8.4. Государственная поддержка отрасли культуры | 23 994,85 | 76 964,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 959,29 |
| Реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств с. Сарыг-Сеп им. В.Г. Иванова» | 23 994,85 | 76 964,45 |  |  |  | 100 959,29 |
| Федеральный бюджет | 23 754,90 | 76 194,80 |  |  |  | 99 949,70 |
| Республиканский бюджет | 239,95 | 769,65 |  |  |  | 1 009,59 |
| 8.5. Капитальный ремонт объектов культуры республиканской и муниципальной собственности | 14 855,60 |  |  | 0,00 | 0,00 | 14 855,60 |
| Капитальный ремонт общежития работников культуры по ул. Лопсанчапа, д. 2, г. Кызыл (2 этап) | 6 206,14 |  |  |  |  | 6 206,14 |
| Республиканский бюджет | 6 206,14 |  |  |  |  | 6 206,14 |
| Капитальный ремонт здания республиканской детской библиотеки им. К.И. Чуковского (1 этап) | 2 732,26 |  |  |  |  | 2 732,26 |
| Республиканский бюджет | 2 732,26 |  |  |  |  | 2 732,26 |
| Капитальный ремонт здания филиала Национального музея Республики Тыва им. Алдан- Маадыра в с. Алдан-Маадыр | 5 917,20 |  |  |  |  | 5 917,20 |
| Республиканский бюджет | 5 917,20 |  |  |  |  | 5 917,20 |
| Капитальный ремонт скульптурных композиций «Обелиск Центр Азии» и «Царская Охота» | 39 198,60 |  |  |  |  | 39 198,60 |
| Республиканский бюджет | 39 198,60 |  |  |  |  | 39 198,60 |
| 9. Губернаторский проект «Сорунза» («Притяжение») | 26 400,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| Строительство СДК в с. Ак-Чыраа | 13 200,00 |  |  |  |  | 13 200,00 |
| Республиканский бюджет | 11 700,00 |  |  |  |  | 11 700,00 |
| Муниципальный бюджет | 1 500,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |
| Строительство СДК в с. Кара-Чыраа | 13 200,00 |  |  |  |  | 13 200,00 |
| Республиканский бюджет | 11 700,00 |  |  |  |  | 11 700,00 |
| Муниципальный бюджет | 1 500,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |
| 10. Государственная программа Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» | 49 413,91 | 9 999,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 413,84 |
| Устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыла | 14 487,78 | 0,00 |  |  |  | 14 487,78 |
| Федеральный бюджет | 14 342,90 | 0,00 |  |  |  | 14 342,90 |
| Республиканский бюджет | 144,88 | 0,00 |  |  |  | 144,88 |
| Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадан в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна | 34 926,13 | 9 999,93 |  |  |  | 44 926,06 |
| Федеральный бюджет | 34 576,80 | 9 899,90 |  |  |  | 44 476,70 |
| Республиканский бюджет | 349,33 | 100,03 |  |  |  | 449,36 |
| 11. Государственная программа Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» | 95 328,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 328,81 |
| 11.1. Регионлаьный проект «Современный облик сельских территорий» | 72 431,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 431,91 |
| Строительство ясельного корпуса на 30 мест для МБДОУ «Детский сад «Хуннээрек» с. Нарын | 39 885,50 |  |  |  |  | 39 885,50 |
| Федеральный бюджет | 35 142,50 |  |  |  |  | 35 142,50 |
| Республиканский бюджет | 355,00 |  |  |  |  | 355,00 |
| Муниципальный бюджет | 398,00 |  |  |  |  | 398,00 |
| Внебюджетные средства | 3 990,00 |  |  |  |  | 3 990,00 |
| Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Усть-Бурен | 19 628,71 |  |  |  |  | 19 628,71 |
| Федеральный бюджет | 17 353,30 |  |  |  |  | 17 353,30 |
| Республиканский бюджет | 175,41 |  |  |  |  | 175,41 |
| Муниципальный бюджет | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |
| Внебюджетные средства | 2 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 |
| Капитальный ремонт МБДОУ Кызыл-Сылдысский детский сад «Челээш» с. Булун-Бажы | 12 917,70 |  |  |  |  | 12 917,70 |
| Федеральный бюджет | 8 443,60 |  |  |  |  | 8 443,60 |
| Республиканский бюджет | 2 227,10 |  |  |  |  | 2 227,10 |
| Муниципальный бюджет | 107,00 |  |  |  |  | 107,00 |
| Внебюджетные средства | 2 140,00 |  |  |  |  | 2 140,00 |
| 11.2. Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | 22 896,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 896,90 |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в г. Чадан | 4 579,38 |  |  |  |  | 4 579,38 |
| Федеральный бюджет | 4 533,58 |  |  |  |  | 4 533,58 |
| Республиканский бюджет | 45,80 |  |  |  |  | 45,80 |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Кызыл-Хая | 4 579,38 |  |  |  |  | 4 579,38 |
| Федеральный бюджет | 4 533,58 |  |  |  |  | 4 533,58 |
| Республиканский бюджет | 45,80 |  |  |  |  | 45,80 |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Хандагайты Овюрского района | 4 579,38 |  |  |  |  | 4 579,38 |
| Федеральный бюджет | 4 533,58 |  |  |  |  | 4 533,58 |
| Республиканский бюджет | 45,80 |  |  |  |  | 45,80 |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Чаа-Холь | 4 579,38 |  |  |  |  | 4 579,38 |
| Федеральный бюджет | 4 533,58 |  |  |  |  | 4 533,58 |
| Республиканский бюджет | 45,80 |  |  |  |  | 45,80 |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Эрзин | 4 579,38 |  |  |  |  | 4 579,38 |
| Федеральный бюджет | 4 533,58 |  |  |  |  | 4 533,58 |
| Республиканский бюджет | 45,80 |  |  |  |  | 45,80 |
| 12. Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республики Тыва на 2021-2024 годы» | 68 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 306,00 |
| Строительство поста «Ак» в г. Ак-Довураке | 38 306,00 |  |  |  |  | 38 306,00 |
| Республиканский бюджет | 38 306,00 |  |  |  |  | 38 306,00 |
| Строительство многоквартирного жилого дома с общественным пунктом для участкового уполномоченного полиции в с. Ильинка Каа-Хемского кожууна | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |
| Республиканский бюджет | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |
| Строительство многоквартирного жилого дома с общественным пунктом для участкового уполномоченного полиции в с. Аржаан Пий-Хемского кожууна | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |
| Республиканский бюджет | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |
| Строительство многоквартирного жилого дома с общественным пунктом для участкового уполномоченного полиции в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |
| Республиканский бюджет | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 13. Региональный проект «Жилье» | 39 244,00 | 39 244,00 | 39 244,00 | 0,00 | 0,00 | 117 732,00 |
| Проектирование и строительство специализированного жилищного фонда для работников социальной сферы | 39 244,00 | 39 244,00 | 39 244,00 |  |  | 117 732,00 |
| Республиканский бюджет | 39 244,00 | 39 244,00 | 39 244,00 |  |  | 117 732,00 |
| Итого | 10 527 472,38 | 6 489 655,36 | 375 424,05 | 655 484,64 | 0,00 | 18 048 036,43 |
| из них: |  |
| Федеральный бюджет | 9 427 963,01 | 6 203 000,17 | 290 332,60 | 648 929,80 | 0,00 | 16 570 225,57 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 115 611,61 | 59 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 461,61 |
| Республиканский бюджет | 968 162,77 | 222 805,20 | 81 091,45 | 6 554,84 | 0,00 | 1 278 614,26 |
| Муниципальный бюджет | 7 605,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 605,00 |
| Внебюджетные средства | 8 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 130,00 |

\* Объемы финансирования указаны справочно и подлежат уточнению при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете и при формировании проекта закона Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период.