ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2017 г. № 167

г.Кызыл

О внесении изменения в краткосрочный план

реализации региональной программы

«Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на

территории Республики Тыва, на 2014-

2043 годы» на 2014-2016 годы

В соответствии с частью 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. № 2322 ВХ-1 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва», постановлением Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 281 «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2014-2016 годы», утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 26 июня 2014 г. № 314, изложив его в следующей редакции:

«КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2014-2016 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется

предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и которые включены

в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством

краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2014 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1. | г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 16 | 1966 | - | кирпичные | 4 | 2 | 802,00 | 802,00 | 692,90 | 70 | 1 928 151,00 | 904 881,28 | 578 445,30 | 155 601,76 | 289 222,66 | 2404,18 | 2404,18 | 12.2014 |
| 2. | г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 6 | 1974 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2824,00 | 2824,00 | 2439,90 | 106 | 2 122 721,00 | 996 192,99 | 636 816,30 | 171 303,55 | 318 408,16 | 751,67 | 2404,18 | 12.2014 |
| 3. | г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 8 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4183,00 | 4183,00 | 3614,10 | 161 | 2 139 970,62 | 1 004 288,23 | 641 991,19 | 172 695,60 | 320 995,60 | 511,59 | 2404,18 | 12.2014 |
| Итого по г. Ак-Довураку | X | X | X | X | X | 7 809,00 | 7 809,00 | 6 746,90 | 337 | 6 190 842,62 | 2 905 362,50 | 1 857 252,79 | 499 600,91 | 928 626,42 | 792,78 | 2404,18 | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 4 | г. Кызыл, ул. Гагарина, д. 6 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3 440,90 | 3 440,90 | 2 263,80 | 120 | 1 376 726,00 | 646 097,50 | 372 414,35 | 151 705,19 | 206 508,96 | 400,11 | 3 415,66 | 12.2014 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 3 | 1975 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5 757,50 | 5 757,50 | 3 922,00 | 220 | 2 057 541,00 | 965 603,98 | 556 579,72 | 226 726,06 | 308 631,24 | 357,37 | 3 415,66 | 12.2014 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 4 | 1978 | - | панельные | 5 | 6 | 6 965,30 | 6 965,30 | 4 337,70 | 235 | 820 457,00 | 385 040,45 | 221 939,55 | 90 408,41 | 123 068,59 | 117,79 | 3 415,66 | 12.2014 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 6 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1 464,40 | 1 464,40 | 949,70 | 67 | 699 004,00 | 328 042,57 | 189 085,64 | 77 025,16 | 104 850,63 | 477,33 | 3 415,66 | 12.2014 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 27 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 662,80 | 662,80 | 411,00 | 26 | 673 409,00 | 316 030,83 | 182 162,01 | 74 204,78 | 101 011,38 | 1 016,01 | 3 415,66 | 12.2014 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Крылова, д. 1а | 1981 | - | кирпичные | 5 | 6 | 6 058,50 | 6 058,50 | 3 711,00 | 188 | 1 324 284,00 | 621 486,47 | 358 228,39 | 145 926,47 | 198 642,67 | 218,58 | 3 415,66 | 12.2014 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Московская, д. 102 | 1985 | - | панельные | 5 | 4 | 4 129,50 | 4 129,50 | 2 487,10 | 165 | 848 254,00 | 398 085,60 | 229 458,84 | 93 471,42 | 127 238,14 | 205,41 | 3 415,66 | 12.2014 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 31 | 1986 | - | панельные | 5 | 4 | 4 149,70 | 4 149,70 | 2 487,70 | 157 | 1 570 466,00 | 737 019,68 | 424 822,42 | 173 053,92 | 235 569,98 | 378,45 | 3 415,66 | 12.2014 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 33 | 1986 | - | панельные | 5 | 4 | 4 116,30 | 4 116,30 | 2 500,40 | 134 | 1 514 376,00 | 710 696,64 | 409 649,66 | 166 873,23 | 227 156,47 | 367,90 | 3 415,66 | 12.2014 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 28 | 1988 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1 086,80 | 1 086,80 | 563,60 | 48 | 3 706 877,44 | 1 739 637,55 | 1 002 737,16 | 408 470,94 | 556 031,79 | 3 410,82 | 3 415,66 | 12.2014 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 8 | 1959 | - | деревянные | 2 | 2 | 644,80 | 644,80 | 420,60 | 29 | 1 003 910,00 | 471 134,95 | 271 564,92 | 110 623,59 | 150 586,54 | 1 556,93 | 3 415,66 | 12.2014 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 10 | 1960 | - | деревянные | 2 | 2 | 665,60 | 665,60 | 477,60 | 26 | 1 025 697,00 | 481 359,59 | 277 458,46 | 113 024,34 | 153 854,61 | 1 541,01 | 3 415,66 | 12.2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 44 | 1987 |  | панельные | 9 | 4 | 8 291,70 | 8 291,70 | 5 176,10 | 235 | 3 404 810,00 | 1 597 877,30 | 921 025,74 | 375 185,30 | 510 721,66 | 410,63 | 3 415,66 | 12.2014 |
| Итого по г. Кызылу | X | X | X | X | X | 47 433,80 | 47 433,80 | 29 708,30 | 1650 | 20 025 811,44 | 9 398 113,11 | 5 417 126,86 | 2 206 698,81 | 3 003 872,66 | 422,18 | 3 415,66 | X |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 17. | г. Шагонар, ул. Октябрьская, д. 7 | 1981 | 2014 | кирпичные | 2 | 1 | 504,40 | 504,40 | 269,20 | 21 | 1 500 000,00 | 703 950,01 | 450 000,00 | 121 049,98 | 225 000,01 | 2 973,83 | 2 973,83 | 12.2014 |
| 18. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 1 | 1986 | 2014 | железобетонные | 5 | 2 | 2349,20 | 2349,20 | 1502,00 | 135 | 3 190 842,62 | 1 497 462,48 | 957 252,79 | 257 500,95 | 478 626,40 | 1 358,27 | 2 973,83 | 12.2014 |
| 19. | г. Шагонар, ул. Студенческая, д. 7 | 1982 | 2014 | кирпичные | 2 | 1 | 504,40 | 504,40 | 269,20 | 26 | 1 500 000,00 | 703 950,01 | 450 000,00 | 121 049,98 | 225 000,01 | 2 973,83 | 2 973,83 | 12.2014 |
| Итого по г. Шагонару | X | X | X | X | X | 3 358,00 | 3 358,00 | 2 040,40 | 182 | 6 190 842,62 | 2 905 362,50 | 1 857 252,79 | 499 600,91 | 928 626,42 | 1 843,61 | 2 973,83 | X |
| Итого за 2014 год: | X | X | X | X | X | 58 600,80 | 58 600,80 | 38 495,60 | 2169 | 32 407 496,68 | 15 208 838,11 | 9 131 632,44 | 3 205 900,63 | 4 861 125,50 | X | X | X |
| 2015 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1. | г. Ак-Дову-рак, ул. Комсомольская, д. 5 | 1969 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1 247,10 | 1 217,10 | 788,60 | 112 | 1 092 018,74 | 163 802,81 | 480 488,25 | 362 168,00 | 85 559,68 | 897,23 | 1 650,00 | 12.2015 |
| Итого по г. Ак-Довураку | X | X | X | X | X | 1 247,10 | 1 217,10 | 788,60 | 112 | 1 092 018,74 | 163 802,81 | 480 488,25 | 362 168,00 | 85 559,68 | 897,23 | 1 650,00 | X |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 2. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 760,90 | 745,90 | 458,80 | 65 | 1 634 979,79 | 238 656,00 | 891 405,97 | 121 840,00 | 383 077,82 | 2 191,96 | 3 200,00 | 12.2015 |
| 3. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 2 | 760,50 | 745,50 | 455,50 | 64 | 2 060 371,00 | 330 976,99 | 1 109 089,72 | 170 283,87 | 450 020,42 | 2 763,74 | 3 200,00 | 12.2015 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4 а | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 726,60 | 711,60 | 358,80 | 48 | 1 734 220,00 | 257 257,27 | 948 752,38 | 130 294,33 | 397 916,02 | 2 437,07 | 3 200,00 | 12.2015 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 485,20 | 475,20 | 327,80 | 42 | 1 399 400,00 | 204 349,20 | 768 775,52 | 104 325,50 | 321 949,78 | 2 944,87 | 3 200,00 | 12.2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 755,10 | 740,10 | 472,50 | 66 | 1 736 540,00 | 253 572,00 | 953 341,29 | 129 455,00 | 400 171,71 | 2 346,36 | 3 200,00 | 12.2015 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 13 | 1959 |  | кирпичные | 2 | 2 | 477,16 | 462,16 | 330,40 | 31 | 1 279 990,00 | 189 422,84 | 700 944,94 | 95 928,89 | 293 693,33 | 2 769,58 | 3 200,00 | 12.2015 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 110 | 1964 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1 143,90 | 1 113,90 | 565,03 | 104 | 888 715,15 | 129 769,20 | 487 738,25 | 66 250,50 | 204 957,20 | 797,84 | 3 200,00 | 12.2015 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 27 | 1958 |  | кирпичные | 2 | 2 | 677,80 | 662,80 | 412,80 | 54 | 1 456 450,73 | 219 452,14 | 792 773,61 | 112 532,93 | 331 692,05 | 2 197,42 | 3 200,00 | 12.2015 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Складская, д. 5 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 528,10 | 513,10 | 345,10 | 48 | 1 607 781,00 | 235 672,80 | 879 622,26 | 120 317,00 | 372 168,94 | 3 133,47 | 3 200,00 | 12.2015 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 3 а | 1960 |  | кирпичные | 2 | 1 | 280,92 | 270,92 | 180,80 | 22 | 70 661,51 | 10 334,40 | 39 965,38 | 5 275,98 | 15 085,75 | 260,82 | 3 200,00 | 12.2015 |
| Итого по г. Кызылу | X | X | X | X | X | 6 596,18 | 6 441,18 | 3 907,53 | 544 | 13 869 109,18 | 2 069 462,84 | 7 572 409,32 | 1 056 504,00 | 3 170 733,02 | 2 153,19 | 3 200,00 | X |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 12 | г. Шагонар, ул. Дружбы, д.22 | 1988 |  | Панельные | 2 | 2 | 616,60 | 601,60 | 300,80 | 20 | 1 640 120,07 | 246 018,01 | 997 193,00 | 362 168,00 | 34 741,06 | 2 726,26 | 2 800,00 | 12.2015 |
| Итого по г. Шагонару | X | X | X | X | X | 616,60 | 601,60 | 300,80 | 20 | 1 640 120,07 | 246 018,01 | 997 193,00 | 362 168,00 | 34 741,06 | 2 726,26 | 2 800,00 | X |
| Итого за 2015 год | X | X | X | X | X | 8 459,88 | 8 259,88 | 4 996,93 | 676 | 16 601 247,99 | 2 479 283,66 | 9 050 090,57 | 1 780 840,00 | 3 291 033,76 | 2 010,46 | 3 200,00 | X |
| 2016 год |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 1. | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 14 | 1965 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1395,60 | 1365,60 | 803,60 | 96 | 981 415,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981 415,85 | 703,22 | 2 700,00 | 09.2016 |
| 2. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 98 | 1965 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1254,60 | 1224,60 | 776,20 | 95 | 1 187 745,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 187 745,42 | 946,71 | 2 700,00 | 09.2016 |
| 3. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100 | 1965 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1267,80 | 1237,80 | 806,60 | 102 | 358 022,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358 022,07 | 282,40 | 2 700,00 | 09.2016 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 104 | 1970 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1291,10 | 1261,10 | 797,70 | 99 | 939 820,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 939 820,62 | 727,92 | 2 700,00 | 09.2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 106 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1953,80 | 1903,80 | 1270,70 | 168 | 1 001 818,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 001 818,55 | 512,75 | 2 700,00 | 09.2016 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 81 | 1965 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1250,00 | 1220,00 | 792,40 | 98 | 822 661,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822 661,92 | 658,13 | 2 700,00 | 09.2016 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д. 17 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3350,30 | 3318,30 | 2254,79 | 289 | 1 945 208,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 945 208,43 | 580,61 | 2 700,00 | 09.2016 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 87 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2046,20 | 2006,20 | 1311,50 | 145 | 1 413 576,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 413 576,06 | 690,83 | 2 700,00 | 09.2016 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 30 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 640,00 | 586,40 | 358,20 | 33 | 966 851,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 966 851,56 | 1 510,71 | 2 700,00 | 09.2016 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Крав-ченко, д. 14 | 1960 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1097,10 | 1057,10 | 708,50 | 108 | 1 480 725,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 480 725,04 | 1 349,67 | 2 700,00 | 09.2016 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Крав-ченко, д. 36 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 668,35 | 402,80 | 281,96 | 34 | 1 527 020,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 527 020,95 | 2 284,76 | 3 060,00 | 12.2016 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 12 | 1959 | 2013 | кирпичные | 4 | 2 | 1595,00 | 1137,00 | 909,60 | 80 | 1 546 720,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 546 720,00 | 969,73 | 3 060,00 | 12.2016 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Эрзинская, д. 33 | 1973 | - | деревянные | 2 | 2 | 537,2 | 284,8 | 376,04 | 27 | 1 042 809,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 042 809,13 | 1 941,19 | 3 060,00 | 12.2016 |
| Итого по г. Кызылу | X | X | X | X | X | 18 347,05 | 17 005,50 | 11 447,79 | 1 374,00 | 15 214 395,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 214 395,60 | 829,26 | 2 584,29 | X |
| Итого за 2016 год | X | X | X | X | X | 18 347,05 | 17 005,50 | 11 447,79 | 1 374,00 | 15 214 395,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 214 395,60 | X | X | X |
| Итого за 2014- 2016 гг. | X | X | X | X | X | 85 407,73 | 83 866,18 | 54 940,32 | 4219 | 64 223 140,27 | 17 688 121,77 | 18 181 723,01 | 4 986 740,63 | 23 366 554,86 | X | X | X |

Р Е Е С Т Р

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется

предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный

субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого на 2014-2016 гг. | 64 223 140,27 | 25 000 284,15 | 0,00 | 0,00 | 13 977,07 | 35 437 576,50 | 7 260,42 | 0,00 | 7 867,60 | 3 785 279,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого на 2014 год | 32 407 496,68 | 12 797 026,00 | 0,00 | 0,00 | 7 362,38 | 15 825 191,06 | 0,00 | 0,00 | 7 867,60 | 3 785 279,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Ак-Довураку на 2014 год | 6 190 842,62 | 1 218 498,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571,30 | 2 479 126,00 | 0,00 | 0,00 | 6 103,60 | 2 493 218,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1ю | г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 16 | 1 928 151,00 | 636 638,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 661 293,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 | 630 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2ю | г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 6 | 2 122 721,00 | 581 860,00 | 0,00 | 0,00 | 846,30 | 770 391,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280,00 | 770 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3ю | г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 8 | 2 139 970,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173,00 | 1 047 442,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413,60 | 1 092 528,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Кызыл на 2014 г. | 20 025 811,44 | 10 211 108,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112,68 | 8 522 642,44 | 0,00 | 0,00 | 1 764,00 | 1 292 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Гагарина, д. 6 | 1 376 726,00 | 1 376 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 3 | 2 057 541,00 | 2 057 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 4 | 820 457,00 | 820 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 6 | 699 004,00 | 699 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 27 | 673 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 673 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Крылова, д. 1А | 1 324 284,00 | 1 324 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 102 | 848 254,00 | 848 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 31 | 1 570 466,00 | 1 570 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 33 | 1 514 376,00 | 1 514 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 28 | 3 706 877,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,68 | 3 706 877,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 8 | 1 003 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,00 | 699 114,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 304 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 10 | 1 025 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 711 841,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 313 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 44 | 3 404 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944,00 | 3 404 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Шагонару на 2014 г. | 6 190 842,62 | 1 367 420,00 | 0,00 | 0,00 | 678,40 | 4 823 422,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Шагонар, ул. Октябрьская, д. 7 | 1 500 000,00 | 683 710,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 816 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 1 | 3 190 842,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 3 190 842,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Шагонар, ул. Студенческая, д. 7 | 1 500 000,00 | 683 710,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 816 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого на 2015 г.: | 16 601 247,99 | 1 105 412,63 | 0,00 | 0,00 | 5 172,95 | 15 495 835,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Ак-Довураку | 1 092 018,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,38 | 1 092 018,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская д.5 | 1 092 018,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,38 | 1 092 018,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Кызылу на 2015 г.: | 13 869 109,18 | 1 105 412,63 | 0,00 | 0,00 | 4 142,81 | 12 763 696,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д.10 | 1 634 979,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,60 | 1 634 979,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д.12 | 2 060 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,69 | 2 060 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Колхозная, д.4 а | 1 734 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,20 | 1 734 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д.6 | 1 399 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,04 | 1 399 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д.8 | 1 736 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,38 | 1 736 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Комсомольская, д.13 | 1 279 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,48 | 1 279 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Кочетова д.110 | 888 715,15 | 888 715,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Красных партизан, д.27 | 1 456 450,73 | 146 035,97 | 0,00 | 0,00 | 590,30 | 1 310 414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Складская, д.5 | 1 607 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,12 | 1 607 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Чульдума, д.3 а | 70 661,51 | 70 661,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Шагонару на 2015 г.: | 1 640 120,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,76 | 1 640 120,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Шагонар, ул. Дружбы, д.22 | 1 640 120,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,76 | 1 640 120,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого на 2016 г. | 15 214 395,60 | 11 097 845,52 | 0,00 | 0,00 | 1 441,74 | 4 116 550,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Кызылу на 2016 г. | 15 214 395,60 | 11 097 845,52 | 0,00 | 0,00 | 1 441,74 | 4 116 550,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 14 | 981 415,85 | 981 415,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 98 | 1 187 745,42 | 1 187 745,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100 | 358 022,07 | 358 022,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 104 | 939 820,62 | 939 820,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 106 | 1 001 818,55 | 1 001 818,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 81 | 822 661,92 | 822 661,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д. 17 | 1 945 208,43 | 1 945 208,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 87 | 1 413 576,06 | 1 413 576,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 30 | 966 851,56 | 966 851,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 14 | 1 480 725,04 | 1 480 725,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 36 | 1 527 020,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,98 | 1527020,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 12 | 1 546 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,20 | 1546720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Эрзинская, д. 33 | 1 042 809,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,56 | 1 042 809,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2014 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1. | г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 16 | 802,00 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1928151,00 | 0,00 | 1928151,00 |
| 2. | г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 6 | 2824,00 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2122721,00 | 0,00 | 2122721,00 |
| 3. | г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 8 | 4183,00 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2139970,62 | 0,00 | 2139970,62 |
| Итого по г. Ак-Довураку | 7809,00 | 337 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 6190842,62 | 0,00 | 6190842,62 |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 4. | г. Кызыл, ул. Гагарина, д. 6 | 3 440,9 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 376 726,00 | 0,00 | 1376726,00 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 3 | 5 757,5 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 057 541,00 | 0,00 | 2057541,00 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 4 | 6 965,3 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 820 457,00 | 0,00 | 820457,00 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 6 | 1 464,4 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 699 004,00 | 0,00 | 699004,00 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 27 | 662,8 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 673 409,00 | 0,00 | 673409,00 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Крылова, д. 1А | 6 058,5 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 324 284,00 | 0,00 | 1324284,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 102 | 4 129,5 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 848 254,00 | 0,00 | 848254,00 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 31 | 4 149,7 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 570 466,00 | 0,00 | 1570466,00 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 33 | 4 116,3 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 514 376,00 | 0,00 | 1514376,00 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 28 | 1 086,8 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3 706 877,44 | 0,00 | 3706877,44 |
| 14. | г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 8 | 644,8 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 003 910,00 | 0,00 | 1003910,00 |
| 15. | г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 10 | 665,6 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 025 697,00 | 0,00 | 1025697,00 |
| 16. | г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 44 | 8 291,7 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3 404 810,00 | 0,00 | 3404810,00 |
| Итого по г. Кызыл | 47 433,80 | 1650 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 20 025 811,44 | 0,00 | 20025811,44 |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 17. | г. Шагонар, ул. Октябрьская, д. 7 | 504,4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |
| 18. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушен-ская, д. 1 | 2349,2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3190842,62 | 3190842,62 |
| 19. | г. Шагонар, ул. Студенческая, д. 7 | 504,4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |
| Итого по г. Шагонару | 3 358,00 | 182 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6190842,62 | 6190842,62 |
| Итого за 2014 г. | 58 600,80 | 2169 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 | 0,00 | 0,00 | 26216654,06 | 6190842,62 | 32407496,68 |
| 2015 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1. | г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5 | 1247,10 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 018,74 | 1 092 018,74 |
| Итого по г. Ак-Довураку | 1247,10 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 018,74 | 1 092 018,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 2. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 110 | 1 143,90 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 715,15 | 888 715,15 |
| 3. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а | 726,60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 220,00 | 1 734 220,00 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6 | 485,20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 400,00 | 1 399 400,00 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8 | 755,10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 540,00 | 1 736 540,00 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10 | 760,90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 979,79 | 1 634 979,79 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12 | 760,50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 371,00 | 2 060 371,00 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 13 | 477,16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 990,00 | 1 279 990,00 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 27 | 677,80 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 450,73 | 1 456 450,73 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 3а | 280,92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 661,51 | 70 661,51 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Складская, д. 5 | 528,10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 781,00 | 1 607 781,00 |
| Итого по г. Кызыл | 6 596,18 | 544 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13869109,18 | 13869109,18 |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 12. | г. Шагонар, ул. Дружба 2 этажн, д. 22 | 616,60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 120,07 | 1 640 120,07 |
| Итого по г. Шагонару | 616,60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 120,07 | 1 640 120,07 |
| Итого за 2015 г. | 8459,88 | 676 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 601 247,99 | 16 601 247,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 1. | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 14 | 1395,60 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 981 415,85 | 0,00 | 981 415,85 |
| 2. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 98 | 1254,60 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 187 745,42 | 0,00 | 1 187 745,42 |
| 3. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100 | 1267,80 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 358 022,07 | 0,00 | 358 022,07 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 104 | 1291,10 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 939 820,62 | 0,00 | 939 820,62 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 106 | 1953,80 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 001 818,55 | 0,00 | 1 001 818,55 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 81 | 1250,00 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 822 661,92 | 0,00 | 822 661,92 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д. 17 | 3350,30 | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 945 208,43 | 0,00 | 1 945 208,43 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 87 | 2046,20 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 413 576,06 | 0,00 | 1 413 576,06 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 30 | 640,00 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 966 851,56 | 0,00 | 966 851,56 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 14 | 1097,10 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 480 725,04 | 0,00 | 1 480 725,04 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 36 | 668,35 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 527 020,95 | 0,00 | 1 527 020,95 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 12 | 1595,00 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 546 720,00 | 0,00 | 1 546 720,00 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Эрзинская, д. 33 | 537,2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 042 809,13 | 0,00 | 1 042 809,13 |
| Итого по г. Кызылу | 18347,05 | 1374 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 15 214 395,60 | 0,00 | 15 214 395,60 |
| Итого за 2016 г. | 18347,1 | 1374 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,00 | 15 214 395,60 | 0,00 | 15 214 395,60 |
| Итого за 2014-2016 гг. | 85407,7 | 4219 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 15,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 41 431 049,66 | 22 792 090,61 | 64 223 140,27 | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва 							       О. Натсак