ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 18 апреля 2022 г. № 206

г. Кызыл

**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Республики Тыва**

**от 24 ноября 2020 г. № 577**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 г. № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 ноября 2020 г. № 577 «Об утверждении государственной комплексной программы Республики Тыва «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2021-2025 годы» следующие изменения:

1) в наименовании постановления цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

2) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1772 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»,» исключить;

3) в пункте 1 цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

4) в пункте 2 цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

5) в пункте 3 слова «на официальном» заменить словами «на «Официальном»;

6) в государственной комплексной программе Республики Тыва «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2021-2025 годы» (далее – Программа):

а) в наименовании цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

б) в паспорте Программы:

в наименовании цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

в позиции «Наименование Программы» цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

в позиции «Государственный заказчик – координатор Программы», «Государственный заказчик Программы» слова «строительства и» исключить;

в позиции «Государственный заказчик Программы» слова «строительства и» исключить;

в позиции «Ответственные исполнители Программы» слова «строительства и» исключить;

в позиции «Участники Программы» слова «строительства и» исключить;

в позиции «Цели программы» цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

в позиции «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объем бюджетных ассигнований Программы | – | общий объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников финансирования составляет 7 956 058,43 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 г. – 3 437 934,75 тыс. рублей;  в 2023 г. – 2 259 647,86 тыс. рублей;  в 2024 г. – 2 258 475,82 тыс. рублей.  По источникам финансирования:  федеральный бюджет – 6 313 316,57 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 г. – 2 736 487,57 тыс. рублей;  в 2023 г. – 1 789 000,52 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1 787 828,48 тыс. рублей;  республиканский бюджет – 827 239,93 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 г. – 352 682,59 тыс. рублей;  в 2023 г. – 237 278,67 тыс. рублей;  в 2024 г. – 237278,67 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 815 501,93 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 г. – 348 764,59 тыс. рублей;  в 2023 г. – 233 368,67 тыс. рублей;  в 2024 г. – 233.368,67 тыс. рублей»; |

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

в) в абзаце первом раздела I цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

г) в разделе II:

в абзаце первом цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

в абзаце одиннадцатом цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

д) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем финансирования мероприятий составит 7 956 058,43 тыс. рублей, в том числе:

в 2022 г. – 3 437 934,75 тыс. рублей;

в 2023 г. – 2 259 647,86 тыс. рублей;

в 2024 г. – 2 258 475,82 тыс. рублей.

Объем финансирования из федерального бюджета составит 6 313 316,57 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 г. – 2 736 487,57 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1 789 000,52 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1 787 828,48 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 827 239,93 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 г. – 352 682,59 тыс. рублей;

в 2023 г. – 237 278,67 тыс. рублей;

в 2024 г. – 237 278,67 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составит 815 501,93 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 г. – 348 764,59 тыс. рублей;

в 2023 г. – 233 368,67 тыс. рублей;

в 2024 г. – 233 368,67 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения:

подпрограммы 1 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 3 414 453,53 тыс. рублей;

подпрограммы 2 «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» составит 4 541 604,90 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и бюджетов других уровней.»;

е) раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Трудовые ресурсы

В результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффективности и надежности оказываемых населению и организациям жилищно-коммунальных услуг, комфортность и безопасность условий проживания. Будут созданы дополнительные временные (сезонные) рабочие места. Всего при внедрении мероприятий Программы до 2024 года планируется трудоустроить 1050 граждан.

При реализации мероприятий Программы также сохраняются и модернизируются 398 рабочих мест в действующих котельных.

Таблица трудоустраиваемых граждан на временные и сезонные работы в рамках Программы приведена в приложении № 4 к настоящей Программе.»;

ж) в абзаце восьмом раздела VI слова «экономики» заменить словами «экономического развития и промышленности»;

з) в подпрограмме 1 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2023» заменить цифрами «2024»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | – | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 3 414 453,53 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 г. – 712 971,81 тыс. рублей;  в 2023 г. – 1 351 326,88 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1 350 154,84тыс. рублей;  По источникам финансирования:  федеральный бюджет – 2 680 032,67 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 г. – 556 517,23 тыс. рублей;  в 2023 г. – 1 062 343,74 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1 061 171,70 тыс. рублей;  республиканский бюджет – 373 079,43 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 г. – 80 186,29 тыс. рублей;  в 2023 г. – 146 446,57 тыс. рублей;  в 2024 г. – 146 446,57 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 361 341,43 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 г. – 76 268,29 тыс. рублей;  в 2023 г. – 142 536,57 тыс. рублей;  в 2024 г. – 142 536,57 тыс. рублей»; |

в абзаце седьмом раздела II цифры «2023» заменить цифрами «2024»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Система (перечень) мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:

реконструкция магистральной и квартальной тепловой сети с установкой приборов учета тепловой энергии в тепловых камерах;

строительство котельной в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района и реконструкция котельной с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района;

строительство новой котельной в г. Шагонаре Улуг-Хемского района;

строительство новой котельной в г. Ак-Довураке;

строительство центрального теплового пункта и реконструкция тепловой сети в г. Шагонаре Улуг-Хемского района.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

ликвидировать сбои в работе предприятий жизнеобеспечения в осенне-зимний период;

уменьшить расход каменного угля;

обеспечить надежность в работе предприятий жизнеобеспечения в осенне-зимний период.»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 3 414 453,53 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 г. – 712 971,81 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1 351 326,88 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1 350 154,84 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2 680 032,67 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 г. – 556 517,23 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1 062 343,74 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1 061 171,70 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 373 079,43 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 г. – 80 186,29 тыс. рублей;

в 2023 г. – 146 446,57 тыс. рублей;

в 2024 г. – 146 446,57 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 361 341,43 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 г. – 76 268,29 тыс. рублей;

в 2023 г. – 142 536,57 тыс. рублей;

в 2024 г. – 142 536,57 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и бюджетов других уровней.»;

в абзаце пятом раздела VI слово «экономики» заменить словами «экономического развития и промышленности»;

и) в подпрограмме 2 «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Государственный заказчик – Подпрограммы» слова «строительства и» исключить;

в позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» слова «строительства и» исключить;

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | – | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 4 541 604,90 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 г. – 2 724 962,94 тыс. рублей;  в 2023 г. – 908 320,98 тыс. рублей;  в 2024 г. – 908 320,98 тыс. рублей;  По источникам финансирования:  федеральный бюджет – 3 633 283,90 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 г. – 2 179 970,00 тыс. рублей;  в 2023 г. – 726 657,00 тыс. рублей;  в 2024 г. – 726 657,00 тыс. рублей;  республиканский бюджет Республики Тыва – 454 160,50 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 г. – 272 496,00 тыс. рублей;  в 2023 г. – 90 832,00 тыс. рублей;  в 2024 г. – 90 832,00 тыс. рублей.  внебюджетные средства – 454 160,50 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 г. – 272 496,00 тыс. рублей;  в 2023 г. – 90 832,00 тыс. рублей;  в 2024 г. – 90 832,00 тыс. рублей»; |

в абзаце четвертом раздела I цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

в абзаце одиннадцатом раздела II цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Система (перечень) мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:

1) мероприятия по развитию системы водоснабжения, в том числе:

реконструкция магистрального водопровода г. Кызыла диаметром 530-630 мм, протяженностью 5800 м (от левобережных водозаборных сооружений по ул. Малоенисейская 108 – ул. Кузнецова – ул. Пролетарская – ул. Мугур – ул. Рабочая – ул. Титова до повысительной насосной станции по ул. Кечил-оола, д. 1);

реконструкция водопровода в правобережной части г. Кызыла с заменой на полиэтиленовые трубы;

строительство водопровода холодной воды по ул. Бухтуева г. Кызыла;

строительство сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник» г. Кызыла;

строительство водозаборных сооружений «Остров» г. Кызыла;

реконструкция магистрального водопровода с увеличением пропускной способности по ул. Дружбы г. Кызыла (от левобережных водозаборных сооружений до ул. Ленина);

строительство магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС «Иркутская» г. Кызыла;

2) мероприятия по развитию системы водоотведения, в том числе:

реконструкция канализационных сетей в правобережной части г. Кызыла, с устранением контруклонов;

реконструкция канализационных сетей г. Кызыла по ул. Тувинских добровольцев, от ул. Красноармейская до ул. Ленина;

реконструкция канализационных сетей г. Кызыла по ул. Калинина (коллектор Машзавода) от ул. Лопсанчапа до ул. Островского;

строительство линии по переработке и обезвреживанию отходов с иловых полей очистных сооружений канализации г. Кызыла;

строительство линии по переработке золошлаковых отходов г. Кызыла;

модернизация очистных сооружений Правого берега г. Кызыла с монтажом блока доочистки стоков;

реконструкция канализационного коллектора с увеличением пропускной способности по ул. Ленина г. Кызыла (от ул. Чульдума до канализационно-насосной станции № 1;

строительство ливневой канализации с блоком очистки по ул. Кочетова г. Кызыла (от ул. Чульдума до «Молодежного сквера»);

3) мероприятия по развитию систем теплоснабжения, в том числе:

реконструкция сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Чульдума – ул. Ленина – ул. Правобережная);

строительство сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Кочетова от улицы Бай-Хаакская до ул. Московской).»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 4 541 604,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 г. – 2 724 962,94 тыс. рублей;

в 2023 г. – 908 320,98 тыс. рублей;

в 2024 г. – 908 320,98 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального бюджета – 3 633 283,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 г. – 2 179 970,00 тыс. рублей;

в 2023 г. – 726 657,00 тыс. рублей;

в 2024 г. – 726 657,00 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств республиканского бюджета – 454 160,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 г. – 272 496,00 тыс. рублей;

в 2023 г. – 90 832,00 тыс. рублей;

в 2024 г. – 90 832,00 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет внебюджетных средств – 454 160,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 г. – 272 496,00 тыс. рублей;

в 2023 г. – 90 832,00 тыс. рублей;

в 2024 г. – 90 832,00 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и бюджетов других уровней.»;

в абзаце первом раздела VI слова «строительства и» исключить;

в разделе VII цифры «2025» заменить цифрами «2024»;

к) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной комплексной программе

Республики Тыва «Модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2021-2024 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий государственной комплексной программы

Республики Тыва «Модернизация жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы  (подпрограммы) | Источники финансирования | Объемы  финансирования, тыс. рублей | В том числе по годам | | | | Сроки исполнения | Ответственные за  исполнение |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа «Комплексная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2021-2025 годы» | всего | 7956058,43 | 0,00 | 3437934,75 | 2259647,86 | 2258475,82 | 2021-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 6313316,57 | 0,00 | 2736487,57 | 1789000,52 | 1787828,48 |
| республиканский бюджет | 827239,93 | 0,00 | 352682,59 | 237278,67 | 237278,67 |
| внебюджетные средства | 815501,93 | 0,00 | 348764,59 | 233368,67 | 233368,67 |
| 1. Подпрограмма 1 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | всего | 3414453,53 | 0,00 | 712971,81 | 1351326,88 | 1350154,84 | 2021-2024 гг. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 2680032,67 | 0,00 | 556517,23 | 1062343,74 | 1061171,70 |
| республиканский бюджет | 373079,43 | 0,00 | 80186,29 | 146446,57 | 146446,57 |
| внебюджетные средства | 361341,43 | 0,00 | 76268,29 | 142536,57 | 142536,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Реконструкция магистральной и квартальной тепловой сети с установкой приборов учета тепловой энергии в тепловых камерах | всего | 156772,38 | 0,00 | 31354,48 | 62708,95 | 62708,95 | 2021-2024 гг. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 125417,9 | 0,00 | 25083,58 | 50167,16 | 50167,16 |
| республиканский бюджет | 15677,24 | 0,00 | 3135,45 | 6270,90 | 6270,90 |
| внебюджетные средства | 15677,24 | 0,00 | 3135,45 | 6270,90 | 6270,90 |
| 1.2. Строительство котельной в с. Чаа-Холь и реконструкция котельной с. Хову-Аксы | всего | 240281,73 | 0,00 | 48056,35 | 96112,69 | 96112,69 | 2021-2024 гг. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 192225,45 | 0,00 | 38445,09 | 76890,18 | 76890,18 |
| республиканский бюджет | 24028,14 | 0,00 | 4805,63 | 9611,26 | 9611,26 |
| внебюджетные средства | 24028,14 | 0,00 | 4805,63 | 9611,26 | 9611,26 |
| 1.3. Строительство новой котельной в г. Шагонаре Улуг-Хемского района | всего | 1439960,59 | 0,00 | 287992,12 | 575984,24 | 575984,24 | 2021-2024 гг. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 1151968,47 | 0,00 | 230393,69 | 460787,39 | 460787,39 |
| республиканский бюджет | 143996,06 | 0,00 | 28799,21 | 57598,42 | 57598,42 |
| внебюджетные средства | 143996,06 | 0,00 | 28799,21 | 57598,42 | 57598,42 |
| 1.4. Строительство новой котельной в г. Ак-Довураке | всего | 1476399,83 | 0,00 | 295279,97 | 590559,93 | 590559,93 | 2021-2024 гг. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 1181119,85 | 0,00 | 236223,97 | 472447,94 | 472447,94 |
| республиканский бюджет | 147639,99 | 0,00 | 29528,00 | 59056,00 | 59056,00 |
| внебюджетные средства | 147639,99 | 0,00 | 29528,00 | 59056,00 | 59056,00 |
| 1.5. Строительство центрального теплового пункта и реконструкция тепловой сети в г. Шагонаре Улуг-Хемского района | всего | 101039,00 | 0,00 | 50288,90 | 25961,07 | 24789,03 | 2021-2024 гг. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 29301,00 | 0,00 | 26370,9 | 2051,07 | 879,03 |
| республиканский бюджет | 41738,00 | 0,00 | 13918,00 | 13910,00 | 13910,00 |
| внебюджетные средства | 30000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 2. Подпрограмма 2 «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2020-2025 годы» | всего | 4541604,90 | 0,00 | 2724962,94 | 908320,98 | 908320,98 | 2021-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 3633283,90 | 0,00 | 2179970,34 | 726656,78 | 726656,78 |
| республиканский бюджет | 454160,50 | 0,00 | 272496,30 | 90832,10 | 90832,10 |
| внебюджетные средства | 454160,50 | 0,00 | 272496,30 | 90832,10 | 90832,10 |
| 2.1. Мероприятие 1 по развитию системы водоснабжения г. Кызыла | всего | 1390602,00 | 0,00 | 834361,20 | 278120,40 | 278120,40 | 2021-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 1112481,60 | 0,00 | 667488,96 | 222496,32 | 222496,32 |
| республиканский бюджет | 139060,20 | 0,00 | 83436,12 | 27812,04 | 27812,04 |
| внебюджетные средства | 139060,20 | 0,00 | 83436,12 | 27812,04 | 27812,04 |
| 2.1.1. Реконструкция магистрального водопровода диаметром 530-630 мм, протяженностью 5800 м (от левобережных водозаборных сооружений по ул. Малоенисейская 108 – ул. Кузнецова – ул. Пролетарская – ул. Мугур – ул. Рабочая – ул. Титова до повысительной насосной станции по ул. Кечил-оола,  д. 1) | всего | 380000,00 | 0,00 | 228000,00 | 76000,00 | 76000,00 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 304000,00 | 0,00 | 182400,00 | 60800,00 | 60800,00 |
| республиканский бюджет | 38000,00 | 0,00 | 22800,00 | 7600,00 | 7600,00 |
| внебюджетные средства | 38000,00 | 0,00 | 22800,00 | 7600,00 | 7600,00 |
| 2.1.2. Реконструкция водопровода в правобережной части города с заменой на полиэтиленовые трубы | всего | 35000,00 | 0,00 | 21000,00 | 7000 | 7000 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 28000,00 | 0,00 | 16800,00 | 5600,00 | 5600,00 |
| республиканский бюджет | 3500,00 | 0,00 | 2100,00 | 700,00 | 700,00 |
| внебюджетные средства | 3500,00 | 0,00 | 2100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2.1.3. Строительство водопровода холодной воды по ул. Бухтуева | всего | 60000,00 | 0,00 | 36000 | 12000 | 12000 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 48000,00 | 0,00 | 28800,00 | 9600,00 | 9600,00 |
| республиканский бюджет | 6000,00 | 0,00 | 3600,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| внебюджетные средства | 6000,00 | 0,00 | 3600,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 2.1.4. Строительство сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник» | всего | 30000,00 | 0,00 | 18000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 24000,00 | 0,00 | 14400,00 | 4800,00 | 4800,00 |
| республиканский бюджет | 3000,00 | 0,00 | 1800,00 | 600,00 | 600,00 |
| внебюджетные средства | 3000,00 | 0,00 | 1800,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.1.5. Строительство водозаборных сооружений «Остров» | всего | 230000,00 | 0,00 | 138000,00 | 46000,00 | 46000,00 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 184000,00 | 0,00 | 110400,00 | 36800,00 | 36800,00 |
| республиканский бюджет | 23000,00 | 0,00 | 13800,00 | 4600,00 | 4600,00 |
| внебюджетные средства | 23000,00 | 0,00 | 13800,00 | 4600,00 | 4600,00 |
| 2.1.6. Реконструкция магистрального водопровода с увеличением пропускной способности по ул. Дружбы (от левобережных водозаборных сооружений до ул. Ленина) | всего | 382392,00 | 0,00 | 229435,20 | 76478,40 | 76478,40 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 305913,60 | 0,00 | 183548,16 | 61182,72 | 61182,72 |
| республиканский бюджет | 38239,20 | 0,00 | 22943,52 | 7647,84 | 7647,84 |
| внебюджетные средства | 38239,20 | 0,00 | 22943,52 | 7647,84 | 7647,84 |
| 2.1.7. Строительство магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС «Иркутская» | всего | 273210,00 | 0,00 | 163926,00 | 54642,00 | 54642,00 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 218568,00 | 0,00 | 131140,80 | 43713,60 | 43713,60 |
| республиканский бюджет | 27321,00 | 0,00 | 16392,60 | 5464,20 | 5464,20 |
| внебюджетные средства | 27321,00 | 0,00 | 16392,60 | 5464,20 | 5464,20 |
| 2.2. Мероприятия по развитию системы водоотведения | всего | 1102600,00 | 0,00 | 661560,00 | 220520,00 | 220520,00 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 882080,00 | 0,00 | 529248,00 | 176416,00 | 176416,00 |
| республиканский бюджет | 110260,00 | 0,00 | 66156,00 | 22052,00 | 22052,00 |
| внебюджетные средства | 110260,00 | 0,00 | 66156,00 | 22052,00 | 22052,00 |
| 2.2.1. Реконструкция канализационных сетей в правобережной части города, с устранением контруклонов | всего | 39000 | 0,00 | 23400 | 7800 | 7800 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 31200,00 | 0,00 | 18720,00 | 6240,00 | 6240,00 |
| республиканский бюджет | 3900,00 | 0,00 | 2340,00 | 780,00 | 780,00 |
| внебюджетные средства | 3900,00 | 0,00 | 2340,00 | 780,00 | 780,00 |
| 2.2.2. Реконструкция канализационных сетей по ул. Тувинских добровольцев, от ул. Красноармейская до ул. Ленина | всего | 69000,00 | 0,00 | 41400,00 | 13800,00 | 13800,00 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 55200,00 | 0,00 | 33120,00 | 11040,00 | 11040,00 |
| республиканский бюджет | 6900,00 | 0,00 | 4140,00 | 1380,00 | 1380,00 |
| внебюджетные средства | 6900,00 | 0,00 | 4140,00 | 1380,00 | 1380,00 |
| 2.2.3. Реконструкция канализационных сетей по ул. Калинина (коллектор Машзавода) от ул. Лопсанчапа до ул. Островского | всего | 67000,00 | 0,00 | 40200,00 | 13400,00 | 13400,00 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 53600,00 | 0,00 | 32160,00 | 10720,00 | 10720,00 |
| республиканский бюджет | 6700,00 | 0,00 | 4020,00 | 1340,00 | 1340,00 |
| внебюджетные средства | 6700,00 | 0,00 | 4020,00 | 1340,00 | 1340,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4. Строительство линии по переработке и обезвреживанию отходов с иловых полей очистных сооружений канализации | всего | 35000,00 | 0,00 | 21000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 28000,00 | 0,00 | 16800,00 | 5600,00 | 5600,00 |
| республиканский бюджет | 3500,00 | 0,00 | 2100,00 | 700,00 | 700,00 |
| внебюджетные средства | 3500,00 | 0,00 | 2100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2.2.5. Строительство линии по переработке золошлаковых отходов | всего | 25000,00 | 0,00 | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 20000,00 | 0,00 | 12000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| республиканский бюджет | 2500,00 | 0,00 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 |
| внебюджетные средства | 2500,00 | 0,00 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.2.6. Модернизация очистных сооружениий Правого берега с монтажом блока доочистки стоков | всего | 60000,00 | 0,00 | 36000 | 12000 | 12000 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 48000,00 | 0,00 | 28800,00 | 9600,00 | 9600,00 |
| республиканский бюджет | 6000,00 | 0,00 | 3600,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| внебюджетные средства | 6000,00 | 0,00 | 3600,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 2.2.7. Реконструкция канализационного коллектора с увеличением пропускной способности по ул. Ленина (от ул. Чульдума до канализационно-насосной станции № 1) | всего | 388100,00 | 0,00 | 232860 | 77620 | 77620 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 310480,00 | 0,00 | 186288,00 | 62096,00 | 62096,00 |
| республиканский бюджет | 38810,00 | 0,00 | 23286,00 | 7762,00 | 7762,00 |
| внебюджетные средства | 38810,00 | 0,00 | 23286,00 | 7762,00 | 7762,00 |
| 2.2.8. Строительство ливневой канализации с блоком очистки по ул. Кочетова (от ул. Чульдума до «Молодежного сквера») | всего | 419500,00 | 0,00 | 251700 | 83900 | 83900 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 335600,00 | 0,00 | 201360,00 | 67120,00 | 67120,00 |
| республиканский бюджет | 41950,00 | 0,00 | 25170,00 | 8390,00 | 8390,00 |
| внебюджетные средства | 41950,00 | 0,00 | 25170,00 | 8390,00 | 8390,00 |
| 2.3. Мероприятие 2 по развитию систем теплоснабжения | всего | 2048402,90 | 0,00 | 1229041,74 | 409680,58 | 409680,58 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 1638722,30 | 0,00 | 983233,38 | 327744,46 | 327744,46 |
| республиканский бюджет | 204840,30 | 0,00 | 122904,18 | 40968,06 | 40968,06 |
| внебюджетные средства | 204840,30 | 0,00 | 122904,18 | 40968,06 | 40968,06 |
| 2.3.1. Реконструкция сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Чульдума – ул. Ленина – ул. Правобережная) | всего | 187402,90 | 0,00 | 112441,74 | 37480,58 | 37480,58 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 149922,30 | 0,00 | 89953,38 | 29984,46 | 29984,46 |
| республиканский бюджет | 18740,30 | 0,00 | 11244,18 | 3748,06 | 3748,06 |
| внебюджетные средства | 18740,30 | 0,00 | 11244,18 | 3748,06 | 3748,06 |
| 2.3.2. Строительство сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Кочетова от улицы Бай-Хаакская до ул. Московской) | всего | 1861000,00 | 0,00 | 1116600,00 | 372200,00 | 372200,00 | 2022-2024 гг. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 1488800,00 | 0,00 | 893280,00 | 297760,00 | 297760,00 |
| республиканский бюджет | 186100,00 | 0,00 | 111660,00 | 37220,00 | 37220,00 |
| внебюджетные средства | 186100,00 | 0,00 | 111660,00 | 37220,00 | 37220,00 |

Приложение № 2

к государственной комплексной программе

Республики Тыва «Модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2021-2024 годы»

П Л А Н

реализации государственной комплексной программы

Республики Тыва «Модернизация жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, контрольного  события государственной программы | Сроки наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственные за  исполнение |
| 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Подпрограмма «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭУ-4» |
| 1.1. Реконструкция магистральных и квартальных тепловых сетей г. Ак-Довурака с установкой приборов учета тепловой энергии в тепловых камерах, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.1.1. Разработка ПСД по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей г. Ак-Довурака с установкой приборов учета тепловой энергии в тепловых камерах |  |  |  |  |  |  |  | 31 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей г. Ак-Довурака с установкой приборов учета тепловой энергии в тепловых камерах |  |  |  |  |  |  |  | 31 ноября |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.1.3. Начало работ по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей г. Ак-Довурака с установкой приборов учета тепловой энергии в тепловых камерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.1.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей г. Ак-Довурака с установкой приборов учета тепловой энергии в тепловых камерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 августа |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.2. Реконструкция котельной в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района и строительства котельной в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сентября |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.2.1. Разработка ПСД по реконструкции котельной в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района и строительству котельной в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района |  |  |  |  |  |  |  | 31 августа |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.2.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по реконструкции котельной в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района и строительству котельной в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 ноября |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.2.3. Начало работ по реконструкции котельной в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района и строительству котельной в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.2.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по реконструкции котельной в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района и строительству котельной в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сентября |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.3. Строительство новой котельной в г. Шагонаре Улуг-Хемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сентября |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.3.1. Разработка ПСД по строительству новой котельной в г. Шагонаре Улуг-Хемского района |  |  |  |  |  |  | 31 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.3.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по строительству новой котельной в г. Шагонаре Улуг-Хемского района |  |  |  |  |  |  |  | 31 ноября |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.3.3. Начало работ по строительству новой котельной в г. Шагонаре Улуг-Хемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.3.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по строительству новой котельной в г. Шагонаре Улуг-Хемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сентября |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.4. Строительство новой котельной в г. Ак-Довураке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.4.1. Разработка ПСД по строительству новой котельной в г. Ак-Довураке |  |  |  |  |  |  | 1 июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.4.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по строительству новой котельной в г. Ак-Довураке |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.4.3. Начало работ по строительству новой котельной в г. Ак-Довураке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.4.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по строительству новой котельной в г. Ак-Довураке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1июля |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.5. Строительство центрального теплового пункта и реконструкция тепловой сети в г. Шагонаре Улуг-Хемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 1.5.1. Разработка ПСД по строительству центрального теплового пункта и реконструкции тепловой сети в г. Шагонаре Улуг-Хемского района |  |  |  |  |  | 1 июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП РТ «УК ТЭК-4» |
| 1.5.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по строительству центрального теплового пункта и реконструкции тепловой сети в г. Шагонаре Улуг-Хемского района |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 1.5.3. Начало работ по строительству центрального теплового пункта и реконструкции тепловой сети в г. Шагонаре Улуг-Хемского района |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4» |
| 1.5.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по строительству центрального теплового пункта и реконструкции тепловой сети в г. Шагонаре Улуг-Хемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| II. Подпрограмма «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2021-2024 годы», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1. Мероприятие по развитию системы водоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.1. Реконструкция магистрального водопровода диаметром 530 – 630 мм, протяженностью 5800 м (от левобережных водозаборных сооружений по ул. Малоенисейская, д. 108 – ул. Кузнецова – ул. Пролетарская – ул. Мугур – ул. Рабочая – ул. Титова до повысительной насосной станции по ул. Кечил-оола, д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ РТ «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.1.1. Разработка ПСД по реконструкции магистрального водопровода диаметром 530 – 630 мм, протяженностью 5800 м (от левобережных водозаборных сооружений по ул. Малоенисейская,  д. 108 – ул. Кузнецова – ул. Пролетарская – ул. Мугур – ул. Рабочая – ул. Титова до повысительной насосной станции по ул. Кечил-оола, д. 1) |  |  |  |  |  | 1 июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ РТ «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.1.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по реконструкции магистрального водопровода диаметром 530 – 630 мм, протяженностью 5800 м (от левобережных водозаборных сооружений по ул. Малоенисейская,  д. 108 – ул. Кузнецова – ул. Пролетарская – ул. Мугур – ул. Рабочая – ул. Титова до повысительной насосной станции по ул. Кечил-оола, д. 1) |  |  |  |  |  |  | 1сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ РТ» |
| 2.1.1.3. Начало работ по реконструкции магистрального водопровода диаметром 530 – 630 мм, протяженностью 5800 м (от левобережных водозаборных сооружений по ул. Малоенисейская,  д. 108 – ул. Кузнецова – ул. Пролетарская – ул. Мугур – ул. Рабочая – ул. Титова до повысительной насосной станции по ул. Кечил-оола, д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.1.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по реконструкции магистрального водопровода диаметром 530 – 630 мм, протяженностью 5800 м (от левобережных водозаборных сооружений по ул. Малоенисейская, д. 108 – ул. Кузнецова – ул. Пролетарская – ул. Мугур – ул. Рабочая – ул. Титова до повысительной насосной станции по ул. Кечил-оола, д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сентября |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.2. Реконструкция водопровода в правобережной части г. Кызыла с заменой на полиэтиленовые трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.2.1. Разработка ПСД по реконструкции водопровода в правобережной части г. Кызыла с заменой на полиэтиленовые трубы |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.2.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по реконструкции водопровода в правобережной части г. Кызыла с заменой на полиэтиленовые трубы |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.2.3. Начало работ по реконструкции водопровода в правобережной части г. Кызыла с заменой на полиэтиленовые трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.2.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по реконструкции водопровода в правобережной части г. Кызыла с заменой на полиэтиленовые трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.3. Строительство водопровода холодной воды по ул. Бухтуева г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.3.1. Разработка ПСД по строительству водопровода холодной воды по ул. Бухтуева г. Кызыла |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.3.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по строительству водопровода холодной воды по ул. Бухтуева г. Кызыла |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.3.3. Начало работ по строительству водопровода холодной воды по ул. Бухтуева г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.3.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по строительству водопровода холодной воды по ул. Бухтуева г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.4. Строительство сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник» г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.4.1. Разработка ПСД по строительству сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник» г. Кызыла |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.4.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по строительству сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник» г. Кызыла |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.4.3. Начало работ по строительству сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник» г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.4.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по строительству сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник» г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.5. Строительство водозаборных сооружений «Остров» г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сентября |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.5.1. Разработка ПСД по строительству водозаборных сооружений «Остров» г. Кызыла |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.5.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по строительству водозаборных сооружений «Остров» г. Кызыла |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.5.3. Начало работ по строительству водозаборных сооружений «Остров» г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.5.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по строительству водозаборных сооружений «Остров» г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.6. Реконструкция магистрального водопровода с увеличением пропускной способности по  ул. Дружбы (от левобережных водозаборных сооружений до ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.6.1. Разработка ПСД по реконструкции магистрального водопровода с увеличением пропускной способности по ул. Дружбы (от левобережных водозаборных сооружений до ул. Ленина) |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.6.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по реконструкции магистрального водопровода с увеличением пропускной способности по ул. Дружбы (от левобережных водозаборных сооружений до ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.6.3. Начало работ по реконструкции магистрального водопровода с увеличением пропускной способности по ул. Дружбы (от левобережных водозаборных сооружений до ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.6.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по реконструкции магистрального водопровода с увеличением пропускной способности по ул. Дружбы (от левобережных водозаборных сооружений до ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.7. Строительство магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС «Иркутская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сентября |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.7.1. Разработка ПСД по строительству магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС «Иркутская» |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.7.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по строительству магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС «Иркутская» |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.7.3. Начало работ по строительству магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС «Иркутская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.1.7.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по строительству магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС «Иркутская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2. Мероприятие по развитию системы водоотведения», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.1. Реконструкция канализационных сетей в правобережной части г. Кызыла с устранением контруклонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.1.1. Разработка ПСД по реконструкции канализационных сетей в правобережной части г. Кызыла с устранением контруклонов |  |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.1.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по реконструкции канализационных сетей в правобережной части г. Кызыла с устранением контруклонов |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.1.3. Начало работ по реконструкции канализационных сетей в правобережной части г. Кызыла с устранением контруклонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.1.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по реконструкция канализационных сетей в правобережной части г. Кызыла с устранением контруклонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.2. Реконструкция канализационных сетей по ул. Тувинских добровольцев от ул. Красноармейская до ул. Ленина г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.2.1. Разработка ПСД по реконструкции канализационных сетей по ул. Тувинских добровольцев от ул. Красноармейская до ул. Ленина г. Кызыла |  |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.2.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по реконструкции канализационных сетей по ул. Тувинских добровольцев от ул. Красноармейская до ул. Ленина г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.2.3. Начало работ по реконструкции канализационных сетей по ул. Тувинских добровольцев от ул. Красноармейская до ул. Ленина г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.2.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по реконструкции канализационных сетей по ул. Тувинских добровольцев от ул. Красноармейская до ул. Ленина г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.3. Реконструкция канализационных сетей по ул. Калинина (коллектор Машзавода) от ул. Лопсанчапа до ул. Островского г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  | 1 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.3.1. Разработка ПСД по реконструкции канализационных сетей по ул. Калинина (коллектор Машзавода) от ул. Лопсанчапа до ул. Островского г. Кызыла |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.3.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по реконструкции канализационных сетей по ул. Калинина (коллектор Машзавода) от ул. Лопсанчапа до ул. Островского г. Кызыла |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.3.3. Начало работ по реконструкции канализационных сетей по ул. Калинина (коллектор Машзавода) от ул. Лопсанчапа до ул. Островского г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.3.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по реконструкции канализационных сетей по ул. Калинина (коллектор Машзавода) от ул. Лопсанчапа до ул. Островского г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.4. Строительство линии по переработке и обезвреживанию отходов с иловых полей очистных сооружений канализации г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сентября | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.4.1. Разработка ПСД по строительству линии по переработке и обезвреживанию отходов с иловых полей очистных сооружений канализации г. Кызыла |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.4.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по строительству линии по переработке и обезвреживанию отходов с иловых полей очистных сооружений канализации  г. Кызыла |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.4.3. Начало работ по строительству линии по переработке и обезвреживанию отходов с иловых полей очистных сооружений канализации г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.4.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по строительству линии по переработке и обезвреживанию отходов с иловых полей очистных сооружений канализации г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.5. Строительство линии по переработке золошлаковых отходов г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сентября | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.5.1. Разработка ПСД по строительству линии по переработке золошлаковых отходов г. Кызыла |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.5.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по строительству линии по переработке золошлаковых отходов г. Кызыла |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.5.3. Начало работ по строительству линии по переработке золошлаковых отходов г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.5.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по строительству линии по переработке золошлаковых отходов г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.6. Модернизация очистных сооружений Правого берега г. Кызыла с монтажом блока доочистки стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.6.1. Разработка ПСД по модернизации очистных сооружений Правого берега г. Кызыла с монтажом блока доочистки стоков |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.6.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по модернизации очистных сооружений Правого берега г. Кызыла с монтажом блока доочистки стоков |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.6.3. Начало работ по модернизации очистных сооружений Правого берега г. Кызыла с монтажом блока доочистки стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.6.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по модернизации очистных сооружений Правого берега г. Кызыла с монтажом блока доочистки стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.7. Реконструкция канализационного коллектора с увеличением пропускной способности по ул. Ленина г. Кызыла (от ул. Чульдума до канализационно-насосной станции № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.7.1. Разработка ПСД по реконструкции канализационного коллектора с увеличением пропускной способности по ул. Ленина г. Кызыла (от ул. Чульдума до канализационно-насосной станции № 1) |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.7.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по реконструкции канализационного коллектора с увеличением пропускной способности по ул. Ленина г. Кызыла (от ул. Чульдума до канализационно-насосной станции № 1) |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.7.3. Начало работ по реконструкции канализационного коллектора с увеличением пропускной способности по ул. Ленина г. Кызыла (от ул. Чульдума до канализационно-насосной станции № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.7.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по реконструкции канализационного коллектора с увеличением пропускной способности по ул. Ленина г. Кызыла (от ул. Чульдума до канализационно-насосной станции № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.8. Строительство ливневой канализации с блоком очистки по ул. Кочетова г. Кызыла (от ул. Чульдума до «Молодежного сквера») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сентября | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.8.1. Разработка ПСД по строительству ливневой канализации с блоком очистки по ул. Кочетова г. Кызыла (от ул. Чульдума до «Молодежного сквера») |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.8.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по строительству ливневой канализации с блоком очистки по ул. Кочетова г. Кызыла (от ул. Чульдума до «Молодежного сквера») |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.8.3. Начало работ по строительству ливневой канализации с блоком очистки по ул. Кочетова г. Кызыла (от ул. Чульдума до «Молодежного сквера») |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.2.8.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по строительству ливневой канализации с блоком очистки по ул. Кочетова г. Кызыла (от ул. Чульдума до «Молодежного сквера») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.3. Мероприятие по развитию систем теплоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.3.1. Реконструкция сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Чульдума – ул. Ленина – ул. Правобережная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.3.1.1. Разработка ПСД по реконструкции сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Чульдума – ул. Ленина – ул. Правобережная) |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.3.1.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по реконструкции сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Чульдума – ул. Ленина – ул. Правобережная) |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.3.1.3. Начало работ по строительству линии по реконструкции сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Чульдума – ул. Ленина – ул. Правобережная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.3.1.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по реконструкции сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Чульдума – ул. Ленина – ул. Правобережная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.3.2. Строительство сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Абаканская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.3.2.1. Разработка ПСД по строительству сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Абаканская) |  |  |  |  |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.3.2.2. Получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД по строительству сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Абаканская) |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.3.2.3. Начало работ по строительству сети теплоснабжения г. Кызыла (по ул. Абаканская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |
| 2.3.2.4. Ввод в эксплуатацию после проведения работ по строительству сети теплоснабжения  г. Кызыла (по ул. Абаканская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва» |

Приложение № 3

к государственной комплексной программе

Республики Тыва «Модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2021-2024 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

государственной комплексной программы Республики Тыва

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения | | | |
| на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1. Повышение надежности и снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 0 | 7 | 5 | 3 |
| 2. Снижение энергоемкости объектов коммунальной инфраструктуры на 3,26 процента | кВт/год | 0 | на 3,26 | на 3,26 | на 3,26 |
| 3. Снижение доли потерь коммунальных ресурсов в сере водоснабжения, теплоснабжения до 50 процентов | процентов | 0 | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 | »; |

л) дополнить приложением № 4 следующего содержания:

«Приложение № 4

к государственной комплексной программе

Республики Тыва «Модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2021-2024 годы»

Т А Б Л И Ц А

трудоустраиваемых граждан на временные и сезонные работы в рамках

государственной программы Республики Тыва «Модернизация

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Всего трудоустроенных граждан в период реализации государственной программы (чел.) | в том числе по годам: | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма 1 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва», в том числе: | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| сезонные работники, привлекаемые при строительстве объектов | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Подпрограмма 2 «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2020-2024 годы», в том числе: | 750 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| сезонные работники, привлекаемые при строительстве локальных систем водоснабжения | 750 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| Всего за период реализации государственной программы | 1050 | 0 | 250 | 250 | 250 | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва М. Кара-оол