ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 27 апреля 2022 г. № 234

г. Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**строительства Республики Тыва**

**за 2021 год и о приоритетных**

**направлениях деятельности на 2022 год**

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию и.о. министра строительства Республики Тыва Хунай-оола А.В. об итогах деятельности Министерства строительства Республики Тыва за 2021 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства строительства Республики Тыва на 2022 год:

1) завершение программы переселения 2013-2018 годов;

2) завершение реконструкции двух водозаборов в с. Хову-Аксы и г. Шагонаре в рамках регионального проекта «Чистая вода»;

3) территориальное планирование Республики Тыва;

4) комплексное освоение территорий в целях обеспечения доступности жилья;

5) внедрение ипотечного бюджетного кредитования. Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов – 989,555 млн. рублей;

6) стимулирование программ развития жилищного строительства Республики Тыва;

7) реализация Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024;

8) цифровизация строительной отрасли.

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2022 год.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 1 марта 2021 г. № 95 «Об итогах деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2021 год».
3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва Т. Куулар

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 27 апреля 2022 г. № 234

**П Л А Н**

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности

Министерства строительства Республики Тыва на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Завершение программы переселения 2013-2018 годов | | | |
| * 1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 13 многоквартирных домов для переселения 16,19 тыс. кв. м аварийного жилья в двух муниципальных образованиях республики (г. Кызыл – 7 домов и с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна – 6 домов) | январь-декабрь 2022 | Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), ООО «Энергострой» (по согласованию), ООО «СЗ Восток» (по согласованию), ООО «Орион» (по согласованию), ООО «Олчей» (по согласованию), ООО «Атриум» (по согласованию), ООО «Виксар» (по согласованию), ИП Самчан А.Д. (по согласованию) | расселение из 16,19 тыс. кв. м аварийного жилья во введенные в эксплуатацию 13 многоквартирных домов  1 023 человек |
| 2. Завершение реконструкции двух водозаборов в с. Хову-Аксы и в г. Шагонаре в рамках регионального проекта «Чистая вода» | | | |
| * 1. Завершение реконструкции двух водозаборов в с. Хову-Аксы и в г. Шагонаре | январь-декабрь 2022 | Министерство строительств Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ГАУ Республики Тыва «Госстройэкспертиза», администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), АО «Тывагражданпроект» (по согласованию), ООО «НПК ТИМ», ООО «Строй-Экспресс» (по согласованию) | после ввода в эксплуатацию двух водозаборов в с. Хову-Аксы и в г. Шагонаре доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой, будет увеличена на 1,92 процента или 6 402 человек |

| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Территориальное планирование Республики Тыва | | | |
| Актуализация Схемы территориального планирования Республики Тыва | 2022-2024 | Министерство строительства Республики Тыва | приведение документа стратегического планирования регионального уровня в соответствие с действующим законодательством, определение направлений развития территорий республики |
| 1. Комплексное освоение территорий городских и сельских поселений в целях обеспечения доступности жилья | | | |
| Утверждение трех проектов планировки и межевания микрорайонов «Полигонный» в г. Кызыле, «Радиостанция» в пгт. Каа-Хем, «Юбилейный» в с. Сукпак | 2022-2023 | Министерство строительства Республики Тыва | наличие градостроительной документации проектов планировки и межевания |
| 1. Внедрение ипотечного бюджетного кредитования. Реализация инфраструктурных   проектов за счет средств бюджетных кредитов (989,555 млн. рублей) | | | |
| * 1. Реализация проекта комплексной застройки микрорайона «Спутник», 3 и 4 кварталы г. Кызыла Республики Тыва («Строительство наружных инженерных сетей микрорайона «Спутник» 3-4 кварталы, г. Кызыл Республика Тыва»), финансируемого из средств инфраструктурных бюджетных кредитов | 2022-2028 | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва | обеспечение микрорайона наружными инженерными сетями |
| * 1. Реализация проекта комплексной застройки микрорайона «Монгун» г. Кызыла Республики Тыва («Строительство наружных инженерных сетей микрорайона «Монгун», г. Кызыл Республика Тыва»), финансируемого из средств инфраструктурных бюджетных кредитов | 2022-2028 | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва | обеспечение микрорайона наружными инженерными сетями |
| * 1. Реализация проекта комплексной застройки микрорайона западнее ул. Полигонная, д. 2 г. Кызыла Республики Тыва («Строительство наружных инженерных сетей микрорайона западнее ул. Полигонная, д. 2, г. Кызыл Республики Тыва»), финансируемого из средств инфраструктурных бюджетных кредитов | 2022-2025 | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва | обеспечение микрорайона наружными инженерными сетями |
| 1. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | | | |
| Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по запланированному в 2023 г. объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в г. Кызыле» | до 1 июля 2022 г. | Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» | наличие проектно-сметной документации |
| 1. Реализация Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года | | | |
| 7.1. Организации производства кирпича | до 2024 года | Министерство строительства Республики Тыва | модернизация действующих заводов; целевые показатели за 2020-2021 год по мероприятию организация производства ЖБИ исполнены, целевые показатели по проекту «Организация производства кирпича» за 2021 год исполнены в полном объеме.  За период реализации проектов общий объем привлеченных внебюджетных средств составило 322 млн. руб. (284 млн. рублей – ООО «Восток», 43,9 млн. рублей – ООО «Сен Ги»), количество созданных мест 37 (27 – ООО «Восток» (за 2020 г. – 15, за 2021 г. – 12), 10 – ООО «Сен Ги» за 2021 г.), объем налоговых поступлений 116,83 млн. руб. (114,47 – ООО «Восток» (за 2020 г.- 51,8 млн. руб., за 2021 г. – 62,67 млн. руб.), 2,36 – ООО «Сен Ги» за 2021 г.). |
| 7.2. Организация производства железобетонных изделий | до 2024 года | Министерство строительства Республики Тыва |
| 7.3. Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в Республике Тыва | до 2024 года | Министерство строительства Республики Тыва | обеспечение микрорайонов наружными инженерными сетями, наличие проектно-сметной документации |
| 1. Цифровизация строительной отрасли | | | |
| Внедрение цифрового сервиса в строительстве, включающего в себя модули «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Республики Тыва», «Технологии информационного моделирования», «Региональный строительный надзор», «Капитальное строительство», «Государственные услуги в строительстве» | 2022-2023 | Министерство строительства Республики Тыва | сокращение бумажного документооборота в строительной отрасли, переход на цифровую платформу |