ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 12 мая 2022 г. № 269

г. Кызыл

**О внесении изменений в** [**план**](consultantplus://offline/ref=06C531F905933AB50ED8AC09163E3B1515FC3BED9D1DA56B4304A2D00CE665C1615B71FEEFB7099BEC489DA29AFC97D796E552D033FDEF73850A54ICE8C) **мероприятий**

**по подготовке объектов топливно-**

**энергетического комплекса, жилищно-**

**коммунального хозяйства, социальной сферы**

**и дорожного хозяйства Республики Тыва**

**к работе в осенне-зимний период 2021/22 года**

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и дорожного хозяйства Республики Тыва к работе в осенне-зимний период 2021/22 года, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 17 мая 2021 г. № 231, изменение, главу «1. ГУП Республики Тыва «Управляющая компания «ТЭК 4» изложив в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 1. ГУП Республики Тыва «Управляющая компания «ТЭК 4» | | | | | | | | | | | |
| 1. Ак-Довураксий участок ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | | | | | | | | | | | |
| 1. Проведение экспертизы промышленной безопасности | по плану |  |  | 173,50 | - | 173,50 | - | - | май | август | Айызан А.А.,  Дубков А.А. |
| 2. Проведение работ по капитальному и текущему ремонту основного оборудования котельной | по плану |  |  | 4 387,20 | - | 4 387,20 | - | - | май | август | Айызан А.А.,  Дубков А.А. |
| 3. Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены и капитальный ремонт вспомогательного оборудования котельной | по плану |  |  | 12 901,12 | - | 12 797,70 | - | 103,42 | май | август | Айызан А.А.,  Дубков А.А. |
| 4. Приобретение материалов, проведение работ по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей | по плану |  |  | 6 199,93 | - | 6 199,93 | - | - | май | август | Айызан А.А.,  Дубков А.А. |
| 5. Реконструкция системы отопления административной части здания котельной | по плану |  |  | 1 449,82 | - | 1 332,39 | - | 117,43 | июнь | август | Айызан А.А.,  Дубков А.А. |
| 6. Капитальный ремонт участка кровли здания котельной | по плану |  |  | 306,62 | - | 306,62 | - | - |  |  |  |
| Итого по Ак-Довуракскому участку: | | | | 25 418,19 | 0,00 | 25 197,34 | 0,00 | 220,85 |  |  |  |
| 2. Шагонарский участок ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | | | | | | | | | | | |
| 1. Проведение экспертизы промышленной безопасности | по плану |  |  | 173,50 | - | 173,50 | - | - | май | август | Оолак О.Г.,  Кызыл-Тас А.В. |
| 2. Проведение работ по капитальному и текущему ремонту основного оборудования котельной | по плану |  |  | 8 567,04 | - | 8 567,04 | - | - | май | август | Оолак О.Г.,  Кызыл-Тас А.В. |
| 3. Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены вспомогательного оборудования котельной | по плану |  |  | 20 321,63 | - | 20 321,63 | - | - | май | август | Оолак О.Г.,  Кызыл-Тас А.В. |
| 4. Проведение работ по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей | по плану |  |  | 7 919,75 | - | 7 919,75 | - | - | май | август | Оолак О.Г.,  Кызыл-Тас А.В. |
| 5. Проведение работ по ремонту кровли и утеплению наружной части здания котельной | по плану |  |  | 1 549,20 | - | 1 549,20 | - | - | июнь | август | Оолак О.Г.,  Кызыл-Тас А.В. |
| 6. Приобретение материалов для ремонта спецтехники | по плану |  |  | 273,07 | - | - | - | 273,07 |  |  |  |
| Итого по Шагонарскому участку: | | | | 38 804,19 | 0,00 | 38 531,12 | 0,00 | 273,07 |  |  |  |
| 3. Хову-Аксынский участок ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | | | | | | | | | | | |
| 1. Проведение работ по текущему и капитальному ремонту основного оборудования котельной | по плану |  |  | 2 976,77 | - | 2 976,77 | - | - | май | август | Оолак О.Г., Машпалдыр В.В. |
| 2. Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены вспомогательного оборудования котельной | по плану |  |  | 14 085,77 | - | 13 782,82 | - | 302,95 | май | август | Оолак О.Г., Машпалдыр В.В. |
| 3. Проведение работ по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, ЦТП | по плану |  |  | 2 735,00 | - | 2 735,00 | - | - | май | август | Оолак О.Г., Машпалдыр В.В. |
| 4. Приобретение материалов для текущего ремонта спецтехники | по плану |  |  | 176,64 | - | - | - | 176,64 | июнь | август | Машпалдыр В.В., Шимит Н.Б. |
| Итого по Хову-Аксынкому участку: | | | | 19 974,18 | 0,00 | 19 494,59 | 0,00 | 479,59 |  |  |  |
| 4. Чаа-Хольский участок ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | | | | | | | | | | | |
| 1. Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования, замены вспомогательного оборудования котельной | по плану |  |  | 1 740,28 | - | 1 589,33 | - | 150,95 | май | август | Оолак О.Г.,  Байыр В.Т. |
| 2. Проведение работ по капитальному ремонту тепловых сетей | по плану |  |  | 1 547,64 | - | 1 547,64 | - | - | май | август | Оолак О.Г.,  Байыр В.Т. |
|  | | | | 3 287,92 | 0,00 | 3 136,97 | 0,00 | 150,95 |  |  |  |
|  | | | | 87 484,48 | - | 86 360 | - | 1 124,46 |  |  |  | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | Е. Хардикова |