ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 июня 2018 г. № 290

г. Кызыл

Об итогах деятельности Министерства

природных ресурсов и экологии

Республики Тыва за 2017 год и о

приоритетном направлении

деятельности на 2018 год

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва Балбан-оола Д.К. об итогах деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва за 2017 год.

2. Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2018 год «2018 – старт стратегии территориального развития. Тува-2030» определить приоритетным направлением деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2018 год реализацию приоритетного проекта «Экотуризм в Туве» (создание условий для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения).

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2018 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 3 июля 2017 г. № 297 «Об итогах деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2017 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва     в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретариат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва						               Б. Монгуш

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 1 июня 2018 г. № 290

П Л А Н

мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2018 год –

реализация приоритетного проекта «Экотуризм в Туве» (создание условий для развития

экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения)

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Функциональное зонирование территории памятников природы республиканского значения – озер Дус-Холь, Хадын, Чагытай и Торе-Холь и кластерном участке «Тайга» природного парка «Тыва» (зоны капитального строительства, зоны летних кемпингов и зоны особой охраны) | - | - | август 2018 г. | Минприроды Республики Тыва | принятие постановления Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 28 февраля 2007 г. № 294» |
| 2. Проведение землеустроительных работ на территории памятников природы республиканского значения – озер Дус-Холь, Хадын, Чагытай и Торе-Холь и кластерном участке «Тайга» природного парка «Тыва» | государственная программа Республики Тыва «Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 22 октября 2014 г. № 497 | 3800,0 | август 2018 г. | Минприроды Республики Тыва, подрядная организация по итогам проведенных конкурсных процедур (по согласованию) | выполнение комплекса землеустроительных работ и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах особо охраняемых природных территорий |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых природных территорий и объектов | - | - | август 2018 г. | Минземимущества Республики Тыва, Госкомлес Республики Тыва, Минприроды Республики Тыва | принятие постановления Правительства Республики Тыва «О переводе земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов на территории памятников природы республиканского значения – оз. Дус-Холь, Хадын, Чагытай и Торе-Холь» |
| 4. Передача земель из муниципальной собственности в собственность Республики Тыва | - | - | сентябрь 2018 г. | Минземимущества Республики Тыва, Минприроды Республики Тыва, администрация Тандинского кожууна (по согласованию), администрация Эрзинского кожууна (по согласованию) | принятие распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва «О принятии земель на территории памятников природы республиканского значения – оз. Дус-Холь, Хадын, Чагытай и Торе-Холь из муниципальной собственности в собственность Республики Тыва»; внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Закрепление земель за государственным казенным учреждением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» | - | - | сентябрь 2018 г. | Минземимущества Республики Тыва | передача в безвозмездное пользование без изъятия земель у собственников и землевладельцев, ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва»; внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости |
| 6. Формирование земельных участков для проведения аукциона на право заключения договора аренды на пользование земельным участком в рекреационных целях | - | - | ноябрь 2018 г. | Госкомлес Республики Тыва, Минприроды Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | создание условий для развития туристской инфраструктуры |
| Итого |  | 3800,0 |  |  |  |