620200099/29003(6)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

от 13 июня 2024 г. № 299

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации**

 **государственной программы Республики**

**Тыва «Повышение эффективности и**

**надежности функционирования**

 **жилищно-коммунального хозяйства**

**Республики Тыва на 2014-2025 годы»**

**за период с 2014 по 2023 годы**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259, и постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» за период с 2014 по 2023 годы.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

 от 13 июня 2024 г. № 299

**Д О К Л А Д**

о реализации государственной программы

Республики Тыва «Повышение эффективности и

надежности функционирования жилищно-коммунального

 хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

за период с 2014 по 2023 годы

1. Общая часть

Государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 (далее – государственная программа), государственным заказчиком является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва. Основными исполнителями государственной программы являются Министерство строительство Республики Тыва (далее – Минстрой РТ) и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – Министерство ЖКХ РТ).

Реализация государственной программы осуществляется в рамках [постановлени](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177302&date=19.04.2024)я Правительства Российской Федерации от 24 мая 2007 г. № 316 «Об утверждении Правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций», У[каз](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335&date=19.04.2024)а Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=309453&date=19.04.2024&dst=100007&field=134) развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р, посланий Президента Российской Федерации, Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва, приоритетных направлений Министерства ЖКХ РТ и Минстроя РТ на 2014-2023 годы.

Период реализации государственной программы с 2014 по 2023 годы.

Основными целями государственной программы являются: создание условий для дальнейшего повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг для населения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности; повышение качества услуг и эффективности оборудования и материалов, используемых при выработке услуг, уровня обеспеченности населения коммунальными услугами, надежности и качества коммунальных услуг; повышение качества питьевой воды для населения республики до 47,6 процента посредством реконструкции систем водоснабжения; формирование эффективной системы обращения с отходами; обеспечение населения республики и бюджетных учреждений (социальных объектов) в отопительный период твердым топливом (углем).

Задачи государственной программы: повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе масштабной модернизации систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий, создания системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; формирование системы государственной поддержки для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в городах и сельских поселениях; развитие систем централизованного, автономного и нецентрализованного водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и оборудования в городах и поселениях, где существуют проблемы с обеспечением населения питьевой водой; повышение качества питьевой воды республики до 47,6 процента посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий; развитие системы по вывозу твердых бытовых отходов, увеличение охвата населенных пунктов республики системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; ликвидация несанкционированных мест размещения отходов; строительство и обустройство угольных складов на территории республики; приобретение техники, в том числе специализированной.

Государственная программа состоит из шести подпрограмм: «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы», «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы», «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы», «Формирование современной городской среды на территориях муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год», «Чистая вода на 2019-2024 годы» и «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы».

2. Результаты реализации государственной программы

В рамках реализации подпрограммы 1 «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» выполнены следующие мероприятия в период в 2014 по 2023 годы:

По линии Минстроя РТ:

мероприятия по комплексному развитию систем водоотведения и очистки сточных вод существенно уменьшено количество не законного слива ЖБО на грунт и в водоемы:

по индивидуальной программе социально-экономического развития с вводом объектов по строительству напорного коллектора г. Кызыл подключены:

восточная часть г. Кызыла к централизованным сетям водоотведения за счет разгрузки сетей водоотведения в центральной части города и ТД «Альма», ТД «Империал»;

существующие жилые дома, социальные и другие объекты (здание АО «Россельхозбанк», ЦУМ, ТД «Алексеевский», строящийся дом по ул. Ленина, д. 54);

школа № 17 к централизованной системе водоотведения и многоквартирные дома по ул. Олега Саган-оола;

построен канализационный коллектор 2-ой очереди мкрн. Энергетиков г. Кызыла, подключены к централизованной системе водоотведения многоквартирные дома в мкрн. Энергетиков.

*В рамках мероприятия по комплексному развитию систем теплоснабжения:*

проведена реконструкция тепловых сетей в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна;

обеспечена поставка и монтаж модульной котельной в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна (жилфонд).

*В рамках мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры микрорайонов жилой застройки:*

обеспечено строительство наружных инженерных сетей электро-, тепло-водоснабжения и водоотведения и их подключение к построенным многоквартирным домам по ул. Убсу-Нурская, д. 2, 4, 8, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 24, мкрн. по ул. Московской, д. 46 (для многодетных семей);

подключен дом по ул. Ангарский бульвар, 31а к наружным инженерным сетям и благоустроена его территория, заселены 40 семей или 109 граждан из 13 аварийных домов;

подключены дома по ул. Иркутская, д. 11, 13, 14 к наружным инженерным сетям, заселены 79 семей или 212 граждан из 32 аварийных домов;

дома по ул. Дружбы, д. 26, 28, 30, 32 в г. Кызыле подключены к наружным инженерным сетям, заселены 115 семей или 304 гражданина из 44 аварийных домов;

обеспечен ввод в эксплуатацию и функционирование садика по ул. Дружба 1/1;

построены наружные инженерные сети к жилым домам по ул. О. Саган-оола и к школе № 17;

дом по ул. Дружбы, д. 37а в г. Кызыле подключен к наружным инженерным сетям, заселены 80 семей или 205 граждан из 46 аварийных домов;

дом по ул. Дружбы, д. 1/2 в г. Кызыле подключен к наружным инженерным сетям, заселены 34 семей или 105 граждан из 13 аварийных домов;

обеспечено строительство водопровода по ул. Красных партизан г. Кызыла;

построены инженерные сети к объекту «Терапевтический корпус, г. Кызыл»; разработаны технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличена потребляемая мощность терапевтического корпуса, где организован госпиталь для стабилизации эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией, в котором имеется четыре отделения: терапевтическое на 48 коек, неврологическое на 30 коек, клинической иммунологии на 32 койки, иммунизации и гастроэнтерологии;

обеспечено подключение к наружным инженерным сетям здания ТИГИ;

обеспечен ввод и функционирование детского сада на 280 мест по ул. Дружба г. Кызыла.

По индивидуальной программе социально-экономического развития подключены к централизованной системе теплоснабжения 2 дома по ул. Саган-оола, д. 4/1, д. 4/2 в г. Кызыле для переселения граждан из аварийного жилья, обеспечения жильем детей-сирот и коммерческого жилья;

проложены наружные инженерные сети для МКД по ул. Лопсанчапа, д. 37/13, 37/14;

подключены к системе ХВС и водоотведения (восточная сторона с юга ул. Ангарский бульвар 12, 14, 15, 16).

В рамках мероприятия по «Благоустройству многоквартирных домов по программе переселения» за 2020-2023 гг. благоустроено 27 прилегающих территорий построенных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот, в том числе:

а) в с. Хову-Аксы 7 прилегающих территорий многоквартирных домов;

б) в г. Кызыле 20 прилегающих территорий многоквартирных домов.

За весь период реализации мероприятия создано 63 сезонных рабочих места.

Разработаны проектно-сметные документации объектов «Строительство очистного сооружения в г. Кызыл Республики Тыва, положительное заключение государственной экспертизы от 5 декабря 2022 г. № 17-1-1-3-085087-2022, «Строительство очистных сооружений канализации с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района Республики Тыва» и «Строительство очистных сооружений канализации, г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва».

В рамках отбора инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств бюджетных кредитов, одобрено 4 инфраструктурных проекта на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства в рамках комплексной застройки четырех микрорайонов «Спутник», 3 и 4 кварталы, «Монгун», на территории западнее от ул. Полигонная д. 2 и «Иркутский» г. Кызыла.

Соглашение о реализации инфраструктурных проектов, финансируемых из средств бюджетных кредитов, между Правительством Республики Тыва и Минстроем России заключено 27 января 2022 г. № 12-22/С.

Республике Тыва выделены лимиты на общую сумму 1 331 745,0 тыс. рублей, которые распределены:

- мкрн. «Спутник» 3-4 кварталы – 384 443,9 тыс. рублей;

- мкрн. «Монгун» – 300 000,0 тыс. рублей;

- мкрн. «Полигонный» – 305 111,1 тыс. рублей;

- мкрн. «Иркутский» – 342 190,0 тыс. рублей.

За весь период реализации мероприятия создано 544 сезонных рабочих места.

По линии Министерства ЖКХ РТ выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятие по строительству и обустройству угольных складов реализована в 2022-2023 годы.

В 2022 году построен 1 угольный склад в г. Кызыле и обустроены 7 топливных (угольных) складов в Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Тес-Хемском, Тандинском, Овюрском, Эрзинском кожуунах на общую сумму 76 407,00 тыс. рублей. Выполнены работы по основанию, ограждению, косметическому ремонту зданий, устройству металлического препятствия, по отоплению и электрике. В г. Кызыле выполнены работы по асфальтированию площадки под уголь, по площадкам (армирование под фундамент) под автовесы, завершены работы по установке весового оборудования, подключено электроснабжение по договору с АО «Россети Сибирь Тываэнерго». Выполнены работы по уличному освещению и установке видеонаблюдения. Общий объем выполненных работ по топливным складам составляет 100 процентов. По строительству нового топливного склада в г. Кызыле проведены расчеты стоимости строительных материалов. Выполнены работы по асфальтированию площадки под уголь, установке понижающего трансформатора, электроснабжению.

В 2023 году обустроено 5 топливных (угольных) складов в г. Туране Пий-Хемского, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского, с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна, гг. Шагонаре и Чадане на общую сумму 69 504,00 тыс. рублей.

На поставку строительных материалов, выполнение работ, монтаж систем видеонаблюдения, охрану угольных складов, изготовление блок-модуля заключено 55 договоров.

На поставку, установку и модернизацию автомобильных весов между ГУП «Транспортный сервис и проект» (далее – ГУП «ТСП») и ООО «ТТС Инжиниринг» заключен контракт № 1/2023 от 24 мая 2023 г. Модернизированы старые весы в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна и г. Туране, а также установлены автомобильные весы в с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна и в г. Чадане.

Оформлены правоустанавливающие документы на 5 земельных участков под размещение топливных складов: в сс. Сарыг-Сеп, Суг-Аксы, гг. Турана, Шагонара и г. Чадана.

Реализация каменного угля населению на топливных складах осуществляется в штатном режиме.

В 2022-2023годах создано 52 постоянных рабочих места в рамках реализации мероприятия по строительству и обустройству угольных складов в республике.

2. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории республики реализованы в 2022-2023 годах:

В 2022 году ликвидированы несанкционированные свалки и вывезены ТКО в Тандинском, Сут-Хольском, Пий-Хемском, Кызылском кожуунах, в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна и в г. Кызыле. Объем вывезенных ТКО из мусорных бункеров по республике составляет 59557,00 тонн (397 046,73 куб. м), ликвидировано 15 несанкционированных свалок с общим объемом 592 388,33 куб. м на сумму 104 615,00 тыс. рублей.

Согласно приказу Минприроды Республики Тыва от 20 декабря 2021 г. № 668 ГУП «ТСП» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва. ГУП «ТСП», оснащено 55 единицами современной специализированной техники, которые привлекались на выполнение работ по вывозу ТКО и ликвидации несанкционированных свалок.

Заключено 1612 договоров, в том числе с юридическими лицами – 1024, физическими лицами – 330, ИП – 258.

Всего по Республике Тыва 124 несанкционированных свалки с общим объемом 3 318 300 куб. м.

В 2023 годуГУП «ТСП»ликвидированы несанкционированные свалки, вывезено 69 236 тонн мусора (461 574,0 куб. м) на сумму 48 985,0 тыс. рублей в г. Ак-Довураке, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском и Дзун-Хемчикском кожуунах.

ГУП «ТСП» на вывоз ТКО заключено 4503 договора, в том числе с юридическими лицами – 1929, физическими лицами – 2090, ИП – 484.

Фактические расходы ГУП «ТСП» на указанные объемы несанкционированных свалок в проектно-сметной документации (ПСД) муниципальных образований значительно превышены. Согласно ПСД запланированный объем ликвидации составлял 1543374 куб. м на сумму 15 180,0 тыс. рублей, а фактический объем выполненных работ составляет – 1304720 куб. м на сумму 31 130,0 тыс. рублей.

Создано более 100 рабочих мест в рамках реализации мероприятия в 2022-2023 годах в ГУП «ТСП».

3. Приобретение оборудования по сбору ТКО (бункеры 8 куб. м).

В 2022 году приобретена 221 единица бункеров для твердых коммунальных отходов объемом 8 куб. м при плане 150 штук по контракту от 4 августа 2022 г. № 1 между ГУП «ТСП» и ООО «Глобус», г. Красноярск на сумму 10 52 млн. рублей. Мусорные бункеры приобретаются в основном для вывоза мусора, образованного в частных домовладениях. Поставка бункеров осуществлена, они распределены по г. Кызылу – 163 ед., Кызылскому кожууну – 58 ед.

В 2023 году приобретено 170 бункеров и 218 контейнеров для сбора отходов при плане 143 ед. на сумму 11 445,21 тыс. рублей, которые установлены на отведенных площадках.

4. Субсидии на возмещение понесенных затрат.

С 2021 по 2023 годы выделены субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, вырабатываемые муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/теплоресурсов и воды по следующим ресурсоснабжающим организациям в счет погашения долгов по электроэнергии, налогам и сборам, заработной плате и материалов для ремонтных работ объектов ЖКХ, для приобретения угля и на оплату транспортных услуг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Субсидии на возмещение понесенных затрат, тыс. рублей |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | ООО «Бай-Хаактепло», Тандинский кожуун | 7274,0 | 5303,4 | 6061,0 |
| 2 | МУП «Коммунальное хозяйство», Каа-Хемский кожуун | 0 | 890,3 | 944,0 |
| 3 | ООО «Байыр», с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна | 497,1 | 510,1 | 531,1 |
| 4 | МУП «Чаа-Холь Источник», Чаа-Хольский кожуун | 752,3 | 2879,5 | 2574,1 |
| 5 | МУП «Тепловик», Пий-Хемский кожуун | 2273,8 | 3734,4 | 4134,9 |
| 6 | ООО «Водопроводно-канализационные сети», Чеди-Хольский кожуун | 14837,5 | 16303,8 | 16195,84 |
| 7 | МУП «Благоустройство», г. Кызыл (водоколонки) | 5548,0 | 5258,1 | 7115,2 |
| 8 | МУП «Енисей», МУП «Аварийно-ремонтная служба», г. Кызыл | 1452,7 | 0 | 0 |
| 9 | МУП «Сайзырал», Эрзинский кожуун | 230,9 | 357,4 | 134,9 |
| 10 | ООО «Услуги ВИС», с. Сукпак Кызылский кожуун | 0 | 0 | 1654,6 |
| 11 | МУП «Алды-Шынаа г. Шагонар», Улуг-Хемский кожуун | 0 | 0 | 5334,9 |
|  | Всего: | 33243,8 | 35237,0 | 44680,54 |

По подпрограмме 2 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы» выполнены следующие мероприятия:

в целях оказания поддержки муниципальных образований Республики Тыва в рамках реализации подпрограммы субсидии на софинансирование расходных обязательств бюджетам муниципальных районов Республики Тыва предоставляются с условием софинансирования из республиканского бюджета в размере 70 процентов и местных бюджетов в размере не менее 30 процентов.

За период с 2014 по 2023 год приобретена следующая специализированная техника (далее – спецтехника):

в 2014 году Агентством по ЖКХ Республики Тыва было приобретено 4 единицы спецтехники на сумму 7 734,7 тыс. рублей для нужд г. Кызыла: 3 единицы универсальной машины КО829А1-01, 1 единица мини-погрузчика Forway WS60, также приобретено навесное оборудование к мини-погрузчику;

в период с 2015 по 2016 годы в рамках реализации данной подпрограммы не были предусмотрены средства на приобретение спецтехники;

в 2017 году было приобретено 6 единиц спецтехники на сумму 16 001,0 тыс. рублей, из них РБ – 14 072,0 тыс. рублей, МБ – 1 929,0 тыс. рублей:

- г. Кызыл – 3 единицы: автоцистерна вакуумная 4671И6 на шасси Камаз 65115-42, мусоровоз КО-4449-35 с боковой загрузкой на шасси МАЗ 5340В3, эвакуатор на шасси Газ – А21R22;

- Кызылский кожуун – 3 единицы: автоцистерна вакуумная (на шасси Камаз), 4671Н2-40, автоцистерна вакуумная (на шасси ГАЗ-САЗ), 39014-10, мусоровоз с боковой нагрузкой ГАЗ-САЗ, 3901-11;

в 2018 году было приобретено 7 единиц спецтехники на сумму 17 538,95 тыс. рублей, из них РБ – 13 143,0 тыс. рублей, МБ – 4 395,95 тыс. рублей:

- Сут-Хольский кожуун – 1 единица – экскаватор-бульдозер «Елазовец» ЭО-2621 ЕМ;

- Тандинский кожуун – 1 единица – мусоровоз на шасси ГАЗ;

- Улуг-Хемский кожуун – 2 единицы – погрузочно-уборочная машина ПУМ 4853 на базе трактора Беларус 82.1, с коммунальным отвалом и щеткой и прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5;

- Чаа-Хольский кожуун – 1 единица – ЕК-18-20 экскаватор одноковшовый пневмоколесный;

- Чеди-Хольский кожуун – 1 единица – экскаватор-бульдозер на базе трактора Беларус 82.1;

- г. Ак-Довурак – 1 единица – трактор Беларус 82.1;

в 2019 году было приобретено 8 единиц спецтехники на сумму 14 258,95 тыс. рублей, из них РБ – 9 888,0 тыс. рублей, МБ – 4 370,95 тыс. рублей:

- Бай-Тайгинский кожуун – 1 единица – трактор с полуприцепом с системой самозакачки и пожаротушения со снегоуборочной щеткой;

- Дзун-Хемчикский кожуун – 1 единица – экскаватор с грабли-волокушками, бочкой поливальной, отвалом МТЗ-82 с элементами 2ДЗ, кун;

- Монгун-Тайгинский кожуун – 1 единица – грузовой автомобиль УАЗ;

- Овюрский кожуун – 1 единица – экскаватор на шасси МТЗ с оборудованием;

- Тес-Хемский кожуун – 2 единицы – погрузочно-уборочная машина ПУМ 4853 (на базе трактора Беларус 82.1), прицеп тракторный самосвальный 2ПТСЕ-4,5, погрузчик быстросъемный многофункциональный без рабочих органов с ковшом ПБМ-800-2 Ковш 0,8;

- Барун-Хемчикский кожуун – 1 единица – трактор Беларус 82.1;

- г. Ак-Довурак – 1 единица – автогидроподъемник ВИПО-18-01-33068;

в 2020 году было приобретено 5 единиц спецтехники на сумму 20 886,6 тыс. рублей, из них РБ – 14 828,1 тыс. рублей, МБ – 6 058,5 тыс. рублей:

- Барун-Хемчикский кожуун – 1 единица – автогрейдер;

- г. Кызыл – 4 единицы: мусоровоз с боковой загрузкой на базе ГАЗ 1 единица, мусоровоз на базе КАМАЗ 1 единица, КАМАЗ (самосвал) 2 единицы;

в 2021 году приобретено 7 единиц спецтехники на сумму 24 252,41 тыс. рублей, из них РБ – 16 791,8 тыс. рублей, МБ – 7 460,61 тыс. рублей:

- Тес-Хемский кожуун – 1 единица – экскаватор-погрузчик «Елазовец» ЭП-2626У на базе трактора МТЗ 82.1;

- Тандинский кожуун – 1 единица – экскаватор-погрузчик «ELAZ-BL»;

- Тере-Хольский кожуун – 1 единица – трактор МТЗ 82.1 с фронтальным погрузчиком Т-21 «Вепрь», грунторез;

- Каа-Хемский кожуун – 1 единица – трактор Беларус 82.1, погрузчик тракторный с ковшом, прицепом самосвальным 2ПТС-5, с щеткой коммунальной ЩКН-2;

- Сут-Хольский кожуун – 1 единица – вакуумная машина КО-522 на шасси Газон Некст;

- Улуг-Хемский кожуун – 1 единица – мусоровоз с задней загрузкой на базе ГАЗ-С41R3 Газон Некст;

- г. Ак-Довурак – 1 единица – автокран КС-5732 на шасси УРАЛ-4320 «Челябинец» (в 2022 году была передана в республиканскую собственность в связи с отсутствием софинансирования из местного бюджета);

в 2022 году было приобретено 67 единиц спецтехники, из них:

1) для муниципальных образований приобретено 6единиц спецтехники на сумму 12 383,67 тыс. рублей, из них республиканский бюджет 10 199,20 тыс. рублей, местный бюджет 2 184,5 тыс. рублей:

- 1 единица – Пий-Хемскому кожууну экскаватор с отвалом (с комплектом навесного оборудования);

- 5 единиц прицепы-цистерны тракторные для Монгун-Тайгинского, Овюрского, Чаа-Хольского, Эрзинского и Бай-Тайгинского кожуунов;

2) через АО «Сберлизинг» приобретено 55 единиц техники, в том числе специализированной для угольных складов на общую сумму 111 494,95 тыс. рублей, из них:

- 34 единицы по первому контракту, в том числе полуприцеп-самосвал Тонар – 6 единиц, самосвал КАМАЗ 6520-53 – 4, прицеп НЕФАЗ – 9, седельный тягач МАЗ – 2, самосвал КАМАЗ – 12, топливозаправщик КамАЗ – 1 единица;

- 11 единиц по второму контракту ОВ/Ф-247628-05-01 от 30 августа 2022 г., в том числе: самосвал КАМАЗ-6520-53 – 3 единицы; погрузчик универсальный АМКАДОР – 3; погрузчик универсальный АМКАДОР – 2; экскаватор одноковшовый колесный – 1; бульдозер гусеничный ЧЕТРА – 1; мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-08 – 1 единица;

- 8 единиц по третьему контракту, в том числе: седельный тягач МАЗ – 4 единицы, полуприцеп-самосвал Тонар – 4 единицы;

- 2 единицы по четвертому контракту;

3) приобретен фронтальный погрузчик JINGONG JGM620E в количестве 6 единиц по контракту с ООО «Карьерные машины» для работы по вывозу ТКО и для угольных складов г. Кызыла и муниципальных образований на сумму 17 700,0 тыс. рублей;

в 2023 году приобретены в лизинг с АО «Сберлизинг» 12 единиц, из них 6 фронтальных погрузчиков и 6 самосвалов КАМАЗ 53605-А5 для угольных складов на общую сумму 52 600,0 тыс. рублей (в 2023 г. – 27 066,9 тыс. рублей).

Ежемесячные лизинговые платежи по контрактам № 1, 2, 3, заключенным с АО «Сберлизинг», оплачены на сумму 39 441,93 тыс. рублей.

В связи с дефицитом республиканского бюджета субсидии муниципальным образованиям Республики Тыва на обеспечение специализированной техникой в республиканском бюджете на 2023 год не предусмотрены.

По подпрограмме 3 «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы»:

в 2018 году построены водоколонки в 5 муниципальных образованиях по одной единице в с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского, с. У-Шынаа Тес-Хемского, с. Качык Эрзинского, с. Саглы Овюрского, с. Хонделен Барун-Хемчикского кожуунов на сумму 7 053,58 тыс. рублей, из них РБ – 4 967,9 тыс. рублей, МБ – 2 085,68 тыс. рублей;

в 2019 году построены водоколонки в 4 муниципальных образованиях по одной единице в с. Тарлаг Пий-Хемского, с. Сарыг-Холь Овюрского, с. Терлиг-Хая Кызылского, с. Шуурмак Тес-Хемского кожуунов на сумму 5 472,0 тыс. рублей, из них РБ – 3 830,0 тыс. рублей, МБ – 1 642,0 тыс. рублей;

в 2023 году построены водоколонки в 7 муниципальных образованиях (Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Кызылском, Тес-Хемском, Улуг-Хемском, Эрзинском кожуунах и г. Кызыле) в количестве 23 единицы на сумму 11 142,2 тыс. рублей, из них РБ – 7 769,3 тыс. рублей, МБ – 3 372,9 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» в 2017 году участвовали 6 муниципальных образований, благоустроено 30 дворовых территорий и 4 территории общего пользования:

дворовые территории: г. Шагонар – 3 единицы, с. Хову-Аксы – 4, г. Кызыл – 15, г. Ак-Довурак – 4, г. Чадан – 2, с. Кызыл-Мажалык – 2 единицы;

благоустройство территорий общего пользования: г. Кызыл – 3 единицы, г. Чадан – 1 единица;

обустройство мест массового отдыха населения (городских парков): г. Кызыл – 1 единица.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Чистая вода» в 2019-2023 годах на территории Республики Тыва построены и реконструированы 4 объекта питьевого водоснабжения:

1) реконструкция водозабора, г. Шагонар», введен в эксплуатацию 28 декабря 2022 г.;

2) реконструкция водозабора и магистрального водовода в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано администрацией Чеди-Хольского кожууна 29 декабря 2023 г.;

3) «Повысительная насосная станция в микрорайоне «Иркутский» г. Кызыла, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано мэрией г. Кызыла 25 декабря 2023 г.;

4) подводящие сети водопровода для объекта: Повысительная насосная станция «Иркутская» г. Кызыла, акт сдачи-приемки выполненных работ между заказчиком и подрядчиком от 26 декабря 2023 г.

3. Финансирование государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы на период с 2014 по 2023 годы составил:

за счет всех источников финансирования 5 084 049,13 тыс. рублей:

в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;

в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;

в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;

в 2017 г. – 228 308,89 тыс. рублей;

в 2018 г. – 313 203,63 тыс. рублей;

в 2019 г. – 497 184,44 тыс. рублей;

в 2020 г. – 531 466,89 тыс. рублей;

в 2021 г. – 468 068,92 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1 337 109,05 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1 565 490,71 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 981 741,07 тыс. рублей:

в 2017 г. – 71 334,30 тыс. рублей;

в 2019 г. – 67 168,90 тыс. рублей;

в 2020 г. – 467 942,37 тыс. рублей;

в 2021 г. – 194 798,29 тыс. рублей;

в 2022 г. – 224 056,14 тыс. рублей;

в 2023 г. – 956 441,07 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 3 029 808,17 тыс. рублей:

в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;

в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;

в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;

в 2017 г. – 155 045,59 тыс. рублей;

в 2018 г. – 306 722,00 тыс. рублей;

в 2019 г. – 385 002,59 тыс. рублей;

в 2020 г. – 57 466,02 тыс. рублей;

в 2021 г. – 265 810,02 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1 110 868,43 тыс. рублей;

в 2023 г. – 605 676,92 тыс. рублей;

за счет средств муниципальных бюджетов – 33 499,88 тыс. рублей:

в 2017 г. – 1 929,00 тыс. рублей;

в 2018 г. – 6 481,63 тыс. рублей;

в 2019 г. – 6 012,95 тыс. рублей;

в 2020 г. – 6 058,50 тыс. рублей;

в 2021 г. – 7 460,61 тыс. рублей;

в 2022 г. – 2 184,48 тыс. рублей;

в 2023 г. – 3 372,72 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 39 000,00 тыс. рублей:

в 2019 г. – 39 000,00 тыс. рублей.

Фактическое кассовое освоение подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2023 годы» составило:

| Годы | Всего (тыс. рублей) | Из них РБ (тыс. рублей) | ФБ (тыс. рублей) | Внебюджетные средства (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 40 478,50 | 40 478,50 | 0 | 0 |
| 2016 | 95 003,40 | 95 003,40 | 0 | 0 |
| 2017 | 137 219,61 | 137 219,61 | 0 | 0 |
| 2018 | 288 611,10 | 288 611,10 | 0 | 0 |
| 2019 | 409 606,09 | 370 606,09 | 0 | 39 000,0 |
| 2020 | 351 780,29 | 41 049,92 | 310 730,37 | 0 |
| 2021 | 331 616,65 | 247 228,46 | 84 388,19 | 0 |
| 2022 | 1 047 557,20 | 978 940,36 | 68 616,84 | 0 |
| 2023 | 521 638,34 | 521 638,34 | 0 | 0 |
| Итого: | 3 223 511,17 | 2 720 775,77 | 463 735,40 | 39 000,0 |

В том числе по мероприятию «Благоустройство многоквартирных домов по программе переселения и детей-сирот»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего (тыс. рублей) | Из них ФБ (тыс. рублей) | РБ (тыс. рублей) |
| 2020 | 6 258,0 | 0 | 6 258,0 |
| 2021 | 96 111,0 | 0 | 96 111,0 |
| 2022 | 38 096,0 | 0 | 38 096,0 |
| 2023 | 36 174,0 | 0 | 36 174,0 |
| Итого: | 176 639,0 | 0 | 176 639,0 |

Финансирование средств бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов из федерального бюджета (далее – ИБК) предусмотрено:

- в 2022 году – 632 889,0 тыс. рублей;

- в 2023 году – 307 036,0 тыс. рублей;

- в 2024 году – 216 959,0 тыс. рублей;

- в 2025 году – 174 859,0 тыс. рублей.

Все средства инфраструктурного бюджетного кредита предусмотрены на финансирование инженерной инфраструктуры для застройки новых создаваемых микрорайонов в г. Кызыле. В 2022 и 2023 годах всего профинансировано 939 930,0 тыс. рублей, из них по мероприятиям:

- водоснабжение – 148 930,0 тыс. рублей;

- водоотведение – 148 650,0 тыс. рублей;

- электроснабжение – 310 900,0 тыс. рублей;

- теплоснабжение – 331 450,0 тыс. рублей.

Фактическое кассовое освоение подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего (тыс. рублей) | Из них РБ (тыс. рублей) | МБ (тыс. рублей) |
| 2018 | 7 053,58 | 4 967,90 | 2 085,68 |
| 2019 | 5 472,00 | 3 830,00 | 1 642,00 |
| 2023 | 11 242,95 | 7 869,34 | 3 372,72 |
| Итого: | 23 767,63 | 16 667,24 | 7 100,40 |

Фактическое кассовое освоение подпрограммы «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы» составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего (тыс. рублей) | Из них РБ (тыс. рублей) | МБ (тыс. рублей) |
| 2014 | 7734,70 | 7734,70 | 0 |
| 2017 | 16 001,00 | 14 072,00 | 1 929,00 |
| 2018 | 17 538,95 | 13 143,00 | 4 395,95 |
| 2019 | 14 258,95 | 9 888,00 | 4 370,95 |
| 2020 | 20 886,60 | 14 828,10 | 6 058,50 |
| 2021 | 24 252,41 | 16 791,80 | 7 460,61 |
| 2022 | 132 542,37 | 130 357,90 | 2 184,48 |
| 2023 | 66 508,03 | 66 508,03 | 0 |
| Итого: | 299 723,01 | 273 323,52 | 26 399,49 |

Фактическое кассовое освоение подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего (тыс. рублей) | Из них ФБ (тыс. рублей) | РБ (тыс. рублей) |
| 2017 | 75 088,28 | 70 514,0 | 4 574,0 |

Фактическое кассовое освоение подпрограммы «Чистая вода» составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего (тыс. рублей) | Из них ФБ (тыс. рублей) | РБ (тыс. рублей) |
| 2019 | 67 847,4 | 67 168,9 | 678,5 |
| 2020 | 158 800,0 | 157 212,0 | 1 588,0 |
| 2021 | 112 199,86 | 110 410,1 | 1 789,76 |
| 2022 | 157 009,48 | 155 439,3 | 1 570,18 |
| 2023 | 966 102,0 | 956 441,0 | 9 661,0 |
| Итого: | 1 461 958,74 | 1 446 671,3 | 15 287,44 |

4. Оценка эффективности реализации государственной программы

Сравнительный анализ фактических показателей эффективности государственной программы по целевым индикаторам, утвержденным государственной программой, плановых и фактически достигнутых результатов государственной программы отражены в приложении к настоящему докладу.

Из таблицы видно, что плановые значения индикаторов государственной программы достигнуты в полном объеме.

Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию государственной программы, оценка влияния фактических результатов реализации государственной программы на различные виды деятельности экономики и социальной сферы (мультипликативный эффект от реализации государственной программы):

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» в 2017 году установлено достижение 5 показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (единица измерения) | План | Факт | Примечание |
| 1 | Количество реализованных на территории Республике Тыва проектов по благоустройству (шт.) | 1 | 7 | в 2017 году в проекте участвовало 7 муниципальных образований  |
| 2 | Количество представителей муниципальных образований Республики Тыва, прошедших обучение по программе «Создание комфортной среды» | 10 | 50 | представители муниципальных образований Республики Тыва прошли обучение по программе «Создание комфортной среды» |
| 3 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 30 | 30 | в 2017 году всего благоустроено 30 дворовых территорий |
| 4 | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.). | 1 | 9 | в 2017 году всего благоустроено 9 общественных территорий |
| 5 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | 1 | 1 | в 2017 году благоустроен парк г. Кызыла |

Целевые показатели подпрограммы «Чистая вода» установленные федеральным проектом «Чистая вода» за 2019-2023 годы:

5. Итоги

Общие выводы о выполнении поставленных задач и достижении целей государственной программы за весь период реализации.

Достигнутый эффект по целевым показателям.

За 2017 год целевые показатели и результаты подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» достигнуты.

Республикой Тыва за 2019-2023 годы целевые показатели и результаты, установленные федеральным проектом «Чистая вода», достигнуты в полном объеме (нарастающим итогом):

- доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, – 43,7 процента;

- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, – 71,41 процента;

- количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки – 4 шт. с нарастающим итогом (в 2022 г. – 1 шт.; в 2023 г. – 3 шт.).

Благодаря региональному проекту «Чистая вода» прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составило 28 296 человек.

Безопасными и благоприятными условиями проживания обеспечены жители 27 построенных многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья и жилых домов для детей-сирот в с. Хову-Аксы и г. Кызыле.

Перевыполнен показатель по обновлению технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства спецтехникой, с 2014 по 2023 годы благодаря подпрограмме «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы» в количестве 116 единиц.

Сохранены рабочие места в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях в количестве 546 единиц.

Созданы рабочие места за весь период реализации государственной программы в количестве 1274 единицы, при плане 1269 единиц.

В 2022 году построен 1 угольный склад в г. Кызыле и обустроено 7 топливных (угольных) складов в муниципальных образованиях – Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Тес-Хемском, Тандинском, Овюрском, Эрзинском кожуунах.

В 2023 году обустроено 5 топливных (угольных) складов в г. Туране Пий-Хемского, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского, с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна, гг. Шагонаре и Чадане.

В 2022 году ликвидированы несанкционированные свалки и вывезены ТКО в Тандинском, Сут-Хольском, Пий-Хемском, Кызылском кожуунах, в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна и г. Кызыле. В 2023 году – в г. Ак-Довураке, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском и Дзун-Хемчикском кожуунах.

В 2022 году приобретена 221 единица бункеров для сборов твердых коммунальных отходов объемом 8 куб. м при плане 150 штук, что на 47 процентов больше.

В 2023 году приобретено 170 бункеров и 218 контейнеров для сбора отходов при плане 143 ед., что на 171 процент больше.

Министерством ЖКХ Республики Тыва совместно с Минстроем Республики Тыва разработана новая государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2023 г. № 834, которая будет реализована в период с 2024 по 2030 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к докладу о реализации государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и

надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2014-2025 годы»

за период с 2014 по 2023 годы

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности

и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2014-2025 годы» с 2014 по 2023 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикатора |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. Обновление технической базы предприятий жилищно-комму-нального хозяйства техникой, в том числе специализированной | Министерство ЖКХ Республики Тыва | единиц | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 67 | 10 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 2022 года включительно на 29 процентов | Минстрой Республики Тыва | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | - | - |
| 3. Сохранение рабочих мест в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях | Министерство ЖКХ Республики Тыва | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 604 | 604 | 604 | 604 | 546 | 546 |
| 4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | Минстрой Республики Тыва | единиц | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| многоквартирных домов | единиц | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| общего пользования | единиц | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Повышение обеспеченности подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды, из них: | Министерство ЖКХ Республики Тыва | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 | 23 |
| строительство локальных систем водоснабжения | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 | 23 |
| реконструкция локальных систем водоснабжения | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Создание рабочих мест | Минстрой Республики Тыва, Министерство ЖКХ Республики Тыва | единиц | 4 | 4 | 20 | 20 | 33 | 33 | 139 | 139 | 128 | 128 | 140 | 140 | 183 | 183 | 152 | 152 | 153 | 275 | 195 | 200 |
| 7. Уровень износа коммунальной инфраструктуры на 2017 год и снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов: | Минстрой Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по теплоснабжению на 2017 год составляет 75,6 процента | процентов | - | - | - | - | - | - | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по водоснабжению на 2017 год составляет 77 процентов | процентов | - | - | - | - | - | - | уменьшается на 8,5 | уменьшается на 8,5 | уменьшается на 8,5 | уменьшается на 8,5 | уменьшается на 8,5 | уменьшается на 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по водоотведению на 2017 год составляет 57,1 процента | процентов | - | - | - | - | - | - | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 |
| 8. Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году до показателя 47,6 процента (базовое значение 24,5 процента) | Минстрой Республики Тыва | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,7 | 24,7 | 25,7 | 25,7 | 28 | 28 | 38,1 | 38,1 | 43,7 | 43,7 |
| 9. Суммарный прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию (базовое значение 75 575 чел.) | Минстрой Республики Тыва | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | на 3731 | на 3731 | на 3779 | на 3779 | на 22087 | на 28296 |
| 10. Повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения посредством строительства и реконструкции систем водоснабжения | Минстрой Республики Тыва | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 11. Строительство и обустройство угольных складов | Министерство ЖКХ Республики Тыва | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 12. Ликвидация стихийных свалок | Министерство ЖКХ Республики Тыва | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 4 | 4 |
| 13. Приобретение оборудования по сбору ТКО | Министерство ЖКХ Республики Тыва | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 221 | 143 | 388 |