ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июля 2017 г. № 339

г.Кызыл

О внесении изменений в государственную

программу Республики Тыва «Развитие

транспортной системы Республики

Тыва на 2017-2019 годы»

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2016 г. № 518 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы цифры «6266054,589» заменить цифрами «5164613,820», цифры «2083773,249» заменить цифрами «1393906,090», цифры «2286349,610» заменить цифрами «1874776,000», цифры «3502776,482» заменить цифрами «2374705,400», цифры «1090902,872» заменить цифрами «361805,400», цифры «1354973,610» заменить цифрами «956000,000», цифры «2642409,987» заменить цифрами «2669040,300», цифры «914642,487» заменить цифрами «953872,800», цифры «907699,500» заменить цифрами «895099,500», цифры «5735926,969» заменить цифрами «4647086,100», цифры «3502776,482» заменить цифрами «2374705,400», цифры «2233150,487» заменить цифрами «2272380,700», цифры «220290,0» заменить цифрами «207690,000», цифры «215540,000» заменить цифрами «202940,000», цифры «309837,620» заменить цифрами «309837,720», цифры «193719,500» заменить цифрами «193719,600»;

2) в разделе IV Программы цифры «6266054,589» заменить цифрами «5164613,820», цифры «2083773,249» заменить цифрами «1393906,090», цифры «2286349,610» заменить цифрами «1874776,000», цифры «3502776,482» заменить цифрами «2374705,400», цифры «1090902,872» заменить цифрами «361805,400», цифры «1354973,610» заменить цифрами «956000,000», цифры «2642409,987» заменить цифрами «2669040,300», цифры «914642,487» заменить цифрам «953872,800», цифры «907699,500» заменить цифрами «895099,500», цифры «5735926,969» заменить цифрами «4647086,100», цифры «3502776,482» заменить цифрами «2374705,400», цифры «2233150,487» заменить цифрами «2272380,700», цифры «220290,0» заменить цифрами «207690,000», цифры «215540,000» заменить цифрами «202940,000», цифры «309837,620» заменить цифрами «309837,720», цифры «193719,500» заменить цифрами «193719,600»;

3) в подпрограмме 1 «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2019 годы»:

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «5735926,969» заменить цифрами «4647086,100», цифры «1937514,359» заменить цифрами «1247647,100», цифры «2048243,110» заменить цифрами «1649269,500», цифры «3502776,482» заменить цифрами «2374705,400», цифры «1090902,872» заменить цифрами «361805,400», цифры «1354973,610» заменить цифрами «956000,000», цифры «2233150,487» заменить цифрами «2272380,700», цифры «846611,487» заменить  цифрами «885841,700»;

б) в разделе IV цифры «5735926,969» заменить цифрами «4647086,100», цифры «3502776,482» заменить цифрами «2374705,400», цифры «2233150,487» заменить цифрами «2272380,700», цифры «1937514,359» заменить цифрами «1247647,100», цифры «1090902,872» заменить цифрами «361805,400», цифры «846611,487» заменить цифрами «885841,700», цифры «2048243,110» заменить цифрами «1649269,500», цифры «1354973,610» заменить цифрами «956000,000»;

4) в подпрограмме 2 «Транспорт на 2017-2019 годы»:

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «220290,000» заменить цифрами «207690,000», цифры «143760,000» заменить цифрами «131160,000», цифры «215540,000» заменить цифрами «202940,000», цифры «142160,000» заменить цифрами «129560,000»;

б) в разделе IV цифры «220290,000» заменить цифрами «207690,000», цифры «143,760,000» заменить цифрами «131160,000», цифры «142160,000» заменить цифрами «129560,000»;

5) в подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»:

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «309837,620» заменить цифрами «309837,720», цифры «129358,890» заменить цифрами «129358,990», цифры «193719,500» заменить цифрами «193719,600», цифры «52631,000» заменить цифрами «52631,100»;

б) в разделе IV цифры «309837,620» заменить цифрами «309837,720», цифры «129358,890» заменить цифрами «129358,990», цифры «193719,500» заменить цифрами «193719,600», цифры «52631,000» заменить цифрами «52631,100»;

6) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  | «Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к государственной программе Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы» |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА |
| расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва, внебюджетных средств на реализацию целей Государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы» |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |

| Статус | Наименование подпрограмм государственной программы | Источники финансирования | Годы реализации | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 | Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2019 годы | всего | 1 393 906,090 | 1 874 776,000 | 1 895 931,730 | 5 164 613,820 |
|  |  | федеральный бюджет | 361 805,400 | 956 000,000 | 1 056 900,000 | 2 374 705,400 |
|  |  | республиканский бюджет | 953 872,800 | 895 099,500 | 820 068,000 | 2 669 040,300 |
|  |  | внебюджетные источники | 78 227,890 | 23 676,500 | 18 963,730 | 120 868,120 |
|  |  | всего | 1 247 647,100 | 1 649 269,500 | 1 750 169,500 | 4 647 086,100 |
|  |  | федеральный бюджет | 361 805,400 | 956 000,000 | 1 056 900,000 | 2 374 705,400 |
|  |  | республиканский бюджет | 885 841,700 | 693 269,500 | 693 269,500 | 2 272 380,700 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Транспорт на 2017-2019 годы | всего | 16 900,000 | 131 160,000 | 59 630,000 | 207 690,000 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 15 400,000 | 129 560,000 | 57 980,000 | 202 940,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 500,000 | 1 600,000 | 1 650,000 | 4 750,000 |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы | всего | 129 358,990 | 94 346,500 | 86 132,230 | 309 837,720 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 52 631,100 | 72 270,000 | 68 818,500 | 193 719,600 |
|  |  | внебюджетные источники | 76 727,890 | 22 076,500 | 17 313,730 | 116 118,120 |
|  |  | Дорожный фонд Республики Тыва | 1 247 647,100 | 1 649 269,500 | 1 750 169,500 | 4 647 086,100 |

Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие

транспортной системы Республики

Тыва на 2017-2019 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

программных мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги и

дорожное хозяйство на 2017-2019 годы» государственной программы Республики Тыва

«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сумма финансирования из республиканского бюджета | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1. Строительство автомобильных дорог и сооружений на них |
| 1.1. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к г. Шагонару», участок км 0+000 - км 4+000 | итого | 290 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 290 000,00000 | 2019 г. | Миндортранс РТ | строительство объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности (4 км) |
|  | федеральный бюджет | 290 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 290 000,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 1.2. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Шеми», участок км 0+000 - км 18+000 | итого | 226 494,99000 | 0,00000 | 226 494,99000 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | строительство объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности (18 км) |
|  | федеральный бюджет | 215 170,24000 | 0,00000 | 215 170,24000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 11 324,75000 | 0,00000 | 11 324,75000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 1.3. Строительство автомобильной дороги Бояров- ка – Тоора-Хем, участок км 0+000 - км 27+000 | итого | 75 000,00000 | 0,00000 | 75 000,00000 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | строительство объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности (27 км) |
|  | федеральный бюджет | 75 000,00000 | 0,00000 | 75 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Строительство мостового перехода через р. Большой Енисей на автомобильной дороге регионального значения Бояровка – Тоора-Хем | итого | 165 575,72946 | 0,00000 | 0,00000 | 165 575,72946 | 2019- 2021 гг. | Миндортранс РТ | строительство объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности; поэтапное строительство в связи с ограниченными возможностями Дорожного фонда Республики Тыва на 3 года (150 п.м) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 165 575,72946 | 0,00000 | 0,00000 | 165 575,72946 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 1.5. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к мараловодческому хозяйству «Туран» , участок км 0+000 км 18+500 | итого | 79 750,34200 | 79 750,34200 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате строительства (18,5 км), переходящий объект с 2016 г. |
|  | федеральный бюджет | 28 315,46200 | 28 315,46200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 51 434,88000 | 51 434,88000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого по 1 разделу | итого | 836 821,06146 | 79 750,34200 | 301 494,99000 | 455 575,72946 |  |
|  | федеральный бюджет | 608 485,70200 | 28 315,46200 | 290 170,24000 | 290 000,00000 |  |
|  | республиканский бюджет | 228 335,35946 | 51 434,88000 | 11 324,75000 | 165 575,72946 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. Реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них |
| 2.1. Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Эрги-Барлык, участок км 0+000 - км 0+528 | итого | 4 668,76000 | 4 668,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (0,5 км); |
|  | федеральный бюджет | 3 443,40000 | 3 443,40000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 1 225,36000 | 1 225,36000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  | планируется софинансирование из республиканского бюджета в сумме 1,225 млн. рублей, за счет предоставления субсидий по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» на реконструкцию автодороги из федерального бюджета 3,443 млн. рублей |
| 2.2. Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык – Эрги-Барлык, участок км 0+000 - км 13+000 | итого | 178 837,00000 | 178 837,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 5 июля 2016 г. № 281, постановления Правительства Республики Тыва от 26 сентября 2016 г. № 418 (13 км) |
|  | федеральный бюджет | 130 046,50000 | 130 046,50000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 48 790,50000 | 48 790,50000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 2.3. Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык – Эрги-Барлык, участок км 13+000 - км 21+560 | итого | 110 021,00000 | 110 021,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 5 июля 2016 г. № 281, постановления Правительства Республики Тыва от 26 сентября 2016 г. № 418 (8,56 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 110 021,00000 | 110 021,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 2.4. Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык – Эрги-Барлык, участок км 21+560 - км 27+072 | итого | 67 557,44000 | 64 679,00000 | 2 878,44000 | 0,00000 | 2017- 2018 гг. | Миндортранс РТ | во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 5 июля 2016 г. № 281, постановления Правительства Республики Тыва от 26 сентября 2016 г. № 418 (5,512 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 67 557,44000 | 64 679,00000 | 2 878,44000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 2.5. Реконструкция мостового перехода через р. Хемчик на км 297+750 автомобильной дороги А-161 Ак-Довурак – Абаза | итого | 35 759,93286 | 0,00000 | 35 759,93286 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 35 759,93286 | 0,00000 | 35 759,93286 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Арыг-Бажы», участок км 0+000 - км 12+600 | итого | 130 000,00000 | 0,00000 | 130 000,00000 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (12,6 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 130 000,00000 | 0,00000 | 130 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 2.7. Реконструкция мостового перехода через р. Стоктыш на км 300+929 автодороги Абакан – Ак-Довурак | итого | 34 000,00000 | 34 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 34 000,00000 | 34 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 2.8. Реконструкция трубного переезда на км 182+155 автомобильной дороги Абакан –Ак-Довурак | итого | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 2.9. Реконструкция мостового перехода через р. Кангылыг на км 354+292 автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак | итого | 45 000,00000 | 45 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 45 000,00000 | 45 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 2.10. Реконструкция мостового перехода «Коммунальный» через р. Енисей на автодороге «Подъезд к г. Кызылу» | итого | 746 953,71000 | 211 000,00000 | 192 953,71000 | 343 000,00000 | 2017- 2019 гг. | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов (Т4) |
|  | федеральный бюджет | 735 953,71000 | 200 000,00000 | 192 953,71000 | 343 000,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 11 000,00000 | 11 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  | на реконструкцию мостового перехода «Коммунальный» (предаварийные и аварийные мостовые сооружения свыше 100 м). Софинансирование из предоставлемых субсидий местному бюджету в размере 13,3 млн. рублей |
| 2.11. Реконструкция автомобильной дороги Ээр- бек – Баян-Кол, участок км 24+000 - км 38+000 | итого | 217 873,12000 | 0,00000 | 217 873,12000 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | реконструкция объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности (14 км) |
|  | федеральный бюджет | 206 979,46000 | 0,00000 | 206 979,46000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 10 893,66000 | 0,00000 | 10 893,66000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого по 2 разделу | итого | 1 574 670,96286 | 652 205,76000 | 579 465,20286 | 343 000,00000 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 076 423,07000 | 333 489,90000 | 399 933,17000 | 343 000,00000 |  |
|  | республиканский бюджет | 498 247,89286 | 318 715,86000 | 179 532,03286 | 0,00000 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3. Проектно-изыскательские работы |
| 3.1. Проектно-изыска-тельские работы | итого | 90000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ | Проектно-изыскательские работы |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 90000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого по 3 разделу | итого | 90000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | республиканский бюджет | 90000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них |
| 4.1. Капитальный ремонт мостового перехода на км 183+627 автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак | итого | 90 698,71198 | 0,00000 | 0,00000 | 90 698,71198 | 2019 г. | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 90 698,71198 | 0,00000 | 0,00000 | 90 698,71198 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого по 4 разделу | итого | 90 698,71198 | 0,00000 | 0,00000 | 90 698,71198 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | республиканский бюджет | 90 698,71198 | 0,00000 | 0,00000 | 90 698,71198 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них |
| 5.1. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Кара-Хаак» км 0+000 - км 5+000 | итого | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (5,0 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.2. Ремонт автомобильной дороги Чадан – Ак-Довурак, участок км 35+700 - км 36+200 | итого | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (0,5 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3. Ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак, участок км 317+000 - км 331+000 | итого | 23 212,68500 | 0,00000 | 0,00000 | 23 212,68500 | 2019 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (14 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 23 212,68500 | 0,00000 | 0,00000 | 23 212,68500 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.4. Ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак, участок км 310+000 - км 314+000 | итого | 24 000,00000 | 0,00000 | 24 000,00000 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (4 км) |
|  | федеральный бюджет | 24 000,00000 | 0,00000 | 24 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.5. Ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак, участки км 336+500 - км 337+500, км 340+150- км 340+600 | итого | 8 700,00000 | 8 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (1,450 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 8 700,00000 | 8 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.6. Ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак, участки км 351+200 - км 352+800, км 353+500- км 354+700, км 360+000 - км 360+500, км 384+000 - км 384+100, км 385+900 - 386+000 | итого | 21 000,00000 | 0,00000 | 21 000,00000 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (3,5 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 21 000,00000 | 0,00000 | 21 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.7. Ремонт моста через р. Барлык автодороги «Подъезд к с. Тоолайлыг» | итого | 2 720,50000 | 2 720,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности; завершение ремонта мостового перехода с 2016 г. за счет средств переходящего остатка |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 2 720,50000 | 2 720,50000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8. Ремонт моста через р. Кара-Суг на км 329+065 автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак | итого | 47 511,66745 | 0,00000 | 0,00000 | 47 511,66745 | 2019 г. | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 47 511,66745 | 0,00000 | 0,00000 | 47 511,66745 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.9. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с Элегест» км 0+000 км 5+000 | итого | 2 325,23000 | 2 325,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (5 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 2 325,23000 | 2 325,23000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.10. Ремонт автодороги Бай-Хаак – Балгазын, участок км 1+000 - 6+000 | итого | 22 488,82800 | 0,00000 | 22 488,82800 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 5 июля 2016 г. № 281 |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 22 488,82800 | 0,00000 | 22 488,82800 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.11. Ремонт трубы на км 38+500 автомобильной дороги Бай-Хаак – Балгазын | итого | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.12. Ремонт автодороги «Подъезд к с. Хадын», км 0+000 - км 35+000 | итого | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 5 июля 2016 г. № 281 |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13. Ремонт автодороги Усть-Элегест – Кочетово, участок км 1+400 - км 18+000 | итого | 8 200,00000 | 8 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 5 июля 2016 г. № 281 (16,6 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 8 200,00000 | 8 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.14. Ремонт автодороги Бояровка – Тоора-Хем, участок км 102+000 - км 107+000 | итого | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017-2018 гг. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (5,0 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.15. Ремонт автодороги «Подъезд к с. Сукпак», участок км 0+000 - км 1+100 | итого | 6 200,00000 | 6 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 5 июля 2016 г. № 281 |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 6 200,00000 | 6 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.16. Ремонт трубного переезда на км 308+450 автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак | итого | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние и повышение безопасности дорожного движения |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.17. Ремонт труб на км 62+000, км 63+000, км 64+000 автодороги «Подъезд к с. Хову-Аксы» | итого | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.18. Ремонт трубы на км 20+400 автомобильной дороги Самагалтай – Ак-Чыраа | итого | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.19. Ремонт мостового перехода через протоку Бурен км 51+500 автомобильной дороги Сарыг-Сеп – Балгазын | итого | 8 000,00000 | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 5 июля 2016 г. № 281 |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 8 000,00000 | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.20 Ремонт автодороги «Подъезд к с. Бора-Тайга», участок км 0+0000 - км 8+0000 | итого | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (8 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 10 400,00000 | 10 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.21. Ремонт автодороги «Подъезд к с. Шамбалыг», участок км 0+000 - км 11+000 | итого | 13 200,00000 | 13 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017 г. | Миндортранс РТ | во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 5 июля 2016 г. № 281 (11 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 13 200,00000 | 13 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| 5.22. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Ишти-Хем», км 0+000 - км 8+000 | итого | 26 581,59000 | 0,00000 | 26 581,59000 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (8 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 26 581,59000 | 0,00000 | 26 581,59000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.23. Ремонт автомобильной дороги Ак-Тал – Холлчук км 0+000 - км 20+000 | итого | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (20 км) |
|  | федеральный бюджет | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.24. Ремонт автомобильной дороги Шагонар – Эйлиг-Хем км 0+000 - км 30+000 | итого | 84 000,00000 | 0,00000 | 84 000,00000 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (28 км) |
|  | федеральный бюджет | 84 000,00000 | 0,00000 | 84 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.25. Ремонт автомобильной дороги Тээли – Кызыл-Даг, участок км 0+000 - км 14+000 | итого | 42 000,00000 | 0,00000 | 42 000,00000 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (14 км) |
|  | федеральный бюджет | 42 000,00000 | 0,00000 | 42 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.26. Ремонт автодороги Барлык – Аксы-Барлык км 0+000 - 12+000 | итого | 36 000,00000 | 0,00000 | 36 000,00000 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (12 км) |
|  | федеральный бюджет | 36 000,00000 | 0,00000 | 36 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.27. Ремонт автомобильной дороги Тээли – Шуй км 0+000 - км 19+600 | итого | 58 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 800,00000 | 2019 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (19,6 км) |
|  | федеральный бюджет | 58 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 800,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.28. Ремонт автомобильной дороги Эрзин – Нарын км 0+000 - км 26+700 | итого | 80 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 100,00000 | 2019 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (26,7 км) |
|  | федеральный бюджет | 80 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 100,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.29. Ремонт автомобильной дороги Тоора-Хем – Адыр-Кежиг км 0+000 - км 12+000 | итого | 36 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 000,00000 | 2019 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (12 км) |
|  | федеральный бюджет | 36 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 000,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.30. Ремонт автодороги «Подъезд к с. Ак-Эрик» км 0+000 - км 26+000 | итого | 78 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 78 000,00000 | 2019 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (26 км) |
|  | федеральный бюджет | 78 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 78 000,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.31. Ремонт автодороги Чаа-Холь – Шанчы км 0+000 км 34+000 | итого | 102 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102 000,00000 | 2019 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (34 км) |
|  | федеральный бюджет | 102 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102 000,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 5.32. Ремонт автодороги Чадан – Ийме, участок км 29+000 - км 42+000 | итого | 69 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 69 000,00000 | 2019 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (23 км) |
|  | федеральный бюджет | 69 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 69 000,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.33. Ремонт автодороги Мугур-Аксы – Кызыл-Хая, км 0+000 - км 69+400 | итого | 80 450,91704 | 0,00000 | 80 450,91704 | 0,00000 | 2018 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (23 км) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 80 450,91704 | 0,00000 | 80 450,91704 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| Итого по 5 разделу | итого | 1 004 891,41749 | 113 745,73000 | 396 521,33504 | 494 624,35245 |  |
|  | федеральный бюджет | 669 900,00000 | 0,00000 | 246 000,00000 | 423 900,00000 |  |
|  | республиканский бюджет | 334 991,41749 | 113 745,73000 | 150 521,33504 | 70 724,35245 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них |
| 6.1. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них, в том числе паромных переправ | итого | 563142,92238 | 174484,00000 | 187395,81600 | 201263,10638 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ | снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и межмуниципального значения |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 563142,92238 | 174484,00000 | 187395,81600 | 201263,10638 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого по 6 разделу | итого | 563142,92238 | 174484,00000 | 187395,81600 | 201263,10638 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | республиканский бюджет | 563142,92238 | 174484,00000 | 187395,81600 | 201263,10638 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7. Мероприятия по безопасности дорожного движения |
| 7.1. Мероприятия по безопасности дорожного движения | итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ | устройство разметки и уличного освещения, установка дорожных знаков |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по 7 разделу | итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | мероприятия в сумме 120000,0 млн. рублей финансируются по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8. Мероприятия по транспортной безопасности |
| 8.1. Мероприятия по транспортной безопасности | итого | 9000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ | категорирование и оценка уязвимости объектов дорожного хозяйства (мостовые сооружения) |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 9000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого по 8 разделу | итого | 9000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | республиканский бюджет | 9000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров |
| 9.1. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров | итого | 21977,79583 | 6836,23000 | 7314,76610 | 7826,79973 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ | перевозка грузов и пассажиров на речных переправах Республики Тыва |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 21977,79583 | 6836,23000 | 7314,76610 | 7826,79973 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по 9 разделу | итого | 21977,79583 | 6836,23000 | 7314,76610 | 7826,79973 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | республиканский бюджет | 21977,79583 | 6836,23000 | 7314,76610 | 7826,79973 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10. Обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них |
| 10.1. Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог и сооружений на них | итого | 6000,00000 | 2000,00000 | 2000,00000 | 2000,00000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ | обследование и диагностика региональных автодорог и сооружений на них |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 6000,00000 | 2000,00000 | 2000,00000 | 2000,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого по 10 разделу | итого | 6000,00000 | 2000,00000 | 2000,00000 | 2000,00000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | республиканский бюджет | 6000,00000 | 2000,00000 | 2000,00000 | 2000,00000 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 11. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства |
| 11.1. Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства | итого | 9000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 2017-2019 гг | Миндортранс РТ | проведение работ в целях государственной регистрациии прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства вновь построенных и принимаемых в собственность Республики Тыва |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 9000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого по 11 разделу | итого | 9000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | республиканский бюджет | 9000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 12. Мероприятия по управлению дорожным хозяйством |
| 12.1. Мероприятия по управлению дорожным хозяйством | итого | 258106,10000 | 113998,30000 | 72053,90000 | 72053,90000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ | содержание ГКУ «Туваавтодор», налог на имущество |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 258106,10000 | 113998,30000 | 72053,90000 | 72053,90000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого по 12 разделу | итого | 258106,10000 | 113998,30000 | 72053,90000 | 72053,90000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | республиканский бюджет | 258106,10000 | 113998,30000 | 72053,90000 | 72053,90000 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 13. Резерв средств на ликвидацию стихин |
| 13.1. Резерв средств на ликвидацию стихии | итого | 24000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ | резерв средств на ликвидацию последствий от разрушений на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, вызванных гидрометерологическими условиями |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 24000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого по 12 разделу | итого | 24000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | республиканский бюджет | 24000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Субсидии местным бюджетам |
| 14.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере не менее 5% общего объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва | итого | 154650,19000 | 60626,70000 | 59023,49000 | 35000,00000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ | строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе реконструкция автомобильной дороги местного значения Самагалтай – Белдир-Арыг, участок км 0+000 - км 0+4000, стоимостью 20943,78 тыс. рублей (в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», софинансирование из федерального бюджета – 19896,59 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1047,19 тыс. рублей) |
|  | федеральный бюджет | 19896,59000 | 0,00000 | 19896,59000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 138880,50000 | 60626,70000 | 39126,90000 | 39126,90000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого по 14 разделу | итого | 158777,09000 | 60626,70000 | 59023,49000 | 39126,90000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 19896,59000 | 0,00000 | 19896,59000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 138880,50000 | 60626,70000 | 39126,90000 | 39126,90000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме: | итого | 4647086,06200 | 1247647,06200 | 1649269,50000 | 1750169,50000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 2374705,36200 | 361805,36200 | 956000,00000 | 1056900,00000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 2272380,70000 | 885841,700 | 693269,500 | 693269,500 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

Приложение № 2-А

к государственной программе Республики Тыва «Развитие

транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о ключевых показателях оценки эффективности реализации государственной программы

Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы»

| Показатель | Единица измерения | 2003-2012 годы | 2013-2022 годы | В том числе: | Методика определения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2019 годы» в части мероприятий, направленных на обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в период 2013-2022 годов по сравнению с 2003-2012 годами |
| 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: | км | - | - | 5297,182 | 5939,807 | 5984,079 | 8685,130 | 8703,630 | 8739,830 | 8743,830 | 8743,830 | 8743,830 | 8743,830 | сумма строк 1.1 и 1.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | - | - | 2751,282 | 3312,507 | 3356,779 | 3368,830 | 3387,330 | 3423,530 | 3427,530 | 3427,530 | 3427,530 | 3427,530 | по данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ДГ |
| 1.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 2545,900 | 2627,300 | 2627,300 | 5316,300 | 5316,300 | 5316,300 | 5316,300 | 5316,300 | 5316,300 | 5316,300 | по данным федерального статистического наблюдения № 1-ФД |
| 2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе: | км | 79 | 198 | 11,831 | 27,494 | 28,472 | 0,000 | 39,000 | 48,800 | 4,000 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | сумма строк 2.1 и 2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 79 | 198 | 11,831 | 27,494 | 28,472 | 0,000 | 39,000 | 48,800 | 4,000 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | по данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ДГ |
| 2.2. автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | по данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ФД |
| 3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | - | 90 | 11,831 | 3,600 | 15,722 | 0,000 | 18,500 | 36,200 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | сумма строк 3.1 и 3.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | - | 90 | 11,831 | 3,600 | 15,722 | 0,000 | 18,500 | 36,200 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | прирост протяженности введенных в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в результате строительства |
| 3.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прирост протяженности введенных в эксплуатацию автомобильных дорог местного значения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в результате строительства |
| 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эк-сплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | - | 108 | 0,000 | 23,894 | 12,750 | 0,000 | 20,500 | 12,600 | 0,000 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | сумма строк 4.1 и 4.2 |
| 4.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | - | 108 | 0,000 | 23,894 | 12,750 | 0,000 | 20,500 | 12,600 | 0,000 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | прирост протяженности введенных в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | межмуниципального значения в результате реконструкции |
| 4.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прирост протяженности введенных в эксплуатацию автомобильных дорог местного значения в результате реконструкции |
| 5. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эк-сплуатационным | км | - | - | 3317,856 | 3461,726 | 3496,573 | 5179,420 | 5222,290 | 5380,390 | 5547,690 | 5728,590 | 5910,990 | 6094,390 | сумма строк 5.1 и 5.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | - | - | 1554,356 | 1800,526 | 1835,373 | 1985,003 | 2032,398 | 2179,498 | 2334,798 | 2503,698 | 2673,598 | 2844,498 | по данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ДГ: определяется как разница между общей протяженностью автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на конец отчетного года и протяженностью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям |
| 5.2. автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 1763,500 | 1661,200 | 1661,200 | 3194,417 | 3189,892 | 3200,892 | 3212,892 | 3224,892 | 3237,392 | 3249,892 | по данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ФД |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эк-сплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 48 | 1129,319 | 4 | 35,019 | 35,17 | 123,53 | 110,8 | 145,5 | 167,3 | 168 | 169,5 | 170,5 | сумма строк 6.1 и 6.2 |
| 6.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 36 | 1038,449 | 0,000 | 29,519 | 28,800 | 116,030 | 103,300 | 134,500 | 155,300 | 156,000 | 157,000 | 158,000 |  |
| 6.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 12 | 90,870 | 4,000 | 5,500 | 6,370 | 7,500 | 7,500 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 12,500 |  |
| 6.3. Прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или | процентов |  |  |  | 104,336 | 101,007 | 148,128 | 100,828 | 103,027 | 107,125 | 103,261 | 103,184 | 103,103 | ведомственная статистика |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эк-сплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Транспорт на 2017-2019 годы» |
| 1. Выполнение авиарейсов по производственно-хозяйственной деятельности, в том числе лесоохране и санавиации | часов в год |  |  |  | 550,000 | 619,000 | 544,000 | 519,000 | 610,000 | 630,000 | 635,000 | 640,000 | 645,000 | ведомственная статистика |
| 2. Фактический годовой пассажиропоток всех аэропортовых комплексов на территории субъекта Российской Федерации | тыс.чел. в год |  |  | 28,000 | 27,900 | 29,000 | 29,300 | 30,100 | 30,300 | 30,500 | 30,800 | 31,600 | 32,800 | ведомственная статистика |
| 3. Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования | млн. пасс. км |  |  | 782,800 | 788,3 | 817,0 | 769,600 | 812,400 | 819,700 | 820,500 | 820,900 | 821,800 | 822,600 | органы статистики |
| 4. Грузооборот автомобильного транспорта | млн.тн. км |  |  | 90,139 | 120,90 | 156,40 | 93,960 | 240,000 | 241,000 | 242,600 | 243,800 | 244,900 | 250,700 | органы статистики |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» |
| 1. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспорт-ных происшествий | процентов |  |  | 38,900 | 37,500 | 41,200 | 40,000 | 38,900 | 36,140 | 35,240 | 30,580 | 28,630 | 27,890 | отчеты Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва |

| Примечания: 1. В графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» и «2016 год» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год. |  |
| --- | --- |
| 2. Показатели объема ввода строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в 2018, 2019 годах снижены в связи с реконструкцией и капитальным ремонтом мостовых сооружений, которые находятся в предаварийном состоянии |  |

Приложение № 3

к государственной программе Республики Тыва

«Развитие транспортной системы Республики

Тыва на 2017-2019 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

программных мероприятий подпрограммы «Транспорт на 2017-2019 годы»

государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной

системы Республики Тыва на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сумма финансирования из республиканского бюджета | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  | всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Развитие авиации общего назначения |
| 1.1. Аэропортовый комплекс |
| 1.1.1. Объекты инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)» | итого | 543637,800 | 543637,800 | 0,000 | 0,000 | 2017 г. | ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию) | завершение реконструкции федеральных объектов, включая светосигнальную систему |
|  | *федеральный бюджет | 435100,000 | 435100,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники | 108537,800 | 108537,800 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.1.2. Объекты софинансирования инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)» | итого | 102830,000 | 0,000 | 70400,000 | 32430,000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ, Минстрой РТ, Минземимущества РТ | развитие аэропортовой инфраструктуры. Исполнение обязательств по софинансированию инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)» |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 102830,000 | 0,000 | 70400,000 | 32430,000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. Подготовка обоснования целесообразности открытия аэропорта «Кызыл» для международного сообщения | итого | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 2017 г. | Миндортранс РТ, Минстрой РТ, Минземимущества РТ | пакет документов для подготовки проекта распоряжения Правительства Российской Федерации по открытию аэропорта «Кызыл» для международных полетов |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.2.5. Приведение состояния посадочных площадок в соответствие с эксплуатационными требованиями | итого | 9500,000 | 2000,000 | 3500,000 | 4000,000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ, муниципальные образования (по согласованию) | приведение в нормативное состояние и обеспечение авиационной доступности отдаленных кожуунов республики |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 9500,000 | 2000,000 | 3500,000 | 4000,000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Итого по разделу 1.1 | итого | 656967,800 | 546637,800 | 73900,000 | 36430,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 435100,000 | 435100,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | республиканский бюджет | 113330,000 | 3000,000 | 73900,000 | 36430,000 |  |
|  | внебюджетные источники | 108537,800 | 108537,800 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2. Воздушный транспорт |
| 1.2.1. Поддержание летной годности самолетов Pilatus PC-12 | итого | 24400,000 | 8400,000 | 8000,000 | 8000,000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ | проведение годовой формы самолетов Pilatus PC-12 |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 24400,000 | 8400,000 | 8000,000 | 8000,000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.2.2. Поддержание летной годности вертолетов Ми-8Т | итого | 30000,000 | 0,000 | 30000,000 | 0,000 | 2017-2018 гг. | Миндортранс РТ | обеспечение эксплуатации воздушных судов на местных воздушных линиях, в том числе перевозка пассажиров, авиационные виды работ |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 30000,000 | 0,000 | 30000,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. Поддержание летной годности самолетов Ан-2 | итого | 7040,000 | 0,000 | 6340,000 | 700,000 | 2018-2019 гг. | Миндортранс РТ |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 7040,000 | 0,000 | 6340,000 | 700,000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.2.4. Повышение квалификации и переподготовка летно-технического состава | итого | 570,000 | 0,000 | 220,000 | 350,000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ | формирование кадрового потенциала и подготовка мобилизационного резерва гражданской и государственной авиации |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 570,000 | 0,000 | 220,000 | 350,000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.2.5. Развитие авиационных видов спорта | итого | 3000,000 | 0,000 | 1500,000 | 1500,000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ | привлечение детей и молодежи к занятиям авиационными видами спорта, их военно-патриотическое воспитание, профессиональная ориентация и развитие интереса к авиационной отрасли |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 3000,000 | 0,000 | 1500,000 | 1500,000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Итого по разделу 1.2 | итого | 65010,000 | 8400,000 | 46060,000 | 10550,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | республиканский бюджет | 65010,000 | 8400,000 | 46060,000 | 10550,000 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2. Развитие автомобильного транспорта |
| 2.1. Приобретение автобусов | итого | 29350,000 | 5500,000 | 11200,000 | 12650,000 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ, муниципальные образования (по согласованию) | обновление и модернизация подвижного состава предприятий, занимающихся пассажироперевозками автомобильным транспортом |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 24600,000 | 4000,000 | 9600,000 | 11000,000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 4750,000 | 1500,000 | 1600,000 | 1650,000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу 2 | итого | 29350,000 | 5500,000 | 11200,000 | 12650,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | республиканский бюджет | 24600,000 | 4000,000 | 9600,000 | 11000,000 |  |
|  | внебюджетные источники | 4750,000 | 1500,000 | 1600,000 | 1650,000 |  |
| Всего по подпрограмме | итого | 751327,800 | 560537,800 | 131160,000 | 59630,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 435100,000 | 435100,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | республиканский бюджет | 202940,000 | 15400,000 | 129560,000 | 57980,000 |  |
|  | внебюджетные источники | 113287,800 | 110037,800 | 1600,000 | 1650,000 |  |
| Всего по подпрограмме без средств ФАИП | итого | 207690,000 | 16900,000 | 131160,000 | 59630,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | республиканский бюджет | 202940,000 | 15400,000 | 129560,000 | 57980,000 |  |
|  | внебюджетные источники | 4750,000 | 1500,000 | 1600,000 | 1650,000 |  |
| * - средства федерального бюджета по ФАИП (программная часть). Освоение идет через ФКП «Аэропорт Кызыл» |  |
| ** - собственные средства ФГУП «Гокорпорация по ОрВД», предусмотренные на замену светосигнального оборудования»; |

7) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие транспортной

системы Республики Тыва на2017-2019 годы»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по реализации мероприятий государственной программы

«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы»

| Наименование подпрограммы | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий подпрограммы | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат (достижение плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия: |  |  |  |  |
| 1.1.1. Проектно-изыскатель-ские работы | подготовка проектно-сметной документации на проведение дорожных работ | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ, ГКУ «Тываавтодор» | подготовка проектно-сметной документации на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и сооружений на них |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | ремонт автомобильной дороги Чадан – Суг-Аксы участок км 16+230 - км 21+000 | 2017 | Миндортранс РТ, ГКУ «Тываавтодор» | приведение в нормативное состояние 140,6 км участков автомобильных дорог регионального значения, 193,38 п.м мостов и 77,0 п.м труб; прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта участков автомобильных дорог регионального значения в 2019 году на 6,97 процента к 2016 году |
|  | ремонт автомобильной дороги Чадан – Ак-Дову-рак, участок км 35+700 - км 36+200 | 2017 г. |  |  |
|  | ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Дову-рак, участок км 317+000 - км 331+000 | 2019 г. |  |  |
|  | ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Дову-рак, участок км 310+000 - км 314+000 | 2018 г. |  |  |
|  | ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Дову-рак, участок км 310+000 - км 314+000 | 2018 г. |  |  |
|  | ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Дову-рак, участки км 336+500 - км 337+500, км 340+150- км 340+600 | 2017 г. |  |  |
|  | ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Дову-рак, участки км 351+200 - км 352+800, км 353+500- км 354+700, км 360+000 - км 360+500, км 384+000 - км 384+100, км 385+900 - 386+000 | 2018 г. |  |  |
|  | ремонт моста через р. Барлык автомобильной дороги «Подъезд к с. Тоолайлыг» | 2017 г. |  |  |
|  | ремонт моста через р. Кара-Суг на км 329+065 автомобильной дороги Абакан-Ак-Довурак | 2019 г. |  |  |
|  | ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с Элегест» км 0+000 км 5+000 | 2017 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги Кызыл – Сарыг-Сеп, участок км 50+500 - 78+000 | 2017 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги Бай-Хаак – Балгазын, участок км 1+000 - 6+000 | 2018 г. |  |  |
|  | ремонт мостового перехода на км 26+000 автодороги «Подъезд к с. Хадын» | 2017 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги Усть-Элегест – Кочетово, участок км 1+400 - км 18+000 | 2017 г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ремонт автодороги Бояровка – Тоора-Хем, участок км 102+000 - км 107+000 | 2017 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги «Подъезд к с. Сукпак», участок км 0+000 - км 1+100 | 2017 г. |  |  |
|  | ремонт мостового перехода через протоку Бурен км 51+500 автомобильной дороги Сарыг-Сеп – Балгазын | 2017 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги «Подъезд к с. Бора-Тайга», участок км 0+000 - км 8+000 | 2017 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги «Подъезд к с. Шамбалыг», участок км 0+000 - км 11+000 | 2017 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги «Подъезд к с. Кара-Хаак», участок км 0+000 - км 5+000 | 2017 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги «Подъезд к с. Ишти-Хем», км 0+000-км 8+000 | 2018 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги Ак-Тал – Холчук км 0+000-км 20+000 | 2018 г. |  |  |
|  | ремонт участков автомобильной дороги Шагонар – Эйлиг-Хем км 0+000 - км 30+000 | 2018 г. |  |  |
|  | ремонт автомобильной дороги Тээли – Кызыл-Даг, участок км 0+000 - км 14+000 | 2018 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги Барлык – Аксы-Барлык км 0+000 - 12+000 | 2018 г. |  |  |
|  | ремонт автомобильной дороги Тээли – Шуй км 0+000 - км 19+600 | 2019 г. |  |  |
|  | ремонт автомобильной дороги Эрзин – Нарын км 0+000 - км 26+700 | 2019 г. |  |  |
|  | ремонт автомобильной дороги Тоора-Хем – Адыр-Кежиг км 0+000 - км 12+000 | 2019 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги подъезд к с. Ак-Эрик км 0+000 - км 26+000 | 2019 г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ремонт автодороги Чаа-Холь – Шанчы км 0+000 км 34+000 | 2019 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги Чадан – Ийме, участок км 29+000 - км 42+000 | 2019 г. |  |  |
|  | ремонт автодороги Бай-Хаак – Межегей участок км 0+000 - км 15+000 | 2017 г. |  |  |
| 1.1.3. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них | содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользолвания регионального значения и искусственных сооружений на них | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ, ГКУ «Тываавтодор» | снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети автодорог региональ-ного (межмуниципального значения) в 2019 году на 0,2 процента к 2016 году |
| 1.1.4. Мероприятия по безопасности дорожного движения | устройство разметки и уличного освещения, установка дорожных знаков | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ, ГКУ «Тываавтодор» | снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети автодорог региональ-ного (межмуниципального значения) в 2019 году на 0,2 процента к 2016 году |
| 1.1.5. Мероприятия по транспортной безопасности | категорирование и оценка уязвимости объектов дорожного хозяйства (мостовые сооружения) | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ, ГКУ «Тываавтодор» | снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети автодорог региональ-ного (межмуниципального значения) в 2019 году на 0,2 процента к 2016 году |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров | оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ, ГКУ «Тываавтодор» | перевозка грузов и пассажиров на речных переправах Республики Тыва |
| 1.1.7. Обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них | обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ, ГКУ «Тываавтодор» | объективная оценка состояния автомобильных дорог регионального значения и сооружений на них |
| 1.1.8. Государственная регистрация объектов дорожного хозяйства | государственная регистрация объектов дорожного хозяйства | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ, ГКУ «Тываавтодор» | принятие в собственность Республики Тыва вновь построенных автомобильных дорог, передаваемых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 1.1.9. Субсидии местным бюджетам | субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт аавтодорог общего пользования населенных пунктов в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва | 2017-2019 гг. | Минфин РТ, Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние 33,0 км участков автомобильных дорог местного значения; прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в 2019 году на 0,97 процентов к 2016 году |
| 1.2. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство автомобильных дорог и сооружений на них | строительство автомобильной дороги «Подъезд к мараловодческому хозяйству «Туран» участок км 0+000 км 18+500 | 2017 г. | Миндортранс РТ, ГКУ «Тываавтодор» | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального |
|  | строительство автомобильной дороги «Подъезд к г. Шагонару», участок км 0+000 - км 4+000 | 2019 г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительство мостового перехода через р. Большой Енисей на автомобильной дороге регионального значения Бояровка – Тоора-Хем | 2019-2021 гг. |  | (межмуниципального значения) в результате строительства автомобильных дорог на 58,7 км |
|  | строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Арыскан, участок км 0+000 - км 9+200 | 2018 г. |  |  |
|  | строительство автомобильной дороги Бояровка – Тоора-Хем, участок км 0+000 - км 27+000 | 2018 г. |  |  |
|  | реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык – Эрги-Барлык, участок км 0+000 - км 0+528 | 2017 г. |  |  |
|  | реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык – Эрги-Барлык, участок км 0+000 - км 13+600 | 2017 г. |  |  |
|  | реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык – Эрги-Барлык, участок км 13+000 - км 27+072 | 2017 г. |  |  |
|  | реконструкция мостового перехода через р. Хемчик на км 297+750 автомобильной дороги А-161 Ак-Довурак – Абаза | 2018 г. |  |  |
|  | реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Арыг-Бажы», участок км 0+000 - км 12+600 | 2018 г. |  |  |
|  | реконструкция трубного переезда на км 182+155 автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак | 2017 г. |  |  |
|  | реконструкция мостового перехода через р. Кангылыг на км 354+292 автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак | 2017 г. |  |  |
|  | реконструкция мостового перехода «Коммунальный» через р. Енисей на автодороге «Подъезд к г. Кызылу» | 2017-2019 гг. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | капитальный ремонт мостового перехода на км 183+627 автомобильной дороги Абакан – Ак-Дову-рак | 2019 г. | Миндортранс РТ, ГКУ «Тываавтодор» | проведение капитального ремонта моста протяженностью 252,0 п.м |
| 1.3. Содержание учреждений |  |  | Миндортранс РТ, ГКУ «Тываавтодор» | содержание ГКУ «Тываавтодор» |
| 1.3.1. Управление дорожным хозяйством | содержание ГКУ «Тываавтодор» | 2017-2019 гг. |  |  |
| 2. Подпрограмма «Транспорт на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |
|  | Подготовка обоснования целесообразности открытия аэропорта «Кызыл» для международного сообщения | 2017 г. | Миндортранс РТ, ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию) | придание международного статуса аэропорту г. Кызыла |
| 2.1. Мероприятия | поддержание летной годности самолетов Pilatus РС-12 | 2017-2019 гг. | Миндортранс РТ, РКП «Тува Авиа», органы местного самоуправления (по согласованию) | обновление и модернизация подвижного состава предприятий, занимающихся пассажиро-перевозками автомобильным транспортом (приобретение 18 ед. техники); увеличение пассажирооборота к 2020 году на 5,4 млн. пасс. км; снижение себестоимости авиаперевозок на местных воздушных сообщениях, сохранение стабильного регулярного авиасообщения |
|  | поддержание летной годности вертолетов Ми-8 | 2018 г. |  |  |
|  | поддержание летной годности самолетов Ан-2 | 2017-2019 гг. |  |  |
|  | подготовка и переподготовка летно-технического состава | 2017-2019 гг. |  |  |
|  | приведение состояния посадочных площадок в соответствие с эксплуатационными требованиями | 2017-2019 гг. |  |  |
|  | развитие авиационных видов спорта | 2017-2019 гг. |  |  |
|  | приобретение автобусов | 2017-2019 гг. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на внутрирегиональных и межрегиональных линиях Республики Тыва; выполнение рейсов по производственно-хозяйствен-ной деятельности, в том числе лесоохране и санавиации: в 2017 году – 590 часов, в 2018 году – 610 часов, в 2019 году – 630 часов; привлечение детей и молодежи к занятиям авиационными видами спорта, их военно-патриотическое воспитание, профессиональная ориентация и развитие интереса к авиационной отрасли |
| 2.2. Капитальные вложения | объекты инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)» | 2017 г. | Миндортранс РТ, ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию) | модернизация инфраструктуры аэропорта г. Кызыла, строительство ангара (1 ед.) и гаража (1 ед.) для спецтехники и реконструкция топливно-заправочного комплекса в аэропорту г. Кызыла (1 ед.) |
|  | объекты софинансирования инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)» | 2017-2019 гг. |  |  |
| 3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1.1. Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения, стационарными и мобильными комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, включая доставку, проведение коммуникаций (сетевая магистраль, электроснабжение), общестроительные работы (монтаж и установку комплексов видеофиксации) и техническое содержание объектов | ежегодно | Миндортранс РТ, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | обеспечение безопасности движения и общественной безопасности |
|  | финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях | ежегодно |  | обработка данных камер видеофиксации и подготовка постановлений по делам об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения, увеличение количества выявленных правонаруше-ний с помощью камер видеофиксации до 26 процентов |
|  | финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях | ежегодно |  | рассылка постановлений по делам об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приобретение мультимедийных планшетов (модуль «Мобильный инспектор») инспектора дорожно-постовой службы, принтеров для сокращения времени оформления, административных материалов, а также снижения коррупционных рисков | 2017 г. |  | повышение собираемости штрафов по безопасности дорожного движения |
|  | приобретение франкировальной и конвертовальной машины | 2017-2018 гг. |  | повышение собираемости штрафов по безопасности дорожного движения |
| 3.1.2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | введение паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений в дошкольных и образовательных учреждениях республики в 2017-2019 годах | ежегодно | Миндортранс РТ, Минобрнауки РТ, Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию) | снижение количества лиц, погибших в ДТП, на 25 процентов; снижение транспортного риска на 26 процентов (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств); снижение социального риска на 20 процентов (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения); снижение степени тяжести последствий |
|  | обеспечение деятельности и популяризация детского общественного движения юных инспекторов движения в дошкольных и образовательных учреждениях | ежегодно |  |  |
|  | подготовка и создание информационно-пропаган-дистких телерадиопрограм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях; организация в печатных средствах массовой информации специальных рублик и выпуск специализированной печатной продукции по безопасности дорожного движения | ежегодно |  |  |
|  | организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения и участие во всероссийских детских массовых мероприятиях: слетах юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо», организуемых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД | ежегодно |  | на 23 процента (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших); снижение количества детей, погибших в ДТП, на 30 процентов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российской Федерации с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц |  |  |  |
|  | проведение серий широкомасштабных информационно-пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание – дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на переход»; организация и проведение республиканских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без Опасности»); республиканских очно-заочных конкурсов по возрастным категориям | ежегодно |  |  |
|  | повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | ежегодно |  |  |
|  | учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами | ежегодно |  |  |
|  | приобретение светоотражающих приспособлений для распространения в младших классах образовательных организаций | ежегодно |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | ежегодно | ГКУ «Тываавтодор», органы местного самоуправления (по согласованию) | повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
|  | устройство линий электроосвещения (проектирование, строительство) на участках автомобильных дорог федерального и регионального значения (автодорог М-54 и А-162), проходящих через муниципальные образования) | ежегодно | ФКУ М-54 «Енисей» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
|  | модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | ежегодно | Миндортранс РТ, органы местного самоуп-равления (по согласованию) | повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
|  | модернизация светофорных объектов | ежегодно | органы местного самоуправления (по согласованию) | модернизация двух светофорных объектов позволит на 0,3 процента увеличить |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пропускную способность улично-дорожной сети г. Кызыла |
|  | нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | ежегодно | ГКУ «Тываавтодор» | нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков на автодорогах регионального значения в целях безопасности дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий (мероприятие финансируется из средств Дорожного фонда Республики Тыва) | ». |

2. Размеcтить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва        в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол