ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2017 г. № 392

г.Кызыл

Об утверждении плана мероприятий

по устранению нарушений федерального

законодательства, выявленных

Федеральным казначейством по результатам

внеплановых выездных проверок

В целях устранения нарушений федерального законодательства, выявленных в ходе проведенных внеплановых выездных проверок Федеральным казначейством, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по устранению нарушений федерального законодательства, выявленных Федеральным казначейством по результатам внеплановых выездных проверок (далее – план мероприятий).

2. Ответственным исполнителям в установленные планом мероприятий сроки обеспечить устранение выявленных в ходе проведения внеплановых выездных проверок нарушений.

3. Рекомендовать мэрии г. Кызыла до 1 сентября 2017 г. направить в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва отчет об устранении нарушений федерального законодательства.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва до 15 сентября 2017 г. направить в Федеральное казначейство отчет об устранении нарушений федерального законодательства.

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале  правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва      в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. 22Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 31 августа 2017 г. № 392

П Л А Н

мероприятий по устранению нарушений федерального законодательства, выявленных

Федеральным казначейством по результатам внеплановых выездных проверок

| Содержание нарушения | Нарушение в денежном выражении (тыс. рублей) | Дата (период) совершения нарушения | Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств | Документы, подтверждающие нарушение | Мероприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 1.1. Минстроем Республики Тыва использованы средства Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) без достижения результата, предусмотренного республиканской адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2017 | 899 568,7 | 2013- 2015 гг. | часть 11 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», приложение № 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов» к республиканской адресной программе | отчеты о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, пояснительные записки о ходе реализации первого этапа (2013-2014 годов), второго этапа (2014-2015 годов), третьего этапа (2015-2016 годов), четвертого этапа (2016-2017 годов) республиканской адресной про- | 1) завершить в г. Кызыле строительство домов, в которые предусмотрено переселение граждан в рамках реализации этапа 2013, 2014, 2015 годов программы переселения; 2) обеспечить выполнение работ по устройству наруж- | до 30 декабря 2017 г. | Минстрой Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2012 г. № 667 (далее – республиканская адресная программа), а именно республиканской адресной программой предусмотрено: по этапу 2013 года – расселение жилых помещений 15 075,6 кв.м, количество граждан, подлежащих переселению, 979 человек; по этапу 2014 года – расселение жилых помещений 11 845,7 кв.м, количество граждан, подлежащих переселению, 1 001 человек; по этапу 2015 года – расселение жилых помещений 13 233,17 кв.м, количество граждан, подлежащих переселению, 901 человек; по этапу 2016 года – расселение жилых помещений 15 482,10 кв.м, количество граждан, подлежащих переселению, 1 244 человека. По состоянию на 1 января 2017 г. не выполнено: |  |  |  | граммы, направленные в Фонд письмами от 25 января 2017 г. № ВФ-01-10/01-258, № ВФ-01-10/01-259, № ВФ-01-10/01-260, № ВФ-01-10/01-261, пояснения заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Трусовой Л.В. от 7 марта 2017 г. № ЛТ-01-10/03-826 | ных инженерных сетей и ввод их в эксплуатацию; 3) обеспечить расселение жилых помещений из аварийных жилых домов во вводимые многоквартирные дома, построенные в рамках реализации этапа 2013, 2014, 2015 годов республиканской адресной программы |  | согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по этапу 2013 года не расселено жилых помещений площадью 14 127,30 кв.м (93%), не переселено из аварийных жилых домов 866 человек (88,4%), по этапу 2014 года не расселено жилых помещений площадью 10 910,00 кв.м (92,1%), не переселен из аварийных жилых домов 921 человек (92%), по этапу 2015 года не расселено жилых помещений площадью 12 854,47 кв.м (97,1%), не переселено из аварийных жилых домов 845 человек (93,7%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Минстроем Республики Тыва не обеспечен общий контроль за выполнением программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренный разделом VII «Сроки и контроль за реализацией Программы» республиканской адресной программы | - | 2013- 2016 гг. | раздел VII «Сроки и контроль за реализацией Программы» республиканской адресной программы | отчеты о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, пояснительные записки о ходе реализации первого этапа (2013-2014 годов), второго этапа (2014-2015 годов), третьего этапа (2015-2016 годов), четвертого этапа (2016-2017 годов) республиканской адресной | 1) осуществлять постоянный контроль за выполнением Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренный разделом VII «Сроки и контроль за реализацией Программы» республиканской | постоянно | Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | программы, направленные в Фонд письмами от 25 января 2017 г. № ВФ-01-10/01-258, № ВФ-01-10/01-259, № ВФ-01-10/01-260, № ВФ-01-10/01-261 | адресной программы; 2) проводить претензионные работы с подрядными организациями, не выдерживающими темпы и сроки строительства |  |  |
| 2. Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ» |
| 2.1. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» при использовании средств, источником которых в том числе являлись средства Фонда, не обеспечена результативность их использования, а именно не приобретены жилые помещения – 518 благоустроенных квартир общей площадью не менее 19 001,46 кв. м в сроки, установленные государственными контрактами, в соответствии с республиканской адресной программой | 479 427,55 | 2014- 2015 гг. | статья 34, абзац 4 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздел 6, приложение № 2 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения» республиканской адресной программы | постановление Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2012 г. № 667 «Об утверждении республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2017 годы», государственные контракты на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда от 13 июля 2015 г. № 10-15 ООО «Титан», 17 июля 2015 г. № 11-15 | 1) завершить в г. Кызыле строительство домов, в которые предусмотрено переселение граждан в рамках реализации этапа 2014, 2015 годов республиканской адресной программы; 2) обеспечить выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей и ввод их в эксплуатацию; 3) обеспечить расселение жилых помещений из | до 30 декабря 2017 г. | Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ООО «Технологии автономных систем», 17 июля 2015 г. № 14-15 ООО «Вертикаль», 28 августа 2015 г. № 17-15 ООО «Технологии автономных систем», 16 ноября 2015 г. № 29-15 ООО «Энергострой», 16 ноября 2015 г. № 30-15 ООО «Мегастрой», 14 декабря 2015 г. № 36-15 ООО «НСК-Град» | аварийных жилых домов во вводимые многоквартирные дома, построенные в рамках реализации этапа 2014, 2015 годов республиканской адресной программы |  |  |
| 2.2. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» по двум контрактам установлена величина обеспечения контракта в размере 10 процентов, что не соответствует размеру аванса, предусмотренного условиями заключенных контрактов в размере 70 и 80 процентов. Таким образом, при отсутствии законодательно установленного обеспечения исполнения контрактов произведены расчеты с продавцом, при том, что в случае, если аванс превы- | 65 343,7 | 2014- 2016 гг. | статья 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, часть 6 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | контракт от 14 декабря 2015 г. № 36-15 ООО «НСК-Град», банковская гарантия от 10 декабря 2015 г. № БГ-21712/2015, карточка счета 206.31 за январь 2015-февраль 2017 г., контракт от 28 августа 2015 г. № 17-15 ООО «Технологии автономных систем», банковская гарантия от 26 августа 2015 г. № БГ 26210822-2015, карточка счета 206.31 | 1) соблюдать Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) соблюдать условия авансирования государственных контрактов при перечислении денежных средств | постоянно | ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шает 30 процентов начальной цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса |  |  |  | за январь 2015-февраль 2017 г. | подрядчикам; 3) не допускать неправомерное расходование целевых средств |  |  |
| 2.3. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» при оплате контрактов по приобретению жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015-2016 годах произведены авансовые платежи, превышающие установленный размер | 56 227,05 | 2015-2016 гг. | подпункт «а» пункта 10 постановления Правительства Республики Тыва от 27 января 2015 г. № 26 «О мерах по реализации Закона Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», подпункт «а» пункта 11 постановления Правительства Республики Тыва от 2 марта 2016 г. № 61 «О мерах по реализации Закона Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2016 год» | платежные поручения от 5 августа 2015 г. № 759451, 6 августа 2015 г. № 762802, 762803, 25 сентября 2015 г. № 883997, 20 августа 2015 г. № 785277, 4 декабря 2015 г. № 220151, 25 ноября 2015 г. № 17359, 4 августа 2016 г. № 130801, 29 сентября 2016 г. № 313872, 16 ноября 2015 г. № 150292, 18 ноября 2015 г. № 155273, 19 ноября 2015 г. № 159821, 26 ноября 2015 г. № 178013, 29 апреля 2016 г. № 718302, 27 июля 2015 г. № 730453, 3 августа 2015 г. № 754863, 762804, 14 августа 2015 г. № 775797, 20 августа | 1) соблюдать Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) соблюдать условия авансирования государственных контрактов при перечислении денежных средств подрядчикам; 3) не допускать неправомерное расходование целевых средств | постоянно | ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. № 785276, 2 сентября 2015 г. № 835126, 8 сентября 2015 г. № 845613, 18 сентября 2015 г. № 867460, 16 октября 2015 г. № 62140, 62139, 23 октября 2015 г. № 77810, 26 октября 2015 г. № 80602, 9 августа 2016 г. № 136825, контракты от 13 июля 2015 г. № 10-15, 17 июля 2015 г. № 11-15, 16 ноября 2015 г. № 29-15, 16 ноября 2015 г. № 30-15 |  |  |  |
| 2.4. Цена контрактов от 13 июля 2015 г. № 10-15 ООО «Титан», от 17 июля 2015 г. № 11-15 ООО «Технологии автономных систем», от 28 августа 2015 г. № 17-15 ООО «Технологии автономных систем» по состоянию на 1 января 2017 г. завышена в результате увеличения стоимости 1 кв.м, непредусмотренного определенным этапом республикан- | 1 781,02 | 2016 г. | пункт 2 раздела 5 республиканской адресной программы, пункт 2.1 контрактов от 13 июля 2015 г. № 10-15 ООО «Титан», 17 июля 2015 г. № 11-15 ООО «Технологии автономных систем», 28 августа 2015 г. № 17-15 ООО «Технологии автономных систем» | контракты от 13 июля 2015 г. № 10-15 ООО «Титан» и дополнительное соглашение к контракту от 27 декабря 2016 г. без номера, от 17 июля 2015 г. № 11-15 ООО «Технологии автономных систем» и дополнительное соглашение к контракту от 27 декабря 2016 г. без номера, от 28 ав- | соблюдать Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | постоянно | ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ской адресной программы. Республиканской адресной программой по этапу 2014 года утверждена стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения в размере 33,82 тыс. рублей, контракты заключены по 39,0 тыс. рублей. Республиканской адресной программой по этапу 2015 года утверждена стоимость 1 кв.м в размере 36,0 тыс. рублей, контракты заключены по 39,0 тыс. рублей |  |  |  | густа 2015 г. № 17-15 ООО «Технологии автономных систем» и дополнительное соглашение к контракту от 27 декабря 2016 г. без номера |  |  |  |
| 3. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства» |
| ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства» в 2014-2016 годах за счет средств Фонда произведены авансовые платежи по договорам подряда на строительство благоустроенных квартир с подрядными организациями ООО «Титан», ООО «Вертикаль», ООО «Технологии автономных систем», ООО «НСК-Град» сверх установленных законодательством размеров | 130 238,93 | 2014-2016 гг. | пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 20 февраля 2014 г. № 63 «О мерах по реализации Закона Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», пункт 10 постановления Правительства Республики Тыва от | платежные поручения от 13 ноября 2014 г. № 809443, от 10 декабря 2014 г. № 4047, от 3 февраля 2015 г. № 177897, от 14 апреля 2015 г. № 411993, от 15 июня 2015 г. № 605264, от 25 мая 2015 г. № 536600 и № 536602, от 8 июня 2016 г. № 833239, от 14 августа 2014 г. № 530305, от 26 августа 2014 г. № 563838, | 1) соблюдать Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) соблюдать условия авансирования государственных контрактов | постоянно | ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 27 января 2015 г. № 26 «О мерах по реализации Закона Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», пункт 11 постановления Правительства Республики Тыва от 2 марта 2016 г. № 61 «О мерах по реализации Закона Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2016 год», пункт 11.1.1 договоров подряда на строительство объекта, заключенных между ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства» и ООО «Титан» от 6 августа 2014 г. № 273, ООО «Вертикаль» от 13 октября 2014 г. № 284-СП, ООО «Технологии авто- | от 22 сентября 2014 г. № 635959, от 29 сентября 2014 г. № 667443, от 8 октября 2014 г. № 700255, от 27 октября 2014 г. № 753584, от 7 октября 2014 г. № 697026, от 26 августа 2014 г. № 563837, от 13 августа 2014 г. № 527146, от 27 мая 2015 г. № 550450, от 3 февраля 2015 г. № 177895, от 3 февраля 2015 г. № 177896, от 2 апреля 2015 г. № 387596, от 28 апреля 2015 г. № 461099, от 27 мая 2015 г. № 550391, от 17 декабря 2014 г. № 22577, от 10 октября 2014 г. № 706364, от 1 июня 2015 г. № 569834, от 17 ноября 2015 г. № 151148, от 11 ноября 2015 г. № 136990, от 26 октября 2015 г. № 79716, от 29 мая | при перечислении денежных средств подрядчикам; 3) не допускать неправомерное расходование целевых средств |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номных систем» от 8 августа 2014 г. № 277-СП, ООО «НСК-Град» от 4 сентября 2014 г. № 287 | 2015 г. № 565366, от 27 мая 2015 г. № 552449, от 25 мая 2015 г. № 536603, от 21 мая 2015 г. № 529929, от 18 мая 2015 г. № 512290, от 13 мая 2015 г. № 500278, от 27 апреля 2015 г. № 453922, от 14 апреля 2015 г. № 411992, от 9 апреля 2015 г. № 401482, от 13 марта 2015 г. № 306015, от 4 июля 2016 г. № 43654, от 27 апреля 2016 г. № 690507, от 25 апреля 2016 г. № 678503, от 22 апреля 2016 г. № 675556, 675555 |  |  |  |
| 4. Муниципальное казенное учреждение «Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля мэрии г. Кызыла» |
| 4.1. Департаментом экономики, имущественных отношений и финансового контроля мэрии г. Кызыла (далее – Департамент) как исполнителем муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи- | 328 870,79 тыс. рублей | 2013-2014 гг. | статья 34, абзац четвертый статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, часть 11 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия | отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию программ по проведению капитального ремонта многоквар- | 1) завершить в г. Кызыле строительство домов, в которые предусмотрено переселение граждан в рамках реализации этапа 2013 года программы | до 30 декабря 2017 г. | Минстрой Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лищного фонда, проживающих на территории г. Кызыла в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», утвержденной постановлением мэрии г. Кызыла от 27 декабря 2013 г. № 1802 не обеспечено достижение показателей выполнения этапов 2013 го- да – расселение жилых помещений 20 612,4 кв.м, количество граждан, подлежащих переселению, 1 276 человек, 2014 года – расселение жилых помещений 12 349,8 кв.м, количество граждан, подлежащих переселению, 983 человека, т.е. результат с использованием определенного объема средств на общую сумму 413 291,71 тыс. рублей (средства Фонда – 328 870,79 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 84 420,92 тыс. рублей) не достигнут |  |  | реформированию жилищно-коммуналь-ного хозяйства», приложение № 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов» муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории г. Кызыла, в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», утвержденной постановлением мэрии г. Кызыла от 27 декабря 2013 г. № 1802 | тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 1 января 2017 г. | переселения; 2) обеспечить выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей и ввод их в эксплуатацию; 3) обеспечить расселение жилых помещений из аварийных жилых домов во вводимые многоквартирные дома, построенные в рамках реализации этапа 2013 года программы переселения |  | г. Кызыла (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Департаментом в 2016 году за счет средств Фонда произведены авансовые платежи государственному бюджетному учреждению Республики Тыва «Управление капитального строительства» по 171 муниципальному контракту сверх установленных законодательством размеров | 35 500,0 | 2016 г. | пункт 11 постановления Правительства Республики Тыва от 2 марта 2016 г. № 61 «О мерах по реализации Закона Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2016 год» | абзац 2 пункта 2.3 муниципальных контрактов от 9 июля 2014 г.-14июля 2014 г. № 1-№ 550, платежные поручения от 20 апреля 2016 г. № 666897, № 667193, № 667195, № 667194, от 21 апреля 2016 г. № 672949, № 672947, № 672965, № 672943, № 672962, № 672944, № 672951, № 672961, № 672963, № 672945, № 670247, № 670246, № 670245, № 672946, № 672964, № 672948, № 672942, № 672761, № 672950, № 672960, № 672941, № 672763, № 672958, № 672701, № 672523, № 672019, № 672528, № 672700, № 672527, № 672525, № 672526, № 672614, № 671841, № 672524, № 671840, № 672521, № 672952, № 672522, № 672953, № 672954, № 672616, № 672615, № 672762, № 672764, | 1) соблюдать Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) соблюдать условия авансирования государственных контрактов при перечислении денежных средств подрядчикам; 3) не допускать неправомерное расходование целевых средств | постоянно | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № 672959, № 672955, № 672618, № 672956, № 672957, № 672529, № 672617, от 22 апреля 2016 г. № 677120, № 677121, № 677716, № 677721, № 677327, № 677724, № 677326, № 677723, № 677325, № 677717, № 677329, № 677719, № 677268, № 677118, № 677718, № 676882, № 677722, № 677720, № 677328, № 677725, № 677131, № 677332, № 677727, № 677127, № 677126, № 677128, № 677730, № 677729, № 677333, № 677269, № 677726, № 677270, № 677130, № 676883, № 677123, № 677124, № 677122, № 677119, № 676881, № 677728, № 677142, № 677336, № 677141, № 676885, № 677335, № 677143, № 677139, № 677140, № 677334, № 677134, № 677125, № 677132, № 677331, № 677137, № 677133, |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № 677129, № 677136, № 677135, № 677330, № 677138, № 676887, № 676884, № 676886, № 677731, от 26 мая 2016 г. № 782515, № 782513 |  |  |  |
| 4.3. Департаментом как исполнителем муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории г. Кызыла, в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», утвержденной постановлением мэрии г. Кызыла от 27 декабря 2013 г. № 1802, не обеспечено предусмотренное пунктом 2 раздела VI «Социально-экономическая эффективность реализации Программы»: приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории | - | 2013-2014 гг. | пункт 2 раздела VI «Социально-эко-номическая эффективность реализации Программы» муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории г. Кызыла, в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», утвержденной постановлением мэрии г. Кызыла от 27 декабря 2013 г. № 1802 | отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 1 января 2017 г. | 1) завершить в г. Кызыле строительство домов, в которые предусмотрено переселение граждан в рамках реализации этапа 2013, 2014, 2015 и 2016 годов программы переселения; 2) обеспечить выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей и ввод их в эксплуатацию; 3) обеспечить расселение жилых помещений из аварийных жилых домов во вводимые многоквартирные дома, | до 30 декабря 2017 г. | Минстрой Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальных районов Республики Тыва, включенных в Программу; качественное улучшение условий жизни 1 735 семей, проживающих на территории г. Кызыла, включенных в Программу; улучшение внешнего вида г. Кызыла; возможность использования земельных участков, освобожденных в результате ликвидации аварийных жилых домов, под строительство новых объектов в соответствии с генеральным планом застройки |  |  |  |  | построенные в рамках реализации этапа 2013, 2014, 2015 и 2016 годов программы переселения |  |  |