620200099/29385(7)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 8 июля 2024 г. № 394-р

г. Кызыл

**Об утверждении пятилетнего плана**

**мероприятий по строительству, реконструкции,**

**капитальному ремонту объектов капитального**

 **строительства на 2023-2027 годы в рамках**

**государственных программ и региональных**

**проектов Республики Тыва**

В соответствии с Конституцией Республики Тыва, учитывая перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации, утвержденный Президентом Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № Пр-1483ГС:

1. Утвердить прилагаемый пятилетний план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства на территории Республики Тыва на 2023-2027 годы (далее – План).
2. Органам исполнительной власти Республики Тыва и органам местного самоуправления муниципальных образования Республики Тыва ежегодно до
1 апреля представлять в Министерство строительства Республики Тыва информацию о необходимости внесения изменений в План с приложением пояснительной записки и проекта измененного перечня в пределах своих полномочий в рамках утвержденных государственных программ и региональных проектов Республики Тыва.
3. Министерству строительства Республики Тыва ежегодно до 1 июля актуализировать План на основании информации, представленной органами исполнительной власти Республики Тыва и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва.
4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 19 января 2023 г. № 16-р «Об утверждении пятилетнего плана мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства на 2023-2027 годы в рамках государственных программ и региональных проектов Республики Тыва».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

6. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Лукина О.Н.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 8 июля 2024 г. № 394-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов капитального строительства на 2023-2027 годы в рамках

государственных программ и региональных проектов Республики Тыва

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Всего | Объем финансирования |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025\* | 2026\* | 2027\* |
| 1. Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» | 3 163 470,28 | 927 415,42 | 954 652,43 | 310 664,39 | 970 738,04 | 0,00 |
| Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | 1 882 217,33 | 584 478,50 | 639 511,50 | 3 724,18 | 654 503,15 | 0,00 |
| Строительство объекта «Дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная, д. 44» | 1 882 217,33 | 584 478,50 | 639 511,50 | 3 724,18 | 654 503,15 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1 813 893,00 | 578 633,70 | 633 116,40 | 0,00 | 602 142,90 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 68 324,33 | 5 844,80 | 6 395,10 | 3 724,18 | 52 360,25 | 0,00 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 243 993,01 | 315 614,98 | 305 202,93 | 306 940,21 | 316 234,89 | 0,00 |
| Переходящие с прошлых лет | 22 349,38 | 22 349,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Завершение строительства 2 жилых помещений в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна | 125,35 | 125,35 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 125,35 | 125,35 |   |   |   |   |
| Завершение строительства 8 жилых помещений в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна | 16 927,99 | 16 927,99 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 16 927,99 | 16 927,99 |   |   |   |   |
| Завершение строительства 81 жилого помещения по ул. Полигонная в г. Кызыле | 5 296,04 | 5 296,04 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 5 296,04 | 5 296,04 |   |   |   |   |
| По программе 2023 г. | 293 265,60 | 293 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство/приобретение 93 жилых помещений | 293 265,60 | 293 265,60 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 290 332,94 | 290 332,94 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 2 932,66 | 2 932,66 |   |   |   |   |
| По программе 2024 г. | 305 202,93 |   | 305 202,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство/приобретение 82 жилых помещений | 305 202,93 |   | 305 202,93 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 302 150,90 |   | 302 150,90 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 3 052,03 |   | 3 052,03 |   |   |   |
| По программе 2025 г. | 306 940,21 |   |   | 306 940,21 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство/приобретение 74 жилых помещений | 306 940,21 |   |   | 306 940,21 |   |   |
| Федеральный бюджет | 297 732,00 |   |   | 297 732,00 |   |   |
| Республиканский бюджет | 9 208,21 |   |   | 9 208,21 |   |   |
| По программе 2026 г. | 316 234,89 |   |   |   | 316 234,89 | 0,00 |
| Строительство/приобретение 73 жилых помещений | 316 234,89 |   |   |   | 316 234,89 |   |
| Федеральный бюджет | 290 936,10 |   |   |   | 290 936,10 |   |
| Республиканский бюджет | 25 298,79 |   |   |   | 25 298,79 |   |
| Капитальный ремонт учреждений социальной сферы республиканской и муниципальной собственности | 37 259,94 | 27 321,94 | 9 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт здания ГБУ Республики Тыва «ЦСПСиД Овюрского района» | 3 373,06 | 3 373,06 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 3 373,06 | 3 373,06 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания ГБУ Республики Тыва «ЦСПСиД Улуг-Хемского района» | 2 965,90 | 2 965,90 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 2 965,90 | 2 965,90 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания ГБУ Республики Тыва «ЦСПСиД Барун-Хемчикского района» | 10 000,00 | 10 000,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт кровли здания клуба ДОЛ «Байлак» | 1 271,00 | 1 271,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 271,00 | 1 271,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла» | 3 519,40 | 3 519,40 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 3 519,40 | 3 519,40 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт электроснабжения и пожарной сигнализации здания ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский дом ребенка» в г. Кызыле | 3 519,40 | 3 519,40 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 3 519,40 | 3 519,40 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания ГБУ Республики Тыва «ЦСПСиД Барун-Хемчикского района» | 1 336,59 | 1 336,59 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 336,59 | 1 336,59 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с психоневрологическим отделением Улуг-Хемского района» | 1 336,59 | 1 336,59 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 336,59 | 1 336,59 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания ГБУ Республики Тыва «ЦСПСиД Барун-Хемчикского района» | 7 438,00 |   | 7 438,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 7 438,00 |   | 7 438,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | 2 500,00 |   | 2 500,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 2 500,00 |   | 2 500,00 |   |   |   |
| 2. Государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года» | 1 072 202,09 | 344 448,12 | 634 780,35 | 92 973,61 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | 180 888,02 | 97 830,32 | 83 057,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство физкультурно-спортивного зала в г. Кызыле | 97 830,32 | 97 830,32 | 0,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 86 754,02 | 86 754,02 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 876,30 | 876,30 |   |   |   |   |
| Внебюджетные средства | 10 200,00 | 10 200,00 |   |   |   |   |
| Строительство физкультурно-спортивного зала в г. Кызыле | 83 057,70 |   | 83 057,70 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 62 574,36 |   | 62 574,36 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 3 786,15 |   | 3 786,15 |   |   |   |
| Внебюджетные средства | 16 697,19 |   | 16 697,19 |   |   |   |
| Региональный проект «Спорт-норма жизни» | 865 414,06 | 231 617,80 | 540 822,65 | 92 973,61 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство объекта «Спортивно-культурный центр в пгт. Каа-Хем» | 865 414,06 | 231 617,80 | 540 822,65 | 92 973,61 |   |   |
| Федеральный бюджет | 764 715,10 | 229 300,80 | 535 414,30 | 0,00 |   |   |
| Республиканский бюджет | 100 698,96 | 2 317,00 | 5 408,35 | 92 973,61 |   |   |
| «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство спортивного комплекса в г. Шагонаре | 4 000,00 | 4 000,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт объектов спорта республиканской и муниципальной собственности | 21 900,00 | 11 000,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт ГБУ Республики Тыва СШ «Авырга» | 300,00 | 300,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,00 | 300,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт РГБУ Республики Тыва СШ г. Ак-Довурака | 1 500,00 | 1 500,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 500,00 | 1 500,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ ДО Республики Тыва СШ Бай-Тайгинского кожууна | 1 000,00 | 400,00 | 600,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 | 400,00 | 600,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ ДО Республики Тыва СШ Барун-Хемчикского кожууна | 300,00 | 300,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,00 | 300,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ ДО Республики Тыва СШ Монгун-Тайгинского кожууна | 900,00 | 900,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 900,00 | 900,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ ДО Республики Тыва СШ Овюрского кожууна | 600,00 | 600,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 600,00 | 600,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ ДО Республики Тыва СШ Пий-Хемского кожууна | 300,00 | 300,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,00 | 300,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ ДО Республики Тыва СШ Тес-Хемского кожууна | 600,00 | 600,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 600,00 | 600,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ ДО Республики Тыва СШ Тоджинского кожууна | 300,00 | 300,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,00 | 300,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ ДО Республики Тыва СШ Чеди-Хольского кожууна | 800,00 | 800,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 800,00 | 800,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ ДО Республики Тыва СШ Эрзинского кожууна | 1 500,00 | 1 500,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 500,00 | 1 500,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт РГБУ ЦСП Республики Тыва | 3 500,00 | 3 500,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 3 500,00 | 3 500,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ ДО Республики Тыва СШ г. Ак-Довурака | 1 000,00 |   | 1 000,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 |   | 1 000,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ ДО СШ Пий-Хемского кожууна | 300,00 |   | 300,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,00 |   | 300,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ ДО Республики Тыва СШ Эрзинского кожууна | 1 000,00 |   | 1 000,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 000,00 |   | 1 000,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт РГБУ ЦСП СК Республики Тыва | 1 500,00 |   | 1 500,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 500,00 |   | 1 500,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУ УСМ Республики Тыва | 6 500,00 |   | 6 500,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 6 500,00 |   | 6 500,00 |   |   |   |
| 3. Губернаторский проект «Эзирлернин уязы» («Гнездо орлят») | 9 297,50 | 9 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство спортивного зала ангарного типа | 9 297,50 | 9 297,50 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 9 297,50 | 9 297,50 |   |   |   |   |
| 4. Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 10 811 961,02 | 5 339 119,07 | 4 936 680,25 | 536 161,70 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Современная школа» | 9 640 833,11 | 4 742 948,96 | 4 575 761,62 | 322 122,53 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство общеобразовательной школы на 825 мест по ул. Бай-Хаакской в г. Кызыле | 357 842,93 | 357 842,93 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 354 264,50 | 354 264,50 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 3 578,43 | 3 578,43 |   |   |   |   |
| Строительство общеобразовательной школы на 616 мест в г. Чадане | 1 435 567,73 | 237 069,50 | 1 050 618,13 | 147 880,10 |   |   |
| Федеральный бюджет | 1 421 212,05 | 234 698,80 | 1 040 111,95 | 146 401,30 |   |   |
| Республиканский бюджет | 14 355,68 | 2 370,70 | 10 506,18 | 1 478,80 |   |   |
| Строительство общеобразовательной школы на 825 мест по ул. Кечил-оола, д. 73 в г. Кызыле | 1 499 482,80 | 624 738,18 | 700 502,19 | 174 242,43 |   |   |
| Федеральный бюджет | 1 484 487,97 | 618 490,80 | 693 497,17 | 172 500,00 |   |   |
| Республиканский бюджет | 14 994,83 | 6 247,38 | 7 005,02 | 1 742,42 |   |   |
| Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в мкрн. Спутник (3-4 квартал) г. Кызыла | 1 150 637,47 | 624 738,18 | 525 899,29 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 1 139 131,10 | 618 490,80 | 520 640,30 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 11 506,37 | 6 247,38 | 5 258,99 |   |   |   |
| Строительство общеобразовательной школы на 176 мест со спортивным залом в с. Кызыл-Хая | 706 649,88 | 228 673,13 | 477 976,75 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 699 583,38 | 226 386,40 | 473 196,98 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 7 066,50 | 2 286,73 | 4 779,77 |   |   |   |
| Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в с. Сукпак | 579 103,13 | 579 103,13 | 0,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 573 312,10 | 573 312,10 | 0,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 5 791,03 | 5 791,03 | 0,00 |   |   |   |
| Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в с. Бай-Хаак | 927 891,91 | 385 438,35 | 542 453,57 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 918 612,99 | 381 583,96 | 537 029,03 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 9 278,92 | 3 854,38 | 5 424,54 |   |   |   |
| Строительство общеобразовательной школы на 616 мест в с. Балгазын | 1 191 757,88 | 683 021,21 | 508 736,67 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 1 179 840,30 | 676 191,00 | 503 649,30 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 11 917,58 | 6 830,21 | 5 087,37 |   |   |   |
| Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в мкрн. Вавилинский затон г. Кызыла | 855 416,18 | 717 206,99 | 138 209,20 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 846 862,02 | 710 034,92 | 136 827,10 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 8 554,16 | 7 172,07 | 1 382,09 |   |   |   |
| Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в пгт. Каа-Хем | 936 483,19 | 305 117,37 | 631 365,82 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 927 118,36 | 302 066,20 | 625 052,17 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 9 364,83 | 3 051,17 | 6 313,66 |   |   |   |
| Модернизация школьных систем образования | 1 148 627,91 | 573 670,10 | 360 918,63 | 214 039,18 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ Гимназия г. Шагонар | 38 262,22 | 38 262,22 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 37 879,60 | 37 879,60 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 382,62 | 382,62 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг | 21 634,04 | 21 634,04 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 21 417,70 | 21 417,70 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 216,34 | 216,34 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ О-Шынаанская СОШ Тес-Хемского кожууна | 38 763,84 | 38 763,84 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 38 376,20 | 38 376,20 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 387,64 | 387,64 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ Сесерлигская СОШ | 66 991,21 | 66 991,21 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 66 321,30 | 66 321,30 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 669,91 | 669,91 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна | 28 097,07 | 28 097,07 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 27 816,10 | 27 816,10 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 280,97 | 280,97 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Тоора-Хем | 78 281,92 | 78 281,92 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 77 499,10 | 77 499,10 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 782,82 | 782,82 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 им. С. Тока с. Сарыг-Сеп | 35 371,92 | 35 371,92 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 35 018,20 | 35 018,20 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 353,72 | 353,72 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ Ак-Чыраанская СОШ Овюрского кожууна | 31 082,22 | 31 082,22 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 30 771,40 | 30 771,40 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 310,82 | 310,82 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского района | 22 327,17 | 22 327,17 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 22 103,90 | 22 103,90 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 223,27 | 223,27 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Булун-Терек | 37 752,63 | 37 752,63 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 37 375,10 | 37 375,10 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 377,53 | 377,53 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Сосновка | 40 422,83 | 40 422,83 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 40 018,60 | 40 018,60 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 404,23 | 404,23 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4 г. Ак-Довурака | 97 483,23 | 97 483,23 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 96 508,40 | 96 508,40 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 974,83 | 974,83 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 г. Турана | 37 199,80 | 37 199,80 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 36 827,80 | 36 827,80 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 372,00 | 372,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБОУ Республики Тыва «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» | 43 955,00 |   | 43 955,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 43 519,80 |   | 43 519,80 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 435,20 |   | 435,20 |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГАНОО «Аграрный лицей-интернат Республики Тыва» | 53 537,78 |   | 53 537,78 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 53 002,40 |   | 53 002,40 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 535,38 |   | 535,38 |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла | 88 022,02 |   | 88 022,02 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 87 141,80 |   | 87 141,80 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 880,22 |   | 880,22 |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Эрзин | 66 531,62 |   | 66 531,62 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 65 866,30 |   | 65 866,30 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 665,32 |   | 665,32 |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ имени В.Б. Кара-Сала с. Тээли | 76 356,06 |   | 76 356,06 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 75 592,50 |   | 75 592,50 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 763,56 |   | 763,56 |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Хондергей | 32 516,16 |   | 32 516,16 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 32 191,00 |   | 32 191,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 325,16 |   | 325,16 |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Черби | 56 642,68 |   |   | 56 642,68 |   |   |
| Федеральный бюджет | 54 943,40 |   |   | 54 943,40 |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 699,28 |   |   | 1 699,28 |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Аржаан | 53 567,73 |   |   | 53 567,73 |   |   |
| Федеральный бюджет | 51 960,70 |   |   | 51 960,70 |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 607,03 |   |   | 1 607,03 |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ г. Туран | 52 713,40 |   |   | 52 713,40 |   |   |
| Федеральный бюджет | 51 132,00 |   |   | 51 132,00 |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 581,40 |   |   | 1 581,40 |   |   |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Берт-Даг | 51 115,36 |   |   | 51 115,36 |   |   |
| Федеральный бюджет | 49 581,90 |   |   | 49 581,90 |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 533,46 |   |   | 1 533,46 |   |   |
| Успех каждого ребенка | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 1 г. Туран | 2 500,00 | 2 500,00 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 2 475,00 | 2 475,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 25,00 | 25,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт объектов образования республиканской и муниципальной собственности | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский агропромышленный техникум» с. Балгазын | 20 000,00 | 20 000,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 |   |   |   |   |
| 5. Государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» | 3 500 571,71 | 1 370 336,91 | 954 198,50 | 573 405,40 | 178 496,61 | 424 134,29 |
| Строительство водозабора с сетями водопровода в мкрн. Преображенский пгт. Каа-Хем | 527 338,07 | 375 280,41 | 152 057,66 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 522 064,60 | 371 527,60 | 150 537,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 5 273,47 | 3 752,81 | 1 520,66 |   |   |   |
| Строительство объекта «Повысительная насосная станция в мкрн. «Иркутский» г. Кызыл» | 69 089,95 | 69 089,95 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 68 399,00 | 68 399,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 690,95 | 690,95 |   |   |   |   |
| Строительство объекта «Подводящие сети водопровода для объекта: Повысительная насосная станция «Иркутская» | 233 155,85 | 233 155,85 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 230 824,20 | 230 824,20 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 2 331,65 | 2 331,65 |   |   |   |   |
| Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довураке | 431 863,62 | 198 192,68 | 233 670,94 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 427 544,40 | 196 210,70 | 231 333,70 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 4 319,22 | 1 981,98 | 2 337,24 |   |   |   |
| Реконструкция водозабора и магистрального водовода с. Хову-Аксы | 90 725,60 | 90 454,85 | 270,75 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 89 818,30 | 89 550,30 | 268,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 907,30 | 904,55 | 2,75 |   |   |   |
| Строительство инженерных сетей в микрорайоне Монгун г. Кызыла (инфраструктурный бюджетный кредит) | 408 687,64 | 77 626,00 | 101 926,07 | 68 448,29 | 58 985,79 | 101 701,49 |
| Федеральный бюджет | 105 000,00 | 77 626,00 | 11 767,37 | 15 606,63 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 303 687,64 | 0,00 | 90 158,70 | 52 841,66 | 58 985,79 | 101 701,49 |
| Строительство инженерных сетей в микрорайоне западнее ул. Полигонная, д. 2 г. Кызыла (инфраструктурный бюджетный кредит) | 522 851,52 | 193 145,17 | 51 381,47 | 78 237,34 | 70 948,55 | 129 138,99 |
| Федеральный бюджет | 117 110,63 | 96 018,00 | 21 092,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 405 740,89 | 97 127,17 | 30 288,84 | 78 237,34 | 70 948,55 | 129 138,99 |
| Строительство инженерных сетей в микрорайоне Спутник, 3-4 кварталы, г. Кызыл (инфраструктурный бюджетный кредит) | 532 483,46 | 133 392,00 | 80 233,61 | 77 001,77 | 48 562,27 | 193 293,81 |
| Федеральный бюджет | 134 555,37 | 133 392,00 | 0,00 | 1 163,37 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 397 928,09 | 0,00 | 80 233,61 | 75 838,40 | 48 562,27 | 193 293,81 |
| Строительство инженерных сетей в микрорайоне Иркутская г. Кызыла (инфраструктурный бюджетный кредит) | 684 376,00 | 0,00 | 334 658,00 | 349 718,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 342 188,00 | 0,00 | 167 329,00 | 174 859,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 342 188,00 | 0,00 | 167 329,00 | 174 859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Республиканская адресная программа по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в Республике Тыва, на 2019-2025 годы | 184 871,07 | 112 396,70 | 72 474,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство 12-квартирного 3-этажного 2-подъездного жилого дома по ул. Юбилейная, д. 15 в с. Хову-Аксы | 31 225,15 | 27 553,91 | 3 671,24 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 30 596,27 | 27 553,91 | 3 042,35 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 628,89 | 0,00 | 628,89 |   |   |   |
| Строительство 18-квартирного 3-этажного 2-подъездного жилого дома по ул. Первомайская, д. 11 в с. Хову-Аксы | 35 347,07 | 34 635,16 | 711,90 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 34 635,16 | 34 635,16 | 0,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 711,90 | 0,00 | 711,90 |   |   |   |
| Строительство 18-квартирного 3-этажного, 2-подъездного жилого дома по ул. Первомайская, д. 6 в с. Хову-Аксы | 50 423,25 | 50 207,62 | 215,63 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 49 719,39 | 49 719,39 | 0,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 703,86 | 488,24 | 215,63 |   |   |   |
| Строительство 12-квартирного жилого дома по ул. Первомайская, д. 13 в с. Хову-Аксы | 67 875,60 |   | 67 875,60 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 45 721,74 |   | 45 721,74 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 22 153,86 |   | 22 153,86 |   |   |   |
| 7. Государственная программа Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2022-2024 годы» | 28 295,35 | 28 295,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт здания молодежного центра «Бии-Хем» в г. Туране | 12 290,62 | 12 290,62 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 12 167,71 | 12 167,71 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 122,91 | 122,91 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания «Центра молодежных инициатив (ЦМИ) в с. Кызыл-Мажалык | 16 004,73 | 16 004,73 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 15 844,68 | 15 844,68 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 160,05 | 160,05 |   |   |   |   |
| 8. Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» | 4 050 127,13 | 202 092,43 | 789 087,41 | 447 547,99 | 2 611 399,30 | 0,00 |
| Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» | 619 773,01 | 176 149,62 | 194 041,79 | 249 581,60 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Чаа-Суур» | 8 559,55 | 8 559,55 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 366,97 | 8 366,97 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 192,59 | 192,59 |   |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Шивилиг» | 8 559,55 | 8 559,55 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 366,97 | 8 366,97 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 192,59 | 192,59 |   |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Белдир-Арыг» | 11 467,60 | 11 467,60 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 11 209,58 | 11 209,58 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 258,02 | 258,02 |   |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Сыстыг-Хем» | 8 646,02 | 8 646,02 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 451,47 | 8 451,47 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 194,55 | 194,55 |   |   |   |   |
| Строительство объекта «Врачебная амбулатория с. Морен» | 12 290,00 | 12 290,00 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 12 013,48 | 12 013,48 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 276,53 | 276,53 |   |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Успенка» | 11 735,24 | 11 735,24 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 11 471,19 | 11 471,19 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 264,04 | 264,04 |   |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Усть-Бурен» | 8 559,55 | 8 559,55 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 366,97 | 8 366,97 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 192,59 | 192,59 |   |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Хут» | 8 213,00 | 8 213,00 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 028,21 | 8 028,21 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 184,79 | 184,79 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт Барун-Хемчикского межкожуунного медицинского центра, Детская поликлиника | 82 531,00 | 82 531,00 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 80 674,05 | 80 674,05 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 856,95 | 1 856,95 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт Тес-Хемской центральной кожуунной больницы | 6 942,10 | 6 942,10 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 6 785,91 | 6 785,91 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 156,20 | 156,20 |   |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-Акушерский пункт с. Ийме» | 8 646,00 | 8 646,00 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 451,47 | 8 451,47 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 194,54 | 194,54 |   |   |   |   |
| Строительство объекта «Врачебная амбулатория с. Дус-Даг» | 12 331,00 |   | 12 331,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 12 053,55 |   | 12 053,55 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 277,45 |   | 277,45 |   |   |   |
| Строительство объекта «Врачебная амбулатория с. Элегест» | 11 714,45 |   | 11 714,45 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 11 450,87 |   | 11 450,87 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 263,58 |   | 263,58 |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Ийи-Тал» | 8 646,00 |   | 8 646,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 451,47 |   | 8 451,47 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 194,54 |   | 194,54 |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Ырбан» | 8 646,00 |   | 8 646,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 451,47 |   | 8 451,47 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 194,54 |   | 194,54 |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Авыйган» | 8 646,00 |   | 8 646,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 451,47 |   | 8 451,47 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 194,54 |   | 194,54 |   |   |   |
| Строительство объекта «Врачебная амбулатория с. Саглы» | 13 347,10 |   | 13 347,10 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 13 046,79 |   | 13 046,79 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,31 |   | 300,31 |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Кок-Хаак» | 8 646,00 |   | 8 646,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 451,47 |   | 8 451,47 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 194,54 |   | 194,54 |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Бояровка» | 8 646,00 |   | 8 646,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 451,47 |   | 8 451,47 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 194,54 |   | 194,54 |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Баян-Тала» | 12 175,65 |   | 12 175,65 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 11 901,69 |   | 11 901,69 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 273,95 |   | 273,95 |   |   |   |
| Строительство объекта «Врачебная амбулатория с. Шуй» | 11 714,45 |   | 11 714,45 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 11 450,87 |   | 11 450,87 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 263,58 |   | 263,58 |   |   |   |
| Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ Республики Тыва «Бай-Тайгинская ЦКБ» | 13 229,01 |   | 13 229,01 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 12 931,36 |   | 12 931,36 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 297,65 |   | 297,65 |   |   |   |
| Капитальный ремонт офиса врача общей практики в с. Ишкин | 4 365,28 |   | 4 365,28 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 4 267,06 |   | 4 267,06 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 98,22 |   | 98,22 |   |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУЗ Республики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» | 23 675,36 |   | 23 675,36 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 23 142,66 |   | 23 142,66 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 532,70 |   | 532,70 |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания ГБУЗ Республики Тыва «Монгун-Тайгинская ЦКБ» | 21 359,50 |   | 21 359,50 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 20 878,91 |   | 20 878,91 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 480,59 |   | 480,59 |   |   |   |
| Капитальный ремонт ФАП с. Холь-Ожу (У-Шынаа) | 6 000,00 |   | 6 000,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 5 865,00 |   | 5 865,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 135,00 |   | 135,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Сукпак | 9 900,00 |   | 9 900,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 9 677,25 |   | 9 677,25 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 222,75 |   | 222,75 |   |   |   |
| Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ Республики Тыва «Кызылская ЦКБ» | 11 000,00 |   | 11 000,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 10 752,50 |   | 10 752,50 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 247,50 |   | 247,50 |   |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Чазылары» | 9 551,50 |   |   | 9 551,50 |   |   |
| Федеральный бюджет | 9 336,59 |   |   | 9 336,59 |   |   |
| Республиканский бюджет | 214,91 |   |   | 214,91 |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Аксы-Барлык» | 13 347,10 |   |   | 13 347,10 |   |   |
| Федеральный бюджет | 13 046,79 |   |   | 13 046,79 |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,31 |   |   | 300,31 |   |   |
| Строительство объекта «Врачебная амбулатория с. Эрги-Барлык» | 13 347,10 |   |   | 13 347,10 |   |   |
| Федеральный бюджет | 13 046,79 |   |   | 13 046,79 |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,31 |   |   | 300,31 |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Бажын-Алаак» | 13 347,10 |   |   | 13 347,10 |   |   |
| Федеральный бюджет | 13 046,79 |   |   | 13 046,79 |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,31 |   |   | 300,31 |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Теве-Хая» | 13 347,10 |   |   | 13 347,10 |   |   |
| Федеральный бюджет | 13 046,79 |   |   | 13 046,79 |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,31 |   |   | 300,31 |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Хайыракан» | 13 347,10 |   |   | 13 347,10 |   |   |
| Федеральный бюджет | 13 046,79 |   |   | 13 046,79 |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,31 |   |   | 300,31 |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Хорум-Даг» | 9 551,50 |   |   | 9 551,50 |   |   |
| Федеральный бюджет | 9 336,59 |   |   | 9 336,59 |   |   |
| Республиканский бюджет | 214,91 |   |   | 214,91 |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Шеми» | 13 347,10 |   |   | 13 347,10 |   |   |
| Федеральный бюджет | 13 046,79 |   |   | 13 046,79 |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,31 |   |   | 300,31 |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Бурен-Бай-Хаак» | 13 347,10 |   |   | 13 347,10 |   |   |
| Федеральный бюджет | 13 046,79 |   |   | 13 046,79 |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,31 |   |   | 300,31 |   |   |
| Строительство объекта «Офис врача общей практики в с. Адыр-Кежиг» | 9 551,50 |   |   | 9 551,50 |   |   |
| Федеральный бюджет | 9 336,59 |   |   | 9 336,59 |   |   |
| Республиканский бюджет | 214,91 |   |   | 214,91 |   |   |
| Строительство объекта «Офис врача общей практики в с. Ий» | 9 551,50 |   |   | 9 551,50 |   |   |
| Федеральный бюджет | 9 336,59 |   |   | 9 336,59 |   |   |
| Республиканский бюджет | 214,91 |   |   | 214,91 |   |   |
| Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт с. Ийме» | 8 646,00 |   |   | 8 646,00 |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 451,47 |   |   | 8 451,47 |   |   |
| Республиканский бюджет | 194,54 |   |   | 194,54 |   |   |
| Строительство объекта «Врачебная амбулатория с. Торгалыг» | 13 347,10 |   |   | 13 347,10 |   |   |
| Федеральный бюджет | 13 046,79 |   |   | 13 046,79 |   |   |
| Республиканский бюджет | 300,31 |   |   | 300,31 |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУЗ Республики Тыва «Тоджинская ЦКБ» | 6 542,60 |   |   | 6 542,60 |   |   |
| Федеральный бюджет | 6 395,22 |   |   | 6 395,22 |   |   |
| Республиканский бюджет | 147,38 |   |   | 147,38 |   |   |
| Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ Республики Тыва «Чаа-Хольская ЦКБ» | 22 331,90 |   |   | 22 331,90 |   |   |
| Федеральный бюджет | 21 828,84 |   |   | 21 828,84 |   |   |
| Республиканский бюджет | 503,06 |   |   | 503,06 |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУЗ Республики Тыва «Чеди-Хольская ЦКБ» | 17 467,80 |   |   | 17 467,80 |   |   |
| Федеральный бюджет | 17 074,31 |   |   | 17 074,31 |   |   |
| Республиканский бюджет | 393,49 |   |   | 393,49 |   |   |
| Капитальный ремонт ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр» | 41 225,60 |   |   | 41 225,60 |   |   |
| Федеральный бюджет | 40 296,94 |   |   | 40 296,94 |   |   |
| Республиканский бюджет | 928,66 |   |   | 928,66 |   |   |
| Капитальный ремонт поликлиники «Врачебная амбулатория в с. Балгазын» | 8 384,90 |   |   | 8 384,90 |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 196,02 |   |   | 8 196,02 |   |   |
| Республиканский бюджет | 188,88 |   |   | 188,88 |   |   |
| Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 3 386 840,24 | 0,00 | 577 474,55 | 197 966,39 | 2 611 399,30 | 0,00 |
| Проектирование и строительство объекта «Республиканская детская больница в г. Кызыле» на 150 коек | 3 386 840,24 | 0,00 | 577 474,55 | 197 966,39 | 2 611 399,30 |   |
| Федеральный бюджет | 3 166 214,50 | 0,00 | 571 699,80 | 192 027,40 | 2 402 487,30 |   |
| Республиканский бюджет | 220 625,74 | 0,00 | 5 774,75 | 5 938,99 | 208 912,00 |   |
| Капитальный ремонт объектов здравоохранения республиканской и муниципальной собственности | 43 513,88 | 25 942,81 | 17 571,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт Стражного отделения ГБУЗ Республики Тыва «Респсихбольница» по ул. Островная, д. 6 в г. Кызыле | 6 090,07 | 6 090,07 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 6 090,07 | 6 090,07 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с. Кочетово | 4 000,00 | 4 000,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская больница № 1» в г. Кызыле | 3 213,07 | 3 213,07 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 3 213,07 | 3 213,07 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт тепловых сетей и ХВС (170 м) и установка котла в котельной ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» | 2 713,78 | 2 713,78 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 2 713,78 | 2 713,78 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт теплотрассы и ХВС ГБУЗ Республики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» | 9 925,89 | 9 925,89 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 9 925,89 | 9 925,89 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт Стражного отделения ГБУЗ Республики Тыва «Респсихбольница» по ул. Островная, д. 6 в г. Кызыле | 5 765,20 |   | 5 765,20 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 5 765,20 |   | 5 765,20 |   |   |   |
| Капитальный ремонт окон и дверей здания ГБУЗ Республики Тыва «Пий-Хемская ЦКБ» | 4 317,70 |   | 4 317,70 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 4 317,70 |   | 4 317,70 |   |   |   |
| Капитальный ремонт тепловой сети и водопровода на территории участковой больницы в с. Балгазын | 4 860,17 |   | 4 860,17 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 4 860,17 |   | 4 860,17 |   |   |   |
| Капитальный ремонт котельной ГБУЗ Республики Тыва «Пий-Хемская ЦКБ» | 2 628,00 |   | 2 628,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 2 628,00 |   | 2 628,00 |   |   |   |
| 9. Государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» | 318 762,13 | 150 872,15 | 167 889,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | 298 941,20 | 139 128,57 | 159 812,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт «СДК с. Алдан-Маадыр» | 16 601,70 | 16 601,70 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 16 435,70 | 16 435,70 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 166,00 | 166,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт «Дом культуры с. Эрги-Барлык» | 16 723,50 | 16 723,50 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 16 556,20 | 16 556,20 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 167,30 | 167,30 |   |   |   |   |
| Строительство объекта «Центр культурного развития в г. Кызыл» | 81 808,52 | 81 808,52 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 45 000,00 | 45 000,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 36 808,52 | 36 808,52 |   |   |   |   |
| Реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств с. Сарыг-Сеп им. В.Г. Иванова» | 73 742,43 | 23 994,85 | 49 747,58 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 73 005,00 | 23 754,90 | 49 250,10 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 737,42 | 239,95 | 497,48 |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания СДК в с. Аксы-Барлык | 13 824,66 |   | 13 824,66 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 13 686,41 |   | 13 686,41 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 138,25 |   | 138,25 |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания МБУК СДК им. Биче-оола Доюндуп в с. Берт-Даг | 18 975,85 |   | 18 975,85 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 18 786,09 |   | 18 786,09 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 189,76 |   | 189,76 |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания Салдамского сельского клуба | 2 267,20 |   | 2 267,20 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 2 244,53 |   | 2 244,53 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 22,67 |   | 22,67 |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания СДК с. Уюк | 15 551,49 |   | 15 551,49 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 15 395,98 |   | 15 395,98 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 155,51 |   | 155,51 |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Самагалтайская ДШИ им. Симчит Авый-оола» | 25 722,93 |   | 25 722,93 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 25 465,70 |   | 25 465,70 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 257,23 |   | 257,23 |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания Драматического театра им. Ч. Артай-оола в с. Мугур-Аксы | 25 722,93 |   | 25 722,93 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 25 465,70 |   | 25 465,70 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 257,23 |   | 257,23 |   |   |   |
| Капитальный ремонт Историко-краеведческого филиала имени Сафьяновых Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыра | 8 000,00 |   | 8 000,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 7 920,00 |   | 7 920,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 80,00 |   | 80,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт объектов культуры республиканской и муниципальной собственности | 19 820,93 | 11 743,58 | 8 077,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт здания киновидеоцентра Национального архива Республики Тыва | 1 498,00 | 1 498,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 498,00 | 1 498,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания республиканской детской библиотеки им. К.И. Чуковского в г. Кызыле | 4 587,58 | 4 587,58 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 4 587,58 | 4 587,58 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания филиала Национального музея Республики Тыва им. Алдан- Маадыра в с. Алдан-Маадыр | 5 658,00 | 5 658,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 5 658,00 | 5 658,00 |   |   |   |   |
| Ремонт уличного освещения Национального парка культуры и отдыха Республики Тыва | 1 918,72 |   | 1 918,72 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 918,72 |   | 1 918,72 |   |   |   |
| Ремонт уличного освещения Национального музея им. Алдан-Маадыра в г. Кызыле | 1 656,60 |   | 1 656,60 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 656,60 |   | 1 656,60 |   |   |   |
| Ремонт системы оповещения здания Республиканской детской библиотеки им.К.И. Чуковского в г. Кызыле | 245,19 |   | 245,19 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 245,19 |   | 245,19 |   |   |   |
| Ремонт наружных сетей канализации РШИ им. Кенденбиля в г. Кызыле | 1 129,64 |   | 1 129,64 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 129,64 |   | 1 129,64 |   |   |   |
| Ремонт санузлов Тувинской филармонии | 1 239,68 |   | 1 239,68 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 239,68 |   | 1 239,68 |   |   |   |
| Ремонт пола и крыльца Тувинской филармонии | 1 636,63 |   | 1 636,63 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 636,63 |   | 1 636,63 |   |   |   |
| Ремонт септика общежития Тувинского национального оркестра | 250,90 |   | 250,90 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 250,90 |   | 250,90 |   |   |   |
| 10. Губернаторский проект «Сорунза» («Притяжение») | 72 490,00 | 39 600,00 | 32 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство СДК в с. Ак-Чыраа | 13 200,00 | 13 200,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 11 700,00 | 11 700,00 |   |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 500,00 | 1 500,00 |   |   |   |   |
| Строительство СДК в с. Кара-Чыраа | 13 200,00 | 13 200,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 11 700,00 | 11 700,00 |   |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 500,00 | 1 500,00 |   |   |   |   |
| Строительство СДК в с. Кызыл-Чыраа | 13 200,00 | 13 200,00 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 11 700,00 | 11 700,00 |   |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 500,00 | 1 500,00 |   |   |   |   |
| Строительство СДК в с. Бояровка | 15 890,00 |   | 15 890,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 15 000,00 |   | 15 000,00 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 890,00 |   | 890,00 |   |   |   |
| Строительство библиотеки с. Хову-Аксы | 17 000,00 |   | 17 000,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 15 000,00 |   | 15 000,00 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 2 000,00 |   | 2 000,00 |   |   |   |
| 11. Государственная программа Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» | 59 413,84 | 49 413,91 | 9 999,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыла | 14 487,78 | 14 487,78 | 0,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 14 342,90 | 14 342,90 | 0,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 144,88 | 144,88 | 0,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадан в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна | 44 926,06 | 34 926,13 | 9 999,93 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 44 476,70 | 34 576,80 | 9 899,90 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 449,36 | 349,33 | 100,03 |   |   |   |
| 12. Государственная программа Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» | 1 044 182,07 | 359 335,66 | 559 596,81 | 125 249,60 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Современный облик сельских территорий» | 952 717,95 | 330 769,01 | 496 699,33 | 125 249,60 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство ясельного корпуса на 30 мест для МБДОУ «Детский сад № 1 «Хуннээрек» с. Нарын» | 39 885,50 | 39 885,50 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 35 142,50 | 35 142,50 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 355,00 | 355,00 |   |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 398,00 | 398,00 |   |   |   |   |
| Внебюджетные средства | 3 990,00 | 3 990,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Усть-Бурен» | 19 628,71 | 19 628,71 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 17 353,30 | 17 353,30 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 175,41 | 175,41 |   |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 100,00 | 100,00 |   |   |   |   |
| Внебюджетные средства | 2 000,00 | 2 000,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Кызыл-Сылдысский детский сад «Челээш» с. Булун-Бажы» | 12 917,70 | 12 917,70 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 8 443,60 | 8 443,60 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 2 227,10 | 2 227,10 |   |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 107,00 | 107,00 |   |   |   |   |
| Внебюджетные средства | 2 140,00 | 2 140,00 |   |   |   |   |
| Строительство школы на 176 мест со спортзалом в с. Чодураа | 508 813,16 | 258 337,10 | 250 476,06 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 500 754,94 | 252 783,70 | 247 971,24 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 5 058,22 | 2 553,40 | 2 504,82 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| Внебюджетные средства | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт детского сада № 5 «Родничок» с. Сарыг-Сеп | 93 950,60 |   | 93 950,60 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 92 618,92 |   | 92 618,92 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 935,54 |   | 935,54 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 396,14 |   | 396,14 |   |   |   |
| Строительство сельского клуба на 250 мест в с. Бай-Хаак | 219 274,60 |   | 94 025,00 | 125 249,60 |   |   |
| Федеральный бюджет | 215 968,91 |   | 93 084,66 | 122 884,25 |   |   |
| Республиканский бюджет | 2 181,63 |   | 940,34 | 1 241,30 |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 124,06 |   | 0,00 | 1 124,06 |   |   |
| Реконструкция сетей водоснабжения улиц: Мира, Комарова и Шоссейная в с. Бай-Хаак | 58 247,68 |   | 58 247,68 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 44 411,68 |   | 44 411,68 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 448,67 |   | 448,67 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 788,33 |   | 788,33 |   |   |   |
| Внебюджетные средства | 12 599,00 |   | 12 599,00 |   |   |   |
| Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | 91 464,12 | 28 566,65 | 62 897,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Шамбалыг | 5 713,33 | 5 713,33 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 4 533,58 | 4 533,58 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 45,80 | 45,80 |   |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 133,95 | 1 133,95 |   |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Кызыл-Хая | 5 713,33 | 5 713,33 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 4 533,58 | 4 533,58 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 45,80 | 45,80 |   |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 133,95 | 1 133,95 |   |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Хандагайты | 5 713,33 | 5 713,33 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 4 533,58 | 4 533,58 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 45,80 | 45,80 |   |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 133,95 | 1 133,95 |   |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Чаа-Холь | 5 713,33 | 5 713,33 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 4 533,58 | 4 533,58 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 45,80 | 45,80 |   |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 133,95 | 1 133,95 |   |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Эрзин | 5 713,33 | 5 713,33 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 4 533,58 | 4 533,58 |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 45,80 | 45,80 |   |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 133,95 | 1 133,95 |   |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Кызыл-Мажалык | 5 717,95 |   | 5 717,95 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 3 013,52 |   | 3 013,52 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 641,88 |   | 1 641,88 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 062,56 |   | 1 062,56 |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в г. Чадан | 5 717,95 |   | 5 717,95 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 3 013,52 |   | 3 013,52 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 641,88 |   | 1 641,88 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 062,56 |   | 1 062,56 |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Кундустуг | 5 717,95 |   | 5 717,95 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 3 013,52 |   | 3 013,52 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 641,88 |   | 1 641,88 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 062,56 |   | 1 062,56 |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Кызыл-Хая | 5 717,95 |   | 5 717,95 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 3 013,52 |   | 3 013,52 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 641,88 |   | 1 641,88 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 062,56 |   | 1 062,56 |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Суг-Аксы | 5 717,95 |   | 5 717,95 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 3 013,52 |   | 3 013,52 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 641,88 |   | 1 641,88 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 062,56 |   | 1 062,56 |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Балыктыг | 5 717,95 |   | 5 717,95 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 3 013,52 |   | 3 013,52 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 641,88 |   | 1 641,88 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 062,56 |   | 1 062,56 |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Самагалтай | 7 623,94 |   | 7 623,94 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 6 038,16 |   | 6 038,16 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 60,99 |   | 60,99 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 524,79 |   | 1 524,79 |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в г. Шагонаре | 5 717,95 |   | 5 717,95 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 3 013,52 |   | 3 013,52 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 641,88 |   | 1 641,88 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 062,56 |   | 1 062,56 |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Чаа-Холь | 9 529,92 |   | 9 529,92 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 7 547,70 |   | 7 547,70 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 76,24 |   | 76,24 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 905,98 |   | 1 905,98 |   |   |   |
| Строительство индивидуального одноквартирного жилого дома в с. Ак-Тал | 5 717,95 |   | 5 717,95 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 3 013,52 |   | 3 013,52 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 641,88 |   | 1 641,88 |   |   |   |
| Муниципальный бюджет | 1 062,56 |   | 1 062,56 |   |   |   |
| 13. Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» | 142 432,00 | 0,00 | 142 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Гагарина, Новоселов, Пушкина в г. Шагонаре | 3 033,00 |   | 3 033,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 2 500,00 |   | 2 500,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 533,00 |   | 533,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Саяно-Шушенская от ТК 5 (ТКМ 2 правая ветка) в г. Шагонаре | 3 794,00 |   | 3 794,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 3 130,00 |   | 3 130,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 664,00 |   | 664,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Саяно-Шушенская от ТК-3 до ТК-9 (Правое крыло от ТКМ-6), от ТК-1 до ТК-4 (Правое крыло от ТКМ-6) в г. Шагонаре | 26 740,00 |   | 26 740,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 22 000,00 |   | 22 000,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 4 740,00 |   | 4 740,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новоселов, Солнечная от ТК-5 (ТКМ-11, правая ветка) в г. Шагонаре | 13 470,00 |   | 13 470,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 11 110,00 |   | 11 110,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 2 360,00 |   | 2 360,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Дружбы, Гагарина от ТКМ-7 до ТКМ-8, от ТКМ-8 до ТК-7 (по ул. Енисейская) и на перекрестке между ул. Гагарина и Кечил-оола в г. Шагонаре | 28 643,00 |   | 28 643,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 23 630,00 |   | 23 630,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 5 013,00 |   | 5 013,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Центральная, ул. Юбилейная от ТК-12 до ТК-73 в г. Ак-Довураке | 11 019,00 |   | 11 019,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 9 090,00 |   | 9 090,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 929,00 |   | 1 929,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Маяковская-Лермонтова от ТК-8 до ТК-53 в г. Ак-Довураке | 41 963,00 |   | 41 963,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 34 600,00 |   | 34 600,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 7 363,00 |   | 7 363,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Лермонтова-Заводская от ТК-6 до ТК-29Б в г. Ак-Довураке | 11 081,00 |   | 11 081,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 9 140,00 |   | 9 140,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 1 941,00 |   | 1 941,00 |   |   |   |
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина от ТК-20 в сторону котельной в г. Ак-Довураке | 2 689,00 |   | 2 689,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 2 200,00 |   | 2 200,00 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | 489,00 |   | 489,00 |   |   |   |
| Итого | 24 458 076,18 | 8 932 623,21 | 9 254 682,04 | 2 086 002,70 | 3 760 633,95 | 424 134,29 |
| из них |   |
| Федеральный бюджет | 21 998 319,59 | 8 513 661,73 | 8 614 336,12 | 1 574 755,44 | 3 295 566,30 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 931 681,29 | 289 729,56 | 227 033,88 | 128 346,80 | 286 571,04 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 27 904,50 | 10 774,75 | 16 005,69 | 1 124,06 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 1 500 170,81 | 118 457,17 | 397 306,34 | 381 776,40 | 178 496,61 | 424 134,29 |

\* Объемы финансирования на 2025-2027 годы, в том числе внебюджетные средства указаны справочно и будут уточнены при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете и при формировании проекта закона Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий плановый период.