ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 20 сентября 2019 г. № 404-р

г.Кызыл

**О снижении объемов и количества объектов**

**незавершенного строительства в Республике Тыва**

В целях исполнения подпункта «д» пункта 4, подпункта «ж(1)» пункта 5 Положения о государственной автоматизированной информационной системе «Управление», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1088, пункта 2 раздела II поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И. 31 января 2017 г. № 727п-П13:

1. Определить органы исполнительной власти Республики Тыва (заказчики–координаторы государственных программ), на балансе которых, а также подведомственных им государственных учреждений учтены объекты незавершенного строительства, ответственными за снижение объемов и количества таких объектов (далее – ответственные исполнители).

2. Ответственным исполнителям:

1) до 25 сентября 2019 г. утвердить и представить в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва планы снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства (далее – план) по форме согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению, предварительно согласовав разделы III, V, VII плана с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва;

2) ежемесячно до 10 числа представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство экономики Республики Тыва отчет о ходе выполнения плана по форме согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва обеспечить передачу в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» сведений, касающихся реализации плана.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва:

1) до 4 октября 2019 г. завершить инвентаризацию объектов незавершенного строительства, утвердить план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности по форме согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

2) ежемесячно до 10 числа представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информацию о ходе выполнения плана по форме согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.

6. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

 Правительства Республики Тыва А. Брокерт

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к распоряжению Правительства Республики Тываот 20 сентября 2019 г. № 404-р |

Форма

**П Л А Н**

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства в Республике Тыва

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается орган исполнительной власти Республики Тыва (орган местного самоуправления муниципального образования Республики Тыва)

Раздел I «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта,адрес местонахождения,заказчик строительства | Мощность объекта,сметная стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Документ – основание для выделения средств федерального (регионального) бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Источники и объемы финансирования, необходимые для завершения строительства | Мероприятия, исполнитель | Срок ввода объекта в эксплуатацию, год |
| всего | в том числе. из бюджета республики | всего | в том числе. из бюджета республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, сметнаястоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Основание для выделения средств федерального (регионального) бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Источники и объемы финансирования, необходимые для консервации объекта | Мероприятия, исполнитель | Срок проведения консервации объекта, год |
| всего | в том числе из бюджета республики | всего | в том числе из бюджета республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта,сметная стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства | Основание для выделения средств федерального (регионального) бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Мероприятия, исполнитель | Предполагаемый срок продажи, год |
| всего | в том числе из бюджета республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта,адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта,сметная стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Основание для выделения средств федерального (регионального) бюджета(начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Мероприятия, исполнитель | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения, год |
| всего | в том числе из бюджета республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел V «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим

субъектам хозяйственной деятельности либо в федеральную и муниципальную собственность»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта,адрес местонахождения объекта,заказчик строительства | Мощность объекта,сметная стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Документ –основание для выделения средств федерального (регионального) бюджета(начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Мероприятия, исполнитель | Срок передачи объекта незавершенного строительства, год |
| всего | в том числе из бюджета республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик строительства | Мощность объекта,сметная стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства,  | Основание для выделения средств федерального (регионального) бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства, год |
| всего | в том числе из бюджета республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адресместонахождения,заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Основание для выделения средств федерального (регионального) бюджета(начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Мероприятия, исполнитель | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну, год |
| всего | в том числе из бюджета республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты

капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,

 техническое перевооружение которых не начиналось»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик работ | Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения работ | Основание для выделения средств федерального (регионального) бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения (мероприятия), в том числе с обоснованием возможности (невозможности) использования разработанной проектной документации | Исполнитель  | Срок реализации предлагаемых решений, год |
| всего | в том числе из бюджета республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2к распоряжению Правительства Республики Тываот 20 сентября 2019 г. № 404-р |

Форма

**О Т Ч Е Т**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа исполнительной власти Республики Тыва (органа местного самоуправления муниципального образования Республики Тыва)

о ходе выполнения мероприятий плана снижения объемов и количества объектов

незавершенного строительства в Республике Тыва

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения,заказчик работ | Мощность объекта, сметная стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Основание для выделения средств федерального (регионального) бюджета(начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта за счет бюджета республики на отчетную дату, в тыс. рублей | Мероприятия плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства в Республике Тыва | Информация о Ходе (завершении реализации) мероприятий плана в отношении объекта незавершенного строительства |
| всего | в том числе из бюджета республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель:

Ф.И.О., должность,

контактные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 подпись Ф.И.О.