ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 августа 2017 г. № 418-р

г.Кызыл

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2017-2020 годы

Во исполнение пункта 17 календарного плана-графика паспорта приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», утвержденного на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 
2017 г. № 5):

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2017-2020 годы.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2014 г. № 460-р «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва».

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | В. Фалалеев |
| --- | --- |

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 31 августа 2017 г. № 418-р

К О М П Л Е КС

мер («дорожная карта») по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2017-2020 годы

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |
| 1. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР), а также схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в муниципальных образованиях | обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа; создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Республики Тыва; оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | проект нормативного правового акта Республики Тыва об организации работы по разработке ПКР с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы (в случае отсутствия такового до настоящего времени); проект нормативного правового акта Республики Тыва об организации работы по разработке и утверждению схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям и | 1) количество муниципальных образований (шт., процентов), в которых утверждены ПКР, к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПКР; 2) количество (шт., процентов) муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть | до 31 декабря 2017 г., далее – актуализация по мере необходимости | Минстрой Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждением графика проведения данной работы (в случае отсутствия такового до настоящего времени) | разработаны (с разбивкой по отраслям) |  |  |
| 2. Выявление объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения государственных и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование в порядке, установленном федеральными законами от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | создание условий для определения технических характеристик и экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование | сбор предоставляемых государственными и муниципальными унитарными предприятиями данных об объектах теплоснабжения, централизованных системах водоснабжения и водоотведения, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование, в порядке, установленном федеральными законами от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | количество объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование (шт.) | до 30 сентября 2017 г., да- лее – актуализация ежегодно | Минстрой Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), государственные и муниципальные унитарные предприятия Республики Тыва (по согласованию) |
| 3. Разработка планов-графиков проведения технического обследования объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения государственных и | создание условий для определения технических характеристик и экономической эффективности существующих технических | распоряжение Правительства Республики Тыва и нормативные правовые акты органов местного самоуправления об утверждении планов-графи- | наличие соответствующих нормативных правовых актов | до 1 марта 2018 г. | Минстрой Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласо- |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование; публикация планов-графиков на официальном сайте Республики Тыва | решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование | ков проведения технического обследования объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения государственных унитарных предприятий, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование |  |  | ванию), государственные и муниципальные унитарные предприятия Республики Тыва (по согласованию) |
| 4. Осуществление Правительством Республики Тыва и органами местного самоуправления контроля за реализацией утвержденных планов-графи-ков проведения технического обследования объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения государственных и муниципальных унитарных предприятий | актуализация информации о состоянии объектов теплоснабжения, систем централизованного водоснабжения и водоотведения | отчеты о проведении технического обследования, согласованные с органами местного самоуправления | количество организаций, которые провели техническое обследование (шт., процентов), от общего количества организаций | постоянно, до исполнения соответствующих планов-графиков | Минземимущества Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 5. Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства | актуализация информации о бесхозяйных объектах жилищно-комму-нального хозяйства (далее – ЖКХ) | распоряжение Правительства Республики Тыва об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов ЖКХ, | количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ (в том числе с разбивкой по муниципальным образованиям) | постоянно | Минземимущества Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты |  |  |  |
| 6. Завершение процесса регистрации в установленном порядке прав собственности на объекты ЖКХ, в том числе которые ранее были признаны бесхозяйными | создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ Республики Тыва; регистрация прав собственности на выявленные бесхозяйные объекты | распоряжение Правительства Республики Тыва об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты ЖКХ с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждении графика проведения данной работы (в случае отсутствия такового до настоящего времени) | количество (шт., процентов) зарегистрированных в установленном порядке бесхозяйных объектов ЖКХ по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Республики Тыва | до 31 декабря 2017 г., да- лее – по мере необходимости | Минземимущества Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 7. Завершение реализации графиков передачи в концессию объектов ЖКХ всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективным (далее – график, НП) по результатам оценки эффективности, проведенной в декабре 2014 года в соответствии с пунктом 19 Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное | приток частных инвестиций в сферу ЖКХ; сокращение бюджетной нагрузки на содержание объектов коммунальной инфраструктуры, закрепленных за неэффективным унитарным предприятием; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | типовая форма концессионного соглашения в сфере ЖКХ; обязательное участие уполномоченного органа исполнительной власти Республики Тыва в качестве стороны концессионного соглашения; возможность передачи в концессию имущественного комплекса в случае, | количество (шт., процентов) переданных в концессию неэффективных унитарных предприятий, включенных в график, к общему количеству неэффективных унитарных предприятий, включенных в график | до 31 декабря 2017 г. | Минстрой Республики Тыва, ресурсоснабжа-ющие организации (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р |  | когда только часть имущества зарегистрирована в установленном порядке, и учет затрат на регистрацию имущества в тарифах концессионера; возможность учета при установлении концессионной платы долговых денежных обязательств государственных и муниципальных предприятий, имущество которых передается в концессию, возникших не позднее, чем за 2 года до решения о заключении концессионного соглашения |  |  |  |
| 8. Проведение на постоянной основе оценки эффективности управления унитарных предприятий, осуществляющими и деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва об организации работы по проведению оценки эффективности унитарных предприятий с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы | 1) количество (шт., процентов) унитарных предприятий, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству унитарных предприятий, фактически осуществляющих деятельность в сферах | до 1 сентября 2017 г., да- лее – ежегодно (до 1 мая года, следующего за отчетным) | Минстрой Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории субъекта Российской Федерации; 2) количество (шт., процентов) выявленных неэффективных унитарных предприятий к общему количеству унитарных предприятий, фактически осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Республики Тыва |  |  |
| 9. Актуализация региональных графиков передачи в концессию имущества всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективным | актуализированный график; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Республики Тыва | типовая форма графика передачи объектов неэффективных предприятий в концессию | 1) наличие актуализированного графика; 2) количество (шт., процентов) неэффективных унитарных предприятий, включенных в график, к общему количеству выявленных неэффективных унитарных | до 1 сентября 2017 г., да- лее – ежегодно (до 1 июня года, следующего за отчетным) | Минстрой Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предприятий, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Республики Тыва |  |  |
| 10. Размещение в открытом доступе на официальном сайте Республики Тыва актуализированных графиков передачи инфраструктуры неэффективных унитарных предприятий в концессию | открытость информации о всех государственных и муниципальных унитарных предприятиях, управление которыми было признано неэффективным; развитие конкуренции | публикация на официальном сайте Республики Тыва актуализированных графиков передачи инфраструктуры неэффективных унитарных предприятий в концессию и соответствующей конкурсной документации | наличие на сайте Республики Тыва графиков передачи инфраструктуры неэффективных унитарных предприятий в концессию и соответствующей конкурсной документации | до 1 сентября 2017 г., да- лее – ежегодно (до 1 мая года, следующего за отчетным) | Минстрой Республики Тыва |
| 11. Применение на территории Республики Тыва типового тиражируемого кредитного решения в целях массового привлечения инвестиций для модернизации коммунальной инфраструктуры | создание условий для привлечения инвестиций в отрасль ЖКХ | «коробочный» тиражируемый кредитный продукт, размещенный на сайте Минстроя России и ПАО «Сбербанк» | количество заключенных концессионных соглашений в рамках использования «коробочного» тиражируемого кредитного продукта (шт.) | с 30 июня 2017 г. постоянно | Минстрой Республики Тыва, концессионеры (по согласованию), ПАО Сбербанк (по согласованию) |
| 12. Организация семинаров с банковским и отраслевым экспертным сообществом по вопросам, связанным с развитием сферы ЖКХ, в том числе по разъяснению последних изменений в законодательстве | создание условий для привлечения инвестиций в отрасль ЖКХ; вовлечение банковского и отраслевого экспертного сообщества в решение проблем отрасли | проведение семинаров с банковским и отраслевым экспертным сообществом | количество проведенных семинаров с банковским и отраслевым экспертным сообществом (шт.) | не реже, чем 2 раза за полугодие | Минстрой Республики Тыва, ПАО «Сбербанк» (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российской Федерации в сфере ЖКХ | ЖКХ; повышение уровня информированности |  |  |  |  |
| 13. Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых посредством заключения концессионных соглашений в сфере ЖКХ; приток частных инвестиций в сферу ЖКХ | предоставление финансовой поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках лимитов, утвержденных Правительством Республики Тыва, на подготовку проектов модернизации и софинансирование процентной ставки в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1451 | 1) количество проектов, получивших государственную поддержку; 2) объем финансовых средств Республики Тыва за период предоставления финансовой поддержки в 2017-2018 годах на реализацию проектов модернизации по заключенным в течение этого периода концессионным соглашениям из источников, отличных от средств предоставленной Республике Тыва финансовой поддержки, при этом соотношение объема привлеченных финансовых средств к средствам финансовой поддержки должно быть более 1 к 10 | до 31 декабря 2018 г. | Минстрой Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Заключение соглашения между Правительством Республики Тыва, Министерством строительства и жилищно-ком-мунального хозяйства Российской Федерации и ГК – Фондом содействия реформированию ЖКХ в целях предоставления государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | создание условий для оказания государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | в соответствии с типовыми условиями соглашения о предоставлении финансовой поддержки в рамках Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем предоставления финансовых средств на подготовку проектов модернизации и софинансирования процентной ставки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1451 | наличие в Республике Тыва соглашения между Правительством Республики Тыва, Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации и ГК – Фондом содействия реформированию ЖКХ в целях предоставления государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | до 31 декабря 2017 г. | Минстрой Республики Тыва |
| 15. Утверждение Правительством Республики Тыва в целях получения государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры: | создание условий для оказания государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | распоряжение Правительства Республики Тыва об утверждении «дорожной карты» по развитию ЖКХ на территории Республики Тыва; | наличие в Республике Тыва утвержденных: а) «дорожной карты» по развитию ЖКХ на территории республики; | до 31 декабря 2017 г. | Минстрой Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) «дорожной карты» по развитию ЖКХ на территории Республики Тыва; б) порядка отбора потенциальных проектов модернизации для их подготовки; в) порядка софинансирования процентной ставки ресурсоснабжающим организациям или кредитным организациям по кредитам и облигационным займам на проекты модернизации |  | нормативный правовой акт о порядке отбора потенциальных проектов модернизации для их подготовки, порядке софинансирования процентной ставки ресурсоснабжающим организациям или кредитным организациям по кредитам и облигационным займам на проекты модернизации, включающий в том числе обязательство Республики Тыва заключить с ресурсоснабжающей организацией или кредитной организацией договор (соглашение) о софинансировании процентной ставки по кредиту или облигационному займу | б) порядка отбора потенциальных проектов модернизации для их подготовки; в) порядка софинансирования процентной ставки ресурсоснабжающим организациям или кредитным организациям по кредитам и облигационным займам на проекты модернизации |  |  |
| 16. Организация в Республике Тыва системы приема жалоб (горячей линии) по проблемным вопросам отрасли ЖКХ | создание условий для улучшения качества предоставляемых ЖКУ; снижение количества аварийных ситуаций; | создание в Республике Тыва системы приема жалоб (горячей линии) по проблемным вопросам сферы ЖКХ | наличие в Республике Тыва системы приема жалоб (горячей линии) по проблемным вопросам сферы ЖКХ | до 1 октября 2017 г. | Минстрой Республика Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оперативное реагирование на проблемы, возникающие в сфере ЖКХ |  |  |  |  |
| 17. Проведение оценки готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе теплоснабжения | повышение качества ЖКУ, предоставляемых гражданам в осенне-зимний период; снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в осенне- зимний период | разработка программ проведения проверки готовности к отопительному периоду; проведение уполномоченными органами проверок готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения в соответствии с правилами, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 | 1) количество объектов проверки, готовых к отопительному периоду, в общем количестве проверяемых объектов (шт., процентов); 2) количество объектов проверки, которые будут готовы к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний, в общем количестве проверяемых объектов (шт., процентов); 3) количество объектов проверки, не готовых к отопительному периоду, в общем количестве проверяемых объектов (шт., процентов) | согласно утвержденным программам проведения проверки готовности к отопительному периоду | Минтопэнерго Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, Мин- здрав Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Организация круглосуточной работы «горячей линии» с целью постоянного мониторинга и оперативного контроля за устранением случаев нарушения теплоснабжения многоквартирных домов или социально-значимых объектов, ограничения или неосуществления теплоснабжения подключенных объектов, а также обеспечения надежности систем теплоснабжения республики в осенне-зимний период | повышение степени готовности республики к осенне-зимнему периоду; снижение количества нарушений эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период; обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период | распоряжение Правительства Республики Тыва об организации круглосуточной работы «горячей линии» с целью постоянного мониторинга и оперативного контроля за устранением случаев нарушения теплоснабжения многоквартирных домов или социально-значимых объектов, ограничения или неосуществления теплоснабжения подключенных объектов, а также обеспечения надежности систем теплоснабжения республики; размещение информации о работе «горячих линий» в открытом доступе на официальном сайте Республики Тыва | 1) наличие «горячей линии»; 2) количество обращений в службу «горячей линии» в период осенне-зимнего периода (шт.); 3) процент решенных проблем по обращениям в службу «горячей линии» в общем количестве обращений в службу «горячей линии» | ежегодно в осенне-зимний период | Минтопэнерго Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 19. Предоставление информации в Минстрой России об авариях, произошедших на объектах коммунальной инфраструктуры, в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | незамедлительное устранение аварийных ситуаций, возникших на объектах коммунальной инфраструктуры, в сфере тепло-, водоснабжения | направление информации в Минстрой России | 1) наличие устраненной аварийной ситуации; 2) нарушение срока направления информации (количество дней) | в суточный срок | Минтопэнерго Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Организация системы мониторинга формирования нормативных уровней запасов топлива ресурсоснабжающими организациями; направление соответствующих отчетов о результатах работы в Минстрой России | повышение степени готовности Республики Тыва к осенне-зимнему периоду; снижение количества нарушений эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период; обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период | в соответствии с приказом Росстата от 23 сентября 2009 г. № 206 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом России федерального статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» | в соответствии с приказом Росстата от 23 сентября 2009 г. № 206 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом России федерального статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» | в соответствии с приказом Росстата от 23 сентября 2009 г. № 206 № 206 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом России федерального статистического наблюдения за работой жилищно-комму-нального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» | Минтопэнерго Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва |
| 21. Проведение на регулярной основе региональных заседаний (совещаний) по вопросам прохождения осенне-зимнего периода, анализа причин возникновения технологических нарушений, повлекших отклю- | повышение степени готовности республики к осенне-зимнему периоду; снижение количества нарушений эксплуатац | проведение региональных совещаний (заседаний) согласно утвержденным планам-графикам | количество проведенных совещаний (шт.) | ежемесячно в соответствии с утвержденным планом-графиком | Минтопэнерго Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чение жилых домов и социально значимых объектов от коммунальных услуг, либо снижение параметров по их обеспечению, и выработке мер по их недопущению | объектов коммунальции ной инфраструктуры в осенне-зимний период; обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период |  |  |  |  |
| 22. Направление в Минстрой России сводных отчетов о подготовке и прохождении осенне-зимнего периода | повышение степени готовности республики к осенне-зимнему периоду; снижение количества нарушений эксплуатации и бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период | формирование сводных отчетов о подготовке к осенне-зимнему периоду | показатели, предусмотренные постановлением Росстата от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-комму-нального хозяйства к работе в зимних условиях» | в сроки, установленные постановлением Росстата от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» | Минтопэнерго Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на стимулирование арендаторов к трансформации действующих договоров аренды в концессионные соглашения | модернизация объектов ЖКХ; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Республики Тыва | информационно-разъяс-нительная работа, направленная на стимулирование арендаторов к трансформации договоров аренды в концессионные соглашения, в том числе путем проведения переговоров | 1) количество переговоров с арендаторами (шт.); 2) количество публикаций в печатных и электронных средств массовой информации в рамках информационно-разъяснительной кампании (шт.) | постоянно, начиная с 1 сентября 2017 г. | Минстрой Республики Тыва |
| 24. Утверждение региональных графиков по трансформации договоров аренды в концессионные соглашения, дальнейшая актуализация соответствующих графиков | модернизация объектов ЖКХ; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Республики Тыва; повышение качества коммунальных услуг | утверждение органами государственной власти Республики Тыва графика трансформации договоров аренды в концессионные соглашения | наличие в Республике Тыва графика по трансформации договоров аренды в концессионные соглашения | до 1 декабря 2017 г., актуализация не реже двух раз в год | Минстрой Республики Тыва |
| 25. Обеспечение трансформации договоров аренды в концессионные соглашения и направление соответствующих отчетов о результатах данной работы в Минстрой России | модернизация объектов ЖКХ; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Республики Тыва; повышение качества коммунальных услуг | в соответствии с утвержденными графиками трансформации договоров аренды в концессионные соглашения | 1) количество, проанализированных договоров аренды на предмет возможности их трансформации в концессионные соглашения (шт.); 2) количество договоров аренды, по которым возможна трансформация (шт.); | трансформация договоров аренды в концессионные соглашения – постоянно в соответствии с утвержденными графиками; предоставление отчетов в | Минстрой Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3) количество договоров аренды, по которым невозможна трансформация с указанием причин (шт.); 4) количество договоров аренды, трансформация в концессию по которым завершена (шт.); 5) количество договоров аренды, подлежащих трансформации в концессионные соглашения в 2018-2020 годах (шт.) | Минстрой России – раз в квартал, начиная с 1 октября 2017 г. |  |
| 26. Реализация региональной «дорожной карты» по выработке мер, направленных на совершенствование порядка технологического подключения к коммунальным системам; размещение в открытом доступе на официальном сайте Республики Тыва соответствующей «дорожной карты» | упрощение правил и сроков технологического подключения; расчет платы технологического присоединения; унификация законодательства для подключения к различным системам коммунальной инфраструктуры вне зависимости от вида ресурса | реализация региональной «дорожной карты» по совершенствованию порядка технологического подключения к коммунальным системам | показатели, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» | в соответствии со сроками, предусмотренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения | Минстрой Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» |  |
| 27. Регистрация представителей Республики Тыва и муниципальных образований на портале «Биржа проектов»; внесение данных на портал по реализуемым (планируемым) проектам государственно-частного партнерства (концессионных соглашений) в сфере ЖКХ | формирование единой «карты инвестиционных проектов» в сфере реализации концессионных соглашений в целях привлечения инвесторов; приток частных инвестиций в модернизацию сферы ЖКХ; выявление лучших практик с целью их дальнейшего тиражирования на территории Российской Федерации; сокращение бюджетной нагрузки на содержание государственных и муниципальных унитарных предприятий | предоставление данных для размещения на портале; мониторинг внесения данных органами местного самоуправления на портале «Биржа инвестиций» по реализуемым (планируемым) к реализации концессионным соглашениям | количество внесенных на портал проектов в сфере реализации концессионных соглашений (шт.) | 15 августа 2017 г.; да- лее – постоянно; | Минстрой Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на привлечение потенциальных концессионеров посредством использования портала «Биржа проектов» | создание условий для привлечения частных инвестиций для модернизации отрасли ЖКХ, в том числе в малых городах; повышение уровня конкуренции | информационно разъяснительная работа органов государственной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления, направленная на стимулирование потенциальных инвесторов к реализации проектов государственно-частного партнерства, отраженных на портале | 1) количество проведенных встреч с потенциальными инвесторами (шт.); 2) количество зарегистрированных на портале инвесторов, заинтересованных в реализации проектов государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), отраженных на портале (шт.) | с 1 сентября 2017 г., да- лее – постоянно | Минстрой Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва |
| Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 29. Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90 процентов населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | постановление Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», включающее мероприятия по повышению | обеспечение 90 процентов населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | до 1 января 2020 г. | Минстрой Республики Тыва, Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | качества водоснабжения населения, реализуемые в рамках подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2015-2017 годы» |  |  |  |
| 30. Реализация планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90 процентов населения доброкачественной питьевой водой | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | постановление Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», включающее мероприятия по повышению качества водоснабжения населения, реализуемые в рамках подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2015-2017 годы» | обеспечение 90 процентов населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | постоянно после утверждения соответствующих планов | Минстрой Республики Тыва, Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в 1,5 раза | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | постановление Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», включающее мероприятия по повышению качества водоснабжения населения, реализуемые в рамках подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2015-2017 годы» | снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | до 1 января 2020 г. | Минстрой Республики Тыва, ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 32. Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | постановление Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального | снижение до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям | до 31 декабря 2018 г. | Минстрой Республики Тыва, ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», включающее мероприятия по повышению качества водоснабжения населения, реализуемые в рамках подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2015-2017 годы» |  |  |  |
| 33. Разработка программ производственного контроля качества питьевой воды | повышение качества питьевой воды | в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» | наличие в Республике Тыва программы производственного контроля питьевой воды | до 1 декабря 2017 г. | Минстрой Республики Тыва, Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 34. Реализация программ производственного контроля качества питьевой воды | повышение качества питьевой воды | в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» | 1) доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (процентов); 2) доля проб воды, соответствующих | в соответствии с утвержденными программами производственного контроля качества питьевой воды | Минстрой Республики Тыва, Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | санитарным нормам и правилам (процентов) |  |  |
| 35. Оценка (анализ) результатов реализации программ производственного контроля качества питьевой воды | повышение качества питьевой воды | оценка качества питьевой воды | 1) доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (процентов); 2) доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (процентов) | ежегодно | Минстрой Республики Тыва, Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию) |
| 36. Контроль и оценка достижения регулируемыми организациями плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленных органом исполнительной власти Республики Тыва | улучшение качества предоставления услуг в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | в рамках осуществления контроля за выполнением инвестиционных и производственных программ, предусмотренного Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных | количество (шт., процентов) регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, которые достигли плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности, установленных в инвестиционных и производственных программах таких организаций | в сроки, предусмотренные Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснаб-жение и (или) | ресурсоснабжающие организации (по согласованию), Минстрой Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 |  | водоотведение, а также Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснаб-жение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 |  |
| Модернизация инфраструктуры в сфере теплоснабжения |
| 37. Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепло- | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | постановление Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750 «Об утверждении | снижение не менее чем в 1.5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при | до 1 января 2020 г. | Минтопэнерго Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вой энергии и теплоносителя не менее чем в 1,5 раза |  | государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2020 годы» | производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии и теплоносителя не менее чем в 1,5 раза (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) |  |  |
| 38. Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | постановление Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2020 годы» | снижение до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | до 31 декабря 2018 г. | Минтопэнерго Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 39. Контроль и оценка достижения регулируемыми организациями плановых значений показателей надежности и энергоэффективности объектов теплоснабжения, установленных органом исполнительной власти Республики Тыва | улучшение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения | в рамках осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ, предусмотренного Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, | количество (шт., процентов) регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, которые достигли плановых значений показателей надежности и энергоэффективности, установленных в инвестиционных программах таких организаций | в сроки, предусмотренные Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые | Минтопэнерго Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 |  | виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 |  |
| Модернизация инфраструктуры в сфере газоснабжения |
| 40. Организация системы мониторинга заключения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в рамках деятельности государственной жилищной инспекции | повышение качества услуг в сфере газоснабжения; сокращение количества аварий при газоснабжении потребителей; осуществление контроля за соблюдением положений действующего законодательства в части обязательного заключения договора на техническое обслуживание | распоряжение Правительства Республики Тыва об организации системы мониторинга заключения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | количество заключенных со специализированными организациями договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования от общего количества домов и квартир, использующих газовое оборудование (шт., процентов) | до 1 мая 2018 г.; да- лее – до 1 января ежегодно | Минтопэнерго Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внутридомового и внутриквартирного газового оборудования |  |  |  |  |
| Мониторинг и принятие мер, направленных на борьбу с задолженностью в сфере ЖКХ |
| 41. Осуществление системы мониторинга: а) дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее – МКД) по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим управление МКД в разрезе муниципальных образований; в) дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | проект нормативного правового акта Республики Тыва о порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в МКД и жилых домах, либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД | 1) дебиторская задолженность (процентов); 2) кредиторская задолженность (процентов) | ежеквартально | Служба ГЖИ и СН Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. Анализ финансового состояния государственных и муниципальных унитарных предприятий, компаний с государственным участием (контрольный пакет акций) осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | актуализация информации о состоянии ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения | формирование отчета по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов; публикация отчета на сайте Правительства Республики Тыва | 1) прибыль (убыток) по основной деятельности (процент от выручки); 2) уровень собираемости платежей (процентов); 3) дебиторская задолженность (процентов); 4) кредиторская задолженность (процентов) | до 1 октября 2017 г., да- лее – ежегодно | Служба по тарифам Республики Тыва |
| 43. Анализ финансового состояния государственных и муниципальных унитарных предприятий, компаний с государственным участием (контрольный пакет акций) в сфере теплоснабжения | актуализация информации о состоянии ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения | формирование отчета по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов; публикация отчета на сайте Республики Тыва | 1) прибыль (убыток) по основной деятельности, процент от выручки; 2) уровень собираемости платежей (процентов); 3) дебиторская задолженность (процентов); 4) кредиторская задолженность (процентов) | до 1 октября 2017 г., да- лее – ежегодно | Служба по тарифам Республики Тыва |
| II. Обеспечение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства |
| 44. Утверждение и реализация регионального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в | повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | нормативно-правовой акт Республики Тыва в сфере жилищно-комму-нального хозяйства и по вопросам развития | 1) количество (шт.) размещенных материалов в печатных и электронных средствах массовой информации (в рамках | отчет об исполнении – не реже 1 раза в квартал | Минстрой Республики Тыва, Служба ГЖИ и НС Республики Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва, |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| том числе по вопросам: а) реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», «Формирование комфортной городской среды»; б) тарифное регулирование и плата за жилищно-коммуналь-ные услуги; в) совершенствование системы управления жилищным фондом и контроль за качеством предоставления жилищно-ком-мунальных услуг, деятельность главного государственного жилищного инспектора; г) общественный контроль в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства, д) государственно-частное партнерство, привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства; е) энергосбережение и энергоэффективность; ж) создание эффективной системы утилизации твердых коммунальных отходов (да- лее – ТКО) |  | общественного контроля в этой сфере | календарного года); 2) хронометраж (мин.) материалов в электронных средствах массовой информации (в рамках календарного года); 3) количество (шт.) проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.); 4) количество (чел., процентов к общему количеству населения республики) населения, охваченного мероприятиями |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. Реализация регионального плана-графика по проекту «Школа грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций Минстроя России | повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | нормативно-правовой акт Республики Тыва об утверждении плана-графика по проекту «Школа грамотного потребителя», предусматривающего в том числе определение ответственного лица и периодичность представления отчета о реализации плана не реже 1 раза в квартал | устанавливаются региональным планом | отчет об исполнении – не реже 1 раза в квартал | Общественная палата Республики Тыва (по согласованию), Минстрой Республики Тыва, Служба ГЖИ и СН Республики Тыва |
| 46. Обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммуналь-ного хозяйства (далее – общественные советы в ЖКХ) | оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | решение Общественной палаты Республики Тыва от 25 марта 2013 г. № 12 «О создании Совета общественного контроля Республики Тыва при Общественной палате Республики Тыва в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства»; нормативные правовые акты органов местного самоуправления: - о создании общественных советов в сфере ЖКХ; - об утверждении положения об общественном | 1) наличие общественного совета в ЖКХ при Главе Республики Тыва; 2) количество (процентов, шт.) муниципальных образований, в которых созданы общественные советы в ЖКХ по отношению к количеству (процентов, шт.) муниципальных образований, в которых они фактически созданы и функционируют; 3) количество (шт.) ежеквартальных | постоянно | Минстрой Республики Тыва, Общественная палата Республики Тыва (по согласованию), Общественный совет по вопросам ЖКХ при Правительстве Республики Тыва, Служба ГЖИ и СН Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | совете и осуществлении мониторинга деятельности указанных советов | заседаний общественных советов в ЖКХ |  |  |
| 47. Обеспечение деятельности межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Правительстве Республики Тыва | реализация общественного контроля за формированием и реализацией инвестиционных программ естественных монополий на региональном уровне; повышение прозрачности установления тарифных решений | постановление Правительства Республики Тыва от 24 сентября 2014 г. № 450 «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Правительстве Республики Тыва» | количество заседаний советов потребителей (шт.) | постоянно | Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Правительстве Республики Тыва |
| 48. Представление сведений о состоянии жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва в автоматизированную систему мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России, расположенную в сети «Интернет» (www.asmgkh.ru), в соответствии с утвержденным перечнем показателей | повышение информационной открытости жилищно-коммуналь-ного хозяйства республики; создание условий для систематизации и анализа развития жилищно-коммунального хозяйства республики | определение лиц, ответственных за предоставление данных в информационную систему Минстроя России | 1) наличие лица, ответственного за предоставление данных в информационную систему Минстроя России; 2) полнота (процентов) сведений, вносимых в информационную систему Минстроя России, по отношению к общему объему сведений, установленных Минстроем России; 3) своевременность представления | внесение данных в автоматизированную систему мониторинга жилищно-ком-муналь-ного хозяйства Минстроя России – постоянно, в соответствии со сроками, установленными приказом Минстроя | Минстрой Республики Тыва, Служба ГЖИ и СН Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | информации (количество своевременно представленных отчетов от общего количества отчетов, представленных за год) | России от 17 июня 2014 г. № 309/пр |  |
| 49. Размещение информации в государственной информационной системе жилищно-ком-мунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ | в соответствии с методическими документами Минстроя России и Минкомсвязи России, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммуналь-ного хозяйства» | в соответствии с приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29 февраля 2016 г. «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-комму-нального хозяйства» | в соответствии с приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29 февраля 2016 г. «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной Информационной системе жилищно-комму-нального хозяйства» | Минстрой Республики Тыва, Служба ГЖИ и СН Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. Формирование данных в целях оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг | формирование индекса качества оказания жилищно-коммунальных услуг в разрезе Республики Тыва | в соответствии с разработанной Минстроем России методикой оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг «Индекс качества жилищно-коммунальных услуг» | в соответствии с разработанной Минстроем России методикой оценки качества оказания жилищно-ком-мунальных услуг «Индекс качества жилищно-коммунальных услуг» | первоначальный сбор данных – до 1 февраля 2018 г. далее – ежеквартально | Минстрой Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва |
| 51. Внесение в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» сведений о планируемых, реализуемых и реализованных за отчетный период на территории Российской Федерации концессионных соглашениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в случае если концедентом по концессионному соглашению является Республика Тыва); осуществление контроля за внесением в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» органами местного самоуправления сведений о планируемых, реализуемых и | формирование банка данных о планируемых, реализуемых и реализованных концессионных соглашений; соблюдение сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения | в соответствии с Правилами проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения, утвержденных постановлением | индикаторы, указанные в Приложении к Правилам проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий | в сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2017 г. № 259 | Минстрой Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализованных за отчетный период концессионных соглашениях (в случае если концедентом по концессионному соглашению является муниципальное образование) |  | Правительства Российской Федерации от 4 марта 2017 г. № 259 | концессионного соглашения |  |  |
| III. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |
| 52. Осуществление лицензирования деятельности по управлению МКД на территории Республики Тыва, в том числе организация и осуществление лицензионного контроля | обеспечение условий реализации требований федерального законодательства в части лицензирования деятельности по управлению МКД | нормативно-правовой акт Правительства Республики Тыва об организации лицензирования лиц, осуществляющих управление МКД на территории Республики Тыва (в соответствии с требованиями федерального законодательства) | 1) количество (шт.) заявлений о выдаче лицензий; 2) количество (шт.) выданных лицензий; 3) количество (шт.) отказов в выдаче лицензий; 4) соотношение (процентов) количества внеплановых проверок, проводимых на основании поступивших обращений о нарушениях, по результатам которых выявлены нарушения, и количества выданных предписаний по результатам данных проверок; | постоянно | Служба ГЖИ и СН Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5) соотношение (процентов) количества обращений в суд с требованием об аннулировании лицензий и количества решений об удовлетворении таких обращений |  |  |
| 53. Обеспечение выбора и реализации способов управления многоквартирными домами; направление соответствующих ежеквартальных отчетов о результатах работы в Минстрой России | 100 процентов МКД выбрали и реализуют способ управления | мониторинг выбора и реализации способов управления; предписания ГЖИ в адрес органов местного самоуправления на проведение конкурсов в отношении МКД, способ управления которых не выбран или не реализован; направление в Минстрой России ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга | процент МКД, в которых выбран и реализуется способ управления | реализация – постоянно; направление отчетов в Минстрой России – ежеквартально | Служба ГЖИ и СН Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 54. Обеспечение достаточной численности сотрудников органа государственного жилищного надзора для выполнения установленных полномочий | наличие необходимой численности сотрудников органа государственного жилищного надзора для выполнения установленных полномочий; | оценка численности сотрудников органа государственного жилищного надзора и финансирование его деятельности | количество проверок, приходящихся на инспектора | ежегодно | Служба ГЖИ и СН Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повышение качества работы органов государственного жилищного надзора |  |  |  |  |
| 55. Обеспечение работы «горячей линии» органа государственного жилищного надзора | оснащение органа государственного жилищного надзора «горячей линией»; повышение оперативности уровня реагирования на возможные нарушения | обеспечение технической возможности установки «горячей линии» и финансирование соответствующего мероприятия | наличие «горячей линии» | постоянно | Служба ГЖИ и СН Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 56. Установление экономически обоснованных размеров нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов | отсутствие предписания органа государственного жилищного надзора о признании норматива потребления экономически необоснованным или 100-про-центное исполнение указанных предписаний | мониторинг установленных нормативов, пересмотр нормативов, признанных экономически необоснованными | предписание органа государственного жилищного надзора о признании норматива потребления экономически необоснованным | ежегодно | Служба ГЖИ и СНРеспублики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 57. Проведение профессиональной переподготовки кадров по основным специальностям | 100 процентов инспекторов ГЖИ прошли обучение в течение трех лет | разработка плана обучения и повышения профессиональной квалификации (переподготовки) для инспекторов ГЖИ, подразумевающего, что каждый инспектор проходит обучение по основной специальности раз в три года | процент инспекторов, прошедших обучение, от общего количества инспекторов, работающих в ГЖИ | раз в три года | Служба ГЖИ и СНРеспублики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 58. Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы на территории Республики Тыва в 2017-2020 годы минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта | повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содержание объектов | наличие нормативно-правового акта об определении минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, обеспечивающих повышение энергетической эффективности, и порядка его реализации | количество (шт., процентов) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме), по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы | утверждение перечня и порядка – до 31 декабря 2017 г., да- лее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Минтопэнерго Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр энергоэффективности», органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 59. Актуализация минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) в соответствии с приказом Минстроя России от 15 февраля 2017 г. № 98/пр | стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; сокращение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | наличие нормативного правового акта об актуализации перечня мероприятий и порядка предоставления поддержки на реализацию мероприятий с разбивкой по муниципальным образованиям | количество (процент) МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД (в необходимом объеме), по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Республики Тыва | актуализация перечня и порядка – до 31 декабря 2017 г., да- лее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Минтопэнерго Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр энергоэффективности», органы местного самоуправления (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергосервиса в МКД (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | снижение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы; повышение комфорта проживания в МКД | проект нормативного правового акта Республики Тыва об утверждении комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД, с разбивкой по муниципальным образованиям | количество (шт., процентов) МКД, в которых заключены энергосервисные договоры (контракты), по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Республики Тыва (количество энергосервисных договоров (контрактов) | реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Минстрой Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр энергоэффективности», органы местного самоуправления (по согласованию) |