ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 13 июля 2023 г. № 441-р

г.Кызыл

**О** **внесении изменений в распоряжение**

**Правительства Республики Тыва**

**от 19 июня 2023 г. № 374-р**

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 19 июня 2023 г. № 374-р «О создании рабочей группы по организации размещения нестационарного торгового объекта «Центральный рынок города Кызыла» следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«план мероприятий по организации размещения нестационарного торгового объекта «Центральный рынок города Кызыла»;

б) состав рабочей группы по организации размещения нестационарного торгового объекта «Центральный рынок города Кызыла» изложить в следующей редакции:

«С О С Т А В

рабочей группы по организации размещения

нестационарного торгового объекта

«Центральный рынок города Кызыла»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бартына-Сады В.М. | – | и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, руководитель; |
| Хунай-оол А.В. | – | министр строительства Республики Тыва, заместитель руководителя;  печать2.tif |
| Судер-оол В.В. | – | заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва, секретарь; |
| Допуй-оол А.А. | – | министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; |
| Мельников Е.А. | – | министр юстиции Республики Тыва; |
| Чыргал-оол Ш.А. | – | министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; |
| Сат А.А. | – | министр экономического развития и промышленности Республики Тыва; |
| Сагаан-оол К.Б. | – | мэр г. Кызыла (по согласованию); |
| Маскыр М.К. | – | начальник департамента информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; |
| Лопсан А.Л. | – | заместитель председателя Хурала представителей г. Кызыла (по согласованию); |
| Сат Э.К. | – | заместитель председателя Комитета по градостроительству, земельным вопросам, имуществу и инвестиционной политике Хурала представителей г. Кызыла (по согласованию); |
| Биче-оол Б.В. | – | депутат Хурала представителей г. Кызыла по округу «Центральный-7» (по согласованию)»; |

в) дополнить планом мероприятий по организации размещения нестационарного торгового объекта «Центральный рынок города Кызыла» следующего содержания:

«П Л А Н

мероприятий по организации размещения

нестационарного торгового объекта

«Центральный рынок города Кызыла»

| Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по подготовке документов для принятия решения об изъятии | | |
| 1. Принятие нормативного правового акта об уполномоченном органе по разработке проекта планировки | июль 2023 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 2. Разработка проекта планировки, утверждение проекта планировки территории | июль-август 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 3. Оценка стоимости изымаемых объектов | август-сентябрь 2024 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| II. Мероприятия по принятию решения об изъятии | | |
| 4. Принятие решения об изъятии земельного участка | сентябрь-ноябрь 2024 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| 5. Уведомление правообладателей земельного участка о предстоящем изъятии:  опубликование (в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, сообщения о принятом решении об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества);  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  направление собственникам изымаемого земельного участка решения об изъятии | в течение 7 дней  со дня принятия решения | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| 6. Государственная регистрация решения об изъятии (в виде ограничения прав на земельный участок) | решение направляется в орган регистрации прав после его принятия | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| III. Мероприятия по переносу рынка | | |
| 7. Подписание соглашения о предоставлении равноценного земельного участка (заключается с каждым правообладателем земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества (часть 2 статьи 56.9 ЗК РФ) либо обращение в суд о принудительном изъятии земельного участка | ноябрь-декабрь 2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию), правообладатели земельного участка | ». |

1. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

заместителя Председателя печать2.tif

Правительства Республики Тыва В. Бартына-Сады