ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 20 июля 2023 г. № 450-р

г.Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по передаче полномочий**

**по обустройству, содержанию и ликвидации**

**бесхозяйных скотомогильников органам**

**местного самоуправления муниципальных**

**образований Республики Тыва**

В соответствии с пунктом 92 части 1 статьи 44 и статьей 52 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по передаче полномочий по обустройству, содержанию и ликвидации бесхозяйных скотомогильников органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (далее – план мероприятий).

2. Ответственным за реализацию плана мероприятий обеспечить исполнение соответствующих мероприятий в установленные сроки.

3. Службе ветеринарии Республики Тыва, Министерству финансов Республики Тыва и администрациям муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) при подготовке проекта бюджета Республики Тыва на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов учитывать в установленном порядке план мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша А.К.

5. Разместить настоящее распоряжение официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 20 июля 2023 г. № 450-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по передаче полномочий

по обустройству, содержанию и ликвидации бесхозяйных

скотомогильников органам местного самоуправления

муниципальных образований Республики Тыва

| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Формирование перечня бесхозяйных скотомогильников, подлежащих оформлению в собственность | III квартал 2023 г. | Служба ветеринарии Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 2. Разработка и согласование проекта закона Республики Тыва «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Тыва отдельными государственными полномочиями Республики Тыва по защите населения от болезней, общих для человека и животных (в части обустройства и содержания биотермических ям, в том числе сибиреязвенных захоронений (скотомогильников), и объектов для сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Республики Тыва» | первое полугодие 2024 г. | Служба ветеринарии Республики Тыва |
| 3. Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, занятых скотомогильниками на территории Республики Тыва, постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права на земельные участки | в течение 2023 г. | администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 4. Проведение работы по постановке в установленном порядке бесхозяйных скотомогильников, пригодных для дальнейшего использования, на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва с целью регистрации на них права муниципальной собственности | до конца 2023 г. | администрации муниципальных образований (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 5. Проведение мониторинга постановки на учет бесхозяйных скотомогильников, пригодных для дальнейшего использования, в качестве бесхозяйных и регистрация права муниципальной собственности | III квартал 2023 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Служба ветеринарии Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 6. Включение в расходные обязательства бюджета Республики Тыва субвенций на содержание скотомогильников на 2024 год | III квартал 2023 г. | Министерство финансов Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 7. Внесение предложений при формировании республиканского бюджета о выделении финансовых средств, необходимых для ликвидации неиспользуемых скотомогильников на 2024 год | III квартал 2023 г. | Служба ветеринарии Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва |
| 8. Проведение мероприятий по ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) | в течение 2024 г. | Служба ветеринарии по Республике Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 9. Реализация органами местного самоуправления переданных полномочий по содержанию и обустройству скотомогильников | в течение 2024 г. | администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 10. Контроль ветеринарно-санитарного состояния скотомогильников (биотермических ям) и их использования на территории Республики Тыва, учет хозяйствующих субъектов скотомогильников в реестре АИС «Цербер» | раз в полугодие | Служба ветеринарии Республики Тыва, Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) |