ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 г. № 622

г.Кызыл

О внесении изменения в краткосрочный план реализации

региональной программы «Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы»

на 2017-2019 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. № 2322 ВХ-1 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва», постановлением Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 281 «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы», утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 27 марта 2017 г. № 110, изложив его в следующей редакции:

«КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту,

которым планируется предоставление финансовой поддержки

за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом

Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством

краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2017 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1 | г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1975 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2034,00 | 2004,00 | 2020,40 | 102 | 2 161 606,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 606,21 | 1062,74 | 3749,66 | 12.2017 |
| Итого по г. Ак-Довурак: | X | X | X | X | X | 2 034,00 | 2 004,00 | 2 020,40 | 102 | 2 161 606,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 606,21 | 1062,74 | 3749,66 | X |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 2 | г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 1 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5 935,00 | 5 905,00 | 3 725,70 | 297 | 3 464 668,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 668,13 | 583,77 | 3749,66 | 12.2017 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 3 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2 161,10 | 2 131,10 | 2 134,20 | 108 | 2 796 713,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 713,72 | 1 294,12 | 3749,66 | 12.2017 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100 | 1965 | 2016 | кирпичные | 4 | 2 | 1267,80 | 1 237,80 | 806,60 | 63 | 1 750 661,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 661,68 | 1 380,87 | 3 384,36 | 12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Складская, д. 5 | 1969 | 2015 | кирпичные | 2 | 2 | 528,10 | 498,10 | 345,10 | 26 | 926 123,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 123,61 | 1 753,69 | 3749,66 | 12.2017 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 75 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2 401,10 | 2 371,10 | 1 618,20 | 120 | 1 779 257,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 257,77 | 741,02 | 3749,66 | 12.2017 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8 | 1958 | 2015 | кирпичные | 2 | 2 | 677,80 | 647,80 | 412,80 | 34 | 1 225 635,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 635,35 | 1 808,26 | 3749,66 | 12.2017 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10 | 1972 | 2015 | кирпичные | 2 | 2 | 760,90 | 730,90 | 458,80 | 38 | 1 107 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 493,00 | 1 455,50 | 3749,66 | 12.2017 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12 | 1973 | 2015 | кирпичные | 2 | 2 | 760,50 | 730,50 | 455,50 | 38 | 1 180 642,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 642,60 | 1 552,46 | 3749,66 | 12.2017 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 41 | 1982 | - | панельные | 5 | 6 | 6 425,40 | 6 395,40 | 3 895,90 | 321 | 9 425 219,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 425 219,70 | 1 466,87 | 5 962,92 | 12.2017 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24а | 1977 | - | кирпичные | 5 | 6 | 6 201,00 | 6 171,00 | 3 740,50 | 310 | 4 002 953,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 002 953,55 | 645,53 | 3749,66 | 12.2017 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 5 | 1975 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3 270,90 | 3 240,90 | 1 763,20 | 164 | 2 203 902,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 902,13 | 673,79 | 3749,66 | 12.2017 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 14 | 1965 | 2016 | кирпичные | 4 | 2 | 1395,6 | 1 365,60 | 803,6 | 70 | 602 621,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 621,25 | 431,80 | 913,24 | 12.2017 |
| Итого по г. Кызыл: | X | X | X | X | X | 31 785,20 | 31 425,20 | 20 160,10 | 1 589 | 30 465 892,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 465 892,49 | 958,49 | 3 667,29 | X |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 14 | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 5 | 1984 | 2010 | кирпичные | 5 | 4 | 6328,60 | 6298,60 | 5420,00 | 316 | 1 542 396,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 396,60 | 243,72 | 1 719,04 | 12.2017 |
| Итого по г. Шагонар: | X | X | X | X | X | 6 328,60 | 6 298,60 | 5 420,00 | 316 | 1 542 396,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 396,60 | 243,72 | 1 719,04 | X |
| Итого за 2017 г.: | X | X | X | X | X | 40 147,80 | 39 727,80 | 27 600,50 | 2007 | 34 169 895,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 169 895,30 | X | X | X |
| 2018 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1 | г Ак-Довурак ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1984 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2 084,00 | 2 054,00 | 2 020,40 | 104 | 1 950 000,00 | 0,00 | 209 927,60 | 300 000,00 | 1 440 072,40 | 935,70 | 2 870,74 | 12.2018 |
| Итого по Город Ак-Довурак: | X | X | X | X | X | 2 084,00 | 2 054,00 | 2 020,40 | 104 | 1 950 000,00 | 0,00 | 209 927,60 | 300 000,00 | 1 440 072,40 | 935,70 | 2 870,74 | X |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 2 | г Кызыл ул. Ленина, д. 85 | 1965 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1 299,90 | 1 269,90 | 817,20 | 65 | 4 985 000,00 | 0,00 | 543 777,60 | 0,00 | 4 441 222,40 | 3 834,91 | 4 110,37 | 12.2018 |
| 3 | г Кызыл ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/2 | 1988 | 2008 | панельные | 9 | 3 | 6 307,50 | 6 277,50 | 3 944,70 | 315 | 7 800 000,00 | 0,00 | 853 427,60 | 0,00 | 6 946 572,40 | 1 236,62 | 3 089 500,00 | 12.2018 |
| 4 | г Кызыл ул. Калинина, д. 14 | 1978 | - | панельные | 5 | 6 | 6 927,97 | 4 365,70 | 4 365,70 | 346 | 2 710 000,00 | 0,00 | 293 527,60 | 0,00 | 2 416 472,40 | 391,17 | 2 870,74 | 12.2018 |
| 5 | г Кызыл ул. Московская, д. 102 | 1985 | 2014 | панельные | 5 | 4 | 4 129,50 | 4 099,50 | 2 487,10 | 206 | 6 760 000,00 | 0,00 | 739 027,60 | 0,00 | 6 020 972,40 | 1 637,00 | 3 882,01 | 12.2018 |
| 6 | г Кызыл ул. Кочетова, д. 55/1 | 1986 | 2010 | панельные | 5 | 4 | 4 193,10 | 4 163,10 | 2 490,60 | 210 | 2 000 000,00 | 0,00 | 215 427,60 | 0,00 | 1 784 572,40 | 476,97 | 2 870,74 | 12.2018 |
| 7 | г Кызыл ул. Кочетова, д. 102 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1 281,30 | 1 251,30 | 822,90 | 64 | 1 100 000,00 | 0,00 | 116 427,60 | 0,00 | 983 572,40 | 858,50 | 2 870,74 | 12.2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | г Кызыл ул. Калинина, д. 1а | 1973 | - | кирпичная | 5 | 4 | 3 895,50 | 3 865,50 | 2 635,10 | 195 | 1 730 000,00 | 0,00 | 185 727,60 | 0,00 | 1 544 272,40 | 444,10 | 2 870,74 | 12.2018 |
| 9 | г Кызыл ул. Колхозная, д. 4а | 1972 | 2015 | кирпичные | 2 | 2 | 726,60 | 696,60 | 358,80 | 36 | 800 000,00 | 0,00 | 83 427,60 | 0,00 | 716 572,40 | 1 101,02 | 2 870,74 | 12.2018 |
| 10 | г Кызыл ул. Колхозная, д. 6 | 1970 | 2015 | кирпичные | 2 | 2 | 485,20 | 455,20 | 327,80 | 24 | 950 000,00 | 0,00 | 99 927,60 | 0,00 | 850 072,40 | 1 957,96 | 2 870,74 | 12.2018 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 25 | 1986 | - | панельные | 4 | 2 | 1 920,20 | 1 890,20 | 1 620,00 | 96 | 1 200 000,00 | 0,00 | 127 427,60 | 0,00 | 1 072 572,40 | 624,93 | 2 870,74 | 12.2018 |
| Итого по Город Кызыл: | X | X | X | X | X | 31 166,77 | 28 334,50 | 19 869,90 | 1558 | 30 035 000,00 | 0,00 | 3 258 126,00 | 0,00 | 26 776 874,00 | 963,69 | 3 117 587,56 | X |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 12 | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 4 | 1984 | 2009 | железобетонные | 5 | 4 | 6328,60 | 6298,60 | 5051,30 | 316 | 1 542 396,60 | 0,00 | 165 091,23 | 0,00 | 1 377 305,37 | 243,72 | 2 870,74 | 12.2017 |
| Итого по Город Шагонар: | X | X | X | X | X | 6 328,60 | 6 298,60 | 5 051,30 | 316 | 1 542 396,60 | 0,00 | 165 091,23 | 0,00 | 1 377 305,37 | 243,72 | 2 870,74 | X |
| Городское поселение «пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» |
| 13 | пгт. Каа-Хем, ул. Братьев Шумовых, д. 17 | 2001 | - | кирпичные | 2 | 2 | 853,70 | 823,70 | 520,00 | 43 | 800 000,00 | 0,00 | 83 427,60 | 240 000,00 | 476 572,40 | 937,10 | 2 870,74 | 12.2018 |
| Итого по пгт. Каа-Хем: | X | X | X | X | X | 853,70 | 823,70 | 520,00 | 43 | 800 000,00 | 0,00 | 83 427,60 | 240 000,00 | 476 572,40 | 937,10 | 2 870,74 | X |
| Сельское поселение «Село Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» |
| 14 | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 102 | 1992 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 1 029,50 | 999,50 | 541,60 | 51 | 800 000,00 | 0,00 | 83 427,57 | 0,00 | 716 572,43 | 777,08 | 2 870,74 | 12.2018 |
| Итого по с. Кызыл-Мажалык: | X | X | X | X | X | 1 029,50 | 999,50 | 541,60 | 51 | 800 000,00 | 0,00 | 83 427,57 | 0,00 | 716 572,43 | 777,08 | 2 870,74 | X |
| Итого за 2018 г.: | X | X | X | X | X | 41 462,57 | 38 510,30 | 28 003,20 | 2073 | 35 127 396,60 | 0,00 | 3 800 000,00 | 540 000,00 | 30 787 396,60 | X | X | X |
| 2019 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1 | г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 12 | 1982 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1 881,72 | 1 851,72 | 1 599,88 | 94 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 669,60 | 3 807,00 | 12.2019 |
| 2 | г Ак-Довурак ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | 1988 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2084,00 | 2054,00 | 2020,40 | 104 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 753,36 | 3660,00 | 12.2018 |
| 3 | г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 34 | 1989 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3 255,70 | 3 225,70 | 2 700,00 | 163 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 387,01 | 3 807,00 | 12.2019 |
| Итого по г. Ак-Довурак: | X | X | X | X | X | 7 221,42 | 7 131,42 | 6 320,28 | 361 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 090 000,00 | 566,37 | 3 758,00 | X |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 4 | г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90 | 1996 | - | кирпичные | 5 | 4 | 6 265,00 | 6 235,00 | 3 843,00 | 313 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 300,08 | 3 807,00 | 12.2019 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 5а | 1976 | 2008 | кирпичные | 5 | 6 | 6 818,47 | 6 788,47 | 6 751,00 | 341 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 275,72 | 3 807,00 | 12.2019 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 143 | 1967 | 2012 | кирпичные | 5 | 4 | 2 610,00 | 2 580,00 | 1 708,00 | 131 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 681,99 | 3 807,00 | 12.2019 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 8 | 1982 | - | кирпичные | 4 | 3 | 4 076,50 | 4 046,50 | 2 483,50 | 204 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 419,48 | 3 660,00 | 12.2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | г. Кызыл, ул. Калинина, 24б | 1978 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5 204,50 | 5 174,50 | 3 970,00 | 260 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 347,78 | 3 660,00 | 12.2019 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Московская, д. 30 | 1973 | 2016 | кирпичные | 2 | 2 | 640,00 | 610,00 | 358,20 | 32 | 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 000,00 | 818,75 | 2 394,00 | 12.2017 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Московская, д. 106/1 | 1987 | - | кирпичные | 5 | 2 | 972,50 | 942,50 | 392,50 | 49 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 748,07 | 4 148,00 | 12.2019 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 29 | 1989 | 2009 | кирпичные | 9 | 3 | 4 172,60 | 4 142,60 | 2 604,80 | 209 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 1 605,71 | 3 338 359,00 | 12.2019 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 6 | 1962 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 520,40 | 490,40 | 338,80 | 26 | 426 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 550,00 | 819,66 | 2 394,00 | 12.2017 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 8 | 1963 | - | панельные | 2 | 2 | 531,00 | 501,00 | 326,60 | 27 | 435 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 400,00 | 819,96 | 2 394,00 | 12.2017 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 44 | 1987 | 2010 | кирпичные | 9 | 2 | 8 291,70 | 8 261,70 | 5 176,10 | 415 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 1 567,83 | 3 338 359,00 | 12.2019 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 29 | 1988 |  | панельные | 5 | 3 | 2 210,50 | 2 180,50 | 1 299,00 | 111 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 814,30 | 3 807,00 | 12.2019 |
| 16 | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 73 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2 404,20 | 2 374,20 | 1 561,80 | 120 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 707,10 | 3 660,00 | 12.2019 |
| 17 | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 12 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 483,80 | 453,80 | 319,60 | 24 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 033,48 | 2 394,00 | 12.2019 |
| Итого по г. Кызыл: | X | X | X | X | X | 45 201,17 | 44 781,17 | 31 132,90 | 2 260 | 35 845 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 845 950,00 | 793,03 | 479 760,71 | X |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 18 | г. Шагонар, ул. Гагарина, д. 12 | 1988 | - | панельные | 2 | 2 | 601,60 | 571,60 | 428.0 | 30 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 1 363,03 | 3 807,00 | 12.2018 |
| Итого по г. Шагонар: | X | X | X | X | X | 601,60 | 571,60 | 0,00 | 30 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 1 363,03 | 3 807,00 | X |
| Сельское поселение «Село Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» |
| 19 | с. Хову-Аксы, д. Гагарина, д. 3а | 1959 | - | деревянные | 2 | 1 | 588,00 | 558,00 | 440,00 | 29 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 1 377,55 | 3 807,00 | 12.2019 |
| 20 | с. Хову-Аксы, д. Мира, д. 4а | 1989 | - | деревянные | 2 | 2 | 598,00 | 568,00 | 450,00 | 30 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 1 371,24 | 3 807,00 | 12.2019 |
| 21 | с. Хову-Аксы, д. Первомайская, д. 15 | 1975 | 2009 | кирпичные | 4 | 3 | 2 222,00 | 2 192,00 | 1 870,00 | 111 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 396,04 | 3 807,00 | 12.2019 |
| Итого по Село Хову-Аксы: | X | X | X | X | X | 3 408,00 | 3 318,00 | 2 760,00 | 170 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 736,50 | 3 807,00 | X |
| Городское поселение «пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» |
| 22 | пгт. Каа-Хем, ул. Зеленая, д. 16 | 2001 | - | кирпичные | 2 | 2 | 973,40 | 943,40 | 525,60 | 49 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 914,32 | 3 807,00 | 12.2019 |
| Итого по пгт. Каа-Хем: | X | X | X | X | X | 973,40 | 943,40 | 525,60 | 49 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 914,32 | 3 807,00 | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Село Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» |
| 23 | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 94 | 1982 | - | кирпичные | 2 | 2 | 894,60 | 864,60 | 507,40 | 45 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 1106,64 | 3 807,00 | 12.2019 |
| 24 | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 98 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 2 | 996,80 | 966,80 | 548,40 | 50 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 993,18 | 3 807,00 | 12.2019 |
| 25 | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 100 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 979,70 | 949,70 | 564,60 | 49 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 1010,51 | 3 807,00 | 12.2019 |
| Итого по с. Кызыл-Мажалык: | X | X | X | X | X | 2 871,10 | 2 781,10 | 1 620,40 | 144 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2970000,00 | 1034,45 | 3807,00 | X |
| Итого за 2019 г. | X | X | X | X | X | 60 276,69 | 59 526,69 | 42 359,18 | 3 014 | 47 125 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 125 950,00 | X | X | X |
| Итого за 2017-2019 гг. | X | X | X | X | X | 141 887,06 | 137 764,79 | 97 962,88 | 7 094 | 116 423 241,90 | 0,00 | 3 800 000,00 | 540 000,00 | 112 083 241,90 | X | X | X | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва							       О. Натсак