ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2018 г. № 79

г. Кызыл

Об итогах деятельности Государственного

комитета по охране объектов животного мира

и водных биологических ресурсов Республики

Тыва за 2017 год и о приоритетном

направлении деятельности на 2018 год

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию председателя Государственного комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва Куулара Г.Д. об итогах деятельности Государственного комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва за 2017 год.

2. В целях выполнения задач по развитию охотхозяйственной отрасли и созданию условий для развития охотничье-рыболовного туризма в республике определить приоритетным направлением деятельности Государственного комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва на 2018 год продолжение реализации проекта «Создание охотничьих хозяйств в Республике Тыва».

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного проекта «Создание охотничьих хозяйств в Республике Тыва» на 2018 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 2 мая 2017 г. № 187 «Об итогах деятельности Государственного комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва за 2016 год и о приоритетном направлении деятельности на 2017 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н.

Глава Республики Тыва 								  Ш. Кара-оол

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 5 марта 2018 г. № 79

П Л А Н

мероприятий по реализации приоритетного проекта

«Создание охотничьих хозяйств в Республике Тыва» на 2018 год

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Размещение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, извещения о проведении аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обнародования информации о проведении торгов (https://www.torgi.gov.ru/) | январь, март | Госкомохотнадзор Республики Тыва | решение о проведении аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений будет размещено на сайте https://www.torgi.gov.ru/, а также в иных средствах массовой информации |
| 2. Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений по участкам на территориях Пий-Хемского, Тоджинского и Каа-Хемского кожуунов и определение их победителей | февраль, апрель | Госкомохотнадзор Республики Тыва | оформление протоколов проведенных аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений |
| 3. Заключение охотхозяйственных соглашений с победителями аукционов | февраль, апрель | Госкомохотнадзор Республики Тыва | подписание охотхозяйственных соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, регистрация официальных охотпользователей |
| 4. Проведение внутрихозяйственного охотустройства охотпользователями | февраль- октябрь | охотпользователи (по согласованию) | принятие охотпользователями по согласованию с Госкомохотнадзором Республики Тыва Схемы использования и охраны охотничьих угодий |
| 5. Рассмотрение и согласование планов и проектов охотпользователей, заключивших охотхозяйственные соглашения, по созданию охотничьей инфраструктуры | март-июнь | Госкомохотнадзор Республики Тыва | согласование проектов строительства охотничье-туристических баз и обустройства охотничьей инфраструктуры и сроков их реализации |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Проведение мероприятий по сохранению объектов животного мира на закрепленных территориях, в том числе по борьбе с браконьерством и регулированию численности волков, в соответствии с законодательством в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов | в течение года | охотпользователи (по согласованию) | увеличение численности охотничьих ресурсов |
| 7. Проведение непосредственных строительных работ по созданию охотничьей инфраструктуры на закрепленных охотугодьях | май – ноябрь | охотпользователи (по согласованию) | обеспечение не менее 30 процентов готовности объектов охотничьей инфраструктуры |
| 8. Мониторинг деятельности охотпользователей по строительству охотничье-туристических баз и обустройству охотничьей инфраструктуры | май - ноябрь | Госкомохотнадзор Республики Тыва | осуществление проверок результатов строительных работ и биотехнических мероприятий, в том числе сверка объемов построенных объектов со сроками, указанными в проектах охотпользователей, по согласованному графику |
| 9. Организация и проведение охотничье-рыболовных туров на территориях созданных охотничьих хозяйств | август – декабрь | охотпользователи (по согласованию) | достижение туристского потока в количестве не менее 50 человек за 2018 год |
| 10. Рассмотрение на Охотхозяйственном совете Республики Тыва итогов мероприятий по реализации приоритетного проекта «Создание охотничьих хозяйств в Республике Тыва» в 2018 году и планирование деятельности по данному направлению работы на 2019 год | декабрь | Госкомохотнадзор Республики Тыва, охотпользователи (по согласованию) | подведение итогов по выполнению обязательств охотпользователями, предусмотренных в охотхозяйственных соглашениях, за 2018 год и утверждение плана работы по реализации приоритетного проекта на 2019 год |