620200099/28042(8)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 9 ноября 2023 г. № 821

г. Кызыл

Об утверждении государственной

программы Республики Тыва

**«Формирование современной городской**

**среды Республики Тыва»**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=8099808D3F2D1B08977406F27DA67E7B72F502044D906ED3ACBAB95816CDBD86CE2B796365329F220C80E3B688900D501476976096F497EE481EJ) Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=8099808D3F2D1B08977406F27DA67E7B72F502044D906ED3ACBAB95816CDBD86DC2B216F6532832A0595B5E7CE4C16J) Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=8099808D3F2D1B08977418FF6BCA247572FD5E0B4D996485F6E5E20541C4B7D189642021213C9C2A0D8CB3E3C79151144265976B96F69FF28F0EE24D1CJ) Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P34) Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва».

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Тыва от 4 сентября 2017 г. № 398 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва 25 апреля 2018 г. № 213 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 6 июня 2019 г. № 292 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 27 ноября 2019 г. № 569 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 11 ноября 2020 г. № 439 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 1 февраля 2021 г. № 33 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 17 мая 2021 г. № 232 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2021 г. № 639 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 28 апреля 2022 г. № 245 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 30 июня 2022 г. № 427 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 24 ноября 2022 г. № 758 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 4 октября 2023 г. № 730 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства Республики Тыва.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 9 ноября 2023 г. № 821

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Республики Тыва «Формирование современной

городской среды Республики Тыва»

П А С П О Р Т

государственной программы Республики Тыва

«Формирование современной городской среды

Республики Тыва» (далее – Программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор Программы | | – | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Лукин О.Н. |
| Ответственный исполнитель Программы | | – | Министерство строительства Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | | – | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |
| Период реализации Программы | | – | 2024-2030 гг.  Этапы реализации Программы не выделяются |
| Цели Программы | | – | 1. создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Республики Тыва, путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований Республики Тыва; 2. реализация проектов благоустройства муниципальных образований Республики Тыва – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | – | | общий объем финансирования – 289 446,700 тыс., в том числе:  средства федерального бюджета – 244 768,000 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета – 31 614,4 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 11 064,3 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации/ государственной программой |  | | национальная цель – «улучшение качества городской среды в полтора раза» / государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 |

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. Уровень развития благоустройства оказывает значительное влияние на условия труда и отдыха населения.

Жилище для человека – это не только дом, квартира, но и прилегающие открытые пространства: жилой двор, пейзаж, видимый из окна. Человек, живущий в городе, воспринимает их уже от порога дома, неизменно попадая в среду жилой застройки. Ему не безразличны состояние благоустройства и озеленения территории жилого двора, в котором он проживает, его удобство и красота. Ребенок с раннего детства привыкает к своему окружению, его воспитывает та жилая среда, в которой он делает свои первые шаги. А это может быть и поломанная скамейка, и полуразрушенная песочница или это может быть цветущий куст сирени на фоне благоустроенного жилого двора в тесной увязке с элементами ландшафта.

Жилая среда вне дома объединяет множество разобщенных людей, единственно общим для которых является соседство в пространстве двора, квартала. На территории жилого двора формируются временные группы, связанные прямым интересом: владельцы автомашин, которым необходимо организовать охраняемую стоянку; матери с маленькими детьми, не довольные близостью проезда с интенсивным движением, загазованностью участка; владельцы собак, нуждающиеся в безопасном моционе со своими питомцами; люди преклонного возраста, ищущие тихого места для общения.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских и муниципальных территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

1) по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий, где предусматривается участие жителей (субботники), в том числе:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним с выполнением при необходимости работ по ремонту внутридворовых систем ливневой канализации;

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

2) по дополнительному перечню работ, где предусматривается участие жителей (выбор проекта и софинансирование по решению собственников помещений), в том числе:

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп;

- устройство спортивных площадок;

- размещение шахматных беседок, а также мест для отдыха взрослых;

- устройство ограждений детских и спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий с устройством систем полива;

- разработка дизайн-проектов и составление сметных расчетов;

- оборудование автомобильных парковок на придомовой территории;

- установка малых архитектурных форм и скульптурных композиций.

II. Описание приоритетов и целей государственной

политики в сфере реализации государственной программы

Целью Программы является создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Республики Тыва, путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий общего пользования.

Задачи Программы:

улучшение качества городской среды в полтора раза;

повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов;

сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды;

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) при реализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды;

реализация проектов благоустройства муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Связь с целями социально-экономического развития:

- [Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»](https://docs.cntd.ru/document/557309575#7D20K3);

- [Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»](https://docs.cntd.ru/document/557309575#7D20K3);

- Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638;

- Стратегия развития строительной отрасли Республики Тыва на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 10 февраля 2023 № 78;

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период года 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р;

- региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы», утвержденная [постановлением Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 281](https://docs.cntd.ru/document/430607496).

Срок реализации Программы – 2024-2030 годы.

Показатели (индикаторы) реализации Программы приводятся в приложении № 1 к настоящей Программе.

Помесячный план мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

III. Система (перечень) программных мероприятий

К основным мероприятиям Программы, реализация которых приведет к повышению уровня благоустройства муниципальных территорий Республики Тыва, относятся:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий мест общего пользования;

- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков);

- реализация проектов благоустройства муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Источником финансирования Программы являются федеральный, республиканский, местный бюджеты и внебюджетные средства. Мероприятия Программы будут реализованы в 2024-2030 годах. Денежные средства в размере 661297,800 тыс. рублей выделяются из федерального бюджета в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Общий объем финансирования Программы в 2024-2030 годах составит:

за счет всех источников финансирования – 289446,700 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 244768,000 тыс. рублей, из них по годам:

2024 г. – 244768,000 тыс. рублей;

2025 г. – 0,000 тыс. рублей;

2026 г. – 0,000 тыс. рублей;

2027 г. – 0,000 тыс. рублей;

2028 г. – 0,000 тыс. рублей;

2029 г. – 0,000 тыс. рублей;

2030 г. – 0,000 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 33614,400 тыс. рублей, из них по годам:

2024 г. – 31570,4 тыс. рублей;

2025 г. – 1,022 тыс. рублей;

2026 г. – 1,022 тыс. рублей;

2027 г. – 0,000 тыс. рублей;

2028 г. – 0,000 тыс. рублей;

2029 г. – 0,000 тыс. рублей;

2030 г. – 0,000 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 11064,3 тыс. рублей, из них по годам:

2024 г. – 9020,3 тыс. рублей;

2025 г. – 1,022 тыс. рублей;

2026 г. – 1,022 тыс. рублей;

2027 г. – 0,000 тыс. рублей;

2028 г. – 0,000 тыс. рублей;

2029 г. – 0,000 тыс. рублей;

2030 г. – 0,000 тыс. рублей.

V. Трудовые ресурсы

В результате реализации Программы в 2024-2030 годах будут созданы сезонные (временные) рабочие места по благоустройству, озеленению, поливу территорий муниципальных образований Республики Тыва. Всего при внедрении мероприятий Программы в 2024-2030 годах планируется трудоустроить 200 граждан, привлечь к работам студенческие отряды.

VI. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных для реализации Программы, является Министерство строительства Республики Тыва. Соисполнители Программы – Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию).

Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком – Министерством строительства Республики Тыва. Государственный заказчик содействует своевременному и полному обеспечению мероприятий финансовыми ресурсами в объемах, утвержденных в законе о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий год. Также в пределах своей компетенции государственный заказчик вправе перераспределять финансовые ресурсы между ее разделами и программными мероприятиями в объемах выделенных на нее средств и в соответствии с определенными приоритетами с последующим внесением изменений в настоящую Программу и закон о республиканском бюджете Республики Тыва.

Соисполнители программных мероприятий представляют государственному заказчику ежемесячный, полугодовой и годовой отчеты о ходе выполнения работ.

Государственный заказчик представляет в Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва ежемесячный и годовой отчеты о ходе реализации мероприятий Программы.

Участники Программы:

- представляют в Министерство строительства Республики Тыва необходимые для получения субсидий документы;

- заключают с Министерством строительства Республики Тыва соглашение о предоставлении субсидии;

- заключают договоры с подрядными организациями на выполнение мероприятий муниципальных программ, в том числе на осуществление строительного контроля;

- представляют ежемесячно в установленные сроки отчеты о выполненных мероприятиях в Министерство строительства Республики Тыва;

- обеспечивают информирование граждан о ходе выполнения Программы и муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий согласно приложению № 11 к настоящей Программе.

Финансовый контроль за целевым использованием средств осуществляют Министерство строительства Республики Тыва и органы государственного финансового контроля.

Главным принципом механизма реализации Программы является принцип общественного участия в процессах формирования и контроля программных мероприятий, так как задачи Программы направлены, в первую очередь, на создание комфортных условий проживания самих граждан, которые вправе предлагать объекты для благоустройства, а также получать оперативную информацию обо всех этапах реализации Программы.

VII. Оценка социально-экономической эффективности и

экологических последствий реализации Программы

В результате реализации Программы в 2024-2030 годах будут обеспечены повышение уровня благоустроенности в 19 муниципальных образованиях республики, качество, комфортность и безопасность условий проживания людей.

Всего за период реализации Программы будут созданы условия для системного повышения качества и комфорта городской и сельской среды на территориях 19 муниципальных образований Республики Тыва путем реализации в 2024-2030 годах проектов по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

Программа позволит снизить градус социальной напряженности, поддержать решение социальных проблем: на освещенных людных улицах снижается уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем реализации заложенных в проекты технических и технологических решений, соответствующих современным требованиям.

Возможны риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом республиканского и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий республиканской (муниципальной) программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией республиканской (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией республиканской (муниципальной) программы;

- иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению республиканской (муниципальной) программы.

VIII. Р Е Е С Т Р

документов, входящих в состав государственной программы Республики Тыва

«Формирование современной городской среды Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Паспорт Программы | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» |  | Министерство строительства Республики Тыва |  |
| 2. | Стратегические приоритеты | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» |  | Министерство строительства Республики Тыва |  |
| 3. | Структура Программы | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» |  | Министерство строительства Республики Тыва |  |
| 4. | Показатели Программы | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» |  | Министерство строительства Республики Тыва |  |
| 5. | Помесячный план достижения показателей Программы | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» |  | Министерство строительства Республики Тыва |  |
| 6. | Ресурсное обеспечение Программы | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» |  | Министерство строительства Республики Тыва |  |
| 7. | Порядок предоставления субсидии | постановление | «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» |  | Министерство строительства Республики Тыва |  |
| 8. | Порядок осуществления расходов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий | постановление | «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» |  | Министерство строительства Республики Тыва |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Правила предоставления иного межбюджетного трансферта на реализацию проектов муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | постановление | «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» |  | Министерство строительства Республики Тыва |  |
| 10. | Порядок информирования граждан о ходе выполнения государственной программы | постановление | «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» |  | Министерство строительства Республики Тыва |  |

IX. С Т Р У К Т У Р А

государственной программы Республики Тыва

«Формирование современной городской среды Республики Тыва»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи структурного  элемента | Краткое описание ожидаемых  эффектов от реализации задачи  структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |
| Государственная программа Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» | создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды;  комплексное и устойчивое развитие муниципальных образований | 1) доля реализованных муниципальных программ по формированию современной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ в отчетном году;  2) доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ, в отчетном году;  3) доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций;  4) доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов);  5) количество благоустроенных общественных территорий;  6) количество городов с благоприятной городской средой;  7) индекс качества городской среды;  8) доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды;  9) прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году;  10) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;  11) реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Направление (подпрограмма) 1 «Формирование современной городской среды Республики Тыва» | | |
| Региональный проект «Формирование современной городской среды Республики Тыва»  куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Лукин О.Н. | | |
| Ответственный за реализацию – Министерство строительства Республики Тыва | | сроки реализации – 2024-2030 гг. |
| Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | благоустройство 336 дворовых территорий и 185 территорий общего пользования | 1) доля реализованных муниципальных программ по формированию современной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ, в отчетном году;  2) доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ, в отчетном году;  3) доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций;  4) доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов);  5) количество благоустроенных общественных территорий;  6) количество городов с благоприятной городской средой;  7) индекс качества городской среды;  8) доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды;  9) прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году;  10) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| Задача 2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | благоустройство 2 городских парка | - |
| Задача 3. Реализация мероприятий проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | внедрение базового перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства | - |
| Задача 4. Реализация проектов благоустройства муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | реализация 4 проектов муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |

Приложение № 1

к государственной программе

Республики Тыва «Формирование современной городской среды

Республики Тыва»

П О К А З А Т Е Л И[[1]](#footnote-1)

государственной программы Республики Тыва

«Формирование современной городской среды Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  (2020 г.) | Период, год | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Государственная программа Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва»  Цель – создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов) | процентов  (744) | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Министерство строительства Республики Тыва | - | - |
| 1.2. Количество благоустроенных общественных территорий | единиц  (642) | 20,0 | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Количество городов с благоприятной городской средой | единиц  (642) | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Индекс качества городской среды | баллов  (9642) | 135,0 | 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | процентов  (744) | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Министерство строительства Республики Тыва | - | - |
| 1.6. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | процентов  (744) | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Министерство строительства Республики Тыва | - | - |
| 1.7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процентов  (744) | 9,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Министерство строительства Республики Тыва | - | - |
| 1.8. Реализация проектов благоустройства муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единиц  (642) | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Министерство строительства Республики Тыва | - | - |

Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва»

ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

достижения показателей государственной программы

Республики Тыва «Формирование современной

городской среды Республики Тыва» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Государственная программа Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов) | процентов  (744) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
| 1.2. Количество благоустроенных общественных территорий | единиц  (642) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 141 | | 151 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 1.3. Количество городов с благоприятной городской средой | единиц  (642) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. Индекс качества городской среды | баллов  (9642) | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 172,0 |
| 1.5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | процентов  (744) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | процентов  (744) | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 27,0 |
| 1.7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процентов  (744) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.8. Реализация проектов благоустройства муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единиц  (642) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Приложение № 3

к государственной программе

Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная оценка расходов федерального бюджета,

республиканского бюджета Республики Тыва, внебюджетных средств

на реализацию целей государственной программы Республики Тыва

«Формирование современной городской среды Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной  программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей[[2]](#footnote-2) | | | | | | | |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2024-2030 гг. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. [Госпрограмма](#P264) «Формирование современной городской среды Республики Тыва», в том числе: | итого | 285 358,7 | 2044,0 | 2044,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289 446,7 |
| федеральный бюджет | 244 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244 768,0 |
| республиканский бюджет | 31 570,4 | 1022,0 | 1022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 614,4 |
| местный бюджет | 9 020,3 | 1022,0 | 1022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 064,3 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | итого | 102 030,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 030,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | федеральный бюджет | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| республиканский бюджет | 1 010,1 | 1022,0 | 1022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 054,1 |
| местный бюджет | 1 020,3 | 1022,0 | 1022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 064,3 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Реализация проектов благоустройства муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | итого | 183 328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 328,3 |
| федеральный бюджет | 144 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 768,0 |
| республиканский бюджет | 30 560,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 560,3 |
| местный бюджет | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к государственной программе

Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва»

**М Е Т О Д И К А**

оценки эффективности государственной программы

Республики Тыва «Формирование современной

городской среды Республики Тыва»

Оценка эффективности реализации государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» (далее – Программа) будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Программы) и по итогам реализации Программы в целом как результативности Программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижение целей и решение задач) Программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета и местных бюджетов запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств республиканского и местных бюджетов (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности Программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов Программы. Оценка эффективности реализации Программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в жилищной сфере.

Расчет результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

,

где:

Ei – степень достижения i-показателя Программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное Программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E – результативность реализации Программы (процентов);

n – количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50 процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию Программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы федерального бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные федеральным бюджетом расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию Программы запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 80 процентов, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100 процентов, то степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию Программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э – эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Тыва;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

Е – показатель результативности реализации Программы.

В целях оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Тыва при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Э (эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Тыва) равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя Э (эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Тыва) меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя Э (эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Тыва) больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При необходимости ответственный исполнитель Программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации Программы.

Приложение № 5

к государственной программе

Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва»

**П Р А В И Л А**

предоставления и распределения субсидий

из республиканского бюджета Республики Тыва

бюджетам муниципальных образований

Республики Тыва на поддержку муниципальных

программ формирования современной

городской среды Республики Тыва

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2024-2030 годы за счет средств, поступающих из федерального и республиканского бюджетов (далее – субсидии из республиканского бюджета).

2. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются в период 2024-2030 годов в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики Тыва, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2024-2030 годы распределены в соответствии с приложением № 6 к государственной программе Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва».

3. Критериями распределения субсидий муниципальным образованиям являются:

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования;

- численность населения, проживающего на территории муниципального образования;

- количество расположенных на территории муниципального образования многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 281.

4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2024-2030 годах в качестве субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва (далее – минимальный перечень работ по благоустройству), включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

5. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2024-2030 годах в качестве субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству), включает в себя следующие виды работ:

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп;

- устройство спортивных площадок;

- устройство шахматных беседок, а также мест для отдыха взрослых;

- устройство ограждений детских и спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий с устройством систем полива;

- разработка дизайн-проектов и составление сметных расчетов;

- оборудование автомобильных парковок на придомовой территории.

6. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:

- установка скамеек;

- установка мусорных урн;

- обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей);

- устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки;

- установка, ремонт и реконструкция ограждений;

- озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов, установка систем полива);

- установка декоративных малых архитектурных форм;

- разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории, внесение изменений в проектно-сметную документацию);

- иные виды работ по благоустройству общественных территорий (оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек; устройство нового или ремонт существующего покрытия площадей; установка элементов сопряжения покрытий (бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы); установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков (за исключением относящихся к объектам культурного наследия); устройство зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники), включая устройство пирса; устройство площадок для выгула домашних животных); скульптурные композиции.

7. Министерство строительства Республики Тыва:

- обеспечивает перечисление в полном объеме средств, предназначенных для софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2024-2030 годы, в соответствии с ежегодно утверждаемым в рамках Программы распределением субсидий на реализацию муниципальных программ;

- включает в соглашение с муниципальными образованиями Республики Тыва – получателями субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва – рекомендации руководителям местных администраций по обеспечению привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

В случае нарушения муниципальным образованием требований, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, Министерство строительства Республики Тыва оставляет за собой право возврата субсидии, предоставленной муниципальному образованию – получателю субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва, и перераспределения указанной субсидии с предельным сроком принятия такого решения не позднее 15 июня года, в котором предоставлена субсидия.

8. Муниципальные образования Республики Тыва, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 1000 и более человек:

1) по результатам реализации муниципальных программ благоустройства в 2017 году обеспечивают утверждение муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2024-2030 годы (далее – муниципальные программы), синхронизированных с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, включающих в том числе:

а) адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Министерства строительства Республики Тыва;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Министерства строительства Республики Тыва;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальными образованиями Республики Тыва;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения сельских населенных пунктов, определяемый уполномоченным органом муниципальных образований Республики Тыва;

е) объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии), направляемых на финансирование мероприятий программы, в том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

ж) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающий ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора;

з) форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц с учетом предложений заинтересованных лиц, предусматривающих их финансовое и (или) трудовое участие в выполнении соответствующих работ;

и) нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ;

к) ориентировочный перечень дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий, выполняемых по решению и за счет заинтересованных лиц (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории, иные работы), а также ориентировочную стоимость указанных работ;

л) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включая персонифицированный учет средств, поступающих от заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ;

м) условия о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения, в том числе:

- оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарках;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;

- обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в «зеленых театрах»;

- устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах;

2) в рамках формирования муниципальных программ:

а) обеспечивают проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

б) обеспечивают учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

в) обеспечивают осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) обеспечивают подготовку и утверждение не позднее 1 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории. В указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

д) обеспечивают синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми национальными проектами «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в муниципальных образованиях, а также с муниципальными программами по строительству объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

е) обеспечивают проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

ж) обеспечивают благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ), а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

з) обеспечивают финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том числе определить форму и долю такого участия в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды на 2024-2030 годы. При выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц размер такого участия определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории. При этом минимальная доля участия должна составлять не менее 2 процентов от стоимости проекта.

Форма трудового участия определяется количеством проведенных субботников или отработанных человеко-час. Минимальная доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее двух субботников продолжительностью 2-4 часа или 4-8 чел./часов в расчете на одного участника субботника. Субботник считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 от общего количества заинтересованных лиц;

и) привлекают представителей общественных организаций инвалидов к общественным обсуждениям проектов по благоустройству, проводимым во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», и к приемке работ, выполненных в рамках реализации государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва».

к) предусматривают соответствующее финансовое обеспечение из бюджета муниципального образования на софинансирование мероприятий по благоустройству, в том числе по созданию доступной для инвалидов городской среды, считая это одним из приоритетных направлений реализации Программы;

л) представляют не позднее 10 ноября текущего финансового года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 2 реализованных в таком году проектов по благоустройству общественных территорий;

м) осуществляют иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий по благоустройству в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации;

н) обеспечивают ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках благоустройства муниципальных программ, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – голосование по отбору общественных территорий), следующий за годом проведения такого голосования в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Тыва от 31 января 2019 г. № 66 «О Порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;

о) установают минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых из республиканского бюджета Республики Тыва;

п) обеспечивают условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

р) обеспечивают актуализацию муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

с) размещают информацию о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

т) обеспечивают соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том числе от 30 апреля 2020 г. № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации;

у) обеспечивают размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

ф) обеспечивают обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных, муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

х) обеспечить надлежащее состояние и эксплуатацию элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборка мусора, освещения, озеленения общественных территорий) и, соответственно в дальнейшем предусмотреть финансовое обеспечение на поддержание и содержание территории муниципального образования в надлежащем, комфортном для жителей состоянии;

3) обеспечивают соблюдение условий расходования субсидии:

а) установленной Правительством Республики Тыва доли софинансирования из бюджетов муниципальных образований Республики Тыва, рассчитанной с учетом доли софинансирования из республиканского бюджета;

б) использования субсидии по целевому назначению;

в) достижения показателя результативности предоставления субсидии;

г) достоверности отчетности, предусмотренной настоящим разделом;

д) расходования субсидии с соблюдением положений действующего законодательства.

Приложение № 6

к государственной программе

Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва»

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**

субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Тыва

на поддержку муниципальных программ формирования

современной городской среды Республики Тыва

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Всего на 2024 - 2030 годы | | | 2024 год | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |
| всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. г. Кызыл | 248748,5276 | 244307,0473 | 4441,48028 | 33670,033 | 33000,00 | 333,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. г. Ак-Довурак | 17358,38384 | 17024,800 | 333,58384 | 2040,608 | 2000,00 | 20,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Бай-Тайгинский район | 10722,45349 | 10535,22896 | 187,22453 | 2040,608 | 2000,00 | 20,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Барун-Хемчикский район | 12305,30303 | 12102,250 | 203,05303 | 9182,736 | 9000,000 | 90,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. Дзун-Хемчикский район | 8475,25223 | 8310,500 | 164,75253 | 9182,736 | 9000,000 | 90,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. Каа-Хемский район | 16118,35606 | 15897,1725 | 221,18356 | 6121,824 | 6000,000 | 60,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. Кызылский район | 19651,11111 | 19354,600 | 296,51111 | 6121,824 | 6000,000 | 60,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. Монгун-Тайгинский район | 2970,20202 | 2904,500 | 29,70202 | 2040,608 | 2000,00 | 20,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. Овюрский район | 8014,00987 | 7933,86977 | 80,1401 | 3060,912 | 3000,000 | 30,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. Пий-Хемский район | 18985,35353 | 18735,500 | 249,85353 | 6121,824 | 6000,000 | 60,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 11. Сут-Хольский район | 5874,24233 | 5815,49991 | 58,74242 | 2040,608 | 2000,00 | 20,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12. Тандинский район | 8238,88889 | 8156,500 | 82,38888 | 3060,912 | 3000,000 | 30,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. Тере-Хольский район | 3980,30303 | 3940,500 | 39,80303 | 2040,608 | 2000,00 | 20,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14. Тес-Хемский район | 8252,22222 | 8169,700 | 82,52222 | 2040,608 | 2000,00 | 20,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15. Тоджинский район | 7697,72727 | 7620,750 | 76,97727 | 5101,520 | 5000,000 | 50,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16. Улуг-Хемский район | 16395,70707 | 16111,750 | 283,95707 | 2040,608 | 2000,00 | 20,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17. Чаа-Хольский район | 5492,20202 | 5437,280 | 54,92202 | 2040,608 | 2000,00 | 20,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18. Чеди-Хольский район | 8476,76768 | 8312,000 | 164,76768 | 2040,608 | 2000,00 | 20,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19. Эрзинский район | 3555,10261 | 3519,55158 | 35,55103 | 2040,608 | 2000,00 | 20,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 431312,120 | 424225,000 | 7087,120 | 102030,401 | 100000,000 | 1010,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 7

к государственной программе

Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

территорий общего пользования населения,

планируемых к благоустройству в 2024-2030 годах

| Годы реализации | Наименование муниципального образования | Наименование территории |
| --- | --- | --- |
| Общественные территории | | |
| 2024 | 1. г. Кызыл | 1) общественная территория «Парк героев-участников СВО (мемориальный комплекс) в мкрн. Южный»;  2) велосипедная дорога от моста до дачных обществ правого берега;  3) аллея по ул. Дружбы г. Кызыла от ул. Каа-Хем до ул. Интернациональная |
| 2. г. Ак-Довурак | 4) «Аллея Славы» |
| 3. Бай-Тайгинский район | 5) хоккейная коробка в с. Кызыл-Даг |
| 4. Барун-Хемчикский район | 6) общественная территория активного отдыха в с. Барлык;  7) площадь «Единства» по ул. Ленина с. Шекпээр;  8) общественная территория в с. Аксы-Барлык |
| 5. Дзун-Хемчикский район | 9) спортивная площадка с детской площадкой в с. Ийме;  10) зона отдыха со спортивной площадкой в с. Шеми;  11) общественная зона дома культуры в г. Чадан, по ул. Ленина |
| 6. Каа-Хемский район | 12) территория памятника с. Кундустуг Каа-Хемского кожууна Республики Тыва;  13) сквер «Мандала» с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна |
| 7. Кызылский район | 14) сквер «Единства» на территории с. Сукпак Кызылского кожууна;  15) молодежный сквер с. Кара-Хаак Кызылского кожууна;  16) «Аллея Славы» пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна |
| 8. Монгун-Тайгинский район | 17) стадион по ул. Кошкар-оола с. Мугур-Аксы |
| 9. Овюрский район | 18) центральная площадь в с. Хандагайты |
| 10. Пий-Хемский район | 19) территория «Великая Отечественной война» в с. Уюк;  20) территория «Великая Отечественная война» в с. Аржаан |
| 11. Сут-Хольский район | 21) стадион с. Кара-Чыраа Сут-Хольского кожууна |
| 12. Тандинский район | 22) общественное пространство с. Дурген |
| 13. Тере-Хольский район | 23) стадион «Хаан-Тайга» в с. Кунгуртуг |
| 14. Тес-Хемский район | 24) общественная территория по ул. Кидиспей с. Берт-Даг Тес-Хемского кожууна |
| 15. Тоджинский район | 25) парк «Ом мани» с. Ий;  26) улица Анчы с. Адыр-Кежиг |
| 16. Улуг-Хемский район | 27) площадь возле центра культуры г. Шагонара |
| 17. Чаа-Хольский район | 28) сквер для отдыха в с. Чаа-Холь с брусчаткой |
| 18. Чеди-Хольский район | 29) стадион с. Сайлыг |
| 19. Эрзинский район | 30) территория парка в с. Эрзин |

Приложение № 8

к государственной программе

Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва»

П О Р Я Д О К

осуществления расходов, связанных

с выполнением работ по благоустройству

дворовых территорий

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств субсидии, предоставленной бюджетам муниципальных образований Республики Тыва из бюджета Республики Тыва на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – субсидия).

2. Субсидия может быть предоставлена из республиканского бюджета Республики Тыва, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета:

- путем предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

- путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

- путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

3. Субсидия предоставляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – Министерство) на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и муниципальными образованиями Республики Тыва (далее – Соглашение).

4. Соглашение между Министерством и муниципальными образованиями Республики Тыва заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в срок не позднее 1 марта текущего года.

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

6. В случае реализации мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальные программы должны содержать минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее соответственно – минимальный перечень, дополнительный перечень).

Под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дворовые территории).

Минимальный перечень включает следующие виды работ:

1) обеспечение освещения дворовых территорий;

2) установка скамеек;

3) установка урн;

4) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) озеленение территорий;

4) обустройство площадок для выгула домашних животных;

5) обустройство площадок для отдыха;

6) обустройство контейнерных площадок;

7) обустройство ограждений;

8) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

9) ремонт дворовых проездов;

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

11) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

7. Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, формируется ежегодно.

8. Субсидии при условии обязательного выполнения одного или нескольких видов по минимальному перечню работ могут быть использованы на следующие дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий домов (далее – дополнительный перечень работ):

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовой территории;

- обустройство места выгула собак;

- устройство ограждений;

- устройство контейнерных площадок;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой (ливневой) канализации, дренажной системы;

- организация вертикальной планировки территории;

- снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

- устройство пандуса.

Дополнительный перечень работ реализуется:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Доля софинансирования заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня составляет не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и подтверждается документально.

В качестве документов, подтверждающих софинансирование, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

9. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва Министерству на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый период, и доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.

10. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

2) утверждение не позднее 31 марта текущего года с учетом результатов общественного обсуждения муниципальной программы формирования современной городской среды;

3) обеспечение актуализации муниципальных программ формирования современной городской среды в части продления сроков их реализации на период реализации регионального проекта;

4) наличие адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории;

5) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

6) обеспечение проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии;

7) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

8) принятие решения муниципальным образованием о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если муниципальным образованием принято решение об определении условий такого участия);

9) обеспечение утверждения с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу для благоустройства в году предоставления субсидии. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории муниципального образования в Республике Тыва;

10) обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории муниципального образования в Республике Тыва;

11) обеспечение синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

12) обеспечение размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) информации о реализации муниципальной программы и регионального проекта на территории Республики Тыва;

13) обязательное установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии;

14) обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;

15) обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

16) иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках государственной программы и муниципальных программ;

17) разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, содержащих в том числе следующую информацию:

- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- условие о включении (невключении) в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения. В случае принятия указанного решения орган местного самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета;

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

11. Муниципальные программы по благоустройству дворовых территорий должны предусматривать:

адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории;

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

обеспечение заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг не позднее 1 мая года предоставления субсидии – на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

решение муниципального образования о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если муниципальным образованием принято решение об определении условий такого участия);

решение муниципального образования о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

форму и минимальную долю финансового и трудового участия собственников помещений многоквартирного дома, заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении минимального и дополнительного перечня работ. При выполнении по дополнительному перечню работ доля собственников помещений многоквартирного дома и заинтересованных лиц составляет не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий может осуществляться путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких): подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования; озеленение территории; посадка деревьев; охрана объекта (дворовой территории);

нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ;

порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием;

мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой;

мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

12. Размер средств для предоставления субсидий муниципальным образованиями (Сi) на финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство дворовых территорий определяется по формуле:

,

где:

Собщ – размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Тыва на соответствующий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на соответствующий год;

Вi – численность населения, проживающего в населенных пунктах с численностью проживания 1000 и более человек на территории i-го муниципального образования в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики;

Yi – предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства муниципального образования.

13. Для сельских поселений предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета составляет 99 процентов.

14. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на мероприятия по благоустройству дворовых территорий (далее – соглашение), на срок действия доведенных до него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета.

В соглашение включаются рекомендации муниципальному образованию обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Расходование средств субсидии возможно путем:

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений);

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Субсидии направляются муниципальным образованиям на оплату договоров (контрактов) по благоустройству дворовых территорий. Субсидия может быть использована на составление проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории, проведение экспертизы проектно-сметной документации.

15. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Министерством на счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства по Республике Тыва.

16. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в порядке, установленном Министерством.

17. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидий осуществляется Министерством на основании следующих показателей результативности:

доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;

доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

18. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Тыва в случае:

наличия неиспользованного остатка субсидий в отчетном финансовом году и отсутствия потребности в субсидии в результате использования;

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидий), установленных соглашением;

недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии.

19. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Тыва в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20. В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году получателем субсидии не достигнут показатель результативности предоставления субсидий, установленный пунктом 17 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о сокращении объема предоставляемых субсидий в году, следующем за отчетным финансовым годом, из расчета 10 процентов объема субсидии за каждый пункт недостижения значения показателя результативности использования субсидии, которая распределяется между муниципальными образованиями, достигнувшими показатели результативности использования субсидии.

21. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Министерством.

22. В случае нецелевого использования субсидии к получателю субсидии применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 30 календарных дней со дня отправления уведомления о необходимости возврата субсидии. В противном случае субсидии подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24. Неиспользованные остатки субсидии, сложившиеся на 31 декабря текущего финансового года, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к государственной программе

Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва»

П Р А В И Л А

предоставления иного межбюджетного трансферта

из республиканского бюджета Республики Тыва

бюджетам муниципальных образований

Республики Тыва на реализацию проектов

муниципальных образований – победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях

1. Настоящие Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию проектов благоустройства муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Правила) устанавливают цели, порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – Правила предоставления средств государственной поддержки), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 237.

Средства иных межбюджетных трансфертов предоставляются на софинансирование расходных обязательств бюджетов муниципальных образований Республики Тыва, которые являются победителями Конкурса, на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусмотренных конкурсной заявкой.

Размер иного межбюджетного трансферта для муниципального образования – победителя Конкурса – определяется в соответствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки.

Размер иного межбюджетного трансферта, финансовым обеспечением которого являются средства регионального бюджета в соответствии с подпунктом «и(1)» пункта 34 Правил предоставления средств государственной поддержки, для муниципального образования – победителя Конкурса – определяется на основании представленного в составе конкурсной заявки финансового обоснования (укрупненного сметного расчета и схемы финансирования проекта), содержащего в том числе информацию о предполагаемой стоимости реализации проекта и источниках его финансирования.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет иных межбюджетных трансфертов, утверждается решением о бюджете муниципального образования исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов.

2. Целевым назначением иных межбюджетных трансфертов является финансовое обеспечение реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителей Конкурса, предусмотренных конкурсной заявкой.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

3. Предоставление бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству строительства Республики Тыва (далее – Министерство) на соответствующий финансовый год и плановый период, как главному распорядителю средств республиканского бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются:

а) наличие решения федеральной комиссии о признании муниципального образования победителем Конкурса;

б) наличие согласованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Главой Республики Тыва графика выполнения мероприятий на территории муниципального образования – победителя конкурса (далее – график). Форма графика определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и содержит в том числе информацию о работах по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и завершению мероприятий не позднее 31 декабря года окончания реализации проектов соответствующего Конкурса, включая сроки выполнения по каждому этапу работ.

5. Иной межбюджетный трансферт, финансовым обеспечением которого являются средства федерального бюджета, предоставляется на основании соглашения, заключаемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Тыва в форме электронного документа посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Иной межбюджетный трансферт, финансовым обеспечением которого являются средства республиканского бюджета, предоставляется на основании соглашения, заключаемого Министерством и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования при предоставлении иного межбюджетного трансферта составляет не более 2 процентов, при предоставлении иного межбюджетного трансферта, финансовым обеспечением которого являются средства регионального бюджета, – не более 2 процентов.

В соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта предусматриваются, в том числе, следующие положения:

а) обязательство муниципального образования по завершению реализации проекта не позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта;

б) обязательство Министерства по осуществлению проверок, в том числе выездных, соблюдения при реализации проекта обязательств муниципального образования, предусмотренных соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта;

в) обязательство муниципального образования по обеспечению начала реализации проекта не позднее чем через месяц после подведения итогов Конкурса вне зависимости от срока перечисления иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования;

г) обязательство муниципального образования по обеспечению соблюдения графика;

д) обязательство муниципального образования по включению мероприятий в муниципальную программу формирования комфортной городской среды;

е) обязательство муниципального образования по представлению в Министерство отчетов о выполнении условий соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта и о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта;

ж) обязательство муниципального образования по предоставлению в Министерство информации и документов, подтверждающих целевое использование иного межбюджетного трансферта, в том числе проектной и иной документации, подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) условия, при которых могут быть внесены отдельные изменения в проект муниципального образования – победителя Конкурса;

и) обязательство муниципального образования по обеспечению начала реализации проекта не позднее 1 октября года проведения Конкурса путем направления проекта графика в Министерство;

к) ответственность муниципального образования в случае нарушения обязательств по достижению результата предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренного пунктом 10 настоящих Правил, а также в случае нарушения предусмотренных графиком сроков выполнения работ по реализации проекта муниципального образования – победителя Конкурса – более чем на 3 месяца;

л) иные положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов.

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Республики Тыва – победителями Конкурса – утверждается законом Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним постановлениями Правительства Республики Тыва.

7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на единый счет бюджета, открытый финансовому органу муниципального образования в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, на основании заключенных соглашений в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств иных межбюджетных трансфертов.

8. Расходование иного межбюджетного трансферта осуществляется муниципальным образованием, в том числе:

а) путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

б) путем предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в) путем предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям, в том числе на осуществление указанными учреждениями капитальных вложений в объекты капитального строительства в соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Оценка эффективности использования иного межбюджетного трансферта осуществляется путем сравнения установленных соглашением результатов использования иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета и результатов использования иного межбюджетного трансферта, фактически достигнутых по итогам планового года.

10. Результатом использования иного межбюджетного трансферта является количество проектов, реализованных муниципальным образованием – победителем Конкурса, предусмотренных конкурсной заявкой победителя Конкурса в срок, установленный соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта.

11. Контроль за соблюдением получателями иных межбюджетных трансфертов целей, условий и порядка, установленных при их предоставлении, осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

12. Контроль за соблюдением получателями иных межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, осуществляется Министерством в соответствии с порядком, утвержденным правовым актом Министерства. Указанный порядок предусматривает правовые основания и правила планирования проверочных мероприятий, предмет, виды и способы проведения проверок, оформление их результатов, а также меры, принимаемые Министерством по результатам проверок.

13. Муниципальное образование несет ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов, за нарушение условий, установленных настоящими Правилами, за достоверность предоставляемых в Министерство сведений.

14. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта к муниципальному образованию применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Не использованный в текущем году остаток иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в республиканский бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.

Приложение № 10

к государственной программе

Республики Тыва «Формирование

современной городской среды

Республики Тыва»

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на реализацию проектов

муниципальных образований – победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических поселениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Наименование проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Всего на 2024 - 2030 годы | | | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | | | 2028 год | | | 2029 год | | | 2030 год | | |
| всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет |
| г. Ак-Довурак | «Ак тоолчургу чугаа» в переводе с тувинского языка «Белая легенда», г. Ак-Довурак | 87664,000 | 72384,000 | 15280,000 | 87664,000 | 72384,000 | 15280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Дзун-Хемчикский район | «9 кожуун тову» в переводе с тувинского языка «Центр 9 муниципальных образований»,  г. Чадан, Дзун-Хемчикского района | 87664,000 | 72384,000 | 15280,000 | 87664,000 | 72384,000 | 15280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 11

к государственной программе

Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва»

**П О Р Я Д О К**

информирования граждан о ходе выполнения

государственной программы Республики Тыва

«Формирование современной городской среды

Республики Тыва» и муниципальных программ, в том

числе о ходе реализации конкретных мероприятий по

благоустройству общественных территорий и

дворовых территорий в рамках указанных программ

1. Порядок информирования граждан о ходе выполнения государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва» (далее – государственная программа) и муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках указанных программ (далее – Порядок), разработан в целях обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений, увеличения востребованности и популярности общественных пространств.

2. Уполномоченным органом по информированию граждан о ходе выполнения государственной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, является Министерство строительства Республики Тыва (далее – Министерство).

Уполномоченными органами по информированию граждан о ходе выполнения муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, являются администрации муниципальных образований Республики Тыва (далее – Муниципальные образования).

3. Министерству и Муниципальным образованиям рекомендуется выбирать форматы информирования в зависимости от этапа реализации проекта благоустройства территории, цели информирования на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов.

Информационные материалы должны быть краткими, понятными и наглядными.

4. В рамках информирования рекомендуется выбирать следующие форматы:

1) публикации в местных печатных средствах массовой информации: информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использование специальной терминологии, крупным, заметным шрифтом;

2) информирование на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) информирование в социальных сетях: рекомендуется использовать официальные страницы уполномоченных органов в социальных сетях;

4) размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов: указанный формат направлен на информирование всех категорий граждан населенного пункта, включая граждан, не имеющих свободного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не являющихся пользователями социальных сетей.

Размещение информационных баннеров рекомендуется осуществлять на специально отведенных для этого информационных стендах и рекламных конструкциях. Информационные материалы рекомендуется дополнять ссылками и (или) QR-кодами на страницы официальных сайтов уполномоченных органов или социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых содержится подробная информация о разработке проекта благоустройства территорий, сроках реализации проекта, местоположении, видах выполняемых работ.

5. Муниципальное образование направляет в Министерство отчет о ходе информирования граждан по выполнению муниципальной программы, в том числе о реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, в сроки, установленные в Соглашении о предоставлении субсидии на реализацию государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», заключенном между Министерством и Муниципальным образованием.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Республика Тыва)» на территории Республики Тыва от 12 января 2023 г. № 069-2019-F20028-1/13 значение показателей федерального проекта по субъекту представлены до 2024 года. [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26 декабря 2022 г. № 069-09-2023-482 объемы финансирования рассчитаны до 2024 года, уровень софинансирования из федерального бюджета в 2025 году составляет 0 рублей. 00 копеек. [↑](#footnote-ref-2)