620200099/28075(12)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 14 ноября 2023 г. № 834

г. Кызыл

Об утверждении государственной программы

Республики Тыва «Повышение эффективности

и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва»

В целях повышения надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе масштабной модернизации систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий, создания системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#Par40) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» (далее – Программа).

2. Министерству экономического развития и промышленности Республики Тыва при формировании проектов республиканского бюджета Республики Тыва на финансовые годы включать [Программу](#Par40) в перечень государственных программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, с ежегодным уточнением объема выделяемых на ее реализацию ассигнований.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267   
«Об утверждении государственной [программы](#Par40) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 1 августа 2014 г. № 369   
«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 17 декабря 2014 г. № 593 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 29 мая 2015 г. № 262   
«О внесении изменения в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 16 марта 2016 г. № 67   
«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 14 сентября 2016 г. № 399 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 14 февраля 2017 г. № 36   
«О внесении изменения в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 24 мая 2017 г. № 237   
«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 6 октября 2017 г. № 447   
«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 23 июля 2018 г. № 375   
«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 3 июня 2019 г. № 265   
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267»;

постановление Правительства Республики Тыва от 30 сентября 2019 г. № 472 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 31 июля 2020 г. № 344   
«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 20 июля 2021 г. № 364   
«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 23 августа 2021 г. № 451 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2021 г. № 565 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 8 августа 2022 г. № 499   
«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2022 г. № 878 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267»;

постановление Правительства Республики Тыва от 2 августа 2023 г. № 586   
«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 2 августа 2023 г. № 584 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Тыва предусмотреть в местных бюджетах средства, необходимые для реализации [Программы](#Par40).

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 14 ноября 2023 г. № 834

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Республики Тыва «Повышение эффективности

и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва»

П А С П О Р Т

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»

(далее – Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор Программы | – | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Лукин О.Н. |
| Ответственные исполнители Программы | – | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | – | органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию), предприятия коммунального комплекса Республики Тыва (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию) |
| Период реализации Программы | – | этап I – 2024-2027 годы;  этап II – 2028-2030 годы |
| Цели Программы | – | 1) повышение качества питьевой воды для населения Республики Тыва;  2) сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в р. Енисей;  3) модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства;  4) обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
| Направления (подпрограммы) Программы | – | подпрограмма 1 «Чистая вода»;  подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике Тыва»;  [подпрограмма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40112&dst=100935) 3 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва»;  подпрограмма 4 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной»;  подпрограмма 5 «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой»;  подпрограмма 6 «Возмещение понесенных затрат» |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации Программы | – | общий объем финансирования Программы в 2024-2030 годах за счет всех источников финансирования составит 9 970 609,02 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 г. – 1 364 441,33 тыс. рублей;  в 2025 г. – 873 122,85 тыс. рублей;  в 2026 г. – 1 604 471,46 тыс. рублей;  в 2027 г. – 2 162 340,90 тыс. рублей;  в 2028 г. – 1 990 809,76 тыс. рублей;  в 2029 г. – 986 091,56 тыс. рублей;  в 2030 г. – 989 331,16 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 7 710 834,45 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 г. – 773 270,70 тыс. рублей;  в 2025 г. – 653 747,96 тыс. рублей;  в 2026 г. – 1 309 630,72 тыс. рублей;  в 2027 г. – 1 819 627,88 тыс. рублей;  в 2028 г. – 1 666 402,63 тыс. рублей;  в 2029 г. – 744 077,28 тыс. рублей;  в 2030 г. – 744 077,28 тыс. рублей;  за счет средств республиканского бюджета – 1 988 558,97 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 г. – 456 077,99 тыс. рублей;  в 2025 г. – 203 389,56 тыс. рублей;  в 2026 г. – 274 920,39 тыс. рублей;  в 2027 г. – 314 724,07 тыс. рублей;  в 2028 г. – 299 061,44 тыс. рублей;  в 2029 г. – 218 466,00 тыс. рублей;  в 2030 г. – 221 919,51 тыс. рублей;  за счет средств муниципальных бюджетов – 168 369,45 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 г. – 32 246,49 тыс. рублей;  в 2025 г. – 15 985,33 тыс. рублей;  в 2026 г. – 19 920,35 тыс. рублей;  в 2027 г. – 27 988,94 тыс. рублей;  в 2028 г. – 25 345,69 тыс. рублей;  в 2029 г. – 23 548,28 тыс. рублей;  в 2030 г. – 23 334,37 тыс. рублей;  за счет внебюджетных средств – 102 846,15 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 г. – 102 846,15 тыс. рублей;  в 2025 г. – 0 тыс. рублей;  в 2026 г. – 0 тыс. рублей;  в 2027 г. – 0 тыс. рублей;  в 2028 г. – 0 тыс. рублей;  в 2029 г. – 0 тыс. рублей;  в 2030 г. – 0 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограмм:  подпрограмма 1 «Чистая вода» – 1 805 049,55 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 1 468 139,12 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 336 910,43 тыс. рублей;  подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике Тыва» – 6 344 475,62 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 5 851 295,33 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 493 180,29 тыс. рублей;  подпрограмма 3 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва» – 499 246,15 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 391 400,05 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 5 000,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 102 846,15 тыс. рублей;  подпрограмма 4 «[Обеспечение организаций](#P911) жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной» – 504 082,70 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 388 587,86 тыс. рублей, за счет муниципальных бюджетов – 115 494,84 тыс. рублей;  подпрограмма 5 «[Снабжение населения](#P1129) Республики Тыва чистой водопроводной водой» – 176 248,70 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 123 374,09 тыс. рублей, за счет муниципальных бюджетов – 52 874,61 тыс. рублей;  подпрограмма 6 «Возмещение понесенных затрат» – 641 506,30 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 641 506,30 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации/ государственной программой | – | Поручение Президента Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № Пр-1483ГС;  национальная цель «повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710;  государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 |

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства

На территории Республики Тыва в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляют деятельность 65 предприятий и организаций, в их числе 13 малых котельных, 6 организаций водоснабжения и водоотведения, 50 организаций по обслуживанию многоквартирных домов, включая управляющие компании, и товарищества собственников жилья.

Физический износ объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 77 процентов:

- тепловых сетей – 75 процентов;

- сетей водоснабжения – 80 процентов;

- сетей водоотведения – 75 процентов.

Требуют немедленной перекладки около 50 процентов теплопроводов, 45 процентов сетей водоснабжения и 60 процентов сетей канализации. В муниципальных образованиях республики в модернизации нуждаются малые котельные, а также необходимо проектирование и строительство очистных сооружений в муниципальных образованиях.

Основными проблемами объектов систем теплоснабжения коммунального комплекса республики являются:

- высокие издержки производства на подавляющем большинстве энергоснабжающих предприятиях;

- дефицит оборотных средств и инвестиций для модернизации оборудования и технического переоснащения систем теплоснабжения, износ которых составляет 60-70 процентов;

- потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные значения (более чем на 18 процентов);

- большая кредиторская задолженность предприятий коммунального хозяйства республики;

- в недостаточном объеме предусматриваются средства на капитальный ремонт и подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону.

Протяженность канализационных сетей в целом по республике составляет 172,5 км. Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей составляет 84,0 процента. Удельный вес жилой площади, оборудованной канализацией, составляет 36,8 процента от общей площади жилищного фонда республики.

Основными причинами ненормативной очистки являются перегрузка очистных сооружений по гидравлике, моральное и физическое старение канализационных очистных сооружений и сетей канализации. Отсутствие необходимых финансовых средств у предприятий жилищно-коммунального хозяйства не позволяет осуществлять в должной мере эксплуатацию физически устаревших водопроводных и канализационных сетей.

Для выполнения поставленных перед жилищно-коммунальным хозяйством задач необходимо наличие техники, в том числе специализированной, которая будет эффективно и качественно решать задачу очистки территорий и создавать комфортные условия проживания для населения.

Недостаточное выделение средств на приобретение новой техники, используемой при уборке, вывозе мусора, в предыдущие годы привело к ускоренному износу имеющейся техники более чем на 75-85 процентов, и, как результат, к уменьшению количества работоспособной техники, ухудшению нормативных показателей по содержанию, благоустройству и санитарной очистке территорий муниципальных образований.

Строительство и реконструкция (модернизация)

очистных сооружений централизованных систем

водоотведения в Республике Тыва

Состояние водных объектов является одной из составляющих, которые определяют социальное, экономическое и экологическое благополучие государства.

В 2022 году Республика Тува заняла последнее, 85-е место в рейтинге регионов по качеству жизни, набрав лишь 23,8 балла из 100 в рейтинге российских регионов по качеству жизни, подготовленном на основе исследования экспертов агентства РИА Рейтинг по данным Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка и других источников за 2021-2022 гг.

При составлении рейтинга учитывались уровень безработицы, доходы местных жителей, экологические условия, безопасность, уровень образования, обеспеченность инфраструктурными объектами, уровень экономики, развитие малого бизнеса и другие.

Одним из сдерживающих факторов для повышения качества жизни населения Республики Тыва является крайне низкая обеспеченность инфраструктурными объектами. По данным ежегодной технической инвентаризации инженерной инфраструктуры физический износ основных фондов в среднем составляет 77 процентов.

В результате реализации мероприятий по строительству очистных сооружений будет обеспечена очистка сточных вод до санитарно-эпидемиологических норм, что обеспечит сохранность здоровья населения (всего в 5 МО – 156,671 тыс. чел.), окружающей среды, вод рек Енисей, Хемчик и Элегест. В целом повысится качество жизни населения. Появится возможность подключения новых объектов строительства, достижения показателей по вводу жилья и вводу объектов социального назначения, создания новых рабочих мест, развития коммунальной инфраструктуры путем устранения износа от 77 процентов до 0, а также сокращения в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в р. Енисей, до 13 140 тыс. куб.м в год.

Проектно-сметные документации с положительным заключением государственной экспертизы имеются на следующие объекты:

- «Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак Республики Тыва» от 4 ноября 2022 г. № 17-1-1-3-077651-2022;

- «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода» от 29 июня 2022 г. № 17-1-1-3-042355-2022

- «Строительство очистного сооружения, г. Кызыл Республики Тыва» от 5 декабря 2022 г. № 17-1-1-3-085087-2022.

По остальным 9 объектам муниципальными образованиями ведется разработка заданий на проектирование для разработки проектно-сметной документации.

Обновление технической базы предприятий

жилищно-коммунального хозяйства

На сегодняшний день, по представленным данным муниципальных образований, на обслуживании предприятий жилищно-коммунальной сферы имеются в наличии 108 единиц специализированной и коммунальной техники, большая часть из которых морально устарела и технически изношена.

Динамика финансирования за последние годы из бюджетов всех уровней на приобретение техники, в том числе специализированной, для нужд муниципальных образований республики и предприятий жилищно-коммунальной сферы по годам такова:

- в 2014 г. – 7734,70 тыс. рублей (приобретено 4 единицы техники);

- в 2015-2016 гг. – финансовых средств на приобретение спецтехники не выделялось;

- в 2017 г. – 16001,00 тыс. рублей (приобретено 6 единиц техники);

- в 2018 г. – 17538,95 тыс. рублей (приобретено 7 единиц техники);

- в 2019 г. – 19636,95 тыс. рублей (приобретено 8 единиц техники);

- в 2020 г. – 20886,60 тыс. рублей (приобретено 5 единиц техники);

- в 2021 г. – 24252,41 тыс. рублей (приобретено 7 единиц техники);

- в 2022 г. – 132542,37 тыс. рублей (приобретено 67 единиц техники).

Оснащение специализированной техникой предприятий жилищно-коммунального хозяйства республики позволит обеспечить своевременное проведение ремонтных работ в период подготовки объектов коммунального комплекса к отопительному периоду. Также улучшится качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, что существенно повысит уровень жизни населения республики.

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на приобретение техники, в том числе специализированной, приведены в приложении № 6 к настоящей Программе.

Обеспечение населения питьевой водой

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Республика Тыва основано на использовании подземных вод. В связи с особенностями геологического строения и географического положения республика обеспечивается запасами подземных вод. Основной источник хозяйственно-питьевого водоснабжения республики – подземные воды четвертичных отложений, кроме того, используются воды юрских, палеозойских, протерозойских отложений и палеозойских интрузивных образований.

Наибольшая часть населения Республики Тыва обеспечивается водоснабжением из нецентрализованных источников, качество питьевой воды в которых не соответствует санитарным и гигиеническим требованиям.

Ситуация показывает, что реализуемый в настоящее время комплекс государственных и муниципальных мер по улучшению качества и экономии питьевой воды является недостаточным и не оказывает решающего влияния.

Безопасность, надежность и управляемость снабжения питьевой водой высокого качества должны основываться на комплексном подходе, учитывающем многие аспекты:

обоснованный выбор источника водоснабжения;

неукоснительное следование стандартам и нормативам в вопросах питьевого водоснабжения;

строгий учет, контроль и платность водопотребления;

бережное отношение к запасам водных ресурсов и воде как к природному продукту.

В целях решения вопросов обеспечения населения питьевой водой и улучшения экологической обстановки предусматривается реализация мероприятий по строительству локальных систем водоснабжения в Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Кызылском, Монгун-Тайгинском, Пий-Хемском, Овюрском, Сут-Хольском, Тандинском, Тес-Хемском, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском, Эрзинском кожуунах и мероприятия по реконструкции локальных систем водоснабжения в г. Кызыле.

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реконструкцию и строительство локальных систем водоснабжения приведены в приложении № 7 к настоящей Программе.

Строительство локальных систем водоснабжения

В республике насчитывается всего 664 локальных системы водоснабжения, 492 из которых действующие, 26 процентов от общего количества находится в нерабочем состоянии.

По Республике Тыва наибольший процент проб питьевой воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2012 году в сравнении со среднереспубликанскими показателями зарегистрирован в 10 административных территориях: г. Кызыле, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Кызылский, Тандинский, Тес-Хемский, Каа-Хемский, Тоджинский, Пий-Хемский, Эрзинский кожуунах. Пробы воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим нормативам, выявлены в 8 административных территориях: г. Кызыле, Каа-Хемский, Тандинский, Чеди-Хольский, Дзун-Хемчикский, Тоджинский, Кызылский, Тере-Хольский кожуунах. В некоторых населенных пунктах республики источники локального водоснабжения отсутствуют.

Реконструкция локальных систем водоснабжения

Локальные системы водоснабжения в с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна, с. Бай-Даг Эрзинского кожууна, сс. Балгазын, Дурген, Сосновка, Успенка Тандинского кожууна, сс. Хонделен, Бижиктиг-Хая, Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна, м. Ээр-Хавак Бай-Тайгинского кожууна, с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна, сс. Ак-Чыраа, Саглы, Дус-Даг, Чаа-Суур, Солчур Овюрского кожууна, а также в Монгун-Тайгинском и Кызылском кожуунах, микрорайоне Спутник г. Кызыла подлежат реконструкции.

Возмещение понесенных затрат ресурсоснабжающих организаций

В целях недопущения срыва проведения ремонтных работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду из республиканского бюджета ежегодно предоставляются субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение понесенных затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго-, теплоресурсов и воды.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований на возмещение понесенных затрат тепло-, водоснабжающим организациям в связи с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, вырабатываемых организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго-, теплоресурсов и воды, приведены в приложении № 8 к настоящей Программе.

Субсидия предоставляется на погашение долгов по электроэнергии, налогам и сборам, заработной плате и приобретением материала для ремонтных работ объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также на приобретение угля и оплату транспортных услуг.

II. Описание приоритетов и целей государственной

политики в сфере реализации Программы

Основными целями Программы являются:

- модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение населения питьевой водой;

- обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение качества питьевой воды для населения Республики Тыва и сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в р. Енисей.

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва;

- строительство и реконструкция локальных систем водоснабжения;

- приобретение техники, в том числе специализированной;

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоотведения и очистки сточных вод, направленное на эффективность и надежность деятельности сектора;

- создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоотведения и очистки сточных вод;

- сокращение объемов сброса ненормативно очищенных сточных вод в водоемы, являющиеся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Программа будет реализовываться в период 2024-2030 годов, предусматриваются два этапа реализации:

этап 1 – 2024-2027 годы;

этап 2 – 2028-2030 годы.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Настоящая Программа разработана в соответствии с национальной целью «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, Поручением Президента Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № Пр-1483ГС.

IV. Задачи Программы и способы их эффективного решения

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена Программа, определен перечень целевых показателей Программы, характеризующих ход ее реализации, согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

Эффективность Программы определяется достижением запланированных показателей целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами являются модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва, обеспечение населения питьевой водой, обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Реализация Программы позволит улучшить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, что существенно повысит уровень жизни населения республики.

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает утверждение ответственных за:

реализацию Программы в целом, достижение ее целей, задач, индикаторов, показателей и мероприятий;

координацию деятельности организаций и муниципальных образований, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;

реализацию каждого мероприятия Программы и, соответственно, реализацию Программы в целом;

финансирование программных мероприятий;

мониторинг реализации Программы;

формирование отчетности о ходе реализации Программы.

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов.

VI. Р Е Е С Т Р

документов, входящих в состав государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование  документа | Реквизиты | Разработчики | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Программы | постановление Правительства Республики Тыва | «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» | - | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | - |
| 2. | Стратегические приоритеты (описательная часть) |
| 3. | Структура Программы |
| 4. | Показатели Программы |
| 5. | Помесячный план достижения показателей Программы |
| 6. | Ресурсное обеспечение Программы |
| 7. | Методика оценки показателей Программы |
| 8. | Методика расчета показателей подпрограмм |
| 9. | Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на приобретение техники, в том числе специализированной |
| 10. | Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реконструкцию и строительство локальных систем водоснабжения | постановление Правительства Республики Тыва | «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» |  | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | http://npa.rtyva.ru/ |
| 11. | Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований на возмещение понесенных затрат тепло-, водоснабжающим организациям в связи с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, вырабатываемых организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго-, теплоресурсов и воды | постановление Правительства Республики Тыва | «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» |  | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | http://npa.rtyva.ru/ |
| 12. | Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | постановление Правительства Республики Тыва | «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | http://npa.rtyva.ru/ |

VII. С Т Р У К Т У Р А

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Чистая вода» и  подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений  централизованных систем водоотведения в Республике Тыва» | | |
|  | Национальный проект «Жилье и городская среда»  (куратор – министр строительства Республики Хунай-оол А.В.) | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство строительства Республики Тыва | | срок реализации – 2024-2030 годы |
| 1.1. | Задача 1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и очистных сооружений с целью повышения качества питьевой воды из централизованного водоснабжения и сокращения доли загрязненных сточных вод предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | ввод в эксплуатацию в 2024-2030 годах 7 объектов питьевого водоснабжения и 5 объектов очистных сооружений, что улучшит долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из центральных систем водоснабжения, с 43,7, до 66,5 процента, долю городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из центральных систем водоснабжения, с 71,41 до 100 процентов, а также позволит сократить объем отведенных в р. Енисей загрязненных сточных вод до 13 140 тыс. куб.м в год | 1) доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  2) доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  3) снижение объема отводимых в реку Енисей загрязненных сточных вод;  4) количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и очистных сооружений |
| 2. | П[одпрограмм](#P406)а 3 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики» | | |
| Ведомственный проект «Модернизация сферы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения»  (куратор – министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Мынын-оол М.М.) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | | срок реализации – 2024-2030 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Задача 1. Мероприятия по водоснабжению | реконструкция трубопровода системы холодного водоснабжения, что улучшит качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и существенно повысит уровень жизни населения республики | снижение аварийности коммунальной инфраструктуры республики |
| 2.2. | Задача 2. Мероприятия по водоотведению | реконструкция трубопроводов системы водоотведения, что повысит надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва | увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг |
| 2.3. | Задача 3. Мероприятия по теплоснабжению | строительство и реконструкция участка тепловых сетей, что увеличит численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | увеличение протяженности замененных инженерных сетей |
| 3. | Подпрограмма 4 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной» | | |
| Ведомственный проект «Обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства»  (куратор – министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Мынын-оол М.М.) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | | срок реализации – 2024-2030 годы |
| 3.1. | Задача 1. Обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства | оснащение специализированной техникой предприятий жилищно-коммунального хозяйства республики, что позволит обеспечить своевременное проведение ремонтных работ в период подготовки объектов коммунального комплекса к отопительному периоду | приобретение техники, в том числе специализированной |
| 4. | Подпрограмма 5 «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» | | |
|  | Ведомственный проект «Строительство и реконструкция локальных систем в муниципальных образованиях Республики Тыва»  (куратор – министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Мынын-оол М.М.) | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | | срок реализации – 2024-2030 годы |
| 4.1. | Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой | строительство локальных систем водоснабжения, что позволит значительно снизить социальную напряженность в муниципальных образованиях за счет улучшения водоснабжения населения | строительство и реконструкция локальных систем водоснабжения |
| 5. | Подпрограмма 6 «Возмещение понесенных затрат» | | |
| Ведомственный проект «Субсидии на возмещение понесенных затрат»  (куратор – министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Мынын-оол М.М.) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | | срок реализации – 2024-2030 годы |
| 5.1 | Задача 1. Субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго-, теплоресурсов и воды | субсидии на возмещение понесенных затрат ресурсоснабжающим организациям, что позволит обеспечить своевременное проведение ремонтных работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду | увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг |

Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва»

П О К А З А Т Е Л И

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Период, год | | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение  показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | 0,00 | 47,6 | 50,60 | 53,30 | 56,60 | 59,30 | 63,20 | 66,50 |  | Министерство строительства Республики Тыва | повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки | портал АИС «Реформа ЖКХ» |
| 2. | Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | 0,00 | 78,3 | 85,19 | 85,19 | 92,08 | 92,08 | 92,08 | 100 |  | Министерство строительства Республики Тыва | повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки | портал АИС «Реформа ЖКХ» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | шт. | 0,00 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Министерство строительства Республики Тыва | повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки | портал АИС «Реформа ЖКХ» |
| Подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Снижение объема отводимых в р. Енисей загрязненных сточных вод | тыс. куб.м в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 665,00 | 7 665,00 | 9 490,00 | 9 490,00 | 13 140,00 |  | Министерство строительства Республики Тыва | Не имеется | портал АИС «Реформа ЖКХ» |
| П[одпрограмм](#P406)а 3 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | чел. | 0 | 10347 | 10347 | 10347 | 10347 | 10347 | 10347 | 10347 | постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 г.  № 2253 | Министерство жилищно-коммуналь-ного хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | - | - |
| 6. | Увеличение протяженности замененных инженерных сетей | км. | 0 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 г.  № 2253 | Министерство жилищно-коммуналь-ного хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | - | - |
| 7. | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | процентов | 0 | -5,7 | -8 | -10,3 | -12,6 | -12,6 | -12,6 | -12,6 | Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 г.  № 2253 | Министерство жилищно-коммуналь-ного хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | - | - |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной» | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Приобретение техники, в том числе специализированной | ед. |  | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | администрации муниципальных образований (по согласованию) | - | - |
| Подпрограмма 5 «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Строительство и реконструкция локальных систем водоснабжения | ед. |  | 30 | 21 | 18 | 51 | 36 | 32 | 25 |  | администрации муниципальных образований (по согласованию) | - | - |

Приложение № 2

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва»

**ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН**

достижения показателей государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по [ОКЕИ](http://base.garant.ru/179222/)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | в течение года | | | | | | | | | | | | 47,6 |
| 2. | Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | в течение года | | | | | | | | | | | | 78,3 |
| 3. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | ед. | в течение года | | | | | | | | | | | | 2 |
| Подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений  централизованных систем водоотведения в Республике Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Снижение объема отводимых в р. Енисей загрязненных сточных вод | тыс. куб.м в год | в течение года | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| П[одпрограмм](#P406)а 3 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | в течение года | | | | | | | | | | | | 10347 |
| 6. | Увеличение протяженности замененных инженерных сетей | км. | в течение года | | | | | | | | | | | | 31,64 |
| 7. | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | процентов | в течение года | | | | | | | | | | | | -5,7 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства  Республики Тыва техникой, в том числе специализированной» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Приобретение техники, в том числе специализированной | ед. | в течение года | | | | | | | | | | | | 10 |
| Подпрограмма 5 «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Строительство и реконструкция локальных систем водоснабжения | ед. | в течение года | | | | | | | | | | | | 30 |

Приложение № 3

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  госрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | всего | 1 364 441,33 | 873 122,85 | 1 604 471,46 | 2 162 340,90 | 1 990 809,76 | 986 091,56 | 989 331,16 | 9 970 609,02 |
| федеральный бюджет | 773 270,70 | 653 747,96 | 1 309 630,72 | 1 819 627,88 | 1 666 402,63 | 744 077,28 | 744 077,28 | 7 710 834,45 |
| республиканский бюджет | 456 077,99 | 203 389,56 | 274 920,39 | 314 724,07 | 299 061,44 | 218 466,00 | 221 919,51 | 1 988 558,97 |
| местный бюджет | 32 246,49 | 15 985,33 | 19 920,35 | 27 988,94 | 25 345,69 | 23 548,28 | 23 334,37 | 168 369,45 |
| внебюджетные источники | 102 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 846,15 |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» | Министерство строительства Республики Тыва | всего | 624 323,00 | 0,00 | 729 015,91 | 307 896,99 | 143 813,65 | 0,00 | 0,00 | 1 805 049,55 |
| федеральный бюджет | 381 870,70 | 0,00 | 670 694,63 | 283 265,23 | 132 308,56 | 0,00 | 0,00 | 1 468 139,12 |
| республиканский бюджет | 242 452,30 | 0,00 | 58 321,28 | 24 631,76 | 11 505,09 | 0,00 | 0,00 | 336 910,43 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображен- |  | всего | 163 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 759,57 |
| федеральный бюджет | 162 121,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 121,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода |  | республиканский бюджет | 1 637,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637,67 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак Республики Тыва |  | всего | 460 563,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 563,43 |
| федеральный бюджет | 219 748,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 748,80 |
| республиканский бюджет | 240 814,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 814,63 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Завершение строительства водовода третьей очереди водопровода г. Кызыла |  | всего | 0,00 | 0,00 | 568 096,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 096,19 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 522648,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 648,49 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 45447,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 447,70 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Строительство водозабора и водовода  с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна |  | всего | 0,00 | 0,00 | 160 919,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 046,14 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 148 046,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 046,14 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 12 873,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Реконструкция водозабора и водовода  с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 165,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 165,88 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 272,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 272,61 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 893,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 893,27 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Реконструкция водозабора в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 731,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 731,11 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 992,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 992,62 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 738,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 738,49 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Строительство водозабора с сетями водопровода для объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Юбилейный в Сукпак Кызылского района с наружными инженерными сетями» |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 813,65 | 0,00 | 0,00 | 143 813,65 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 308,56 | 0,00 | 0,00 | 132 308,56 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 505,09 | 0,00 | 0,00 | 11 505,09 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике Тыва» | Министерство строительства Республики Тыва | всего | 0,00 | 695 308,25 | 694 329,47 | 1 669 785,05 | 1 667 493,55 | 808 779,65 | 808 779,65 | 6 344 475,62 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 653 747,96 | 638 936,09 | 1 536 362,65 | 1 534 094,07 | 744 077,28 | 744 077,28 | 5 851 295,33 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 41 560,29 | 55 393,38 | 133 422,39 | 133 399,48 | 64 702,37 | 64 702,37 | 493 180,29 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Строительство очистного сооружения, г. Кызыл Республики Тыва |  | всего | 0,00 | 3 164,16 | 2 185 ,38 | 2 291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 641,04 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 3 132,52 | 2 163,53 | 2 268,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 564,63 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 31,64 | 21,85 | 22,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,41 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Строительство очистных сооружений канализации с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва |  | всего | 0,00 | 692 144,09 | 692 144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 288,18 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 650 615,44 | 636 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 388,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 41 528,65 | 55 371,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 900,18 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Строительство очистных сооружений производительностью 5,0 тыс. куб. метров/сутки для повторного применения на территории Республики Тыва с привязкой в  г. Ак-Довураке |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 052,41 | 831 052,41 | 0,00 | 0,00 | 1 662 104,82 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 568,22 | 764 568,22 | 0,00 | 0,00 | 1 529 136,44 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 484,19 | 66 484,19 | 0,00 | 0,00 | 132 968,38 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Строительство очистных сооружений канализации г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 441,14 | 836 441,14 | 0,00 | 0,00 | 1 672 882,28 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 525,85 | 769 525,85 | 0,00 | 0,00 | 1 539 051,70 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 915,29 | 66 915,29 | 0,00 | 0,00 | 133 830,58 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Строительство очистных сооружений канализации с. Чаа-Холь Чаа-Холского кожууна Республики Тыва |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 779,65 | 808 779,65 | 1 617 559,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 077,28 | 744 077,28 | 1 488 154,56 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 702,37 | 64 702,37 | 129 404,74 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | всего | 499 246,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 246,15 |
| федеральный бюджет | 391 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 400,00 |
| республиканский бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 102 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 846,15 |
| 3.1. Мероприятия по водоснабжению | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | всего | 222 438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 438,30 |
| федеральный бюджет | 176 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 130,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 46 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 308,30 |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Реконструкция участка трубопровода системы холодного водоснабжения г. Кызыла, от Левобережного водозабора до колодца вблизи дома № 85 по улице Ленина |  | всего | 93 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 898,00 |
| федеральный бюджет | 74 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 366,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 19 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 532,00 |
| Улуг-Хемский кожуун, г. Шагонар | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна по улицам: Сельская, Юбилейная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Рабочая, Гагарина, Фестивальная, Октябрьская |  | всего | 128 540,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 540,30 |
| федеральный бюджет | 101 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 764,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 26 776,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 776,30 |
| 3.2. Мероприятия по водоотведению | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | всего | 93 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 895,00 |
| федеральный бюджет | 74 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 366,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 19 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 529,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улуг-Хемский кожуун, г. Шагонар | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Реконструкция трубопроводов системы водоотведения г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна по улицам: Горная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Новоселов, Гагарина, Фестивальная, Студенческая, Енисейская, Октябрьская |  | всего | 93 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 895,00 |
| федеральный бюджет | 74 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 366,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 19 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 529,00 |
| 3.3. Мероприятия по теплоснабжению | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | всего | 182 912,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 912,85 |
| федеральный бюджет | 140 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 904,00 |
| республиканский бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 37 008,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 008,85 |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Реконструкция участка тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-211 до ЦТП 41 |  | всего | 69 249,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 249,85 |
| федеральный бюджет | 50 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 882,00 |
| республиканский бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 13 367,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 367,85 |
| 3.3.2. Реконструкция участка тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-207 до ЦТП 85 и переподключение абонентов |  | всего | 74 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 128,00 |
| федеральный бюджет | 58 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 710,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 15 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 418,00 |
| 3.3.3. Строительство тепловых сетей от тепловой камеры вблизи ДК Енисей (г. Кызыл, ул. Набережная, д. 80) до котельной по адресу: г. Кызыл, Набережный переулок, д. 1 (подключение котельной АТП-3) |  | всего | 39 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 535,00 |
| федеральный бюджет | 31 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 312,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 8 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 223,00 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение организаций жилищно-коммуналь-ного хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | всего | 134 845,80 | 74 760,50 | 76 976,40 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 60 000,00 | 504 082,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 110 040,96 | 64 350,50 | 61 946,40 | 36 750,00 | 36 750,00 | 36 750,00 | 42 000,00 | 388 587,86 |
| местный бюджет | 24 804,84 | 10 410,00 | 15 030,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 18 000,00 | 115 494,84 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Приобретение техники, в том числе специализированной, для функционирования угольных складов |  | всего | 12 405,10 | 13 184,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 589,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 12 405,10 | 13 184,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 589,20 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Приобретение техники, в том числе специализированной, для угольных складов |  | всего | 39 757,90 | 26 876,40 | 26 876,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 510,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 39 757,90 | 26 876,40 | 26 876,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 510,70 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Субсидии местным бюджетам на обеспечение специализированной коммунальной техникой предприятий жилищно-коммунального комплекса Республики Тыва |  | всего | 82 682,80 | 34 700,00 | 50 100,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 60 000,00 | 384 982,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 57 877,96 | 24 290,00 | 35 070,00 | 36 750,00 | 36 750,00 | 36 750,00 | 42 000,00 | 269 487,96 |
| местный бюджет | 24 804,84 | 10 410,00 | 15 030,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 18 000,00 | 115 494,84 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Бай-Тайгинского кожууна |  | всего | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 10 080,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 4 320,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Барун-Хемчикского кожууна |  | всего | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Дзун-Хемчикского кожууна |  | всего | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Каа-Хемского кожууна |  | всего | 5 054,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 20 054,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 537,80 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 14 037,80 |
| местный бюджет | 1 516,20 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 6 016,20 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Кызылского кожууна |  | всего | 35 290,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 50 290,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 24 703,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 35 203,00 |
| местный бюджет | 10 587,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 15 087,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Монгун-Тайгинского кожууна |  | всего | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.7. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Овюрского кожууна |  | всего | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 17 500,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 12 250,00 |
| местный бюджет | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 5 250,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.8. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Пий-Хемского кожууна |  | всего | 3 152,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 18 152,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 206,40 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 12 706,40 |
| местный бюджет | 945,60 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 5 445,60 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.9. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Сут-Хольского кожууна |  | всего | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 990,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 14 490,00 |
| местный бюджет | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 6 210,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.10. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тандинского кожууна |  | всего | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 21 300,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 410,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 14 910,00 |
| местный бюджет | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 6 390,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.11. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тере-Хольского кожууна |  | всего | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.12. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тес-Хемского кожууна |  | всего | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.13. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тоджинского кожууна |  | всего | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 21 300,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 4 410,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 14 910,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 6 390,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.14. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Улуг-Хемского кожууна |  | всего | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 21 600,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 620,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 15 120,00 |
| местный бюджет | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 6 480,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.15. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чаа-Хольского кожууна |  | всего | 400,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 14 800,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 280,00 | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 10 360,00 |
| местный бюджет | 120,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 4 440,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.16. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чеди-Хольского кожууна |  | всего | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 21 900,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 15 330,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 6 570,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.17. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Эрзинского кожууна |  | всего | 7 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 21 500,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 250,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 15 050,00 |
| местный бюджет | 2 250,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 6 450,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.18. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г. Кызыла |  | всего | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 15 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 6 750,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.19. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г. Ак-Довурака |  | всего | 10 186,80 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 25 186,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 7 130,76 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 17 630,76 |
| бюджеты муниципальных образований | 3 056,04 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 7 556,04 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5  «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | всего | 24 805,48 | 18 584,40 | 16 301,18 | 40 796,46 | 31 985,66 | 25 994,31 | 17 781,21 | 176 248,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 17 363,83 | 13 009,07 | 11 410,83 | 28 557,52 | 22 389,97 | 18 196,03 | 12 446,84 | 123 374,09 |
| местный бюджет | 7 441,65 | 5 575,33 | 4 890,35 | 12 238,94 | 9 595,69 | 7 798,28 | 5 334,37 | 52 874,61 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Строительство локальных систем водоснабжения в Бай-Тайгинском кожууне |  | всего | 0,00 | 3 903,72 | 0,00 | 466,23 | 538,94 | 466,23 | 538,94 | 5 914,06 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 2 732,60 | 0,00 | 326,36 | 377,26 | 326,36 | 377,26 | 4 139,84 |
| местный бюджет | 0,00 | 1 171,12 | 0,00 | 139,87 | 161,68 | 139,87 | 161,68 | 1 774,22 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Строительство локальных систем водоснабжения в Барун-Хемчикском кожууне |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,30 | 867,63 | 602,78 | 0,00 | 2 510,71 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,21 | 607,34 | 421,95 | 0,00 | 1 757,50 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,09 | 260,29 | 180,83 | 0,00 | 753,21 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Строительство локальных систем водоснабжения в Дзун-Хемчикском кожууне |  | всего | 0,00 | 0,00 | 4 598,41 | 1 398,67 | 1 002,70 | 0,00 | 0,00 | 6 999,78 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 3 218,89 | 979,07 | 701,89 | 0,00 | 0,00 | 4 899,85 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 379,52 | 419,60 | 300,81 | 0,00 | 0,00 | 2 099,93 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Строительство локальных систем водоснабжения в Каа-Хемском кожууне |  | всего | 619,79 | 0,00 | 0,00 | 1 468,92 | 850,88 | 967,57 | 1 200,71 | 5 107,87 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 433,85 | 0,00 | 0,00 | 1 028,24 | 595,62 | 677,30 | 840,50 | 3 575,51 |
| местный бюджет | 185,94 | 0,00 | 0,00 | 440,68 | 255,26 | 290,27 | 360,21 | 1 532,36 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. Строительство и реконструкция локальных систем водоснабжения в Кызылском кожууне |  | всего | 4 083,74 | 0,00 | 1 225,88 | 1 631,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 941,32 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 858,62 | 0,00 | 858,12 | 1 142,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858,93 |
| местный бюджет | 1 225,12 | 0,00 | 367,76 | 489,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082,39 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. Строительство локальных систем водоснабжения в Монгун-Тайгинском кожууне |  | всего | 0,00 | 2 208,52 | 0,00 | 718,50 | 1 665,01 | 1 821,34 | 1 355,12 | 7 768,49 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 1 545,96 | 0,00 | 502,95 | 1 165,51 | 1 274,94 | 948,58 | 5 437,94 |
| местный бюджет | 0,00 | 662,56 | 0,00 | 215,55 | 499,50 | 546,40 | 406,54 | 2 330,55 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. Строительство локальных систем водоснабжения в Овюрском кожууне |  | всего | 4 738,43 | 1 262,97 | 660,19 | 907,07 | 0,00 | 867,63 | 0,00 | 8 436,29 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 316,90 | 884,08 | 462,13 | 634,95 | 0,00 | 607,34 | 0,00 | 5 905,40 |
| местный бюджет | 1 421,53 | 378,89 | 198,06 | 272,12 | 0,00 | 260,29 | 0,00 | 2 530,89 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8. Строительство локальных систем водоснабжения в Пий-Хемском кожууне |  | всего | 2 299,20 | 3 059,00 | 0,00 | 4 380,49 | 2 524,03 | 2 760,64 | 2 245,23 | 17 268,59 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 609,44 | 2 141,30 | 0,00 | 3 066,34 | 1 766,82 | 1 932,45 | 1 571,66 | 12 088,01 |
| местный бюджет | 689,76 | 917,70 | 0,00 | 1 314,15 | 757,21 | 828,19 | 673,57 | 5 180,58 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9. Строительство локальных систем водоснабжения в Сут-Хольском кожууне |  | всего | 2 760,64 | 2 208,52 | 0,00 | 1 735,27 | 1 735,27 | 1 735,27 | 1 735,27 | 11 910,24 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 932,45 | 1 545,96 | 0,00 | 1 214,69 | 1 214,69 | 1 214,69 | 1 214,69 | 8 337,17 |
| местный бюджет | 828,19 | 662,56 | 0,00 | 520,58 | 520,58 | 520,58 | 520,58 | 3 573,07 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.10. Строительство локальных систем водоснабжения в Тандинском кожууне |  | всего | 2 525,93 | 0,00 | 1 320,37 | 9 106,40 | 9 106,40 | 6 829,80 | 2 276,60 | 31 165,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 768,15 | 0,00 | 924,26 | 6 374,48 | 6 374,48 | 4 780,86 | 1 593,62 | 21 815,85 |
| местный бюджет | 757,78 | 0,00 | 396,11 | 2 731,92 | 2 731,92 | 2 048,94 | 682,98 | 9 349,65 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.11. Строительство локальных систем водоснабжения в Тес-Хемском кожууне |  | всего | 1 025,69 | 0,00 | 2 640,74 | 2 874,01 | 1 808,34 | 1 148,16 | 1 205,56 | 10 702,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 717,98 | 0,00 | 1 848,52 | 2 011,81 | 1 265,84 | 803,71 | 843,89 | 7 491,75 |
| местный бюджет | 307,71 | 0,00 | 792,22 | 862,20 | 542,50 | 344,45 | 361,67 | 3 210,75 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.12. Строительство локальных систем водоснабжения в Тере-Хольском кожууне |  | всего | 0,00 | 1 980,56 | 0,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 574,07 | 1 077,90 | 6 506,53 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 1 386,39 | 0,00 | 1 005,90 | 1 005,90 | 401,85 | 754,53 | 4 554,57 |
| местный бюджет | 0,00 | 594,17 | 0,00 | 431,10 | 431,10 | 172,22 | 323,37 | 1 951,96 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.13. Строительство локальных систем водоснабжения в Тоджинском кожууне |  | всего | 0,00 | 0,00 | 3 300,94 | 1 894,46 | 631,49 | 1 262,97 | 631,49 | 7 721,35 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 310,66 | 1 326,12 | 442,04 | 884,08 | 442,04 | 5 404,94 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 990,28 | 568,34 | 189,45 | 378,89 | 189,45 | 2 316,41 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.14. Строительство локальных систем водоснабжения в Улуг-Хемском кожууне |  | всего | 2 490,86 | 0,00 | 1 923,16 | 2 045,47 | 2 440,84 | 2 275,61 | 2 270,22 | 13 446,16 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 743,60 | 0,00 | 1 346,21 | 1 431,83 | 1 708,59 | 1 592,93 | 1 589,15 | 9 412,31 |
| местный бюджет | 747,26 | 0,00 | 576,95 | 613,64 | 732,25 | 682,68 | 681,07 | 4 033,85 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.15. Строительство локальных систем водоснабжения в Чаа-Хольском кожууне |  | всего | 2 525,93 | 0,00 | 0,00 | 2 710,24 | 1 903,23 | 1 184,73 | 718,50 | 9 042,63 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 768,15 | 0,00 | 0,00 | 1 897,17 | 1 332,26 | 829,31 | 502,95 | 6 329,84 |
| местный бюджет | 757,78 | 0,00 | 0,00 | 813,07 | 570,97 | 355,42 | 215,55 | 2 712,79 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.16. Строительство локальных систем водоснабжения в Чеди-Хольском кожууне |  | всего | 0,00 | 2 640,74 | 0,00 | 5 544,73 | 4 036,90 | 2 060,51 | 1 088,67 | 15 371,55 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 1 848,52 | 0,00 | 3 881,31 | 2 825,83 | 1 442,36 | 762,07 | 10 760,09 |
| местный бюджет | 0,00 | 792,22 | 0,00 | 1 663,42 | 1 211,07 | 618,15 | 326,60 | 4 611,46 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.17. Строительство локальных систем водоснабжения в Эрзинском кожууне |  | всего | 0,00 | 0,00 | 631,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,49 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 442,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,04 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 189,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,45 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.18. Строительство локальных систем водоснабжения в г. Ак-Довураке |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.19. Строительство локальных систем водоснабжения в г. Кызыле |  | всего | 1 735,27 | 1 320,37 | 0,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 8 803,64 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 214,69 | 924,26 | 0,00 | 1 005,90 | 1 005,90 | 1 005,90 | 1 005,90 | 6 162,55 |
| местный бюджет | 520,58 | 396,11 | 0,00 | 431,10 | 431,10 | 431,10 | 431,10 | 2 641,09 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 «Возмещение понесенных затрат» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | всего | 81 220,90 | 84 469,70 | 87 848,50 | 91 362,40 | 95 016,90 | 98 817,60 | 102 770,30 | 641 506,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 81 220,90 | 84 469,70 | 87 848,50 | 91 362,40 | 95 016,90 | 98 817,60 | 102 770,30 | 641 506,30 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. Субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго-, теплоресурсов и воды |  | всего | 81 220,90 | 84 469,70 | 87 848,50 | 91 362,40 | 95 016,90 | 98 817,60 | 102 770,30 | 641 506,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 81 220,90 | 84 469,70 | 87 848,50 | 91 362,40 | 95 016,90 | 98 817,60 | 102 770,30 | 641 506,30 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва»

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности государственной программы

Республики Тыва «Повышение эффективности

и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва»

1. Реализация мероприятий государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно- коммунального хозяйства Республики Тыва» (далее – Программа) к 2030 году будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) повышение качества жизни населения, в том числе в сельской местности;

2) безопасность проживания населения в жилищном фонде;

3) снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территориях муниципальных образований республики;

4) улучшение экологической ситуации;

[5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=37732&dst=100109)) внедрение энергоэффективного оборудования;

[6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=37732&dst=100111)) снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов.

2. Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным требованиям. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части защиты окружающей среды осуществляется при проведении экологической экспертизы проектов, которая входит в состав государственной экспертизы проектов.

3. Методика оценки эффективности Программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Программы) и по итогам реализации Программы в целом как результативности Программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

4. Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижение целей и решение задач) Программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета и местных бюджетов запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств республиканского и местных бюджетов (оценка экономической эффективности достижения результатов).

5. В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности Программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации Программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в жилищной сфере.

6. Расчет результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

,

где:

Ei – степень достижения i-показателя Программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное Программой целевое значение показателя.

7. Расчет результативности реализации Программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E – результативность реализации Программы (процентов);

n – количество показателей Программы.

8. В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50 процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

9. Расчет степени соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию Программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы федерального бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные федеральным бюджетом расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

10. В целях оценки степени соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию Программы запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 80 процентов, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100 процентов, то степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

11. Расчет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию Программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э – эффективность использования средств республиканского бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

Е – показатель результативности реализации Программы.

12. В целях оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Тыва при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств республиканского бюджета Э (эффективность использования средств республиканского бюджета) равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств республиканского бюджета Э (эффективность использования средств республиканского бюджета) меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств республиканского бюджета Э (эффективность использования средств республиканского бюджета) больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва»

**МЕТОДИКА**

расчета показателей подпрограмм

Подпрограмма «Строительство и реконструкции

(модернизации) очистных сооружений централизованных

систем водоотведения в Республике Тыва»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель снижения объема загрязненных сточных вод, отводимых от объекта, тыс. куб. метров/сутки | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/куб. метр |
| 1. | Строительство очистного сооружения, г. Кызыл Республики Тыва | 7 634 247,85342 | 34,0 | 224 536,90 |
| 2. | Строительство очистных сооружений канализации с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва | 1 384 288,176 | 5,0 | 276 857,64 |
| 3. | Строительство очистных сооружений производительностью 5,0 тыс. куб. метров/сутки для повторного применения на территории Республики Тыва с привязкой в г. Ак-Довураке | 1 662 104,823 | 5,0 | 330 767,46 |
| 4. | Строительство очистных сооружений канализации г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва | 1 672 882,278 | 5,0 | 334 576,46 |
| 5. | Строительство очистных сооружений канализации с. Чаа-Холь Чаа-Холского кожууна Республики Тыва | 1 617 559,297 | 5,0 | 323 511,86 |

Очередность реализации мероприятий определена с учетом наличия проектно-сметной документации и необходимости выполнения целевого показателя региональной программы на каждый год ее реализации.

Подпрограмма «Модернизация систем коммунальной

инфраструктуры Республики Тыва»

1. Методика расчета целевого показателя «Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг»

1. 1.1. Единица измерения показателя: человек.
2. 1.2. Показатель рассчитывается субъектом Российской Федерации для каждого года реализации региональной программы и на период реализации региональной программы до 2027 года в целом по субъекту Российской Федерации.
3. 1.3. Значение показателя в году, предшествующем году начала реализации региональной программы принимается равным нулю.
4. 1.4. Показатель по итогам года реализации региональной программы с учетом реализации мероприятий региональной программы рассчитывается по субъекту Российской Федерации по формуле:

𝐼числрег = ∑ 𝐼числмун 𝑖=1,

где:

𝐼числрег – значение целевого показателя «Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг» на территории субъекта Российской Федерации;

𝐼числмун - значение целевого показателя «Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг» на территории муниципального образования субъекта Российской Федерации, в котором реализуются мероприятия региональной программы и рассчитывается по формуле:

𝐼числмун = 𝑃рег ∙ 𝐿зам⁄𝐿общ + 𝑁об ∙ 𝑃об,

где:

𝑃рег – численность населения субъекта Российской Федерации по данным

Всероссийской переписи населения 2020 года;

𝐿зам – общая протяженность плановой замены инженерных сетей в рамках региональной программы на территории муниципального образования, определённая в соответствии с Разделом III настоящей методики расчета в соответствующем году;

𝐿общ – общая протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории субъекта Российской Федерации (в однотрубном исполнении) по данным Росстата;

𝑁об – количество объектов производственного назначения систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образования, мероприятия региональной программы по строительству и реконструкции которых завершены в году, предшествующем году расчета целевого показателя;

𝑃об – среднее число населения, обслуживаемое одним объектом коммунальной инфраструктуры по данным Системы МКА ЖКХ, значение которого принимается равным 1 000 человек.

2. Методика расчета целевого показателя «Увеличение протяженности замены инженерных сетей»

2.1. Единица измерения показателя: километр.

2.2. Показатель рассчитывается субъектом Российской Федерации для каждого года реализации региональной программы и на период реализации региональной программы до 2027 года в целом по субъекту Российской Федерации.

2.3. Значение показателя в году, предшествующем году начала реализации региональной программы принимается равным нулю.

2.4. Показатель по итогам года реализации региональной программы с учетом реализации мероприятий региональной программы рассчитывается в отношении линейных объектов как сумма протяженности (в однотрубном исчислении) участков сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в отношении которых в рамках региональной программы выполнены мероприятия по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

2.5. В расчете показателя не учитываются внутриплощадочные сети объектов производственного назначения, в отношении которых в рамках региональной программы завершены мероприятия по строительству и реконструкции, а также подводящие трубопроводы к таким объектам производственного назначения.

3. Методика расчета целевого показателя «Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры»

3.1. Единица измерения показателя: процент.

3.2. Фактическое и прогнозное значение показателя рассчитывается субъектом Российской Федерации для каждого года реализации региональной программы и на период реализации региональной программы до 2027 года в целом по субъекту Российской Федерации.

3.3. Фактическое значение показателя рассчитывается исходя из количества аварий и инцидентов, внесенных в систему МКА ЖКХ в отношении объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее – количество аварий и инцидентов).

3.4. Прогнозное значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

𝑦 𝐴𝑦 − 𝐴2022

𝐼ав = ∙ 100%,

𝐴2022

где:

𝐼ав𝑦 – прогнозное значение целевого показателя по итогам года реализации региональной программы;

𝐴2022 – фактическое количество аварий и инцидентов по итогам 2022 года;

𝐴𝑦 – прогнозное значение7 количества аварий и инцидентов в году, по итогам которого рассчитывается показатель и рассчитывается по формуле:

𝐴𝑦 = 𝐴𝑦−1 − (𝐿общвод . ∙𝛼⁄100 + 𝐿общкан . ∙ 𝛽⁄100 + 𝐿общтепл. ∙ 𝛾⁄100) ∙ 𝐴2022⁄𝐿общ;

𝐴𝑦−1 – прогнозное значение количество аварий и инцидентов в году, предшествующем году по итогам которого рассчитывается показателя. При расчете прогнозного значения по итогам 2023 года значение 𝐴𝑦−1 принимается равным значению 𝐴2022;

𝐿общвод . – общая протяженность сетей водоснабжения на территории субъекта Российской Федерации (в однотрубном исполнении) по данным Росстата;

𝐿общкан . – общая протяженность сетей канализации на территории субъекта Российской Федерации (в однотрубном исполнении) по данным Росстата;

𝐿общтепл. – общая протяженность сетей теплоснабжения на территории субъекта Российской Федерации (в однотрубном исполнении) по данным Росстата;

𝛼, 𝛽, 𝛾 – коэффициенты, значение которых принимается по таблице 1 исходя из наличия средств финансовой поддержки на реализацию мероприятий региональный программы в году, по итогам которого рассчитывается показатель;

таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | Сфера реализации | Значение коэффициента | |
| при наличии средств финансовой поддержки в году, по итогам которого рассчитывается показатель | при отсутствии средств финансовой поддержки в году, по итогам которого рассчитывается показатель |

α водоснабжение 2,9 2,0 β водоотведение 2,1 1,0 γ теплоснабжение 3,0 2,5

𝐿общ – общая протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории субъекта Российской Федерации (в однотрубном исполнении) по данным Росстата.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва»

П Р А В И Л А

предоставления и распределения субсидий

из республиканского бюджета Республики Тыва

бюджетам муниципальных образований Республики Тыва

на приобретение техники, в том числе специализированной

I. Общие положения

1. Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию [подпрограммы](#P1129) «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» (далее – Правила) разработаны в соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454091&dst=103280) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Целью предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию подпрограммы «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной» государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=108355&field=134&date=24.01.2022) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» (далее – Субсидия) является оказание финансовой поддержки по исполнению расходного обязательства, возникающего при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (далее – получатели Субсидии) для реализации мероприятий по обеспечению организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной.

Субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на другие цели.

3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Тыва в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Тыва, кассовым планом в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в [подпрограмме](#P1129) «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» и законом Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Уровень софинансирования расходного обязательства устанавливается в соотношении не выше 70 процентов и не ниже 30 процентов за счет средств республиканского и местного бюджетов соответственно.

В случае если средства республиканского бюджета Республики Тыва не покрывают требуемого уровня софинансирования, но при этом средств местного бюджета достаточно на реализацию [подпрограммы](#P1129) «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва», уровень софинансирования изменяется в соответствии с возможностями республиканского бюджета Республики Тыва.

4. Бюджетные ассигнования в виде Субсидии выделяются Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва как главному распорядителю средств республиканского бюджета Республики Тыва (далее – главный распорядитель) в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период.

II. Критерии отбора, условия и порядок предоставления Субсидии

5. Критериями отбора получателей Субсидии для ее предоставления являются:

1) наличие у муниципального образования Республики Тыва потребности в реализации [подпрограммы](#P1129) «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» согласно нормативам обеспеченности муниципальных образований Республики Тыва формированиями;

2) наличие у муниципального образования Республики Тыва организации коммунального комплекса, находящегося в ведении органов местного самоуправления Республики Тыва, для которого планируется реализация подпрограммы «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой» государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=108355&field=134&date=24.01.2022) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва».

6. Субсидия предоставляется получателю Субсидии, соответствующему критериям отбора, предусмотренным [пунктом 5](#p28) настоящих Правил, при выполнении следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляется Субсидия, а также соответствие мероприятий муниципальной программы требованиям соответствующей государственной программы Республики Тыва, в рамках которой предоставляется Субсидия;

2) наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальной программы;

3) соблюдение целевых направлений расходования Субсидии, установленных настоящими Правилами;

4) выполнение требований к показателям результативности и эффективности предоставления Субсидий, установленных настоящими Правилами;

5) выполнение требований к сроку, порядку и формам представления отчетности об использовании Субсидий, установленных настоящими Правилами.

7. Для участия в отборе на получение Субсидии получатель Субсидии представляет главному распорядителю следующие документы:

1) [заявление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=113912&field=134&date=24.01.2022) о предоставлении Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию подпрограммы «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой» государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=108355&field=134&date=24.01.2022) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» для организаций коммунального комплекса, оформленное согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

2) пояснительную записку к заявлению с обоснованием соответствия критериям отбора, предусмотренным [пунктом 5](#p28) настоящих Правил, и указанием стоимости указанного расходного обязательства;

3) выписку из местного бюджета на текущий финансовый год, заверенную уполномоченным лицом и подтверждающую объем финансового обеспечения расходного обязательства получателя Субсидии на цели, указанные в [пункте 2](#p16) настоящих Правил;

4) гарантийное письмо получателя Субсидии о том, что реализуемое в рамках подпрограммы «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой» государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=108355&field=134&date=24.01.2022) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» не будет продано, приватизировано, перепрофилировано в течение трех лет и будет поддерживаться в техническом состоянии, отвечающем требованиям эксплуатационных характеристик;

5) заверенную копию муниципальной программы, устанавливающей расходное обязательство получателя Субсидии, предусматривающей софинансирование указанного расходного обязательства.

8. Субсидия предоставляется получателю Субсидии, который соответствует критериям отбора и условиям, установленным настоящими Правилами, и представил надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные [пунктом 7](#p39) настоящих Правил.

В случае если два и более получателей Субсидии равным образом соответствуют условиям и критериям отбора настоящих Правил и представили надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные [пунктом 7](#p39) настоящих Правил, Субсидии предоставляются получателю Субсидии, который раньше других представил заявление и документы.

9. Главный распорядитель:

1) регистрирует в день поступления документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, с указанием даты их поступления;

2) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов проверяет их на предмет комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для предоставления Субсидии, предусмотренных настоящими Правилами;

3) в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа об отказе в предоставлении Субсидии направляет получателю Субсидии извещение о принятом решении с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается в случае несоответствия получателя Субсидии критериям отбора и условиям, установленным настоящими Правилами, и (или) представления неполных или ненадлежащим образом оформленных документов, а при наличии двух получателей Субсидии, соответствующих требованиям настоящих Правил, – если заявление и документы поданы позднее другого получателя Субсидии;

4) в случае принятия решения о предоставлении Субсидии в течение 2 рабочих дней со дня подписания приказа о предоставлении Субсидии оформляет проект соглашения в двух экземплярах, по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва, и направляет его для подписания получателю Субсидии. Направление проекта соглашения осуществляется путем непосредственного вручения проекта соглашения представителю получателя Субсидии или путем почтового отправления с уведомлением о вручении;

5) подписывает соглашение в течение 2 рабочих дней со дня поступления подписанного получателем Субсидии соглашения.

10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Республики Тыва рассматривается Межведомственной комиссией, созданной приказом главного распределителя (далее – комиссия), в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о предоставлении или об отказе в предоставлении Субсидии. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии оформляется приказом главного распорядителя. Состав и порядок работы комиссии утверждаются приказом главного распорядителя.

11. Получатель Субсидии осуществляет подписание соглашения и представление его главному распорядителю в течение 2 рабочих дней с момента получения соглашения.

12. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между главным распорядителем и получателем Субсидии, предусматривающим:

1) целевое назначение, условия предоставления Субсидий;

2) расчет размера Субсидий;

3) порядок, сроки и формы представления получателем Субсидии отчетности о достижении показателей;

4) право главного распорядителя и Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва на проведение проверок соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, а также согласие получателя Субсидии на осуществление таких проверок;

5) порядок возврата Субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем, Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва, факта нарушения условий предоставления Субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенным соглашением, в случае недостижения показателей результативности;

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем Субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением.

III. Расчет размера Субсидии

13. Размер средств для предоставления Субсидии i-му муниципальному образованию Республики Тыва (Ci) определяется по формуле:

Ci = ЗCi x (1 - ДCi),

где:

Ci – объем субсидии, предоставленной бюджету i-го муниципального образования Республики Тыва из республиканского бюджета Республики Тыва;

ЗCi – плановый общий объем расходов на исполнение софинансируемых обязательств в соответствии с заявкой i-го муниципального образования Республики Тыва, отобранной для предоставления Субсидии;

ДCi – доля софинансирования для i-го муниципального образования Республики Тыва.

14. Если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Республики Тыва на реализацию [подпрограммы](#P1129) «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной на 2024-2030 годы» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва», не обеспечивает уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Тыва, то Субсидия предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый уровень софинансирования.

IV. Порядок перечисления Субсидии

15. Перечисление Субсидии осуществляется на основе межбюджетных отношений в доход бюджета муниципального образования Республики Тыва в пределах средств республиканского бюджета Республики Тыва, предусматриваемых законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период.

16. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Республике Тыва, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

Перечисление Субсидии местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана республиканского бюджета Республики Тыва, утвержденного на соответствующий квартал, который формируется с учетом сроков перечисления Субсидий, предусмотренных соответствующим соглашением.

17. Для получения Субсидии органы местного самоуправления Республики Тыва представляют главному распорядителю в срок до 15 числа месяца, предшествующего финансированию, заявку в кассовый план на предоставление Субсидии.

18. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между главным распорядителем и муниципальными образованиями в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва (далее - Соглашение), в двух экземплярах.

V. Целевые показатели

19. Целевыми показателями эффективности расходования Субсидий, предоставленных муниципальным образованиям Республики Тыва, являются:

1) выполнение ремонтных работ в период подготовки объектов коммунального комплекса к отопительному периоду;

2) повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения;

3) комфортность и безопасность условий проживания;

4) создание новых рабочих мест.

VI. Показатели результативности использования

Субсидии, а также порядок оценки результативности

и эффективности использования Субсидии

20. Показателем результативности использования Субсидии, предоставляемой бюджетам муниципального образования, является реализация выполнения работ на объектах коммунального комплекса на территории Республики Тыва.

21. Расчет показателя результативности использования Субсидии муниципальным образованием Республики Тыва (Рi) производится по формуле:

,

где:

Пф – фактическое значение показателя результативности;

Пп – плановое значение показателя результативности.

При значении показателя Pi ниже 1 результативность использования субсидии признается низкой. Если показатель Pi равен 1, результативность использования субсидии признается высокой.

22. Эффективность использования Субсидии муниципальным образованием Республики Тыва (Эi) рассчитывается по формуле:

,

где:

Фплан – плановый объем предоставления Субсидии муниципальному образованию Республики Тыва, предусматриваемый законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период;

Ффакт – фактический объем Субсидии, освоенный муниципальным образованием Республики Тыва.

При значении показателя Эi = 1 эффективность использования Субсидии признается высокой.

При значении показателя Эi = 0 эффективность использования Субсидии признается низкой.

23. Оценка результативности и эффективности использования Субсидии производится ежеквартально до достижения значения эффективности, равного единице, и по итогам года.

VII. Сроки и порядок предоставления отчетности

муниципальных образований об исполнении условий

предоставления Субсидии, а также для проведения оценки

результативности и эффективности использования Субсидии

24. Получатели Субсидии, с которыми заключено соглашение, представляют главному распорядителю ежеквартально и ежегодно:

1) отчет о расходовании Субсидии. В отчете о расходовании Субсидии должен содержаться расчет показателей результативности и эффективности использования Субсидии, произведенный в соответствии с [пунктами 19](#P38883) и [20](#P38892) настоящих Правил;

2) пояснительную записку;

3) копию платежного поручения;

4) копию акта приема-передачи реализуемого в рамках [подпрограммы](#P1129) «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» имущества;

5) статистические отчетности по следующим формам:

«Сведения об использовании денежных средств» [№ 12-Ф](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436842&dst=101012);

«Сведения об инвестиционной деятельности» [(форма № П-2 (инвест)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425540&dst=102335);

«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» [(форма № П-2)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425540&dst=104967);

«Сведения о численности и заработной плате работников» [(форма № П-4)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436702&dst=104021);

«Сведения о неполной занятости и движении работников» [(форма № П-4 (НЗ)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436702&dst=103877);

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» [(форма № ПМ)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426025&dst=104408);

«Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» [(форма № МП (микро)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425734&dst=102638).

25. Отчеты представляются на бумажном носителе:

1) по итогам квартала – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) по итогам года – не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом.

26. На основании представляемых получателями Субсидии отчетных документов, предусмотренных [пунктом 24](#P38917) настоящих Правил, главный распорядитель проводит оценку результативности и эффективности использования Субсидии, а также исполнения условий предоставления Субсидии.

При оценке результативности и эффективности использования Субсидии главный распорядитель оценивает достижение заявленных показателей получателей Субсидии по улучшению статистических показателей.

27. Получатель Субсидии в случае образования экономии в результате проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд обязан осуществить возврат излишне полученной суммы.

В случае уменьшения сумм предоставляемых Субсидий муниципальным образованиям Республики Тыва в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидий подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва.

VIII. Осуществление контроля за соблюдением условий,

целей и порядка предоставления Субсидии и

ответственность за их нарушение

28. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателем Субсидии осуществляют главный распорядитель и Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва в соответствии с установленными полномочиями.

29. В случае нарушения получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящими Правилами и заключенным соглашением, обнаружения излишне выплаченных сумм Субсидий, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения Субсидий, на основании письменных требований главного распорядителя и (или) Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 30 дней со дня получения соответствующих требований.

30. Требования главного распорядителя и (или) Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва о возврате Субсидии при обнаружении обстоятельств, предусмотренных [пунктом 28](#P38942) настоящих Правил, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении получателю Субсидии в течение 10 дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии.

31. При невозвращении Субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва получателем Субсидии в срок, указанный в пункте 28 настоящих Правил, взыскание Субсидии осуществляется в судебном порядке.

IX. Порядок возврата Субсидии при недостаточной

результативности и эффективности ее использования

32. В случае если получателем Субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмотренные [разделом VI](#P38888) настоящих Правил, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Тыва в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

,

где:

Vсубсидии – размер Субсидии, предоставленной местному бюджету;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя результативности использования Субсидии, имеет положительное значение (больше нуля), m = 1;

n – общее количество показателей результативности использования Субсидии, n = 1;

k – коэффициент возврата Субсидии, k = 1.

33. В случае отсутствия соглашения, заключенного с муниципальным образованием, на 1 октября текущего финансового года бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление Субсидии данному получателю Субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва.

34. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным годом, остаток Субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством. Остаток не использованных в отчетном году межбюджетных трансфертов, потребность в которых подтверждена в установленном порядке, подлежит возврату из республиканского бюджета Республики Тыва на лицевой счет администратора доходов местного бюджета и использованию в очередном году на те же цели.

35. В случае возникновения оснований для возврата Субсидии главный распорядитель не позднее чем в десятидневный срок со дня обнаружения нарушений направляет получателю Субсидии уведомление о возврате Субсидии.

36. В течение тридцати дней со дня получения письменного уведомления о возврате Субсидии получатель Субсидии обязан осуществить возврат Субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва по платежным реквизитам, указанным в уведомлении о возврате Субсидии.

37. В случае невозврата Субсидии в срок, предусмотренный пунктом 35 настоящих Правил, взыскание средств с получателя Субсидии производится в судебном порядке.

38. Средства, перечисленные из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Тыва, зачисляются в доход республиканского бюджета Республики Тыва и дальнейшему перераспределению не подлежат.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к Правилам предоставления и распределения

субсидий из республиканского бюджета

Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на приобретение

техники, в том числе специализированной

Форма

**З А Я В Л Е Н И Е**

о предоставлении субсидии из республиканского

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на приобретение техники,

в том числе специализированной

В связи с обеспечением населения качественной питьевой водой прошу предоставить субсидию из республиканского бюджета Республики Тыва на приобретение техники, в том числе специализированной, по [подпрограмме](#P1129) «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва», в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

Документы, обосновывающие право на получение субсидии, предусмотренные [пунктом 8](#P38843) Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва прилагаются.

Приложение:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

(наименование документа)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

(наименование документа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Правилам предоставления и распределения

субсидий из республиканского бюджета

Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на приобретение

техники, в том числе специализированной

Форма

**О Т Ч Е Т**

о расходовании субсидии, расчет показателей

результативности и эффективности использования

субсидии по состоянию на \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Наименование получателя субсидии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Периодичность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Наименование проекта (мероприятия) | Единица измерения по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) | | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату | Процент выполнения плана | Причина отклонения |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

получателя субсидии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (ФИО) (телефон)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 7

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва»

П Р А В И Л А

предоставления и распределения субсидий

из республиканского бюджета Республики Тыва

бюджетам муниципальных образований Республики

Тыва на реконструкцию и строительство

локальных систем водоснабжения

I. Общие положения

1. Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию [подпрограммы](#P1129) «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» (далее – Правила) разработаны в соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454091&dst=103280) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Целью предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реконструкцию и строительство локальных систем водоснабжения по [подпрограмме](#P1129) «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» (далее – Субсидия) является оказание финансовой поддержки по исполнению расходного обязательства, возникающего при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (далее – получатели Субсидии) для реализации мероприятий по реконструкции и строительству локальных систем водоснабжения Республики Тыва. Субсидии могут предоставляться на финансовое обеспечение следующих затрат:

- на строительно-монтажные работы;

- на приобретение и доставку материальных запасов и оборудований.

Субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на другие цели.

3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Тыва в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Тыва, кассовым планом в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в [подпрограмме](#P1129) «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» и законом Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Уровень софинансирования расходного обязательства устанавливается в соотношении не выше 70 процентов и не ниже 30 процентов за счет средств республиканского и местного бюджетов соответственно.

В случае если средства республиканского бюджета Республики Тыва не покрывают требуемого уровня софинансирования, но при этом средств местного бюджета достаточно на реализацию [подпрограммы](#P1129) «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва», уровень софинансирования изменяется в соответствии с возможностями республиканского бюджета Республики Тыва.

4. Бюджетные ассигнования в виде Субсидии выделяются Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва как главному распорядителю средств республиканского бюджета Республики Тыва (далее – главный распорядитель) в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период.

II. Критерии отбора, условия

и порядок предоставления Субсидии

5. Критериями отбора получателей Субсидии для ее предоставления являются:

1) наличие у муниципального образования Республики Тыва потребности в реализации [подпрограммы](#P1129) «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»;

2) наличие на праве владения и пользования земельного участка на территории муниципального образования Республики Тыва для содержания, обслуживания локальных систем водоснабжения.

6. Субсидия предоставляется получателю Субсидии, соответствующему критериям отбора, предусмотренным [пунктом 5](#P38826) настоящих Правил, при выполнении следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляется Субсидия, а также соответствие мероприятий муниципальной программы требованиям соответствующей государственной программы Республики Тыва, в рамках которой предоставляется Субсидия;

2) наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальной программы;

3) соблюдение целевых направлений расходования Субсидии, установленных настоящими Правилами;

4) выполнение требований к показателям результативности и эффективности предоставления Субсидий, установленных настоящими Правилами;

5) выполнение требований к сроку, порядку и формам представления отчетности об использовании Субсидий, установленных настоящими Правилами;

6) заключение между главным распорядителем и получателем Субсидии соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету муниципального образования в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва;

7) наличие письменного обязательства муниципального образования о возврате муниципальным образованием средств в республиканский бюджет в соответствии с [пунктом 32](#P38950) настоящих Правил.

7. Для участия в отборе на получение Субсидии получатель Субсидии представляет главному распорядителю следующие документы:

1) заявление о предоставлении Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию [подпрограммы](#P1129) «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» для организаций коммунального комплекса, оформленное согласно [приложению № 1](#P38981) к настоящим Правилам;

2) пояснительную записку к заявлению с обоснованием соответствия критериям отбора, предусмотренным [пунктом 5](#P38826) настоящих Правил, и указанием стоимости указанного расходного обязательства;

3) выписку из местного бюджета на текущий финансовый год, заверенную уполномоченным лицом и подтверждающую объем финансового обеспечения расходного обязательства получателя Субсидии на цели, указанные в [пункте 2](#P38814) настоящих Правил;

4) гарантийное письмо получателя Субсидии о том, что реализуемое в рамках [подпрограммы](#P1129) «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» не будет продано, приватизировано, перепрофилировано в течение трех лет и будет поддерживаться в техническом состоянии, отвечающем требованиям эксплуатационных характеристик;

5) заверенную копию муниципальной программы, устанавливающей расходное обязательство получателя Субсидии, предусматривающей софинансирование указанного расходного обязательства.

8. Субсидия предоставляется получателю Субсидии, который соответствует критериям отбора и условиям, установленным настоящими Правилами, и представил надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные [пунктом 7](#P38837) настоящих Правил.

В случае если два и более получателей Субсидии равным образом соответствуют условиям и критериям отбора настоящих Правил и представили надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктом 7 настоящих Правил, Субсидии предоставляются получателю Субсидии, который раньше других представил заявление и документы.

9. Главный распорядитель:

1) регистрирует в день поступления документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, с указанием даты их поступления;

2) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов проверяет их на предмет комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для предоставления Субсидии, предусмотренных настоящими Правилами;

3) в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа об отказе в предоставлении Субсидии направляет получателю Субсидии извещение о принятом решении с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается в случае несоответствия получателя Субсидии критериям отбора и условиям, установленным настоящими Правилами, и (или) представления неполных или ненадлежащим образом оформленных документов, а при наличии двух получателей Субсидии, соответствующих требованиям настоящих Правил, – если заявление и документы поданы позднее другого получателя Субсидии;

4) в случае принятия решения о предоставлении Субсидии в течение 2 рабочих дней со дня подписания приказа о предоставлении Субсидии оформляет проект соглашения в двух экземплярах согласно типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва и направляет его для подписания получателю Субсидии. Направление проекта соглашения осуществляется путем непосредственного вручения проекта соглашения представителю получателя Субсидии или путем почтового отправления с уведомлением о вручении;

5) подписывает соглашение в течение 2 рабочих дней со дня поступления подписанного получателем Субсидии соглашения.

10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Республики Тыва рассматривается Межведомственной комиссией, созданной приказом главного распределителя (далее – комиссия), в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о предоставлении или об отказе в предоставлении Субсидии. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии оформляется приказом главного распорядителя. Состав и порядок работы комиссии утверждаются приказом главного распорядителя.

11. Получатель Субсидии осуществляет подписание соглашения и представление его главному распорядителю в течение 2 рабочих дней с момента получения соглашения.

12. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между главным распорядителем и получателем Субсидии, предусматривающим:

1) целевое назначение, условия предоставления Субсидий;

2) расчет размера Субсидий;

3) порядок, сроки и формы представления получателем Субсидии отчетности о достижении показателей;

4) право главного распорядителя и Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва на проведение проверок соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, а также согласие получателя Субсидии на осуществление таких проверок;

5) порядок возврата Субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем, Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва, факта нарушения условий предоставления Субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенным соглашением, в случае недостижения показателей результативности;

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем Субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением.

III. Расчет размера Субсидии

13. Размер средств для предоставления Субсидии i-му муниципальному образованию Республики Тыва (Ci) определяется по формуле:

Ci = ЗCi x (1 - ДCi),

где:

Ci – объем субсидии, предоставленной бюджету i-го муниципального образования Республики Тыва из республиканского бюджета Республики Тыва;

ЗCi – плановый общий объем расходов на исполнение софинансируемых обязательств в соответствии с заявкой i-го муниципального образования Республики Тыва, отобранной для предоставления Субсидии;

ДCi – доля софинансирования для i-го муниципального образования Республики Тыва.

14. Если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Республики Тыва на реализацию [подпрограммы](#P1129) «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва», не обеспечивает уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Тыва, то Субсидия предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый уровень софинансирования.

IV. Порядок перечисления Субсидии

15. Перечисление Субсидии осуществляется на основе межбюджетных отношений в доход бюджета муниципального образования Республики Тыва в пределах средств республиканского бюджета Республики Тыва, предусматриваемых законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период.

16. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Республике Тыва, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

Перечисление Субсидии местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана республиканского бюджета Республики Тыва, утвержденного на соответствующий квартал, который формируется с учетом сроков перечисления Субсидий, предусмотренных соответствующим соглашением.

17. Для получения Субсидии органы местного самоуправления Республики Тыва представляют главному распорядителю в срок до 15 числа месяца, предшествующего финансированию, заявку в кассовый план на предоставление Субсидии.

18. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между главным распорядителем и муниципальными образованиями в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва (далее - Соглашение), в двух экземплярах.

V. Целевые показатели

19. Целевыми показателями эффективности расходования Субсидий, предоставленных муниципальным образованиям Республики Тыва, являются:

1) увеличение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой;

2) повышение качества питьевой воды;

3) создание новых рабочих мест.

VI. Показатели результативности использования

Субсидии, а также порядок оценки результативности

и эффективности использования Субсидии

20. Показателем результативности использования Субсидии, предоставляемой бюджетам муниципального образования, является количество установленных локальных систем водоснабжения.

21. Расчет показателя результативности использования Субсидии муниципальным образованием Республики Тыва (Рi) производится по формуле:

,

где:

Пф – фактическое значение показателя результативности;

Пп – плановое значение показателя результативности.

При значении показателя Pi ниже 1 результативность использования субсидии признается низкой. Если показатель Pi равен 1, результативность использования субсидии признается высокой.

22. Эффективность использования Субсидии муниципальным образованием Республики Тыва (Эi) рассчитывается по формуле:

,

где:

Фплан – плановый объем предоставления Субсидии муниципальному образованию Республики Тыва, предусматриваемый законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период;

Ффакт – фактический объем Субсидии, освоенный муниципальным образованием Республики Тыва.

При значении показателя Эi = 1 эффективность использования Субсидии признается высокой.

При значении показателя Эi = 0 эффективность использования Субсидии признается низкой.

23. Оценка результативности и эффективности использования Субсидии производится ежеквартально до достижения значения эффективности, равного единице, и по итогам года.

VII. Сроки и порядок предоставления отчетности

муниципальных образований об исполнении

условий предоставления Субсидии, а также

для проведения оценки результативности и

эффективности использования Субсидии

24. Получатели Субсидии, с которыми заключено соглашение, представляют главному распорядителю ежеквартально и ежегодно:

1) отчет о расходовании Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам. В отчете о расходовании Субсидии должен содержаться расчет показателей результативности и эффективности использования Субсидии, произведенный в соответствии с [пунктами 19](#P38883) и [20](#P38892) настоящих Правил;

2) пояснительную записку;

3) копию платежного поручения;

4) копию акта приема-передачи реализуемого в рамках [подпрограммы](#P1129) «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» имущества;

5) статистические отчетности по следующим формам:

«Сведения об использовании денежных средств» [№ 12-Ф](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436842&dst=101012);

«Сведения об инвестиционной деятельности» [(форма № П-2 (инвест)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425540&dst=102335);

«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» [(форма № П-2)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425540&dst=104967);

«Сведения о численности и заработной плате работников» [(форма № П-4)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436702&dst=104021);

«Сведения о неполной занятости и движении работников» [(форма № П-4 (НЗ)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436702&dst=103877);

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» [(форма № ПМ)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426025&dst=104408);

«Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» [(форма № МП (микро)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425734&dst=102638).

25. Отчеты представляются на бумажном носителе:

1) по итогам квартала – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) по итогам года – не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом.

26. На основании представляемых получателями Субсидии отчетных документов, предусмотренных [пунктом 24](#P38917) настоящих Правил, главный распорядитель проводит оценку результативности и эффективности использования Субсидии, а также исполнения условий предоставления Субсидии.

При оценке результативности и эффективности использования Субсидии главный распорядитель оценивает достижение заявленных показателей получателей Субсидии по улучшению статистических показателей.

27. Получатель Субсидии в случае образования экономии в результате проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд обязан осуществить возврат излишне полученной суммы.

В случае уменьшения сумм предоставляемых Субсидий муниципальным образованиям Республики Тыва в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидий подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва.

VIII. Осуществление контроля за соблюдением условий,

целей и порядка предоставления Субсидии и

ответственность за их нарушение

28. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателем Субсидии осуществляют главный распорядитель и Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва в соответствии с установленными полномочиями.

29. В случае нарушения получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящими Правилами и заключенным соглашением, обнаружения излишне выплаченных сумм Субсидий, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения Субсидий, на основании письменных требований главного распорядителя и (или) Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 30 дней со дня получения соответствующих требований.

30. Требования главного распорядителя и (или) Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва о возврате Субсидии при обнаружении обстоятельств, предусмотренных [пунктом 28](#P38942) настоящих Правил, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении получателю Субсидии в течение 10 дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии.

31. При невозвращении Субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва получателем Субсидии в срок, указанный в пункте 28 настоящих Правил, взыскание Субсидии осуществляется в судебном порядке.

IX. Порядок возврата Субсидии при недостаточной

результативности и эффективности ее использования

32. В случае если получателем Субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмотренные [разделом VI](#P38888) настоящих Правил, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Тыва в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

,

где:

Vсубсидии – размер Субсидии, предоставленной местному бюджету;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя результативности использования Субсидии, имеет положительное значение (больше нуля), m = 1;

n – общее количество показателей результативности использования Субсидии, n = 1;

k – коэффициент возврата Субсидии, k = 1.

33. В случае отсутствия соглашения, заключенного с муниципальным образованием, на 1 октября текущего финансового года бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление Субсидии данному получателю Субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва.

34. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным годом, остаток Субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством. Остаток не использованных в отчетном году межбюджетных трансфертов, потребность в которых подтверждена в установленном порядке, подлежит возврату из республиканского бюджета Республики Тыва на лицевой счет администратора доходов местного бюджета и использованию в очередном году на те же цели.

35. В случае возникновения оснований для возврата Субсидии главный распорядитель не позднее чем в десятидневный срок со дня обнаружения нарушений направляет получателю Субсидии уведомление о возврате Субсидии.

36. В течение тридцати дней со дня получения письменного уведомления о возврате Субсидии получатель Субсидии обязан осуществить возврат Субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва по платежным реквизитам, указанным в уведомлении о возврате Субсидии.

37. В случае невозврата Субсидии в срок, предусмотренный пунктом 35 настоящих Правил, взыскание средств с получателя Субсидии производится в судебном порядке.

38. Средства, перечисленные из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Тыва, зачисляются в доход республиканского бюджета Республики Тыва и дальнейшему перераспределению не подлежат.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к Правилам предоставления и распределения

субсидий из республиканского бюджета

Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на реконструкцию

и строительство локальных систем водоснабжения

Форма

**З А Я В Л Е Н И Е**

о предоставлении субсидии из республиканского

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на реконструкцию

и строительство локальных систем водоснабжения

В связи с обеспечением населения качественной питьевой водой прошу предоставить субсидию из республиканского бюджета Республики Тыва на реконструкцию и строительство локальных систем водоснабжения по [подпрограмме](#P1129) «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва», в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

Документы, обосновывающие право на получение субсидии, предусмотренные [пунктом 8](#P38843) Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва прилагаются.

Приложение:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

(наименование документа)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

(наименование документа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Правилам предоставления и распределения

субсидий из республиканского бюджета

Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на реконструкцию

и строительство локальных систем водоснабжения

Форма

**О Т Ч Е Т**

о расходовании субсидии, расчет показателей

результативности и эффективности использования

субсидии по состоянию на \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Наименование получателя субсидии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Периодичность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Наименование проекта (мероприятия) | Единица измерения по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) | | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату | Процент выполнения плана | Причина отклонения |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

получателя субсидии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (ФИО) (телефон)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 8

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва»

П Р А В И Л А

предоставления субсидий из республиканского

бюджета бюджетам муниципальных образований

Республики Тыва на возмещение понесенных

затрат, связанных с применением государственных

регулируемых цен на тепловую и электрическую

энергию, водоснабжение и водоотведение,

вырабатываемыми организациями коммунального

комплекса, понесенных в процессе выработки и (или)

транспортировки энерго-, теплоресурсов и воды

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований на возмещение понесенных затрат тепло-, водоснабжающим организациям в связи с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, вырабатываемых организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго-, теплоресурсов и воды (далее – Правила).

2. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение следующих затрат:

а) на возмещение потребленной электрической энергии, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

б) на возмещение тепловой энергии, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

в) на возмещение потребленных услуг водоснабжения и водоотведения, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

г) на возмещение приобретенного топлива, в том числе дров, каменного угля, газообразного топлива и дизельного топлива;

д) на возмещение транспортных расходов, в том числе по перевозке топлива, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

е) на возмещение приобретенных материалов и оборудований, которые обеспечивают бесперебойное обеспечение услуг (кроме административно-хозяйственных расходов);

ж) на возмещение задолженности в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды;

з) на возмещение кредиторской задолженности по оплате труда работникам получателей субсидии.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – Главный распорядитель).

4. Получателями субсидий являются организации коммунального комплекса муниципальных образований, которые понесли затраты в процессе выработки и (или) транспортировки энерго-, теплоресурсов и воды, находящиеся на территории Республики Тыва (далее – получатель субсидий).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

5. Субсидии на возмещение части затрат, предоставляются в пределах затрат, понесенных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

6. Отбор предоставления финансовых средств и (или) порядок расчета с указанием информации, обосновывающей ее размер, необходимых для возмещения понесенных затрат, возникших в связи с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, вырабатываемыми организациями коммунального комплекса, предоставляется протоколом заседания Правления Службы по тарифам Республики Тыва.

7. Для перечисления субсидии получатель представляет Главному распорядителю заявку с приложением следующих документов:

а) протокол заседания Правления Службы по тарифам Республики Тыва;

б) счета, выставленные тепло-, энергоснабжающими организациями и организациями водоснабжения и водоотведения – в случае расчетов по предоплате за электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, счета-фактуры, выставленные поставщиком ресурсов, либо акты сверки взаиморасчетов – в случае наличия кредиторской задолженности. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Главным распорядителем и получателем субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет Главному распорядителю копию платежного поручения, подтверждающего оплату за потребленные ресурсы;

в) счета, выставленные поставщиком топлива, либо договор поставки - в случае расчетов по предоплате за топливо. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Главным распорядителем и получателем субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет Главному распорядителю копию платежного поручения, подтверждающего оплату поставок топлива, и акт сверки взаимных расчетов;

г) счета, выставленные поставщиком материалов и оборудований, которые приобретаются для бесперебойного обеспечения услуг (кроме административно-хозяйственных расходов), либо договор поставки – в случае расчетов по предоплате за материалы и оборудование. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Главным распорядителем и получателем субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет Главному распорядителю копию платежного поручения, подтверждающего оплату поставок материалов, и товарные накладные;

д) копии договора (контракта) на приобретение или поставку, акта приема-передачи работ (услуг), счета-фактуры и (или) счета, товарной накладной (не представляется в случае представления универсального передаточного документа) – в случае выполнения мероприятий по поставке (приобретению) технологического оборудования и материалов;

е) счета, выставленные транспортными компаниями, либо договор транспортных услуг – в случае расчетов по предоплате за транспортные услуги. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Главным распорядителем и получателем субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет Главному распорядителю копию платежного поручения, подтверждающего оплату транспортных услуг, и акты выполненных работ;

ж) копию штатного расписания получателя субсидии и справку, расчетную ведомость (по унифицированной [форме № Т-51](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=47274&dst=100373), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 5 января 2004 г. № 1) по оплате труда работникам получателя субсидии на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Главным распорядителем и получателем субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет Главному распорядителю документы, подтверждающие оплату труда работникам получателя субсидии;

з) справку о состоянии расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами по задолженности, образованной на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Главным распорядителем и получателем субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет Главному распорядителю платежные документы, подтверждающие оплату задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, образованной на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года.

8. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки на получение субсидий проверяет достоверность и полноту представленных документов, указанных в [пункте 7](#P38744) настоящего Правила, и принимает решение о предоставлении субсидий, после чего направляет заявку на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва.

9. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Правила, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.

10. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Главным распорядителем и получателем субсидии (далее – соглашение), по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва.

В соглашении предусматриваются:

а) цели, условия и порядок предоставления субсидии;

б) направление использования средств, полученных получателем в виде субсидии;

в) размер субсидии;

г) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансового года;

д) право Главного распорядителя на проведение проверок соблюдения получателем субсидий условий, установленных соглашением;

е) порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

ж) порядок возврата в республиканский бюджет Республики Тыва средств получателем субсидии в случаях:

- установления по итогам проверок, проведенных Главным распорядителем и уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нецелевого использования субсидии и нарушения условий, определенных настоящими Правилами и соглашением;

- образования остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.

11. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

а) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

б) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

в) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в [пункте 2](#P38728) настоящего Правила.

12. Сроки (периодичность) перечисления субсидий определяются в соответствии с кассовым планом по расходам республиканского бюджета Республики Тыва.

13. Субсидия перечисляется на расчетные счета, открытые получателям субсидий в кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней по результатам рассмотрения документов Главным распорядителем, указанных в [пункте 7](#P38744) настоящего Правила.

14. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций Главный распорядитель перечисляет субсидии лицам, являющимся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам и контрактам, заключенным с получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат, предусмотренных в пункте 2 настоящего Правила (далее соответственно – поставщик, договор, контракт), при наличии следующих условий:

а) представление получателем субсидии в течение срока, установленного в [пункте 13](#P38773) настоящего Правила, ходатайства о перечислении субсидий поставщику;

б) представление заверенных копий договоров, контрактов, подтверждающих направление субсидии по целевому назначению;

в) заключение между Главным распорядителем, получателем субсидии и поставщиком дополнительного соглашения о перечислении субсидии поставщику и обеспечении целевого назначения субсидии.

III. Контроль за целевым использованием субсидий,

порядок возврата субсидий и предоставления

отчета о целевом использовании

15. Получатели субсидий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва несут ответственность за целевое использование субсидий.

16. Отчет о целевом использовании субсидий Главному распорядителю предоставляется получателем субсидии не позднее 30 января года, следующего за отчетным.

17. Главный распорядитель в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателям субсидий.

18. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Правилом и заключенным соглашением, обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения субсидий, на основании письменных требований Главного распорядителя и органа государственного финансового контроля субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующих требований. В противном случае средства субсидий подлежат взысканию согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.

19. Требования Главного распорядителя о возврате субсидий направляются заказным письмом с уведомлением о вручении получателю субсидии в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий.

20. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва. При наличии остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году, Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, направляет получателю субсидии уведомление о возврате остатка субсидии.

21. Остаток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 7 рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате остатка субсидии путем перечисления на счет Главного распорядителя.

22. Главный распорядитель размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о субсидиях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва»

**П О Р Я Д О К**

предоставления субсидий из республиканского

бюджета Республики Тыва юридическим лицам

(за исключением государственных (муниципальных)

учреждений) на обеспечение мероприятий по

модернизации систем коммунальной инфраструктуры

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (далее – Порядок) определяет правила и условия предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат организаций на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе на строительно-монтажные работы, закупку оборудования и материалов, выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, подготовку проектной документации и ее экспертизы (проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в случае, если экспертиза проектной документации объектов коммунальной инфраструктуры не является обязательной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) (далее – субсидии), организаций для реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (далее - организации), цели предоставления субсидий, категории организаций, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение.

1.2. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Тыва, направляемых на предоставление субсидии, является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – Министерство).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год и плановый период, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на реализацию мероприятий региональной программы Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 26 января 2023 г. № 36 (далее – региональная программа).

1.4. Критериями отбора получателей субсидий являются:

а) наличие государственной регистрации юридического лица и осуществление деятельности в соответствии с учредительными документами на территории Республики Тыва;

б) наличие в собственности специализированной техники, позволяющей производить строительно-монтажные работы, перевозку материалов, в количестве не менее 10 (десяти) единиц;

в) наличие на праве владения и пользования земельного участка на территории города Кызыла Республики Тыва для хранения материалов, используемых для проведения строительно-монтажных работ.

1.5. Субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на другие цели.

1.6. Размер субсидий не может превышать 80 процентов стоимости проекта модернизации.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (закона Республики Тыва о внесении изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий

2.1. Для предоставления субсидии Министерство проводит отбор в форме запроса предложений, при котором получатель субсидии определяется на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minzhkkh@rtyva.ru) не менее чем за 15 рабочих дней до срока подачи заявок с указанием:

а) срока проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков их проведения;

б) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее:

10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если отсутствует информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;

5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;

в) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;

г) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.23 настоящего Порядка;

д) доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;

е) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

ж) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.2 настоящего Порядка;

з) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;

и) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;

к) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

л) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение);

м) условий признания победителей отбора уклонившимся от заключения соглашения;

н) даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minzhkkh@rtyva.ru), которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Участник отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, должен соответствовать следующим требованиям:

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Тыва;

в) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом – производителем товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

д) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

е) участники отбора не должны получать средства из республиканского бюджета Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка;

ж) наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.23 настоящего Порядка;

з) наличие материально-технической базы, необходимой для достижения результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.23 настоящего Порядка;

и) наличие обязательства обеспечить долю финансирования мероприятия региональной программы за счет собственных средств и (или) обеспечить выполнение работ в размере не менее 20 процентов от общей стоимости мероприятия региональной программы.

3.2. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган в бумажном виде:

а) заявку о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку, включающую согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

б) пояснительную записку в произвольной форме о необходимости получения запрашиваемой меры государственной поддержки;

в) копии учредительных документов организации;

г) копию штатного расписания организации.

Участники отбора несут ответственность за достоверность информации, представляемой ими в документах в соответствии с настоящим пунктом.

Участник отбора имеет право по собственной инициативе представить:

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

справку налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3.3. Участник отбора – организация – вправе подать не более одной заявки на участие в отборе на получение субсидии на очередной финансовый год.

3.4. Копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, заверяются подписью участника отбора и печатью (при наличии). Листы копий документов, состоящих из трех и более листов, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью. При предъявлении копий документов участник отбора предъявляет оригиналы документов для сверки при подаче заявления. Министерство не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.5. Министерство осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации представленных документов в день подачи с присвоением входящего номера и даты поступления. Министерство в день поступления документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, регистрирует их.

3.6. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявки, указанного в объявлении, рассматривает заявки и принимает решение в форме распоряжения о допуске к участию в отборе или об отклонении заявки.

Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в Министерство заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок. Возврат заявок осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки в течение срока подачи заявок.

3.7. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 3.1 настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

г) подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.

3.8. Уведомление о принятом решении о допуске к участию в отборе или об отклонении заявки направляется Министерством участнику отбора в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способом, указанным участником отбора в заявлении на участие в отборе.

В уведомлении о принятом решении об отклонении заявки указываются основания его принятия и порядок обжалования.

Участники отбора, которым отказано в допуске к участию в отборе, после устранения оснований для отказа в допуске к участию в отборе вправе подать заявки на участие в повторном отборе в случае его объявления.

Повторное обращение организации с заявкой в Министерство допускается до истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка.

3.9. Для рассмотрения и оценки заявок участников отбора в целях предоставления субсидии Министерством формируется комиссия, в состав которой включаются представители структурных подразделений Министерства, член Общественного совета Министерства.

Состав комиссии утверждается приказом Министерства.

3.10. Министерство не позднее пяти рабочих дней с даты окончания приема заявок направляет документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, с приложением документов, полученных в результате межведомственного информационного взаимодействия (если указанное взаимодействие осуществлялось), на рассмотрение комиссии.

3.11. Комиссия рассматривает и проверяет документы, представленные участниками отбора на соответствие установленным в объявлении о проведении отбора требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, и на предмет наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.12 настоящего Порядка.

3.12. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются в том числе:

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 3.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.

3.13. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня утверждения комиссией протокола со списком победителей отбора и размерами предоставляемых субсидий издает приказ об утверждении перечня победителей отбора с указанием размеров предоставленных им субсидий.

3.14. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня издания приказа, указанного в пункте 3.13 настоящего Порядка, размещает информацию о результатах рассмотрения заявок на едином портале, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minzhkkh@rtyva.ru), включающую следующие сведения:

а) дату, время и место проведения рассмотрения заявок;

б) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;

в) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

3.15. В течение пяти рабочих дней с даты издания приказа об утверждении перечня победителей отбора Министерство направляет победителю отбора посредством почтовой связи или на адрес электронной почты участника отбора уведомление о включении в перечень получателей субсидий.

3.16. Министерство в случае принятия решения о предоставлении субсидии одновременно с уведомлением о предоставлении субсидии направляет проект соглашения между Министерством и получателем субсидии о предоставлении субсидии в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва.

3.17. В соглашении в обязательном порядке должны быть предусмотрены:

а) условия о направлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

б) согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля Республики Тыва проверок соблюдения ими условий и порядка предоставления субсидий;

в) порядок и сроки отчетности об использовании субсидии, ответственность сторон;

г) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

д) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Тыва решения о наличии потребности в указанных средствах;

е) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

ж) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления или неиспользования в установленные сроки.

3.18. Организация не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта соглашения представляет в Министерство подписанное со своей стороны соглашение в двух экземплярах.

3.19. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения от организации подписанных экземпляров соглашения подписывает и возвращает организации один экземпляр соглашения.

Соглашение заключается на период до 31 декабря соответствующего финансового года.

Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо не подписание соглашения в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа, признается отказом получателя субсидии от ее получения.

3.20. Предоставление субсидии организации осуществляется ежемесячно на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с Министерством.

3.21. Размер субсидии, предоставляемой получателю, определяется по формуле:

РС = С x 80%,

где:

РС – максимально возможный размер субсидии, предоставляемой получателю;

С – стоимость мероприятия региональной программы.

3.22. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном финансовом году получателю субсидии без повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям.

3.23. Основанием для увеличения (уменьшения) размера субсидий является изменение финансовых показателей региональной программы.

3.24. Результатом предоставления субсидии является:

- увеличение численности населения, для которых улучшится качество коммунальных услуг;

- увеличение протяженности замены инженерных сетей;

- снижение аварийности коммунальной инфраструктуры.

3.25. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом на счета организаций, открытые в кредитных организациях, в соответствии с настоящим Порядком и в сроки, указанные в соглашении о предоставлении субсидии.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии представляют в Министерство отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик (при установлении характеристик), установленных в пункте 3.23 настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Республики Тыва, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, – в срок не позднее 20 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за

соблюдением условий и порядка предоставления

субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Получатели субсидии несут персональную ответственность за нецелевое использование субсидии и недостоверность представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результатов предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

5.3. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля Республики Тыва, нарушений организацией условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим Порядком и (или) соглашением, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений составляет акт о нарушении условий и порядка предоставления субсидии, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения (далее – акт).

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется соответствующей организации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта.

5.4. В случае не устранения организацией нарушений в сроки, указанные в акте, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания сроков направляет организации требование о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва.

5.5. Организация обязана осуществить возврат предоставленной субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва. В случае невозврата предоставленной субсидии в установленный настоящим пунктом срок Министерство обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке.

5.6. В случае наличия неиспользованных остатков субсидии на конец отчетного года в случаях, предусмотренных соглашением, сумма неиспользованного остатка субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня предъявления Министерством требования о возврате, а в случае невозврата субсидии в указанные сроки Министерство обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Республики Тыва юридическим лицам

(за исключением государственных

(муниципальных) учреждений)

на обеспечение мероприятий

по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Форма

**З А Я В К А**

на получение в 20\_\_\_\_ году субсидии из республиканского

бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение

затрат организаций на обеспечение мероприятий по

модернизации систем коммунальной инфраструктуры

 Прошу предоставить из республиканского бюджета Республики Тыва субсидию на финансовое обеспечение затрат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается полное наименование организации в соответствии с учредительными документами)

для  обеспечения  мероприятий по  модернизации   систем  коммунальной инфраструктуры.

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактные телефоны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество руководителя организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень документов, прилагаемых к заявке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование документа | Количество страниц |
|  |  |  |
|  |  |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                     (подпись)                                      (ФИО)

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          (должность)                                    (ФИО)                                      (телефон)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.