ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 марта 2017 г. № 89

г.Кызыл

Об итогах деятельности Агентства по обеспечению

деятельности в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций и спасения на водах на территории

Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных

направлениях деятельности Службы по

гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям Республики Тыва на 2017 год

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва Сарыглара А.А. об итогах деятельности Агентства по обеспечению деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва за 2016 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2017 год реализацию проектов:

«Кто оповещен, тот вооружен» по реконструкции системы оповещения и информирования населения Республики Тыва с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения;

«Служба спасения 112» по созданию и функционированию системы-112 на территории Республики Тыва.

3. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2017 год;

перечень ключевых показателей эффективности деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2017 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 2 июня 2016 г. № 216 «Об итогах деятельности Агентства по обеспечению деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва за 2015 год и о приоритетном направлении деятельности на 2016 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава Республики Тыва | Ш. Кара-оол |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 9 марта 2017 г. № 89

П Л А Н

мероприятий по реализации приоритетных направлений

деятельности Службы по гражданской обороне и

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2017 год

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Проект «Кто оповещен, тот вооружен» – реконструкция системы оповещения и информирования населения Республики Тыва |
| 1.1. Проведение электронного аукциона и заключение государственного контракта на приобретение оборудования, проведение монтажных и пуско-наладочных работ и организация каналов связи для создания муниципальной системы оповещения населения | I квартал | управление финансово-экономи-ческого и материально-технического планирования Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |
| 1.2. Ввод в эксплуатацию муниципальной системы оповещения населения | III квартал | управление обработки вызовов «Система-112», оповещения и информирования населения Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |
| 1.3. Проведение электронного аукциона и заключение государственного контракта на обследование и разработку проектно-смет-ной документации системы оповещения и информирования на территории Республики Тыва | I квартал |  |
| 1.4. Заключение государственного контракта с ПАО «Тывасвязьинформ» на услуги по передаче данных системы оповещения населения Республики Тыва | I квартал |  |
| 1.5. Заключение государственного контракта с ПАО «Тывасвязьинформ» на размещение оборудования и предоставление внутризоновых каналов связи для системы оповещения населения Республики Тыва | I квартал |  |
| 2. Проект «Служба спасения 112» – создание и функционирование системы-112 на территории Республики Тыва |
| 2.1. Создание и внедрение системы-112 на территории Республики Тыва | до 30 июня | управление обработки вызовов «Система-112», оповещения и информирования населения Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |
| 2.2. Обучение диспетчеров ЕДДС и ДДС республики | до 31 мая |  |
| 2.3. Проведение государственных испытаний и ввод в промышленную эксплуатацию системы-112 на территории Республики Тыва | до 31 октября |  |
| 2.4. Публикация информационных материалов в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» и средствах массовой информации о создании системы-112 | до 30 ноября |  |

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 9 марта 2017 г. № 89

П Е Р Е Ч Е Н Ь

ключевых показателей эффективности

деятельности Службы по гражданской обороне и

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2017 год

| Наименование ключевых показателей эффективности (КПЭ) | Значения KПЭ |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. Проект «Кто оповещен, тот вооружен» – реконструкция системы оповещения и информирования населения Республики Тыва |
| 1. Количество населенных пунктов республики, охваченных техническими средствами оповещения, ед. | 21 | 22 | 28 |
| 2. Доля населения республики, охваченного техническими средствами оповещения, процентов | 60,99 | 64,27 | 66,48 |
| 2. Проект «Служба спасения 112» – создание и функционирование системы-112 на территории Республики Тыва |
| 3. Доля населения Республики Тыва, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, процентов | 0 | 33 | 99 |
| 4. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, процентов | 0 | 10 | 90 |

________