ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 января 2018 г. № 1

г.Кызыл

О внесении изменений в постановление

Правительства Республики Тыва

от 29 мая 2015 г. № 260

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 мая 2015 г. № 260 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Республики Тыва на 2015-2025 годы» следующие изменения:

а) в пункте 5 слова «контрольно-инспекционное управление Главы-Председателя Правительства» заменить словами «контрольное управление Главы»;

б) приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 29 мая 2015 г. № 260

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по реализации

мероприятий, направленных на социально-экономическое

развитие Республики Тыва на 2015-2025 годы

| Основные мероприятия | Мероприятия по реализации | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, реализуемые на территории Республики Тыва |
| 1. Строительство железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино | 1) осуществление мониторинга хода реализации проекта «Строительство железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва» | постоянно | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
|  | 2) поэтапная подготовка кадров для реализации проекта «Строительство железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва» | III квартал 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство дорожно-транс-портного комплекса Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва |
| 2. Комплексная реконструкция аэропортового комплекса в г. Кызыле | 1) обеспечение своевременной разработки проектно-сметной документации по объектам, включенным в перечень объектов инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Кызыле» | в соответствии с перечнем объектов инвестиционного проекта | Министерство дорожно-тран-спортного комплекса Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
|  | 2) обеспечение контроля за вводом в эксплуатацию аэродрома в аэропорту г. Кызыла после проведения мероприятий по реконструкции | постоянно | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |

| Основные мероприятия | Мероприятия по реализации | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Комплекс мер по развитию овцевод-ства и козоводства (субсидии на воз-мещение части зат-рат по наращива-нию маточного поголовья) | 1) обеспечение представления отчетности в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) | ежегодно, июль года, следующего за отчетным | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
|  | 2) представление в Минсельхоз России предложений о выделении субсидий из федерального бюджета и осуществление контроля за получением, распределением и целевым использованием субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | ежегодно, март | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
|  | 3) увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах до 324 тыс. голов | ежегодно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 4. Комплекс мер по развитию северного оленеводства и табунного коневодства (субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья оленей, маралов и мясных табунных лошадей) | 1) обеспечение представления отчетности в Минсельхоз России | ежегодно, июль года, следующего за отчетным | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
|  | 2) представление в Минсельхоз России предложений о выделении субсидий из федерального бюджета и осуществление контроля за получением, распределением и целевым использованием субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | ежегодно, март | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
|  | 3) увеличение поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 0,94 тыс. голов | ежегодно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
|  | 4) увеличение поголовья мяс-ных и молочных табунных лошадей в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) | ежегодно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |

| Основные мероприятия | Мероприятия по реализации | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 22,51 тыс. голов |  |  |
| 5. Строительство объектов дошкольного образования в Республике Тыва | 1) обеспечение разработки и получения заключений государственной экспертизы на проектную документацию на строительство и реконструкцию детских садов | до 15 января 2018 г. | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | 2) разработка и обеспечение утверждения нормативно-правовых актов об утверждении проектно-сметных документаций на строительство объектов дошкольного образования | до 1 января 2018 г. | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | 3) обеспечение представления и защиты в Министерстве образования и науки Российской Федерации бюджетной заявки на выделение ассигнований из федерального бюджета на строительство объектов дошкольного образования в Республике Тыва | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| II. Организационные мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Республики Тыва |
| 6. Приведение к нормативным требованиям по тран-спортно- эксплуатационному состоянию автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан – Хандагайты – граница с Монголией | 1) разработка проектно-сметной документации участков автодороги федерального значения Р-257 и искусственных сооружений по реконструкции или капитальному ремонту | ежегодно | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ФКУ «Управление автомобильной магистрали М-54 «Енисей» Федерального дорожного агентства (по согласованию) |
|  | 2) проведение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту или ремонту участка автодороги федерального значения Р-257 и искусственных сооружений | ежегодно | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ФКУ «Управление автомобильной магистрали М-54 «Енисей» Федерального дорожного агентства (по согласованию) |

| Основные мероприятия | Мероприятия по реализации | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3) направление потребности в финансовых средствах из федерального бюджета на мероприятия по разработке проектно-сметной документа-ции реконструкции, капи-тального ремонта участка автодороги федерального значения Р-257 и искусствен-ных сооружений, а также на строительно-монтажные работы | ежегодно | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ФКУ «Управление автомобильной магистрали М-54 «Енисей» Федерального дорожного агентства (по согласованию) |
| 7. Подготовка Минтрансом России и представление в Минфин России и Минэкономразвития России предложений о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на обустройство многостороннего автомобильного пункта пропуска Хандагайты. Учет Минфином России и Минэкономразвития России данного предложения при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018-2020 годы | 1) содействие в согласовании минимальных требований к проекту реконструкции пункта пропуска Хандагайты | первое полугодие 2018 г. | Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию), Тывинская таможня (по согласованию), ФГКУ «Пограничное Управление ФСБ России по Республике Тыва» (по согласованию), Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакассия и Тыва и Кемеровской области (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию), Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |
|  | 2) решение вопроса в Министерстве транспорта Российской Федерации по проектированию объекта «Реконструкция автомобильного пункта пропуска «Хандагайты», Республика Тыва» в 2018 году и его реконструкции в 2018 году в рамках | 2018 г. | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Полномочное представительство Республики Тыва в г. Москве |

| Основные мероприятия | Мероприятия по реализации | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 гг.)» |  |  |
| 8. Определение оптимального варианта энергоснабжения перспективных потребителей Республики Тыва, в том числе за счет строительства теплоэлектроцентрали в г. Кызыле или строительства дополнительных межсистемных линий электропередачи (ВЛ 220 кВ), увеличивающих переток электрической энергии в энергосистему Республики Тыва из соседних энергосистем, с учетом обоснованных предложений Правительства Республики Тыва в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики Республики Тыва и подтвержденных планов разработки месторождений в регионе | 1) согласование с Министерством энергетики Российской Федерации оптимального варианта энергоснабжения перспективных потребителей Республики Тыва за счет строительства ТЭЦ-2 в г. Кызыле | 2018 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
|  | 2) обеспечение представления и защиты в Минэнерго России заявки на технологическое присоединение | 2018 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 9. Реализация мероприятий по повышению платежной дисциплины в регионе, взысканию дебиторской задолженности с потребителей электрической энергии региона | 1) проведение полной инвентаризации задолженности потребителей за электроэнергию совместно с органами местного самоуправления | ежегодно | АО «Тываэнерго» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | 2) повышение качества обслуживания потребителей электроэнергии, в том числе ежемесячное представление счета абонентам и организация сбора платежей контролерами | постоянно | АО «Тываэнерго» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |

| Основные мероприятия | Мероприятия по реализации | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3) усиление претензионной работы в отношении потребителей, имеющих задолженность за электроэнергию, путем увеличения штатной численности специалистов, ответственных за претензионную работу, в том числе за счет перераспределения имеющихся штатных единиц в кожууны с наиболее высоким уровнем задолженности | постоянно | АО «Тываэнерго» (по согласованию), Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва |
|  | 4) подписание соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований для организации совместной работы с указанием индикативных показателей по снижению задолженности | постоянно | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
|  | 5) органам исполнительной власти федерального, республиканского и муниципального уровней, находящихся на территории Республики Тыва, оказывать содействие ресурсоснабжающим предприятиям по снижению задолженности абонентов, работающих в государственных и муниципальных учреждениях | постоянно | органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 10. Строительство волоконно-оптических линий связи в 16 населенных пунктах Республики Тыва с численностью населения от 250 до 500 человек для предоставления широкополосного доступа к сети «Интернет» | 1) согласование замены с. Хут Пий-Хемского района на с. Ырбан Тоджинского района в Перечне населенных пунктов, в которых устанавливаемые точки доступа могут подключаться с использованием иных линий связи кроме волоконно-оптических, утвержденном приказом Минкомсвязи России от 2 июня 2015 г. № 194 | 2018-2019 гг. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
|  | 2) проведение ПАО «Ростелеком» предпроектного обследования территорий | 2018-2019 гг. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |

| Основные мероприятия | Мероприятия по реализации | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3) согласование с заинтересованными органами власти Республики Тыва | 2018-2019 гг. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | 4) разработка проектно-смет-ной документации | 2018-2019 гг. | ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
|  | 5) согласование плана-гра-фика строительства волоконно-оптических линий связи в населенных пунктах | 2018-2019 гг. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
|  | 6) ввод в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи | 2019-2020 гг. | ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
|  | 7) оказание содействия в реа-лизации проекта «Устранение цифрового неравенства» | постоянно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| 11. Включение в установленном по-рядке в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы мероприятий по завершению ре-конструкции здания государственного бюджетного научно-исследова-тельского и образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (далее – ТИГПИ) | 1) обеспечение представления и защиты в Министерстве образования и науки Российской Федерации обосновывающих документов к бюджетной заявке средств на завершение реконструкции здания ТИГПИ | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
|  | 2) выезд министра образования и науки Республики Тыва в Министерство образования и науки Российской Федерации для защиты заявки на получение субсидии на завершение реконструкции здания ТИГПИ | ежегодно, III квартал | Министерство образования и науки Республики Тыва |
|  | 3) завершение реконструкции здания ТИГПИ и получение разрешения на ввод в эксплуатацию | 2018-2019 гг. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
|  | 4) контроль за своевременным и целевым использованием поступивших средств подрядными строительными организациями | постоянно | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |

| Основные мероприятия | Мероприятия по реализации | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5) оформление права собственности Республики Тыва на объект и передача ТИГПИ | 2020 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, ТИГПИ |
| 12. Включение в установленном порядке в непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы мероприятия по завершению строительства спортивно-культурного центра в пгт. Каа-Хем Кызылского района | 1) обеспечение представления и защиты в Министерстве спорта Российской Федерации бюджетной заявки на выделение ассигнований из федерального бюджета на завершение строительства спортивно-культурного центра в пгт. Каа-Хем | I квартал 2018 г. | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Республики Тыва |
|  | 2) выезд министра по делам молодежи и спорта в Министерство спорта Российской Федерации для защиты заявки на получение субсидии для завершения строительства спортивно-культурного центра в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна | I квартал 2018 г. | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва |
|  | 3) организация встречи Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола с Министром спорта Российской Федерации по решению вопроса о выде-лении субсидии на завер-шение строительства спортивно-культурного центра в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна | I квартал 2018 г. | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Полномочное представительство Республики Тыва в г. Москве |
|  | 4) исполнение протокольного решения по итогам встречи Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола с Министром спорта Российской Федерации | согласно протокольному решению | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва |
|  | 5) контроль за размещением на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации проекта соглашения о предоставлении в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование капитального строительства | II квартал 2018 г. | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва |

| Основные мероприятия | Мероприятия по реализации | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6) внесение на рассмотрение заседания Правительства Республики Тыва постановления Правительства Республики Тыва «О проекте соглашения о предоставлении в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование капитального строительства» | III квартал 2018 г. | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва |
| 13. Включение в установленном порядке в непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы мероприятия по завершению строительства терапевтического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 1» | 1) обеспечение представления и защиты в Министерстве здравоохранения Российской Федерации актуализированной бюджетной заявки на выделение ассигнований из федерального бюджета на завершение строительства терапевтического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 1» | 2017 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
|  | 2) контроль за своевремен-ным и целевым использованием поступивших средств подрядными строительными организациями | постоянно | Министерство здравоох-ранения Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 14. Включение в установленном по-рядке в непрограм-мную часть феде-ральной адресной инвестиционной программы меро-приятия по строительству межрай-онной больницы в г. Чадане Дзун-Хемчикского района Республики Тыва | 1) обеспечение разработки и получения заключений государственной экспертизы на проектную документацию на строительство межрайон-ной больницы в г. Чадане Дзун-Хемчикского района | до 1 апреля 2018 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
|  | 2) разработка и обеспечение утверждения постановления Правительства Республики Тыва «Об утверждении проектно-сметной документации на объект «Строительство межрайонной больницы в г. Чадане Дзун-Хемчикского района» | до 15 апреля 2018 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |

| Основные мероприятия | Мероприятия по реализации | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3) обеспечение представления и защиты в Минздраве России бюджетной заявки на выделение ассигнований из федерального бюджета на строительство межрайонной больницы в г. Чадане Дзун-Хемчикского района Республики Тыва | до 1 мая 2018 г. | Министерство здра-воохранения Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Республики Тыва |
| 15. Обеспечение погашения задолженности республиканского казенного предприятия «Авиакомпания «Тувинские авиалинии» по аэропортовым и аэро-навигационным сборам в рамках субсидиарной ответственности Республики Тыва по обязательствам республиканского казенного предприятия | обеспечение погашения задолженности республиканского казенного предприятия «Авиакомпания «Тувинские авиалинии» по аэропортовым и аэро-навигационным сборам в рамках субсидиарной ответственности Республики Тыва по обязательствам республиканского казенного предприятия | до конца 2017 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва |
| 16. Реконструкция узловой подстанции «Западная» | завершение работ по реконструкции узловой подстанции «Западная» | 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 17. Реконструкция узловой подстанции «Южная» | завершение работ по реконструкции узловой подстанции «Южная» | до конца 2017 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 18. Реконструкция узловой подстанции «Городская» | завершение работ по реконструкции узловой подстанции «Городская» | до конца 2017 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой  информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте  Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва                                                             О. Натсак