ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2017 г. № 110

г.Кызыл

Об утверждении краткосрочного плана реализации

региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики

Тыва, на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Фалалеева В.А.

Глава Республики Тыва 								  Ш. Кара-оол

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 27 марта 2017 г. № 110

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется

предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и которые включены

в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством

краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2017 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1. | г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1975 | - | кир-пичные | 5 | 4 | 2034,00 | 2004,00 | 2020,40 | 102 | 1 733 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 520,00 | 852,27 | 3935,00 | 12.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по г. Ак-Довураку | X | X | X | X | X | 2 034,00 | 2 004,00 | 2 020,40 | 102 | 1 733 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 520,00 | 852,27 | 3935,00 | X |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 2. | г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 1 | 1973 | - | кир-пичные | 5 | 6 | 5 935,00 | 5 905,00 | 3 725,70 | 297 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 507,69 | 1 665 492,31 | 316,76 | 3 935,00 | 12.2017 |
| 3. | г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 3 | 1973 | - | кир-пичные | 5 | 4 | 2 161,10 | 2 131,10 | 2 134,20 | 108 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 507,69 | 1 495 492,31 | 791,26 | 3 935,00 | 12.2017 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100 | 1965 | 2016 | кир-пичные | 4 | 2 | 1267,80 | 1 237,80 | 806,60 | 102 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 507,69 | 1 415 492,31 | 1 285,69 | 3 060,00 | 12.2017 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Складская, д. 5 | 1969 | 2015 | кир-пичные | 2 | 2 | 528,10 | 498,10 | 345,10 | 48 | 890 000,00 |  | 0,00 | 214 507,69 | 675 492,31 | 1 685,29 | 3 935,00 | 12.2017 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 75 | 1968 | - | кир-пичные | 5 | 3 | 2 401,10 | 2 371,10 | 1 618,20 | 120 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 507,69 | 1 425 492,31 | 683,02 | 3 935,00 | 12.2017 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8 | 1958 | 2015 | кир-пичные | 2 | 2 | 677,80 | 647,80 | 412,80 | 54 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 507,69 | 675 492,31 | 1 313,07 | 3 935,00 | 12.2017 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10 | 1972 | 2015 | кир-пичные | 2 | 2 | 760,90 | 730,90 | 458,80 | 65 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 507,69 | 675 492,31 | 1 169,67 | 3 935,00 | 12.2017 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12 | 1973 | 2015 | кирпичные | 2 | 2 | 760,50 | 730,50 | 455,50 | 64 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 507,69 | 675 492,31 | 1 170,28 | 3 935,00 | 12.2017 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 41 | 1982 | - | па-нельные | 5 | 6 | 6 425,40 | 6 395,40 | 3 895,90 | 321 | 6 695 447,63 | 0,00 | 0,00 | 214 507,69 | 6 480 939,94 | 1 042,03 | 4 495,00 | 12.2017 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24а | 1977 | - | кир-пичные | 5 | 6 | 6 201,00 | 6 171,00 | 3 740,50 | 310 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 507,69 | 1 595 492,31 | 291,89 | 3 935,00 | 12.2017 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 5 | 1975 | - | кир-пичные | 5 | 4 | 3 270,90 | 3 240,90 | 1 763,20 | 164 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 507,69 | 1 495 492,31 | 522,79 | 3 935,00 | 12.2017 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 14 | 1965 | 2016 | кир-пичные | 4 | 2 | 1395,6 | 1 365,60 | 803,6 | 96 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 507,69 | 295 492,31 | 365,43 | 615,00 | 12.2017 |
| 14. | г. Кызыл, ул. Эрзинская, д. 31 | 1973 | - | деревянные | 2 | 2 | 481,9 | 451,90 | 376,04 | 27 | 1 087 268,95 | 0,00 | 0,00 | 214 507,69 | 872 761,26 | 2023,96 | 3060,00 | 12.2017 |
| Итого по г. Кызылу | X | X | X | X | X | 32 267,10 | 31 877,10 | 20 536,14 | 1 776,00 | 22 232 716,6 | 0,00 | 0,00 | 2 788 600,0 | 19 444 116,6 | 689,02 | 3 109,67 | X |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 15. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шу-шенская, д. 5 | 1984 | 2010 | кир-пичные | 5 | 4 | 6328,60 | 6298,60 | 5420,00 | 318 | 1 833 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 520,00 | 289,72 | 3 935,00 | 12.2017 |
| Итого по г. Шагонару | X | X | X | X | X | 6 328,60 | 6 298,60 | 5 420,00 | 318 | 1 833 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 520,00 | 289,72 | 3 935,00 | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Село Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» |
| 16. | с. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 34а | 1972 | - | кир-пичные | 2 | 3 | 893,90 | 863,90 | 520,00 | 45 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 745,16 | 3 060,00 | 12.2017 |
| Итого по с. Хову-Аксы | X | X | X | X | X | 893,90 | 863,90 | 520,00 | 45 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 745,16 | 3 060,00 | X |
| Итого за 2017 год | X | X | X | X | X | 41 523,60 | 41 043,60 | 28 496,54 | 2241 | 27 359 756,58 | 0,00 | 0,00 | 2 788 600,0 | 24 571 156,61 | X | X | X |
| 2018 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1. | г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1984 | - | кир-пичные | 5 | 4 | 2 084,00 | 2 054,00 | 2 020,40 | 104 | 1 733 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 520,00 | 897,23 | 3 320,00 | 12.2018 |
| 2. | г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | 1988 | - | кир-пичные | 5 | 4 | 2084,00 | 2054,00 | 2020,40 | 104 | 1570000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 753,36 | 3060,00 | 12.2018 |
| Итого по г. Ак-Довураку | X | X | X | X | X | 4 168,00 | 4 108,00 | 4 040,80 | 208 | 3 303 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 520,00 | 792,59 | 3 190,00 | X |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 3. | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 85 | 1965 | - | кир-пичные | 4 | 2 | 1 299,90 | 1 269,90 | 817,20 | 65 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 757,75 | 820,00 | 12.2018 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/2 | 1988 | 2008 | па-нельные | 9 | 3 | 6 307,50 | 6 277,50 | 3 944,70 | 315 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 1 189,06 | 2 500 000,00 | 12.2018 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 4 | 1978 | 2014 | па-нельные | 5 | 6 | 6 965,30 | 6 935,30 | 4 337,70 | 235 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 245,50 | 3 060,00 | 12.2018 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 102 | 1985 | 2014 | па-нельные | 5 | 4 | 4 129,50 | 4 099,50 | 2 487,10 | 165 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 426,20 | 3 060,00 | 12.2018 |
| 7. | г. Кызыл, ул. 60 богатырей, д. 19 | 1977 | - | кир-пичные | 2 | 1 | 541,70 | 511,70 | 215,10 | 27 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 812,26 | 5 250,00 | 12.2018 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 102 | 1964 | - | кир-пичные | 4 | 2 | 1 281,30 | 1 251,30 | 822,90 | 64 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 772,65 | 820,00 | 12.2018 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1а | 1973 | - | кирпич-ная | 5 | 4 | 3 895,50 | 3 865,50 | 2 635,10 | 195 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 444,10 | 820,00 | 12.2018 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а | 1972 | 2015 | кир-пичные | 2 | 2 | 726,60 | 696,60 | 358,80 | 48 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 1 224,88 | 3 320,00 | 12.2018 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6 | 1970 | 2015 | кир-пичные | 2 | 2 | 485,20 | 455,20 | 327,80 | 42 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 1 834,30 | 3 320,00 | 12.2018 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 25 | 1986 | - | па-нельные | 4 | 2 | 1 920,20 | 1 890,20 | 1 620,00 | 96 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 833,25 | 3 320,00 | 12.2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | г. Кызыл, ул. Баян-Коль-ская, д. 13а | 1982 | - | кир-пичные | 4 | 2 | 1 961,80 | 1 931,80 | 1 654,60 | 98 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 815,58 | 3 320,00 | 12.2018 |
| 14. | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 119 | 1988 |  | кир-пичные | 3 | 1 | 823,94 | 793,94 | 670,00 | 41 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 2 026,85 | 3 060,00 | 12.2018 |
| Итого по г. Кызылу | X | X | X | X | X | 30 338,44 | 29 978,44 | 19 891,00 | 1 391 | 21 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 765 000,00 | 717,41 | 210 847,50 | X |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 15. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шу-шенская, д. 4 | 1984 | 2009 | железобетонные | 5 | 4 | 6 328,60 | 6 298,60 | 5 051,30 | 318 | 1 833 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 520,00 | 289,72 | 3 320,00 | 12.2018 |
| 16. | г. Шагонар, ул. Гагарина, д. 14 | 1989 | - | па-нельные | 2 | 2 | 783,60 | 753,60 | 448,80 | 29 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 1 046,45 | 3 320,00 | 12.2018 |
| Итого по г. Шагонару | X | X | X | X | X | 7 112,20 | 7 052,20 | 5 500,10 | 347 | 2 653 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 520,00 | 373,09 | 3 320,00 | X |
| Сельское поселение «Село Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» |
| 17. | с. Хову-Аксы, ул. Комсомольская, д. 3а | 1977 | 2005 | деревянные | 2 | 3 | 791,10 | 761,10 | 560,00 | 40 | 648 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 700,00 | 820,00 | 820,00 | 12.2018 |
| 18. | с. Хову-Аксы, ул. Спортивная, д. 17 | 1984 | - | кир-пичные | 2 | 2 | 589,60 | 559,60 | 450,00 | 29 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 916,55 | 3 060,00 | 12.2018 |
| Итого по с. Хову-Аксы | X | X | X | X | X | 1 380,70 | 1 320,70 | 1 010,00 | 69 | 1 778 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 700,00 | 1 288,26 | 1 940,00 | X |
| Городское поселение «пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» |
| 19. | пгт. Каа-Хем, ул. Братьев Шумовых, д. 17 | 2001 | - | кир-пичные | 2 | 2 | 853,70 | 823,70 | 520,00 | 43 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 1 042,52 | 3 320,00 | 12.2018 |
| Итого по пгт. Каа-Хем | X | X | X | X | X | 853,70 | 823,70 | 520,00 | 43 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 1042,52 | 3 320,00 | X |
| Сельское поселение «Село Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» |
| 20. | с. Кызыл-Мажа-лык, ул. Чургуй-оола, д. 102 | 1992 | 2010 | кир-пичные | 2 | 2 | 1 029,50 | 999,50 | 541,60 | 51 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 961,63 | 3 320,00 | 12.2018 |
| Итого по с. Кызыл-Ма-жалык | X | X | X | X | X | 1 029,50 | 999,50 | 541,60 | 51 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 961,63 | 3 320,00 | X |
| Итого за 2018 год | X | X | X | X | X | 44 882,54 | 44 282,54 | 31 503,50 | 2 109,00 | 31 380 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 380 740,00 | X | X | X |
| 2019 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1. | г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 12 | 1982 | - | кир-пичные | 4 | 2 | 1 881,72 | 1 851,72 | 1 599,88 | 136 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 669,60 | 3 320,00 | 12.2019 |
| 2. | г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 4 | 1968 | - | кир-пичные | 4 | 2 | 1 196,90 | 1 166,90 | 773,00 | 60 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 027,65 | 3 060,00 | 12.2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 34 | 1989 | - | кир-пичные | 5 | 2 | 3 255,70 | 3 225,70 | 2 700,00 | 163 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 387,01 | 3 320,00 | 12.2019 |
| Итого по г. Ак-Довураку | X | X | X | X | X | 6 334,32 | 6 244,32 | 5 072,88 | 359,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 592,01 | 3 233,33 | X |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 4. | г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90 | 1996 | - | кир-пичные | 5 | 4 | 6 265,00 | 6 235,00 | 3 843,00 | 313,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 300,08 | 3 320,00 | 12.2019 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 5а | 1976 | 2008 | кир-пичные | 5 | 6 | 6 818,47 | 6 788,47 | 6 751,00 | 341,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 275,72 | 3 320,00 | 12.2019 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 143 | 1967 | 2012 | кир-пичные | 5 | 4 | 2 610,00 | 2 580,00 | 1 708,00 | 131,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 681,99 | 3 320,00 | 12.2019 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 8 | 1982 | - | кир-пичные | 4 | 3 | 4 076,50 | 4 046,50 | 2 483,50 | 204,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 419,48 | 3 060,00 | 12.2019 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Калинина, 24б | 1978 | - | кир-пичные | 5 | 6 | 5 204,50 | 5 174,50 | 3 970,00 | 260,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 347,78 | 3 060,00 | 12.2019 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 30 | 1973 | 2016 | кир-пичные | 2 | 2 | 640,00 | 610,00 | 358,20 | 32 | 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 000,00 | 818,75 | 820,00 | 12.2017 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 106/1 | 1987 | - | кир-пичные | 5 | 2 | 972,50 | 942,50 | 392,50 | 49,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 748,07 | 3 060,00 | 12.2019 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лоп-санчапа, д. 29 | 1989 | 2009 | кир-пичные | 9 | 3 | 4 172,60 | 4 142,60 | 2 604,80 | 209,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 1 198,29 | 2 500 000,00 | 12.2019 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 6 | 1962 | 2010 | кир-пичные | 2 | 2 | 520,40 | 490,40 | 338,80 | 26 | 426 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 550,00 | 819,66 | 820,00 | 12.2017 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 8 | 1963 | - | па-нельные | 2 | 2 | 531,00 | 501,00 | 326,60 | 27 | 435 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 400,00 | 819,96 | 820,00 | 12.2017 |
| 14. | г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 44 | 1987 | 2010 | кир-пичные | 9 | 2 | 8 291,70 | 8 261,70 | 5 176,10 | 415,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 1 206,03 | 2 500 000,00 | 12.2019 |
| 15. | г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 29 | 1988 |  | па-нельные | 5 | 3 | 2 210,50 | 2 180,50 | 1 299,00 | 111,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 814,30 | 3 320,00 | 12.2019 |
| 16. | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 73 | 1967 | - | кир-пичные | 5 | 3 | 2 404,20 | 2 374,20 | 1 561,80 | 120,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 707,10 | 3 060,00 | 12.2019 |
| 17. | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 12 | 1969 | - | кир-пичные | 2 | 2 | 483,80 | 453,80 | 319,60 | 24,00 | 396 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 718,00 | 820,00 | 820,00 | 12.2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по г. Кызылу | X | X | X | X | X | 45 201,17 | 44 781,17 | 31 132,90 | 2 262,00 | 31 042 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 042 668,00 | 686,77 | 359 200,00 | X |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 18. | г. Шагонар, ул. Гагарина, д. 12 | 1988 | - | па-нельные | 2 | 2 | 601,60 | 571,60 | 428,00 | 30,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 1 363,03 | 3 320,00 | 12.2019 |
| 19. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шу-шенская, д. 8 | 1986 | 2009 | кир-пичные | 5 | 6 | 6 446,20 | 6 416,20 | 5 520,00 | 322,00 | 1 833 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 520,00 | 284,43 | 3 320,00 | 12.2019 |
| 20. | г. Шагонар, ул. Енисейская, д. 3 | 1988 | - | кир-пичные | 2 | 2 | 494,60 | 464,60 | 380,00 | 25,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 1 637,69 | 3 320,00 | 12.2019 |
| Итого по г. Шагонару | X | X | X | X | X | 7 542,40 | 7 452,40 | 6 328,00 | 377,00 | 3 463 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 463 520,00 | 459,21 | 3 320,00 | X |
| Сельское поселение «Село Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» |
| 21. | с. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 3а | 1959 | - | деревянные | 2 | 1 | 588,00 | 558,00 | 440,00 | 29,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 1 377,55 | 3 320,00 | 12.2019 |
| 22. | с. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 4а | 1989 | - | деревянные | 2 | 2 | 598,00 | 568,00 | 450,00 | 30,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 1 371,24 | 3 320,00 | 12.2019 |
| 23. | с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 15 | 1975 | 2009 | кир-пичные | 4 | 3 | 2 222,00 | 2 192,00 | 1 870,00 | 111,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 396,04 | 3 320,00 | 12.2019 |
| Итого по с. Хову-Аксы | X | X | X | X | X | 3 408,00 | 3 318,00 | 2 760,00 | 170,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 736,50 | 3 320,00 | X |
| Городское поселение «пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» |
| 24. | пгт. Каа-Хем, ул. Зеленая, д. 16 | 2001 | - | кир-пичные | 2 | 2 | 973,40 | 943,40 | 525,60 | 49 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 914,32 | 3 320,00 | 12.2019 |
| Итого по пгт. Каа-Хем | X | X | X | X | X | 973,40 | 943,40 | 525,60 | 49 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 914,32 | 3 320,00 | X |
| Сельское поселение «Село Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна» |
| 25. | с. Кызыл-Мажа-лык, ул. Чургуй-оола, д. 94 | 1982 | - | кир-пичные | 2 | 2 | 894,60 | 864,60 | 507,40 | 45,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 1106,64 | 3320,00 | 12.2019 |
| 26. | с. Кызыл-Мажа-лык, ул. Чургуй-оола, д. 98 | 1980 | - | кир-пичные | 2 | 2 | 996,80 | 966,80 | 548,40 | 50,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 993,18 | 3320,00 | 12.2019 |
| 27. | с. Кызыл-Мажа-лык, ул. Чургуй-оола, д. 100 | 1979 | - | кир-пичные | 2 | 2 | 979,70 | 949,70 | 564,60 | 49,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 1010,51 | 3320,00 | 12.2019 |
| Итого по с. Кызыл-Мажа-лык | X | X | X | X | X | 2 871,10 | 2 781,10 | 1 620,40 | 144,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2970000,00 | 1034,45 | 3320,00 | X |
| Итого за 2019 год | X | X | X | X | X | 66 330,39 | 65 520,39 | 47 439,78 | 3 361,00 | 44 626 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44626188,00 | X | X | X |
| Итого за 2017-2019 гг. | X | X | X | X | X | 152 736,53 | 150 846,53 | 107 439,82 | 7 711,00 | 103 366 684,58 | 0,00 | 0,00 | 2 788 600,0 | 100 578 084,6 | X | X | X |

Р Е Е С Т Р

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется

предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены

в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным

законодательством краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса РФ | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого на 2017- 2019 гг. | 103 366 684,58 | 40 835 600,00 | 9,00 | 22 500 000,00 | 12 405,52 | 23 067 103,07 | 15 085,00 | 3 872 000,00 | 8 990,50 | 6 091 981,51 | 110,00 | 440 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 4 860 000,00 | 0,00 |
| Итого на 2017 г. | 27 359 756,58 | 10 821 040,00 | 0,00 | 0,00 | 4 031,52 | 8 777 103,07 | 5 420,00 | 1 216 000,00 | 2 854,50 | 1 685 613,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860 000,00 | 0,00 |
| Итого по г. Ак-Довураку на 2017 г. | 1 733 520,00 | 1 090 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| 1. | г. Ак-Дову-рак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1 733 520,00 | 1 090 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по г. Кызылу на 2017 г. | 22 232 716,58 | 8 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 081,52 | 7 217 103,07 | 4 180,00 | 950 000,00 | 2 854,50 | 1 685 613,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 2. | г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 1 | 1 880 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| 3. | г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 3 | 1 710 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Складская, д. 5 | 890 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Крав-ченко, д. 75 | 1 640 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8 | 890 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10 | 890 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12 | 890 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 41 | 6 695 447,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290,96 | 4 499 834,12 | 0,00 | 0,00 | 2 854,50 | 1 685 613,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24а | 1 810 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 5 | 1 710 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 14 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| 14. | г. Кызыл, ул. Эрзинская, д. 31 | 1 087 268,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,56 | 1 087 268,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Шагонару на 2017 г. | 1 833 520,00 | 1 190 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 5 | 1 833 520,00 | 1 190 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| Итого по с. Хову-Аксы на 2017 г. | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | с. Хову-Ак-сы, ул. Мира, д. 34а | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого на 2018 г.: | 31 380 740,00 | 11 921 040,00 | 3,00 | 7 500 000,00 | 4 330,00 | 7 840 000,00 | 3 060,00 | 1 056 000,00 | 3 224,00 | 2 623 700,00 | 110,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Ак-До-вураку на 2018 г. | 3 303 520,00 | 1 600 520,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 1 570 000,00 | 490,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Ак-Дову-рак ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1 733 520,00 | 1 600 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Ак-Дову-рак ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 1570000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Кызылу на 2018 г.: | 14 265 000,00 | 6 200 000,00 | 3,00 | 0,00 | 2 905,00 | 5 140 000,00 | 1 900,00 | 510 000,00 | 2 496,00 | 1 975 000,00 | 110,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 85 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/2 | 7 500 000,00 | 0,00 | 3,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 4 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 102 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Кызыл, ул. 60 богатырей, д. 19 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 102 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1а | 1 730 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а | 890 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6 | 890 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 25 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Баян-Кольская, д. 13а | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 119 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Шагонару на 2018 г. | 2 653 520,00 | 2 420 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 1 | 1 833 520,00 | 1 700 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г Шагонар ул. Гагарина, д. 14 | 820 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по с. Хову-Аксы на 2018 г. | 1 778 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 648 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | с. Хову-Ак-сы, ул. Комсомольская, д. 3а | 648 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 648 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | с. Хову- Аксы, ул. Спортивная, д. 17 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по пгт. Каа-Хем на 2018 г. | 890 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | пгт. Каа-Хем, ул. Братьев Шумовых, д. 17 | 890 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по с. Кызыл-Мажалык на 2018 г. | 990 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 102 | 990 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого на 2019 г. | 44 626 188,00 | 18 093 520,00 | 6,00 | 15 000 000,00 | 4 044,00 | 6 450 000,00 | 6 605,00 | 1 600 000,00 | 2 912,00 | 1 782 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Ак-До-вураку на 2019 г. | 3 750 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 1 230 000,00 | 800,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Ак-Дову-рак, ул. Юбилейная, д. 12 | 1 260 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Ак-Дову-рак, ул. Комсомольская, д. 4 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Ак-Дову-рак, ул. Заводская, д. 34 | 1 260 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Кызылу на 2019 г. | 31 042 668,00 | 6 870 000,00 | 6,00 | 15 000 000,00 | 3 569,00 | 5 220 000,00 | 2 040,00 | 470 000,00 | 2 912,00 | 1 782 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90 | 1 880 000,00 | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 5а | 1 880 000,00 | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 143 | 1 780 000,00 | 1660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 8 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 | 1710000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Калинина, 24б | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,00 | 1810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 30 | 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 106/1 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 29 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2,00 | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 6 | 426 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 426 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 8 | 435 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 435 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 44 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4,00 | 10000000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 29 | 1 800 000,00 | 1690000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 73 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 1700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 12 | 396 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 396718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Шагонару на 2019 г. | 3 463 520,00 | 3163520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1420,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Шагонар, ул. Гагарина, д. 12 | 820 000,00 | 730000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 8 | 1 833 520,00 | 1713520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | г. Шагонар, ул. Енисейская, д. 3 | 810 000,00 | 720000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по с. Хову-Аксы на 2019 г. | 2 510 000,00 | 2240000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005,00 | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | с. Хову-Ак-сы, д. Гагарина, д. 3а | 810 000,00 | 720000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | с. Хову-Ак-сы, д. Мира, д. 4а | 820 000,00 | 730000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | с. Хову-Ак-сы, д. Первомайская, д. 15 | 880 000,00 | 790000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по пгт. Каа-Хем на 2019 г. | 890 000,00 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | пгт. Каа-Хем, ул. Зеленая, д. 16 | 890 000,00 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по с. Кызыл-Мажалык на 2019 г. | 2 970 000,00 | 2700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005,00 | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 94 | 990 000,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 98 | 990 000,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 100 | 990 000,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2017 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1. | г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 2034,00 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1733520,00 | 0,00 | 1733520,00 |
| Итого по г. Ак-Довураку | 2034,00 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1733520,00 | 0,00 | 1733520,00 |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 2. | г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 1 | 5 935,00 | 297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 1880000,00 |
| 3. | г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 3 | 2 161,10 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1710000,00 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100 | 1267,80 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 1630000,00 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Складская, д. 5 | 528,10 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890000,00 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Щетиника-Кравченко, д. 75 | 2 401,10 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 1640000,00 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8 | 677,80 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890000,00 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10 | 760,90 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890000,00 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12 | 760,50 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890000,00 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 41 | 6 425,40 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 6 695 447,63 | 0,00 | 6695447,63 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24а | 6 201,00 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 1810000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 5 | 3 270,90 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1710000,00 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 14 | 1395,6 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 14. | г. Кызыл, ул. Эрзинская, д. 31 | 481,9 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 087 268,95 | 0,00 | 1 087 268,95 |
| Итого по г. Кызылу | 32 267,10 | 1776 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 22 232 716,6 | 0,00 | 22 232 716,6 |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 15. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шу-шенская, д. 5 | 6328,6 | 318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 833 520,00 | 0,00 | 1 833 520,00 |
| Итого по г. Шагонару | 6 328,60 | 318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 833 520,00 | 0,00 | 1 833 520,00 |
| Городское поселение «Село Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» |
| 16. | с. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 34а | 893,9 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| Итого по с. Хову-Аксы | 893,90 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| Итого за 2017 г. | 41 523,60 | 2241 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 359 756,58 | 0 | 27 359 756,58 |
| 2018 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1. | г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 2084,00 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 733 520,00 | 0,00 | 1 733 520,00 |
| 2. | г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | 2084,00 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| Итого по г. Ак-Довураку | 4168,00 | 208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 3 303 520,00 | 0,00 | 3 303 520,00 |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 3. | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 85 | 1 299,90 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 0,00 | 985 000,00 |
| 4. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/2 | 6 307,50 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 4 | 6 965,30 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 102 | 4 129,50 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 7. | г. Кызыл, ул. 60 богатырей, д. 19 | 541,70 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 8. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 102 | 1 281,30 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 9. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1а | 3 895,50 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а | 726,60 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6 | 485,20 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 25 | 1 920,20 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Баян-Кольская, д. 13а | 1 961,80 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 119 | 823,94 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по г. Кызылу | 30 338,44 | 1391 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 21 765 000,00 | 0,00 | 21 765 000,00 |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 15. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шу-шенская, д. 4 | 6 328,60 | 318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 833 520,00 | 0,00 | 1 833 520,00 |
| 16. | г. Шагонар, ул. Гагарина, д. 14 | 783,60 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| Итого по г. Шагонару | 7 112,20 | 347 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 653 520,00 | 0,00 | 2 653 520,00 |
| Сельское поселение «Село Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» |
| 17. | с. Хову-Аксы, ул. Комсомольская, д. 3а | 791,10 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 648 700,00 | 0,00 | 648 700,00 |
| 18. | с. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 14 | 589,60 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| Итого по с. Хову-Аксы | 1 380,70 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 778 700,00 | 0,00 | 1 778 700,00 |
| Городское поселение «пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» |
| 19. | пгт. Каа-Хем, ул. Братьев Шумовых, д. 17 | 853,70 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| Итого по пгт. Каа-Хем | 853,70 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| Сельское поселение «Село Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» |
| 20. | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 102 | 1029,50 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 0,00 | 990000,00 |
| Итого по с. Кызыл-Мажалык | 1029,50 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 990000,00 | 0,00 | 990000,00 |
| Итого за 2018 г. | 44 882,54 | 2109,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 31 380 740,00 | 0,00 | 31 380 740,00 |
| 2019 год |
| Городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» |
| 1. | г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 12 | 1 881,72 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 2. | г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 4 | 1 196,90 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 3. | г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 34 | 3 255,70 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| Итого по г. Ак-Довураку | 6 334,32 | 359 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» |
| 4. | г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90 | 6 265,00 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 5. | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 5а | 6 818,47 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 6. | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 143 | 2 610,00 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 |
| 7. | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 8 | 4 076,50 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24б | 5 204,50 | 260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 30 | 640,0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 524 000,00 | 0,00 | 524 000,00 |
| 10. | г. Кызыл, ул. Московская, д. 106/1 | 972,50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 11. | г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 29 | 4 172,60 | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 12. | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 6 | 520,4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 426 550,00 | 0,00 | 426 550,00 |
| 13. | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 8 | 531,0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 435 400,00 | 0,00 | 435 400,00 |
| 14. | г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 44 | 8 291,70 | 415 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 15. | г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 29 | 2 210,50 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 16. | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 73 | 2 404,20 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 17. | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 12 | 483,80 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 396 718,00 | 0,00 | 396 718,00 |
| Итого по г. Кызылу | 45 201,17 | 2262 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 31 042 668 | 0 | 31 042 668 |
| Городское поселение «Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» |
| 18. | г. Шагонар, ул. Гагарина, д. 12 | 601,60 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 19. | г. Шагонар, ул. Саяно-Шу-шенская, д. 8 | 6 446,20 | 322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 833 520,00 | 0,00 | 1 833 520,00 |
| 20. | г. Шагонар, ул. Енисейская, д. 3 | 494,60 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| Итого по г. Шагонару | 7 542,40 | 377 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 463 520,00 | 0,00 | 3 463 520,00 |
| Сельское поселение «Село Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» |
| 21. | с. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 3а | 588,00 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 22. | с. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 4а | 598,00 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 23. | с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 15 | 2 222,00 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| Итого по с. Хову-Аксы | 3 408,00 | 170 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 2 510 000,00 |
| Городское поселение «пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» |
| 24. | пгт. Каа-Хем, ул. Зеленая, д. 16 | 973,40 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| Итого по пгт. Каа-Хем | 973,40 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| Сельское поселение «Село Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» |
| 25. | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 94 | 894,60 | 45,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 98 | 996,80 | 50,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 27. | с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 100 | 979,70 | 49,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| Итого по с. Кызыл-Мажалык | 2 871,10 | 144,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 2 970 000,00 |
| Итого за 2019 г. | 66 330,39 | 3 361,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 44 626 188,00 | 0,00 | 44 626 188,00 |
| Итого за 2017-2019 г. | 152 736,53 | 7 711,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 103 366 684,58 | 0,00 | 103 366 684,58 |