ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 3 мая 2017 г. № 197

# г.Кызыл

# О подготовке подведомственных учреждений

# Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва

# к отопительному сезону 2017/18 года

# В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки подведомственных учреждений Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва к работе в осенне-зимний период 2017/18 года Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке подведомственных учреждений Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва к работе в осенне-зимний период 2017/18 года.

# 2. Агентству по делам семьи и детей Республики Тыва:

# а) обеспечить своевременное проведение ремонтных работ и выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/18 года в подведомственных учреждениях;

# б) до 15 июня 2017 г. организовать проведение торгов на транспортировку каменного угля (дров), в том числе в труднодоступные населенные пункты республики;

# в) до 1 сентября 2017 г.:

# организовать завоз каменного угля (дров), в том числе в труднодоступные населенные пункты республики;

# обеспечить получение паспортов готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2017/18 года;

# г) до 15 сентября 2017 г. обеспечить нормативный запас твердого топлива;

# д) обеспечить  контроль  за своевременной оплатой текущих платежей и принять меры по погашению задолженности бюджетными учреждениями за потребленные тепловую и электрическую энергию;

# е) еженедельно представлять информацию о выполнении мероприятий по подготовке подведомственных учреждений к осенне-зимнему периоду 2017/18 года в Министерство топлива и энергетики Республики Тыва.

# 3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 12 июля 2016 г. № 312 «О подготовке подведомственных учреждений Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва к отопительному сезону 2016/17 года».

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х.

# 5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# Заместитель Председателя

# Правительства Республики Тыва                                                                        Ш. Хопуя

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

# от 3 мая 2017 г. № 197

П Л А Н

мероприятий по подготовке подведомственных учреждений

Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва к работе

в осенне-зимний период 2017/18 года

| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия (предписание, наработка, план и т.д.) | Сумма расходов, тыс. рублей | Вид ремонта (текущий, капитальный) | Планируемая дата ремонта и завоза угля (дров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла» |
| 1.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 1.2. Проведение ремонтных работ | по плану | 70,0 | текущий | 10 мая 20 мая | 20 мая 5 июня |
| Итого |  | 70,0 |  |  |  |
| 2. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурака» |
| 2.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 2.2. Проведение ремонтных работ | по плану | 20,0 | текущий | 10 мая 20 мая | до 20 мая 5 июня |
| Итого |  | 20,0 |  |  |  |
| 3. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна» |
| 3.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 3.2. Проведение ремонтных работ. 3.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нормативного запаса. 3.4. Транспортировка каменного угля | по плану | 20,0 235,600 73,198 | текущий | 10 мая 20 мая 1 августа 1 сентября | 20 мая 5 июня 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 328,797 |  |  |  |

| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия (предписание, наработка, план и т.д.) | Сумма расходов, тыс. рублей | Вид ремонта (текущий, капитальный) | Планируемая дата ремонта и завоза угля (дров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна» |
| 4.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 4.2. Проведение ремонтных работ. 4.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нормативного запаса. 4.4. Транспортировка каменного угля | по плану | 20,0 257,920 56,212 | текущий | 10 мая 20 мая 1 августа 1 сентября | 20 мая 5 июня 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 334,131 |  |  |  |
| 5. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна» |
| 5.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 5.2. Проведение ремонтных работ. 5.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нормативного запаса. 5.4. Транспортировка каменного угля | по плану | 20,0 411,680 23,863 | текущий | 10 мая 20 мая 1 августа 1 сентября | 20 мая 5 июня 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 455,543 |  |  |  |
| 6. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна» |
| 6.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 6.2. Проведение ремонтных работ. 6.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нормативного запаса. 6.4. Транспортировка каменного угля | по плану | 20,0 359,600 70,035 | текущий | 10 мая 20 мая 1 августа 1 сентября | 20 мая 5 июня 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 449,635 |  |  |  |
| 7. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна» |
| 7.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. | по плану | 20,0 | текущий | 10 мая | 20 мая |

| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия (предписание, наработка, план и т.д.) | Сумма расходов, тыс. рублей | Вид ремонта (текущий, капитальный) | Планируемая дата ремонта и завоза угля (дров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. Проведение ремонтных работ. 7.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нормативного запаса. 7.4. Транспортировка каменного угля |  | 1 195,360 83,306 |  | 20 мая 1 августа 1 сентября | 5 июня 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 1 298,666 |  |  |  |
| 8. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Овюрского кожууна» |
| 8.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 8.2. Проведение ремонтных работ. 8.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нормативного запаса. 8.4. Транспортировка каменного угля | по плану | 20,0 143,840 37,352 | текущий | 10 мая 20 мая 1 августа 1 сентября | 20 мая 5 июня 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 201,192 |  |  |  |
| 9. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна» |
| 9.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 9.2. Проведение ремонтных работ. 9.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нормативного запаса. 9.4. Транспортировка каменного угля | по плану | 20,0 285,200 71,415 | текущий | 10 мая 20 мая 1 августа 1 сентября | 20 мая 5 июня 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 376,615 |  |  |  |
| 10. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Пии-Хемского кожууна» |
| 10.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 10.2. Проведение ремонтных работ. | по плану | 20,0 | текущий | 10 мая 20 мая | 20 мая 5 июня |

| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия (предписание, наработка, план и т.д.) | Сумма расходов, тыс. рублей | Вид ремонта (текущий, капитальный) | Планируемая дата ремонта и завоза угля (дров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нормативного запаса. 10.4. Транспортировка каменного угля |  | 160,456 42,039 |  | 1 августа 1 сентября | 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 222,495 |  |  |  |
| 11. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна» |
| 11.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 11.2. Проведение ремонтных работ. 11.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нормативного запаса. 11.4. Транспортировка каменного угля | по плану | 20,0 66,960 12,420 | текущий | 10 мая 20 мая 1 августа 1 сентября | 20 мая 5 июня 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 99,380 |  |  |  |
| 12. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна» |
| 12.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 12.2. Проведение ремонтных работ | по плану | 20,0 | текущий | 10 мая 20 мая | 20 мая 5 июня |
| Итого |  | 20,0 |  |  |  |
| 13. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тандинского кожууна» |
| 13.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 13.2. Проведение ремонтных работ. 13.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нормативного запаса 13.4. Транспортировка каменного угля | по плану | 20,0 203,360 49,979 | текущий | 10 мая 20 мая 1 августа 1 сентября | 20 мая 5 июня 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 273,339 |  |  |  |

| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия (предписание, наработка, план и т.д.) | Сумма расходов, тыс. рублей | Вид ремонта (текущий, капитальный) | Планируемая дата ремонта и завоза угля (дров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна» |
| 14.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 14.2. Проведение ремонтных работ. 14.3. Завоз каменного угля и обеспечение нормативного запаса. 14.4. Транспортировка каменного угля | по плану | 20,0 339,760 123,729 | текущий | 10 мая 20 мая 1 августа 1 сентября | 20 мая 5 июня 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 483,489 |  |  |  |
| 15. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тоджинского кожууна» |
| 15.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 15.2. Проведение ремонтных работ. 15.3. Завоз дров и обеспечение его нормативного запаса | по плану | 20,0 241,980 | текущий | 10 мая 20 мая 1 августа | 20 мая 5 июня 15 сентября |
| Итого |  | 261,980 |  |  |  |
| 16. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна» |
| 16.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 16.2. Проведение ремонтных работ. 16.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нормативного запаса. 16.5. Транспортировка каменного угля | по плану | 20,0 332,320 50,083 | текущий | 10 мая 20 мая 1 августа 1 сентября | 20 мая 5 июня 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 402,403 |  |  |  |

| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия (предписание, наработка, план и т.д.) | Сумма расходов, тыс. рублей | Вид ремонта (текущий, капитальный) | Планируемая дата ремонта и завоза угля (дров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна» |
| 17.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 17.2. Проведение ремонтных работ | по плану | 20,0 | текущий | 10 мая 20 мая | 20 мая 5 июня |
| Итого |  | 20,0 |  |  |  |
| 18. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Эрзинского кожууна» |
| 18.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 18.2. Проведение ремонтных работ. 18.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нормативного запаса. 18.4. Транспортировка каменного угля | по плану | 20,0 208,320 106,260 | текущий | 10 мая 20 мая 1 августа 1 сентября | 20 мая 5 июня 1 сентября 15 сентября |
| Итого |  | 334,580 |  |  |  |
| 19. ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр социальной поддержки семьи и детей» |
| 19.1. Приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий. 19.2. Проведение ремонтных работ. 19.3. Завоз дров (филиал в Тере-Хольском кожууне) и обеспечение его нормативного запаса | по плану | 20,0 222,0 | текущий | 10 мая 20 мая 1 апреля | 20 мая 20 июня 30 апреля |
| Итого |  | 242,0 |  |  |  |

| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия (предписание, наработка, план и т.д.) | Сумма расходов, тыс. рублей | Вид ремонта (текущий, капитальный) | Планируемая дата ремонта и завоза угля (дров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. ГБОУ Республики Тыва «Детский дом г. Кызыла» |
| 20.1. Проведение текущего ремонта здания (покраска и побелка) | по плану | - | текущий | 20 июня | 20 июля |
| Итого |  | - |  |  |  |
| Всего |  | 5 894,245 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| приобретение стройматериалов для текущего ремонта зданий |  | 430,0 |  |  |  |
| завоз каменного угля (дров) |  | 4 664,356 |  |  |  |
| транспортировка каменного угля (дров) |  | 799,889 |  |  |  |