ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 декабря 2017 г. № 557-р

г. Кызыл

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по вопросам реализации детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, прав на

получение жилого помещения на территории

Республики Тыва на 2018 год

В целях реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилого помещения:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по вопросам реализации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав на получение жилого помещения на территории Республики Тыва на 2018 год»           (далее – «дорожная карта»).

2. Ответственным исполнителям «дорожной карты» обеспечить своевременную и качественную реализацию мероприятий, ежемесячно до 10-го числа каждого месяца, представлять информацию об их исполнении в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва.

3. Агентству по делам семьи и детей Республики Тыва ежеквартально, до         25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Главе Республики Тыва информацию о ходе реализации «дорожной карты».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва           в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва  		           	                                     О. Натсак

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 4 декабря 2017 г. № 557-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по вопросам реализации детьми-сиротами

и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав на

получение жилого помещения на территории Республики Тыва на 2018 год»

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Направление в Министерство образования и науки Российской Федерации проекта соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 2017 год, до 1 ноября 2018 г. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | привлечение субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
| 2. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа для планирования строительства жилых помещений в разрезе муниципальных образований | до 15 ноября 2017 г., до 15 ноября 2018 г. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | систематизация и мониторинг количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, в соответствии с поступившими заявлениями и прилагаемыми документами |
| 3. Определение в соответствии с законом земельных участков под строительство жилых помещений (размежевание и постановка на кадастровый учет) и принятие постановления | до 1 декабря 2017 г., до 1 декабря 2018 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | обеспечение готовности земельных участков под строительство жилых помещений |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Составление и утверждение технического задания для размещения на сайте госзакупок аукциона на строительство жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с проектно-сметной документацией | до 1 декабря 2017 г., до 1 декабря 2018 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | подготовка необходимой документации для определения подрядной организации на строительство жилых помещений |
| 5. Подготовка пакета документов для проведения электронных аукционов на строительство (приобретение) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - заявка в Министерство финансов Республики Тыва; - утвержденное техническое задание; - положительное заключение проектно-сметной документации; - выписка из федерального и республиканского бюджетов | до 15 декабря 2017 г., до 15 декабря 2018 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» |  |
| 6. Размещение на электронной площадке извещений о проведении электронных аукционов на строительство (приобретение) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; рассмотрение поданных заявок, проведение аукциона, подведение итогов | с 15 декабря 2017 г. | Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» | определение подрядной организации по строительству (приобретению) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 7. Определение подрядных организаций для строительства (приобретения) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключение государственных контрактов с подрядными организациями | в течение 10 дней с даты размещения в единой информационной сети (ЕИС) протокола | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» | обеспечение начала строительства жилых помещений |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подведения итогов электронного аукциона |  |  |
| 8. Передача земельных участков, выделенных под строительство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных инженерной инфраструктурой (наличие водоснабжения и электричества) государственному заказчику под строительство жилых помещений | до 20 января 2018 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | подключение к сетям инженерно-технического обеспечения земельных участков, выделенных для строительства (приобретения) жилых помещений |
| 9. Получение и заключение подрядными организациями договора технического присоединения к электрическим сетям | до 1 февраля 2018 г. | ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), подрядные организации (по согласованию) | подключение к электрическим сетям |
| 10. Выполнение мероприятий по техническим условиям сетевой организацией | до 1 июня 2018 г. |  |  |
| 11. Получение актов выполнения технических условий | до 15 сентября 2018 г. |  |  |
| 12. Направление в Министерство образования и науки Российской Федерации пакета документов для заключения Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | до 25 января 2018 г. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва | привлечение субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
| 13. Заполнение формы Соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | до 1 февраля 2018 г. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | подписание соглашения в системе «Электронный бюджет» |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. Направление в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва информации о: - заключенных государственных контрактах на строительство (приобретение) жилых помещений в целях дальнейшего направления заявки на финансирование в Министерство образования и науки Российской Федерации; | в течение 7 дней после заключения госконтрактов | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» | направление субсидии в бюджет Республики Тыва и финансирование подрядных организаций в соответствии с заключенными контрактами |
| - ходе освоения субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; | ежемесячно, до 5 числа после заключения соглашения |  | своевременное освоение субсидий |
| - ходе строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 раза в месяц, до 5 и 20 числа | администрации муниципальных образований (по согласованию) | обеспечение контроля за качеством, сроками и ходом строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 15. Мониторинг хода строительства (приобретения) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | еженедельно | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | обеспечение контроля за качеством, сроками и ходом строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 16. Строительство жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составление акта выполненных работ по государственному контракту | до 1 октября 2018 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядные организации (по согласованию) | строительство жилых помещений в установленные сроки |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Передача Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва построенных жилых помещений | до 15 октября 2018 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | передача в установленные сроки жилых помещений в специализированный жилищный фонд Республики Тыва |
| 18. Передача Агентству по делам семьи и детей Республики Тыва построенных жилых помещений в оперативное управление | до 1 ноября 2018 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | отнесение в состав специализированного жилищного фонда Республики Тыва жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их передача в оперативное управление Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва |
| 19. Регистрация права оперативного управления в Управлении Росреестра по Республике Тыва | не позднее 30 рабочих дней с даты получения распоряжения | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию) | закрепление жилых помещений, отнесенных к специализированному жилищному фонду Республики Тыва, на праве оперативного управления за Агентством по делам семьи и детей Республики Тыва |
| 20. Принятие решения о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа и заключение договоров найма специализированного жилого помещения | не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | заселение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в предоставленные жилые помещения |
| 21. Переоформление договора технического присоединения к электрическим сетям | с 1 по 14 ноября 2018 г. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, получатели жилых помещений, АО «Тываэнерго» (по согласованию) | подключение постоянной электроэнергии в жилые помещения и открытие лицевых счетов для оплаты за потребленную электроэнергию |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. Заключение договора энергоснабжения с потребителями электрической энергии | с 14 по 24 ноября 2018 г. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, получатели жилых помещений, АО «Тываэнерго» (по согласованию) |  |
| 23. Направление отчета об осуществлении расходов бюджета Республики Тыва, источником софинансирования которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений, а также о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий | ежегодно до 20 января | Министерство финансов Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | своевременное направление отчета об осуществлении расходов и о достижении показателей результативности предоставления субсидий |